АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2026 № 331

ПРОЕКТ

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

на 2026-2030 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми муниципальными программами Московской области, в связи с изменением перечня мероприятий и результатов их выполнения, изменением объемов финансирования на 2026 – 2030 годы мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2026 - 2030 годы,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2026 -2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.11.2025 № 7414 (далее - Муниципальная программа), следующие изменения:

- в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2026год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 26 686,48000 | 3 058,19000 | 18 301,05000 | 5 327,24000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 25 255,37000 | 7 135,75000 | 9 427,82000 | 8 691,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 746 853,55000 | 549 365,85000 | 549 804,22000 | 549 461,48000 | 549 111,00000 | 549 111,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 798 795,40000 | 559 559,79000 | 577 533,09000 | 563 480,52000 | 549 111,00000 | 549 111,00000 |

»;

- приложения 1, 2, 3, 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 соответственно к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы

Одинцовского городского округа						          М.А. Пайсов

Верно: начальник общего отдела						Е.П. Кочеткова

Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 28.01.2026 № 331 "Приложение 1 к муниципальной программе

| Перечень мероприятий муниципальной программы "Цифровое муниципальное образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  | (годы) |  | (тыс. руб.) | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятия 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | МКУ МФЦ Администрация Одинцовского ГО |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. Количество выплат стимулирующего характера (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 7 685,00000 | 1 537,00000 |  |  |  |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 685,00000 | 1 537,00000 |  |  |  |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.06. Техническая поддержка и обеспечение работоспособности программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 7 685,00000 | 1 537,00000 |  |  |  |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 | МКУ МФЦ Администрация Одинцовского ГО |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 685,00000 | 1 537,00000 |  |  |  |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 |  |
|  | Результат 1. Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка (единица) | х | х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Итого по подпрограмме: «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  | Итого: | 7 685,00000 | 1 537,00000 |  |  |  |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 685,00000 | 1 537,00000 |  |  |  |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 |  | 1 537,00000 | 1 537,00000 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 168 820,00000 | 33 764,00000 |  |  |  |  | 33 764,00000 | 33 764,00000 |  | 33 764,00000 | 33 764,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 168 820,00000 | 33 764,00000 |  |  |  |  | 33 764,00000 | 33 764,00000 |  | 33 764,00000 | 33 764,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2026 - 2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи Управление ЖКХ |
|  | Результат 1. Многоквартрные дома обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |  |
|  | Результат 2. Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 27 250,00000 | 5 450,00000 |  |  |  |  | 5 450,00000 | 5 450,00000 |  | 5 450,00000 | 5 450,00000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27 250,00000 | 5 450,00000 |  |  |  |  | 5 450,00000 | 5 450,00000 |  | 5 450,00000 | 5 450,00000 |  |
|  | Результат 1. ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 14 675,00000 | 2 935,00000 |  |  |  |  | 2 935,00000 | 2 935,00000 |  | 2 935,00000 | 2 935,00000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 675,00000 | 2 935,00000 |  |  |  |  | 2 935,00000 | 2 935,00000 |  | 2 935,00000 | 2 935,00000 |  |
|  | Результат 1. ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 88 580,00000 | 17 716,00000 |  |  |  |  | 17 716,00000 | 17 716,00000 |  | 17 716,00000 | 17 716,00000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 88 580,00000 | 17 716,00000 |  |  |  |  | 17 716,00000 | 17 716,00000 |  | 17 716,00000 | 17 716,00000 |  |
|  | Результат 1. ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | Итого | В том числе: | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  | 2025 год | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2026 - 2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 315,00000 | 7 663,00000 |  |  |  |  | 7 663,00000 | 7 663,00000 |  | 7 663,00000 | 7 663,00000 | Управление образования |
|  | Результат 1. Организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении ОМСУ, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | - | 106 | 106 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2026 - 2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 365,00000 | 4 673,00000 |  |  |  |  | 4 673,00000 | 4 673,00000 |  | 4 673,00000 | 4 673,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2026 - 2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 365,00000 | 4 673,00000 |  |  |  |  | 4 673,00000 | 4 673,00000 |  | 4 673,00000 | 4 673,00000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи |
|  | Результат 1. Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 1 | - | - | - | 1 | 12 | 12 | - | 12 | 12 |  |
| 3 | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 2026 - 2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 070,00000 | 14 414,00000 |  |  |  |  | 14 414,00000 | 14 414,00000 |  | 14 414,00000 | 14 414,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2026 - 2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 690,00000 | 8 138,00000 |  |  |  |  | 8 138,00000 | 8 138,00000 |  | 8 138,00000 | 8 138,00000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи |
|  | Результат 1. ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2026 - 2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3.3. | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2026 - 2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 380,00000 | 6 276,00000 |  |  |  |  | 6 276,00000 | 6 276,00000 |  | 6 276,00000 | 6 276,00000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи |
|  | Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |  |
| 3.4. | Мероприятие 03.04. Обеспечение предоставления муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера | 2026 - 2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи |
|  | Результат 1. Обеспечено предоставление муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера (единица) | х | х | 1 | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 05. Цифровая образовательная среда | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 2 995,00000 | 599,00000 |  |  |  |  | 599,00000 | 599,00000 |  | 599,00000 | 599,00000 | Управление образования |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 995,00000 | 599,00000 |  |  |  |  | 599,00000 | 599,00000 |  | 599,00000 | 599,00000 |  |
| 5.1 | Мероприятие 05.01. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования) приобретенных на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 2 995,00000 | 599,00000 |  |  |  |  | 599,00000 | 599,00000 |  | 599,00000 | 599,00000 | Управление образования |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 995,00000 | 599,00000 |  |  |  |  | 599,00000 | 599,00000 |  | 599,00000 | 599,00000 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | В том числе: | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Основное мероприятие Ц2. Цифровые платформы в отраслях социальной сферы | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 53 240,40000 | 10 448,79000 |  |  |  |  | 28 422,09000 | 14 369,52000 |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 26 686,48000 | 3 058,19000 |  |  |  |  | 18 301,05000 | 5 327,24000 | ## | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25 255,37000 | 7 135,75000 |  |  |  |  | 9 427,82000 | 8 691,80000 | ## | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 298,55000 | 254,85000 |  |  |  |  | 693,22000 | 350,48000 | ## | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.1 | Результат 1. Мероприятие Ц2.01. Обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 53 240,40000 | 10 448,79000 |  |  |  |  | 28 422,09000 | 14 369,52000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 26 686,48000 | 3 058,19000 |  |  |  |  | 18 301,05000 | 5 327,24000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25 255,37000 | 7 135,75000 |  |  |  |  | 9 427,82000 | 8 691,80000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 298,55000 | 254,85000 |  |  |  |  | 693,22000 | 350,48000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом (единица) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 3 | - | - | - | 3 | 8 | 2 |  | - | - |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |  |  | Итого: | 320 490,40000 | 63 898,79000 |  |  |  |  | 81 872,09000 | 67 819,52000 |  | 53 450,00000 | 53 450,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 26 686,48000 | 3 058,19000 |  |  |  |  | 18 301,05000 | 5 327,24000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25 255,37000 | 7 135,75000 |  |  |  |  | 9 427,82000 | 8 691,80000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 268 548,55000 | 53 704,85000 |  |  |  |  | 54 143,22000 | 53 800,48000 |  | 53 450,00000 | 53 450,00000 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 2 470 620,00000 | 494 124,00000 |  |  |  |  | 494 124,00000 | 494 124,00000 |  | 494 124,00000 | 494 124,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 470 620,00000 | 494 124,00000 |  |  |  |  | 494 124,00000 | 494 124,00000 |  | 494 124,00000 | 494 124,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 2 113 490,00000 | 422 698,00000 |  |  |  |  | 422 698,00000 | 422 698,00000 |  | 422 698,00000 | 422 698,00000 | МКУ МФЦ, Администрация Одинцовского ГО |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 113 490,00000 | 422 698,00000 |  |  |  |  | 422 698,00000 | 422 698,00000 |  | 422 698,00000 | 422 698,00000 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2026 - 2030 | Итого, в том числе: | 357 130,00000 | 71 426,00000 |  |  |  |  | 71 426,00000 | 71 426,00000 |  | 71 426,00000 | 71 426,00000 | МКУ МФЦ, Администрация Одинцовского ГО |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 357 130,00000 | 71 426,00000 |  |  |  |  | 71 426,00000 | 71 426,00000 |  | 71 426,00000 | 71 426,00000 |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  | Итого: | 2 470 620,00000 | 494 124,00000 |  |  |  |  | 494 124,00000 | 494 124,00000 |  | 494 124,00000 | 494 124,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 470 620,00000 | 494 124,00000 |  |  |  |  | 494 124,00000 | 494 124,00000 |  | 494 124,00000 | 494 124,00000 |  |
| Итого по программе "Цифровое муниципальное образование" |  |  | Итого: | 2 798 795,40000 | 559 559,79000 |  |  |  |  | 577 533,09000 | 563 480,52000 |  | 549 111,00000 | 549 111,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 26 686,48000 | 3 058,19000 |  |  |  |  | 18 301,05000 | 5 327,24000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25 255,37000 | 7 135,75000 |  |  |  |  | 9 427,82000 | 8 691,80000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 746 853,55000 | 549 365,85000 |  |  |  |  | 549 804,22000 | 549 461,48000 |  | 549 111,00000 | 549 111,00000 |  |

". Начальник Управления информационных технологий, информационной безопасности и связи Н.С. Петров

Приложение 2 к постановлению

Администрации Одинцовского городского округа

Московской области

от 28.01.2026 № 331

«Приложение 2 к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы
«Цифровое муниципальное образование»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027год | 2028 год | 2029 год | 2030год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: Повышение эффективности развития информационного общества в Одинцовском городском округе Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Отраслевой | процент | 97,46 | 97,48 | 97,50 | 97,52 | 97,54 | 97,56 | 1.01.01, 1.02.01 |
| 1.2 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.01.04 |
| 1.3 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный показатель, региональный проект "Цифровое государственное управление" | процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2.03.01 |
| 1.4 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.02.01 |
| 1.5 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.02.01 |
| 1.6 | Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 2.03.02 |
| 1.7 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 2.03.02 |
| 1.8 | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный, показатель, региональный проект « Цифровое государственное управление», Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | процент | 95,8 | 96 | 96,2 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 2.03.02 |
| 1.9 | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Приоритетный, показатель, Рейтинг-45 | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.03.02 |
| 1.10 | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | процент | 92 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 2.01.01 |
| 11 | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение | Приоритетный показатель, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 | процент | - | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 03.01 |
| 11 | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту | Приоритетный показатель, Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Московская область)», Соглашение от 20.12.2024 № 071-2024-Ц20050-1 | процент | - | - | - | - | - | - | Ц2.01 |

».

Начальник Управления информационных технологий,

информационной безопасности и связи													Н.С. Петров

Приложение 3 к постановлению

Администрации Одинцовского городского округа

Московской области

от 28.01.2026 № 331

«Приложение 3

к муниципальной программе

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

«Цифровое муниципальное образование»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | процент | Значение показателя определяется на основании Методики проведения мониторинга оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области на основании ответов граждан, полученных с использованием Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методического обеспечения оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 14.03.2019 № 18-ОД. Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ за квартал, год (Удпер) определяется по следующей формуле: Удпер =inУддin , где: n – количество вопросов, по которым осуществляется опрос граждан в целях проведения мониторинга уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ; Уддi - доля положительных оценок граждан по i-ому вопросу, полученных посредством системы Добродел в общем количестве оценок по i-ому вопросу, полученных посредством системы Добродел, определяется по следующей формуле: Уддi= НположiНдобрi×100%, где: Нполож – количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел; Ндобр – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел. При определении показателя учитывается количество оценок, полученных за определенный период – квартал, год. Базовое значение показателя соответствует значению показателя за 2022 год, увеличенное на 0,02%, что составляет – 97,46%. | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ (подсистема «Единая книга жалоб и предложений» (Добродел) государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (РПГУ) | квартал, год |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | n=R1K1×100%+R2K2×100%2 где: n – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; R1 – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; K1 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием; R2 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме; K2 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | Данные муниципальных образований Московской области | квартал, год |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | n=RK×100% где: n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения; R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения; K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | Данные муниципальных образований Московской области | квартал, год |
| 4. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | n=R1K1×100%+R2K2×100%2 где: n – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; R1 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; K1 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; R2 – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; K2 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | Данные муниципальных образований Московской области | квартал, год |
| 5. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | n=RK×100% где: n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | Данные муниципальных образований Московской области | квартал, год |
| 6. | Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | n=RK×100% где: n – доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области; R – количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в электронном виде, отправленных в подключенные к МСЭД организации и подписанные ЭП; К – количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в электронном виде, отправленных в подключенные к МСЭД организации. Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). В расчете показателя учитываются документы, получившие регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства). Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе): - входящие документы (во избежание двойного счета); - документы, работа с которыми ведется в закрытом контуре МСЭД (ЗК МСЭД). | Данные муниципальных образований Московской области | квартал, год |
| 7. | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | n=RK×100% где: n – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг; R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг; K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде. 2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | квартал, год |
| 8. | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | n=RK×100% где: n – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг; R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»; К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | квартал, год |
| 9. | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | n=Фп+Фппс+Фпр*КвВс-Сбос×100% где: n – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа; Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП). Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков и нарушения срока предоставления ответа. Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР: - коэффициент х3 – факты по аварийным темам; - коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям; - коэффициент х1 – факты по операционным темам. | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | квартал, год |
| 10. | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | n=R1K1+R2K2/2×100% где: n – доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; R1 – количество многоквартирных домов, в которых обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальном образовании Московской области; K1– общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области; R2 – количество сельских населенных пунктов, в которых обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальном образовании Московской области; K2– общее количество сельских населенных пунктов в муниципальном образовании Московской области. Возможностью обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в многоквартирных домах, является наличие провайдера, оказывающего данные услуги хотя бы одному абоненту. Возможностью обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сельских населенных пунктах, является наличие провайдера, оказывающего данные услуги хотя бы одному абоненту. | Данные из АИС ГЖИ, данные муниципальных образований Московской области | квартал, год |
| 11. | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение | Процент | n=V1*k1+V2*k2+V3*k3+V4*k4V×100%, где: n – доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение; V1 – количество АРМ с российским системным ПО, российским офисным ПО (все классы). V2 – количество АРМ с российским системным ПО. V3 – количество АРМ с российским офисным ПО (все классы). V4 – остальные АРМ. V – общее количество АРМ на конец отчетного периода. ki – весовой коэффициент, соответствующий типу АРМ: k1 = 1; k2 = 0,8; k3 = 0,2; k4 = 0. Системное ПО (код 02.09) – операционные системы общего назначения. Офисное ПО (коды 06.03, 06.06, 06.09, 06.10, 06.11) – офисные пакеты, средства просмотра, редакторы презентаций, табличные редакторы, текстовые редакторы | Данные муниципальных образований Московской области |  |
| 12. | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту | Процент | n=RK×100%, где: n – доля учителей общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту; R – количество учителей общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, обеспеченных планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом; К – общее количество учителей общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области. | Отчеты о ходе реализации регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» в ГИИС «Электронный бюджет», форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |

Начальник Управления информационных технологий,

информационной безопасности и связи													Н.С. Петров

Приложение 4 к постановлению

Администрации Одинцовского городского округа

Московской области

от 28.01.2026 № 331

«Приложение 4

к муниципальной программе

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Цифровое муниципальное образование»

| № п/п | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Результат 1. Количество выплат стимулирующего характера | единица | Показатель определяет количество субсидий из бюджета Московской области, предоставленных муниципальному образованию на осуществление выплат стимулирующего характера работникам МФЦ по итогам оценки эффективности деятельности работы МФЦ за 9 месяцев текущего года (КВСТ). Значение показателя по первым трем кварталам не определяется. Значение показателя за четвертый квартал определяется как количество субсидий, полученных в рамках мероприятия: КВСТ=1. |
| Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.06. Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Результат 1. Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка | единица | Показатель определяет количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в отношении которых осуществлена техническая поддержка. Значение показателя по итогам всех кварталов определяется по следующей формуле: КТП=КПТК где: КТП– количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований, в отношении которых осуществляется техническая поддержка; КПТК – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований. |
| Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | Результат 1. Домохозяйства обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | единица | Количество домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет. Периодичность представления – ежеквартально. |
|  |  | Результат 2. Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | единица | Количество населенных пунктов, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | Результат 1. ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (единица) | единица | Количество ОМСУ, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 3 | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | Результат 1. ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области (единица) | единица | Количество ОМСУ, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 4 | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | Результат 1. ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением (единица) | единица | Количество ОМСУ, обеспеченных оборудованием и его техническим сопровождением. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 5 | Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | Результат 1. Организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении ОМСУ, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (единица) | единица | Количество организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении ОМСУ, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Периодичность представления – ежеквартально. |
| Основное мероприятие 02. Информационная безопасность |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Результат 1. Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну (единица) | единица | Показатель характеризуется проведением: Количество объектов информатизации в ОМСУ, соответствующих требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну. |
| Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | Результат 1. Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ (единица) | единица | Количество ОМСУ, обеспеченных программными продуктами согласно заявленной потребности. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 2 | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Результат 1. Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ | единица | Количество ОМСУ, использующих информационные системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 3 | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Результат 1. Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ | единица | Количество используемых муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 4 | Мероприятие 03.04. Обеспечение предоставления муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера | Результат 1. Обеспечено предоставление муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера | единица | Количество муниципальных сервисов, предоставление которых обеспечено с использованием национального мессенджера. Периодичность предоставления – ежеквартально. |
| Основное мероприятие 05. Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 05.01. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования) приобретенных на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | Результат 1. Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды (единица) | единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 1. | Мероприятие Ц2.01. Обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом | Результат 1. Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом | единица | Количество приобретенных планшетных компьютеров для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. |

».

Начальник Управления информационных технологий,

информационной безопасности и связи													Н.С. Петров