АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2025 № 7431

Об утверждении муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области

«Чистый округ»

на 2026-2030 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области        от 30.12.2022 № 7905, Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области         от 13.08.2025 № 5030,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» на 2026-2030 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа					А.Р. Иванов

Утверждена постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 20.11.2025 № 7431

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Чистый округ»

на 2026-2030 годы

1.Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области

«Чистый округ»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Одинцовского городского округа Московской области Григорьев С.Ю. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | - Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования. 2. Развитие отрасли и культуры обращения с отходами на территории Одинцовского городского округа Московской области. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальный заказчик подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация Одинцовского городского округа) |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Обращение с отходами» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» - реализация мероприятий направлена на создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексную модернизацию объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, общественных пространств, пешеходной сети. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Обращение с отходами» - реализация мероприятий направлена на создание системы раздельного сбора отходов на территории Одинцовского городского округа Московской области (далее – Одинцовский городской округа) |  |  |  |  |  |
|  | 3.Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» - реализация мероприятий направлена на улучшение условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, обеспечение деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере содержания территорий в Одинцовском городском округе. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 810,00000 | 1 602,00000 | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 382 697,84608 | 3 329 632,84608 | 3 251 654,00000 | 3 267 137,00000 | 3 267 137,00000 | 3 267 137,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 16 387 507,84608 | 3 331 234,84608 | 3 253 257,00000 | 3 268 742,00000 | 3 267 137,00000 | 3 267 137,00000 |

2.	Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Чистый округ», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей Муниципальной программы

За 2023 – 2025 годы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, направленных на создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Одинцовского городского округа:

- проведены работы по комплексному благоустройству 57 дворовых территорий;

- проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов общей площадью 71 214,95 кв. м.;

- проведены работы по модернизации 10 дворовых территорий;

- обеспечено содержание в нормативном состоянии 20 290,06 тыс. кв. м. дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств;

- благоустроено 86 пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием;

- проведены работы по устройству и модернизации 2 482,88 кв. м. контейнерных площадок;

- отремонтировано 430 подъездов в многоквартирных домах.

Целями муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» (далее – Муниципальная программа) являются:

- создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа.

- развитие отрасли и культуры обращения с отходами на территории Одинцовского городского округа Московской области.

Содержание территорий Одинцовского городского округа осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ, законодательством Московской области о социальной защите инвалидов и Правилами благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденными Решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 27.12.2019 № 11/13.

Реализация мероприятий Муниципальной программы направлена на создание условий для обеспечения дворовых территорий нормируемым (обязательным) комплексом элементов благоустройства и организации системной работы по содержанию дворовых территорий, территорий общего пользования Одинцовского городского округа Московской области в нормативном состоянии, что позволяет решать проблемы, связанные с качественным состоянием существующих территорий общего пользования, приведением в нормативное состояние объектов общественного пользования на дворовых территориях, внутриквартальных проездов.

С целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня дворовых территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация дворовых территорий. По результатам инвентаризации формируется адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (Приложение 1 к муниципальной программе «Адресный перечень дворовых территорий Одинцовского городского округа Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2026-2030 годах»).

При реализации работ по благоустройству дворовых территорий возможно трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, иных зданиях, расположенных в границах двора. При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей (волонтеров) в рамках субботников является обязательным.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть представлены отчеты органа местного самоуправления о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Таким образом, работа по созданию условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Одинцовского городского округа осуществляется по следующим основным направлениям:

- обеспечение содержания территорий населенных пунктов путем модернизации и приведения в нормативное состояние территорий и мест общего пользования, дворовых территорий, внутриквартальной пешеходной и транспортной сети;

- вовлечение жителей в мероприятия по формированию современной комфортной городской среды.

Основные вызовы в сфере благоустройства связаны с проблемами развития населенных пунктов, решение которых достигается за счет создания современной, качественной городской среды для проживания с обеспечением необходимыми объектами инфраструктуры, а также увеличением объемов жилищного строительства при освоении земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий. Рост численности и плотности населения на жилых территориях приводит к снижению уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования, повышению эксплуатационной нагрузки на существующую инфраструктуру, вызывая ее преждевременный износ.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»;

- «Обращение с отходами»;

- «Обеспечивающая подпрограмма».

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение комфортной среды проживания на территории Одинцовского городского округа, создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, создание системы раздельного сбора отходов на территории Одинцовского городского округа.

Мероприятия и результаты выполнения мероприятий Муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Чистый округ». Реализация мероприятий Муниципальной программы направлена на достижение целевых показателей. Методика расчета результатов выполнения мероприятий в соответствии с разделом 5 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы»

Целевые показатели реализации Муниципальной программы, характеризующие достижение целей, представлены в приложении 3 к Муниципальной программе «Целевые показатели муниципальной программы «Чистый округ», методика расчета которых в соответствии с разделом 4 «Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы» Муниципальной программы.

Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках Муниципальной программы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе «Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ».

3.	Инерционный прогноз развития сферы

реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по обеспечению комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Одинцовского городского округа определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах в Одинцовском городском округе Московской области;

- обеспечение проведения мероприятий по обеспечению комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах в Одинцовском городском округе Московской области в соответствии с едиными требованиями.

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно-целевым методом в рамках муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ».

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2026 по 2030 годы обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей Одинцовского городского округа.

К рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие:

- Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме, за счет бюджетных средств. Указанный риск сбоев в реализации Муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

- Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно- коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств федерального и регионального бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

- Риск изменения законодательства Российской Федерации и Московской области.

- Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программы, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

  - риск исполнителя Муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации Муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий Программы;

  - организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Большое число участников реализации Муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Осуществление данного риска может привести к задержкам в реализации Муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

В целях оптимизации процессов реализации Муниципальной программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

  - оперативный мониторинг хода реализации Муниципальной программы;

  - оптимизация расходов бюджета городского округа;

  - оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации и Московской области;

  - определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

  - своевременная корректировка основных мероприятий Муниципальной программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

При благоприятных условиях реализации мероприятий Муниципальной программы и минимизации рисков будут созданы благоприятные условия для проживания жителей городского округа.

4.	Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 2. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение количества граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, завершены аварийно-восстановительные работы, отремонтированы подъезды в отчетном году к общему количеству граждан, проживающих в многоквартирных домах в отчетном году, умноженное на сто | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Ежеквартальная |

5.	Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

| № п/п | N мероприятия XX.ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 3. | Мероприятие 01.05. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет средств местного бюджета |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 01.10. Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 5. | Мероприятие 01.11. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 6. | Мероприятие 01.12. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде |
| 7. | Мероприятие 01.13. Устройство и модернизация контейнерных площадок | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 8. | Мероприятие 01.14. Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 9. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 10. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 11. | Мероприятие 01.17. Содержание внутриквартальных проездов | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 12. | Мероприятие 01.18. Содержание бесхозяйных территорий | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
|  |  | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях | Ед. | Значение определяется как количество объектов на бесхозяйных территориях, находящихся на содержании ОМСУ |
| 13. | Мероприятие 01.22. Благоустройство дворовых территорий | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 14. | Мероприятие 01.23. Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа |
| Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования» |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие 02.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 16. | Мероприятие 02.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Значение определяется фактическим количеством камер установленных в подъездах в многоквартирных домах |
| 17. | Мероприятие 02.06. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 18.21 | Мероприятие 02.07. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством многоквартирных домов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы, и подтверждается отчетами о достижении значений целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предоставляемыми муниципальными образованиями Московской области. |

6.	Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным

заказчиком подпрограммы

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет координатор Муниципальной программы в лице заместителя Главы Одинцовского городского округа, курирующего вопросы благоустройства, С.Ю. Григорьева.

Муниципальным заказчиком Муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа.

Разработчиком и ответственным исполнителем Муниципальной программы является Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа.

Исполнителями мероприятий подпрограмм являются:

- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа,

- муниципальные учреждения Одинцовского городского округа,

- организации, определенные по результатам открытых аукционов на выполнение работ для муниципальных нужд.

Исполнители подпрограмм несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий подпрограмм, достижение запланированных результатов реализации мероприятий и целевых показателей, в назначенные сроки предоставляют ответственным за выполнение мероприятий отчет о ходе реализации мероприятий.

Ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм:

- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм в части соответствующего мероприятия;

- готовят расчеты и обоснования для включения мероприятий подпрограмм в бюджет Одинцовского городского округа на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;

- обеспечивают заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Московской области (перечислении межбюджетных трансфертов) на реализацию мероприятий Муниципальной программы / подпрограммы между Администрацией Одинцовского городского округа и ЦИО Московской области, определенным ответственным за выполнение мероприятия государственной программы / подпрограммы Московской области.

Соглашения подлежат согласованию с главными распорядителями бюджетных средств и Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств в срок не более 5 рабочих дней;

- готовят и представляют в Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа отчет о реализации мероприятий подпрограмм;

- проводят общественные обсуждения муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, в срок не менее 30 календарных дней со дня опубликования сообщения о назначении даты проведения данных обсуждений. Итог обсуждений оформляется в виде Протокола общественных обсуждений муниципальных программ;

- участвуют в составе общественной комиссии, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, по обеспечению контроля за ходом выполнения Программы.

7.	Состав, форма и сроки предоставления отчетности

Муниципальной программы

Механизм реализации Муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской» (далее – Порядок).

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы направляют в Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по формам, согласно приложениям 9, 10 к Порядку, для внесения в подсистему Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», который содержит:

  - перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения и причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

  - оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием фактически достигнутых значений показателей и причин их не достижения;

  - аналитическую записку.

Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа направляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского муниципального района:

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы согласно утверждённым формам, согласовывает его с бюджетным отделом Финансово-казначейского управления в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком.

Начальник Управления благоустройства				         В.С. Асриян

Приложение 1

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий Одинцовского городского округа Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий

в 2026-2030 годах

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ту Никольское, п. Старый Городок ул. Почтовая, д. 3 | 2026-2030 |
| 2 | г. Звенигород, ул. Белинского, д. 31/57 | 2026-2030 |
| 3 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.17 | 2026-2030 |
| 4 | г. Звенигород, сан Поречье,д.36, 35 | 2026-2030 |
| 5 | г. Звенигород, м-н Восточный,д.9,д.10 | 2026-2030 |
| 6 | г. Звенигород, ул. Почтовая , д. 14, Ул. Комарова,д.17 | 2026-2030 |
| 7 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.19,20,18,19а | 2026-2030 |
| 8 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.18 | 2026-2030 |
| 9 | г. Звенигород, Звенигородское шоссе, д. 9 | 2026-2030 |
| 10 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.1,д.3 | 2026-2030 |
| 11 | г.Одинцово, Красногорское ш., д.2,4,6,8к.1,8к.2,8к.3,8к.4; Можайское ш., д.63,65,67 | 2026-2030 |
| 12 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 1, 1к.1, 3, 3к2, 5, 7, 9, 11; ул. Садовая, д. 2 | 2026-2030 |
| 13 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101 | 2026-2030 |
| 14 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д.2,3,4,6,8,9,10,11,13 | 2026-2030 |
| 15 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.д. 7, 9, 11; Можайское ш., д.д. 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ,42 | 2026-2030 |
| 16 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.50,52; Можайское ш., д.165,169 | 2026-2030 |
| 17 | г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36 | 2026-2030 |
| 18 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.72А,72Б,72В,74А,74Б,74В; ул. Чистяковой, д.76,78,80,84 | 2026-2030 |
| 19 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.9,15,17,19,21 | 2026-2030 |
| 20 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.16,18; б-р Любы Новосёловой, д.14, 16,18 | 2026-2030 |
| 21 | г. Одинцово, ул. Молодёжная, д.д. 36, 36А, 38, 40, 42; ул. | 2026-2030 |
| 22 | г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16 | 2026-2030 |
| 23 | г.Одинцово, ул. Сосновая, д.12,14 | 2026-2030 |
| 24 | г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 | 2026-2030 |
| 25 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.д. 2, 4, 5, 7, 8, 12; ул. Гвардейская, д.д. 7, 9 | 2026-2030 |
| 26 | г. Голицыно, 1-й Рабочий переулок, 31В | 2026-2030 |
| 27 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.1,2,3,4,6,7,8,9 | 2026-2030 |
| 28 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.16,20,18 | 2026-2030 |
| 29 | д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, д.6,д.7 | 2026-2030 |
| 30 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.1, 8 кор.2, 8 кор.3, 8 кор.4, 10а. | 2026-2030 |
| 31 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8. | 2026-2030 |
| 32 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 2, 4; ул. Бородинская, д. 1 | 2026-2030 |
| 33 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 8, 10; Бородинская, д. 3. | 2026-2030 |
| 34 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 5, 9. | 2026-2030 |
| 35 | ту Жаворонковское, д.Крюково д.24 | 2026-2030 |
| 36 | ту Жаворонковское, д.Ликино д.5,6,7,8,9,10,11 | 2026-2030 |
| 37 | ту Жаворонковское, д.Осоргино,пансионат Лесной городок д. 1,2,15,15а | 2026-2030 |
| 38 | с. Жаворонки ул.Солнечная д.35 | 2026-2030 |
| 39 | ту Жаворонковское, с. Перхушково уч. 215,216,217 | 2026-2030 |
| 40 | ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Верхняя д.79,79а,79б,79в,79г | 2026-2030 |
| 41 | с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.1,4,7,8,9 | 2026-2030 |
| 42 | ту Жаворонковское, с.Перхушково д.12 | 2026-2030 |
| 43 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.3,4,5,6,7 | 2026-2030 |
| 44 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1, корп. 21, 23, 26, 27, 28 | 2026-2030 |
| 45 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 1, д. 2, д. 3 | 2026-2030 |
| 46 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.9,9а,10,11,14 | 2026-2030 |
| 47 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1А,2А,21,30,33,37,38,39,39А | 2026-2030 |
| 48 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 9, 3, 4, 5 | 2026-2030 |
| 49 | р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 7,9,15,19 | 2026-2030 |
| 50 | р.п.Заречье, д. 16-д. 17-№10А | 2026-2030 |
| 51 | р.п.Заречье, д. 6-д. 6а-д. 6б | 2026-2030 |
| 52 | р.п.Заречье, ул.Березовая дом №6а | 2026-2030 |
| 53 | ту Барвихинское, пос. д.х. Жуковка, д.1а,2,3,6,12 | 2026-2030 |
| 54 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4, 5, 49, 69, 73, 79 | 2026-2030 |
| 55 | ту Горское, п. Горки-2 д. 1, 2 , 6, 9, 28 | 2026-2030 |
| 56 | ту Захаровское, д.Хлюпино, ул.Заводская, д.д.6,7,8,10,13,15,16,17,20,21,22,23,24,26,27,28,29 | 2026-2030 |
| 57 | с. Жаворонки ул. 7-ая Советская д.41 | 2026-2030 |
| 58 | ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Красная д.20,21,22 | 2026-2030 |
| 59 | р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13 | 2026-2030 |
| 60 | ту Успенское, п. Сосны дд.6,15 | 2026-2030 |
| 61 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 106, 108, 108А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2026-2030 |
| 62 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 23, 29, 31 | 2026-2030 |
| 63 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.д. 16к.1, 16к.2, 18к.1, д.18к.2, 20к.1, 20к.2 | 2026-2030 |
| 64 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.6; ул. Ново-Спортивная, д.24; Можайское ш., д.107 | 2026-2030 |
| 65 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Пролетарская д. 1,1а,3 | 2026-2030 |
| 66 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.17,19,17А | 2026-2030 |
| 67 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 10 | 2026-2030 |
| 68 | г. Звенигород, м-н Пронина, д.5 | 2026-2030 |
| 69 | г. Звенигород, ул. Спортивная 8 | 2026-2030 |
| 70 | г. Звенигород, ул. Пушкина 31А | 2026-2030 |
| 71 | г. Звенигород, ул. Герцена, д.3 | 2026-2030 |
| 72 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д.45, пр. Строителей, д.3 | 2026-2030 |
| 73 | г. Звенигород, ул.Красная гора д.1, к.1,2 | 2026-2030 |
| 74 | г. Звенигород, ул. Чехова, д.11А | 2026-2030 |
| 75 | г. Звенигород, ул. Фрунзе 29 | 2026-2030 |
| 76 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д. 2А | 2026-2030 |
| 77 | г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д. 27,28, к.11,12 | 2026-2030 |
| 78 | г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д.1 | 2026-2030 |
| 79 | г. Звенигород , пр. Строителей, д. 10, 11 | 2026-2030 |
| 80 | г. Звенигород, м-н Восточный, д. 15,16,17 | 2026-2030 |
| 81 | г.Звенигород, ул.Парковая, д.16а,18,20 | 2026-2030 |
| 82 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.8,9,10 | 2026-2030 |
| 83 | г. Звенигорд, м-н Супонево, д. 14, 15 | 2026-2030 |
| 84 | г. Звенигород, м- Супонево,к.1,2,3 | 2026-2030 |
| 85 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9 а | 2026-2030 |
| 86 | г. Звенигород, м-н Пронина,д.7,8 | 2026-2030 |
| 87 | г. Звенигород, ул. Гоголя, д. 39/45 | 2026-2030 |
| 88 | г. Звенигород, ул. Чехова,д 1 | 2026-2030 |
| 89 | г. Звенигород, ул.Почтовая, д. 29, д.41,к.2 | 2026-2030 |
| 90 | г. Звенигород, ул. Почтовая , д.16/7 | 2026-2030 |
| 91 | г. Звенигород, пер.Зареченский д. 27 | 2026-2030 |
| 92 | г. Звенигород, ул. Чайковского,д.34 | 2026-2030 |
| 93 | г. Звенигород, ул. Дзержинского,д.2,д.4,д.6 | 2026-2030 |
| 94 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.6 | 2026-2030 |
| 95 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.3,4 | 2026-2030 |
| 96 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.5 | 2026-2030 |
| 97 | г. Звенигород, п-д Ветеранов,д.6а,8 | 2026-2030 |
| 98 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.2,д.4 | 2026-2030 |
| 99 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.19 | 2026-2030 |
| 100 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 | 2026-2030 |
| 101 | г. Звенигород, район Восточный, мкр.3, д.23 | 2026-2030 |
| 102 | г. Звенигород, р-н Восточный,мкр-н 3, д.6 | 2026-2030 |
| 103 | г. Звенигород, кв.Маяковского,д.17 | 2026-2030 |
| 104 | г. Звенигород, м-н Восточный,д.7 | 2026-2030 |
| 105 | г. Звенигород, ул.Полевая,д.21,23,25,27, Строителей 7/29, м-н Восточный д.25,26,27,28,29,30 | 2026-2030 |
| 106 | г. Звенигород, ул. Чехова д,44 | 2026-2030 |
| 107 | г. Звенигород, ул. Пронина,д.2 | 2026-2030 |
| 108 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.3 | 2026-2030 |
| 109 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 | 2026-2030 |
| 110 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 5,6,7,11,12 | 2026-2030 |
| 111 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.13/13 | 2026-2030 |
| 112 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.15 | 2026-2030 |
| 113 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.17А | 2026-2030 |
| 114 | г. Звенигород, ул. Парковая, д.8,10,10а,12 | 2026-2030 |
| 115 | г. Звенигород, ул.Ленина,д.13, ул. Почтовая,д.12,ул. Комарова, д.13, ул.Пролетарская,д.14 | 2026-2030 |
| 116 | г. Звенигород, Нахабинское ш. 1,2,3 | 2026-2030 |
| 117 | г. Звенигород, ул. Пролетарская, д.53, ул.Нахабинское шоссе,д.6 | 2026-2030 |
| 118 | г. Звенигород, ул. Чехова 11, 13Аул. Соловьевская, д. 4 | 2026-2030 |
| 119 | г. Звенигород, мкр-н Восточный, д. 1, 2 | 2026-2030 |
| 120 | г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,4,д.5 | 2026-2030 |
| 121 | г. Звенигород, мкр-н Введенское, д.1Б | 2026-2030 |
| 122 | г. Звенигород, д/о Поречье,д.7 | 2026-2030 |
| 123 | г. Звенигород, м-н Шихово, д. 1-5 | 2026-2030 |
| 124 | г. Звенигород, ул. Макарова, д.19, к.1,2,3 | 2026-2030 |
| 125 | г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д.7А | 2026-2030 |
| 126 | г. Звенигород, м-н Пронина,д.10 | 2026-2030 |
| 127 | г. Звенигород, м-н Пронина,д 6 | 2026-2030 |
| 128 | г. Звенигород, ул. Спортивная,д.19 | 2026-2030 |
| 129 | г. Звенигород, ул. Некрасова, д.43, д.45 | 2026-2030 |
| 130 | г. Звенигород, р-н Восточный, м-н 3, д,7 | 2026-2030 |
| 131 | г. Звенигород, д/о Поречье, д. 4, 5 | 2026-2030 |
| 132 | г. Звенигород, д/о Поречье, д. 6 | 2026-2030 |
| 133 | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 5А | 2026-2030 |
| 134 | г. Звенигород, ул.Почтовая, д.1 | 2026-2030 |
| 135 | г. Звенигород, ул. Пролетарская ,д.23 | 2026-2030 |
| 136 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.23 | 2026-2030 |
| 137 | г. Звенигород, ул. Спортивная 16 | 2026-2030 |
| 138 | г. Звенигород, д/о Поречье д.1 | 2026-2030 |
| 139 | г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,15 | 2026-2030 |
| 140 | г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 | 2026-2030 |
| 141 | г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.7,13,15,23 | 2026-2030 |
| 142 | г. Одинцово, Можайское ш., д.122 | 2026-2030 |
| 143 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 111, 113, 115, 117 | 2026-2030 |
| 144 | г. Одинцово,Можайское ш., д.д. 44, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70; ул. 1-я Вокзальная, д.69 | 2026-2030 |
| 145 | г. Одинцово, Сколковская улица, д. 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б, 7а, 7б, 9а, 9б | 2026-2030 |
| 146 | г. Одинцово, с. Ромашково, Европейский б-р, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9; ул. Никольская, д.2к1,2к2,2к3,4к1,4к2,4к3,6,8к1,8к2,8к3; | 2026-2030 |
| 147 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д.д. 44, 46, 48, 50, 52 | 2026-2030 |
| 148 | г.Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2,5, 7 | 2026-2030 |
| 149 | г. Одинцово, ул. Вокзальная , д.19 | 2026-2030 |
| 150 | г. Одинцово,ул. Вокзальная, д.д. 13, 17; Можайское ш., д.46; ул. 1-я Вокзальная, д.д. 41, 43, 45, 47, 53 | 2026-2030 |
| 151 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.16,16к.2,д.16к.3; ул. Солнечная, д.17А; | 2026-2030 |
| 152 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.18; ул. Сосновая, д.20,22,24,26 | 2026-2030 |
| 153 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.7,7А,9,11 | 2026-2030 |
| 154 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.10,12,23,25,29,31,33,35 | 2026-2030 |
| 155 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.1,3,7 | 2026-2030 |
| 156 | г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1с2,1с3 | 2026-2030 |
| 157 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11А; ул. Маршала Жукова, д.д. 13, 15, 17; б-р Любы Новосёловой, д.д. 10к.1, д.10к.2, 10А, д.12, 12А | 2026-2030 |
| 158 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2, 4,10,12,14 | 2026-2030 |
| 159 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.41, 43, 45,47; ул. Маршала Бирюзова, д.26, 28к.1,28к.2,30А,30Б | 2026-2030 |
| 160 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А, 36, 40 | 2026-2030 |
| 161 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.1А,1Б | 2026-2030 |
| 162 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.20,22,26,28,30,34 | 2026-2030 |
| 163 | г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 | 2026-2030 |
| 164 | г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.4к.1,4к.2,4к.3 | 2026-2030 |
| 165 | г.Одинцово, ул. Полевая, д.3 | 2026-2030 |
| 166 | г. Одинцово, ул. Северная, д.55, 57,59 | 2026-2030 |
| 167 | г. Одинцово, ул. Северная д. 5к2, 5к3, 5к4, 7 | 2026-2030 |
| 168 | г.Одинцово, ул. Солнечная, д.16 | 2026-2030 |
| 169 | г.Одинцово, ул. Солнечная, д.3,5,7,9,11; ул. Союзная, д.30,32 | 2026-2030 |
| 170 | г. Одинцово, ул. Союзная, д.24,28; ул. Солнечная, д.26; | 2026-2030 |
| 171 | г.Одинцово, ул. Союзная, д.2,4,6,6к.2,8,10; ул. Солнечная, д.2,4,6,8,10,12 | 2026-2030 |
| 172 | г. Одинцово, ул.Триумфальная, д.5б | 2026-2030 |
| 173 | г.Одинцово, ул. Чикина, д.1, 3; Можайское ш., д.127,129,131 | 2026-2030 |
| 174 | г.Одинцово, ул. Чикина, д.2,4,6,12; б-р Маршала Крылова, д.1,2,3 | 2026-2030 |
| 175 | г.Одинцово, ул. Чикина , д.7,9,11,15,17; ул. Говорова, д.14,16,18 | 2026-2030 |
| 176 | г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.40,42,48,52 | 2026-2030 |
| 177 | г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68 | 2026-2030 |
| 178 | г. Одинцово, п. д/о Озёра, д.1, 2,5 | 2026-2030 |
| 179 | ту Одинцово, с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108; с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 1, 2, 3к1, 3к2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 | 2026-2030 |
| 180 | г. Голицыно, Западный проспект, д. 4,5,6 | 2026-2030 |
| 181 | г. Голицыно, Западный проспект, д. 1,2,3 | 2026-2030 |
| 182 | г. Голицыно, Керамиков проспект, д.94,97,102 | 2026-2030 |
| 183 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 38, 39, 41 | 2026-2030 |
| 184 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 98, 95, 90, 91, 96, 102а | 2026-2030 |
| 185 | ту Голицыно, пос. Бутынь д.65,66,67,68 | 2026-2030 |
| 186 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 60 | 2026-2030 |
| 187 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 54, корп. 4 | 2026-2030 |
| 188 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 10-Пограничный пр-д, д. 1 | 2026-2030 |
| 189 | г.Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 | 2026-2030 |
| 190 | г. Голицыно, Пролетарский проспект, д. 50 | 2026-2030 |
| 191 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 78 | 2026-2030 |
| 192 | г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 8, 9, 10, 12, 13 | 2026-2030 |
| 193 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 80, 82, 84 | 2026-2030 |
| 194 | ту Голицыно, д. Кобяково, ул. Лесная, д. 26 | 2026-2030 |
| 195 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 40, 42 | 2026-2030 |
| 196 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 48, 50 | 2026-2030 |
| 197 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 92 | 2026-2030 |
| 198 | г. Голицыно, Петровское ш., д. 45 | 2026-2030 |
| 199 | г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 6, 8 | 2026-2030 |
| 200 | г. Голицыно, Можайское ш., д. 51 | 2026-2030 |
| 201 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 32, 34, 36 | 2026-2030 |
| 202 | г. Голицыно, ул. Советская, 52, корп. 6, 7; Молодежный пр-д, д. 4 | 2026-2030 |
| 203 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 3 | 2026-2030 |
| 204 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, 54, корп. 3, 56, корп. 2 | 2026-2030 |
| 205 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 86, 88, Виндавский пр-т, д. 44, 46 | 2026-2030 |
| 206 | г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 6, 7, 11, 14 | 2026-2030 |
| 207 | г. Голицыно, Заводской проспект, д. 12 | 2026-2030 |
| 208 | г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10 | 2026-2030 |
| 209 | г. Голицыно, Петровское шоссе, д. 48, 48 корп. 1 | 2026-2030 |
| 210 | г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 2 корп. 1, д. 2 корп. 2, д. 2 корп. 3 | 2026-2030 |
| 211 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22,д22/2 | 2026-2030 |
| 212 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.24 | 2026-2030 |
| 213 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.27,29,31,29/1 | 2026-2030 |
| 214 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.26,28,30 | 2026-2030 |
| 215 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.5 | 2026-2030 |
| 216 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.1,2 | 2026-2030 |
| 217 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.3,4,Можайское шоссе,д.5 | 2026-2030 |
| 218 | д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.5 | 2026-2030 |
| 219 | р.п.Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе,д.4,6,7 | 2026-2030 |
| 220 | р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.7,8 | 2026-2030 |
| 221 | р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.16 | 2026-2030 |
| 222 | ту Большие Вяземы, д. Горловка, д.2 | 2026-2030 |
| 223 | ту Большие Вяземы, дер.Ямщина, ул.Заречная, д.1 | 2026-2030 |
| 224 | р.п.Большие Вяземы, ул.Станционная, д.14,16 | 2026-2030 |
| 225 | д.п. Лесной городок, ул. Молодёжная, д. 2, 4. | 2026-2030 |
| 226 | д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д. 12,14; ул. Лесная, д. 10; ул Почтовый переулок, д. 14,15. | 2026-2030 |
| 227 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2к1, 2к2, 4, 6, 8к5 | 2026-2030 |
| 228 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 9, 11; ул. Лесная, д. 8. | 2026-2030 |
| 229 | д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 6, 7. | 2026-2030 |
| 230 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 1, 2, 3, 5. | 2026-2030 |
| 231 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 8, 9. | 2026-2030 |
| 232 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 10, ул. Почтовая, д. 2, 1 | 2026-2030 |
| 233 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 13, 15, 17: ул. Рябиновая, д. 4. | 2026-2030 |
| 234 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 4, 6, 8, 10. | 2026-2030 |
| 235 | ту Лесной городок, пос. ВНИИССОК, д. 4, 6, 7, 11 | 2026-2030 |
| 236 | ту Успенское, п.Горки-10, д. 22,24,25,30,29, 23 | 2026-2030 |
| 237 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.8,9,27 | 2026-2030 |
| 238 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.20-21 | 2026-2030 |
| 239 | ту Успенское, п. Горки-10 д.19 | 2026-2030 |
| 240 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.13,14,15 | 2026-2030 |
| 241 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.2,4,5 | 2026-2030 |
| 242 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.3,6,7 | 2026-2030 |
| 243 | с. Успенское, д.40 | 2026-2030 |
| 244 | с. Успенское, д.31,32,13,33 | 2026-2030 |
| 245 | с. Успенское, дд.24,25 | 2026-2030 |
| 246 | с. Успенское, дд.26,34 | 2026-2030 |
| 247 | с. Успенское, дд.61,62,50,51, 35 | 2026-2030 |
| 248 | ту Успенское, п. Сосны дд.10,11,12,16,5,5а,4 | 2026-2030 |
| 249 | ту Успенское, п. Сосны дд.7,8,9,17,18 | 2026-2030 |
| 250 | ту Успенское, п. Сосны д.20 | 2026-2030 |
| 251 | ту Успенское, п. Сосны д.21 | 2026-2030 |
| 252 | ту Успенское, п. Горки-10 д.32 | 2026-2030 |
| 253 | с. Успенское, дд. 22к1, 22к2, 22к3, 22к4 | 2026-2030 |
| 254 | ту Успенское, п. Горки-10 дд. 33к1, 33к2 | 2026-2030 |
| 255 | ту Успенское, с.Уборы д.1 | 2026-2030 |
| 256 | ту Жаворонковское, д.Зайцево д.11 | 2026-2030 |
| 257 | ту Жаворонковское, д.Крюково д.1,3,4 | 2026-2030 |
| 258 | с. Жаворонки ул. Лесная д. 21 | 2026-2030 |
| 259 | ту Жаворонковское, с. Юдино, ул.Железнодорожная д. 1,3,4,6а | 2026-2030 |
| 260 | ту Жаворонковское, с.Перхушково д.4Б | 2026-2030 |
| 261 | ту Жаворонковское, д. Солманово, МЖК Изумрудная Долина, д.41, 43, ул. Елисейская, д. 2-5, ул. Триумфальная, д. 12, 14, 16, 20, ул. Лазурная, д. 12-20 | 2026-2030 |
| 262 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 1-6,12 | 2026-2030 |
| 263 | г. Кубинка, д. Полушкино, д. 1, корп. 1 | 2026-2030 |
| 264 | г. Кубинка, ул. Армейская, д. 1-16 | 2026-2030 |
| 265 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 1-16 | 2026-2030 |
| 266 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1 корп. 1, 2, 3, 10, 5, 14-20, 22, 24, 25 | 2026-2030 |
| 267 | ту Кубинка, п.Дубки, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23 | 2026-2030 |
| 268 | г. Кубинка, ул. ст. Кубинка-2, д. 9 | 2026-2030 |
| 269 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 4, 18-20, 33, 34 | 2026-2030 |
| 270 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.19,20,21,45,46 | 2026-2030 |
| 271 | р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 1,3,7,17, ул. Агрохимиков, д. 4, ул. Калинина, д. 2,4,6 | 2026-2030 |
| 272 | р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 8,12, ул. Мичурина, д. 5,9 | 2026-2030 |
| 273 | р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 50 | 2026-2030 |
| 274 | р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 51,52 | 2026-2030 |
| 275 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 16, корп.1,2 | 2026-2030 |
| 276 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 1А, корп.1,2,3 | 2026-2030 |
| 277 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 18 | 2026-2030 |
| 278 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 19,20,21,22,23,25,27 | 2026-2030 |
| 279 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 10 | 2026-2030 |
| 280 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 1, копр.1,2,3 | 2026-2030 |
| 281 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ЖК 12 месяцев, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 2026-2030 |
| 282 | р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 15а | 2026-2030 |
| 283 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 26, корп. 1,2,3,4 | 2026-2030 |
| 284 | р.п.Заречье, д. 4 и д. 4а | 2026-2030 |
| 285 | р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп.1-корп.8 и д,5 кор1- корп.5 | 2026-2030 |
| 286 | р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 2, корп.1-корп.6 | 2026-2030 |
| 287 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 1- ул. Берёзовая д. 5-№8 | 2026-2030 |
| 288 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 23 | 2026-2030 |
| 289 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.1, ул. Березовая, д.9 | 2026-2030 |
| 290 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.6 | 2026-2030 |
| 291 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.8 | 2026-2030 |
| 292 | пос.Барвиха д.10, 11, 12, 14, 15 | 2026-2030 |
| 293 | пос. Барвиха, д. 18,23,24 | 2026-2030 |
| 294 | п.Барвиха д.6,8 | 2026-2030 |
| 295 | ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик. д.9,11,12 | 2026-2030 |
| 296 | ту Барвихинское, пос. д/о Огарево, д.д.4,6 | 2026-2030 |
| 297 | ту Барвихинское, пос.Усово-Тупик д. 20, 20с1 | 2026-2030 |
| 298 | ту Барвихинское, с. Усово, д.62 | 2026-2030 |
| 299 | ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.10, 41, 44 | 2026-2030 |
| 300 | ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 | 2026-2030 |
| 301 | ту Часцовское, пос. д.отдыха Покровское, д.1, 2 | 2026-2030 |
| 302 | ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 24,25,26,27,28,29,30,31, 123 | 2026-2030 |
| 303 | ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 64,66,64- а,101,102,103,104,105,108,120,121-а,121-б | 2026-2030 |
| 304 | ту Часцовское, пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7 | 2026-2030 |
| 305 | ту Часцовское, пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17 | 2026-2030 |
| 306 | ту Ершовское, д. Фуньков, квартал Наташино, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11 | 2026-2030 |
| 307 | ту Ершовское, с.Каринское, д.1,д.3,д.4,д.5 | 2026-2030 |
| 308 | ту Ершовское, д.Улитино, д.1 | 2026-2030 |
| 309 | ту Ершовское, с.Андреевское, д.2, д.5 | 2026-2030 |
| 310 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.73,д.76,д.77 | 2026-2030 |
| 311 | с.Ершово,д.6,д.8,д.9,д.10,д.11,д.12,д.13,д.14,д.15,д.16 | 2026-2030 |
| 312 | с.Ершово, д.1, д.2, д.3 | 2026-2030 |
| 313 | ту Ершовское, с.Каринское, д.9,д.10,д.11,д.12,д.17,д.26,д.27 | 2026-2030 |
| 314 | ту Горское, п. Горки-2 д. 8, 22, 32, 35, 36, 40 | 2026-2030 |
| 315 | ту Горское, п. Горки-2 д. 214, 214 а, 214 б | 2026-2030 |
| 316 | ту Горское, п. Горки-2, д. 10 | 2026-2030 |
| 317 | ту Назарьевское, д. Дарьино, пансионат Химик, д. 8,9 | 2026-2030 |
| 318 | ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 1,2,3,21,22,23 | 2026-2030 |
| 319 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.2, 2А,4,6,8; ул. Северная, д.54,62к.1,62к.2,64 | 2026-2030 |
| 320 | г.Одинцово, ул. Свободы, д.2,4; Можайское ш., д.22; ул. Вокзальная, д.1,3 | 2026-2030 |
| 321 | г.Одинцово, ул. Сосновая, д.30,32,34 | 2026-2030 |
| 322 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.2,6,8,12,14,16,18,22,24 | 2026-2030 |
| 323 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 1 и 54, корп. 2 | 2026-2030 |
| 324 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 11 и 52, корп. 8, корп.9 | 2026-2030 |
| 325 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22/1 | 2026-2030 |
| 326 | д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.1,3,7 | 2026-2030 |
| 327 | д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 2, 3, 5. | 2026-2030 |
| 328 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 1,5,7: ул. Рябиновая, д. 1,3 | 2026-2030 |
| 329 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 19, 21, 23, 27; ул. Рябиновая, д. 6, 7, 8, 9, 10. | 2026-2030 |
| 330 | ту Успенское, п. Сосны д.19 | 2026-2030 |
| 331 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.10-17 | 2026-2030 |
| 332 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 11, 14, 15 | 2026-2030 |
| 333 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 19-№21-№11-№13 | 2026-2030 |
| 334 | пос. Барвиха, д. 16,17,25,26,27,28,32,33,34 | 2026-2030 |
| 335 | ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик, д.1,3,4,5,10,13 | 2026-2030 |
| 336 | ту Горское, п. Горки-2, д. 29, 30, 31, 33, 41 | 2026-2030 |
| 337 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.21 | 2026-2030 |
| 338 | г. Звенигород, м-н Супонево,д 7 | 2026-2030 |
| 339 | г. Звенигород, ул.Некрасова,д.29 | 2026-2030 |
| 340 | г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к. 3,4 | 2026-2030 |
| 341 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9 | 2026-2030 |
| 342 | г. Звенигород, ул. Садовая,д.2 | 2026-2030 |
| 343 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.6 | 2026-2030 |
| 344 | г. Звенигород, ул. Спортивная 12, 12/1 | 2026-2030 |
| 345 | г. Звенигород, ст. Дютьково, д. 4, 6 | 2026-2030 |
| 346 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.2, 4,4А | 2026-2030 |
| 347 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24к.1, 24к.2 | 2026-2030 |
| 348 | г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.5,7,7А,9,13,15 | 2026-2030 |
| 349 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.12, 14; ул. Молодёжная, д.1,3 | 2026-2030 |
| 350 | г. Одинцово, ул. Северная, д.46, 48,50,52; б-р Любы Новосёловой, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2 | 2026-2030 |
| 351 | г. Одинцово, ул. Толубко, д.1; ул. Вокзальная , д.39, 39Б; Можайское ш., д.д. 80, 82, 84, 86, 88, 90 | 2026-2030 |
| 352 | ту Голицыно, пос. НИИ Радио д.1,3А,4А,5,6,7 | 2026-2030 |
| 353 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.16,17,18 | 2026-2030 |
| 354 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 13-24 | 2026-2030 |
| 355 | ту Часцовское, пос. ПМС-4, д.1. д.2,д. 3, д.4 | 2026-2030 |
| 356 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная,д.11,д.19,д.25,д.26,д.47,д.48,д.68,д.70 | 2026-2030 |
| 357 | ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10,10а,10б,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20 | 2026-2030 |
| 358 | ту Захаровское, пос.в/ч 51916 д.Кобяково, д.д.46,47,48,49,50,51,52,35,38,39 | 2026-2030 |
| 359 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.3а | 2026-2030 |
| 360 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.11,12 | 2026-2030 |
| 361 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.1,2 | 2026-2030 |
| 362 | г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к.1,2 | 2026-2030 |
| 363 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 29,37 | 2026-2030 |
| 364 | г. Звенигород, ул.Фабричнова,д.18 | 2026-2030 |
| 365 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.15 | 2026-2030 |
| 366 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 130, 132, 134, 136, 136А | 2026-2030 |
| 367 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 135, 137, 139; б-р Маршала Крылова, д.д. 4, 6, 8 | 2026-2030 |
| 368 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, 18 | 2026-2030 |
| 369 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 15, 17, 17к1, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 29к.1, 31, 33, 35, 37 | 2026-2030 |
| 370 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.д. 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Глазынинская, д.д. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26; ул. Сосновая, д.д. 28, 28А | 2026-2030 |
| 371 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 16,17,18,19, ул. Октября, д. 1, 2 | 2026-2030 |
| 372 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д.2,4,6,8; ул. Верхне- Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16,20,22,24 | 2026-2030 |
| 373 | г.Одинцово, ул. Маковского, д.6,10,12, ул. Комсомольская, д.3,5 | 2026-2030 |
| 374 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул. Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18 | 2026-2030 |
| 375 | г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А | 2026-2030 |
| 376 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.10, ул.Гвардейская, д.11,15 | 2026-2030 |
| 377 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 99, 100 | 2026-2030 |
| 378 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 24, 27, 28, 30, 31 | 2026-2030 |
| 379 | г. Голицыно, пр-т, Керамиков, д. 103 | 2026-2030 |
| 380 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.10,11,12,13,14,15 | 2026-2030 |
| 381 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9,Можайское шоссе,д.3,2,2/1 | 2026-2030 |
| 382 | р.п. Большие Вяземы, ул.Институт,д.1,2,3,5,6 | 2026-2030 |
| 383 | д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д. 2,4, 6, 8 | 2026-2030 |
| 384 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 1,1а,3,5а, ул.Лесная, д.2а | 2026-2030 |
| 385 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 1, 3. | 2026-2030 |
| 386 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15. | 2026-2030 |
| 387 | ту Успенское, п.Горки-10, д. 26, 31 | 2026-2030 |
| 388 | с. Жаворонки ул.30 лет Октября д.1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,1Б | 2026-2030 |
| 389 | с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.15,15а,16 | 2026-2030 |
| 390 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 7-11 | 2026-2030 |
| 391 | г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8, д. 5 | 2026-2030 |
| 392 | г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8, д. 4-16 | 2026-2030 |
| 393 | ту Никольское, п. Новый городок, д. 14-17 | 2026-2030 |
| 394 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 21, 22, 23, 24, 25 | 2026-2030 |
| 395 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.23,24,25,47-51 | 2026-2030 |
| 396 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 1, 2, 3, ул. Заводская, д. 1, 2, 6, 7, 8, 13 | 2026-2030 |
| 397 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Университетская, д. 1,2,3,4 | 2026-2030 |
| 398 | р.п.Заречье, д. 10-д. 12-д. 14 | 2026-2030 |
| 399 | пос. Барвиха. д.7,29,30,31 | 2026-2030 |
| 400 | с.Ершово, д.4,д.5,д.7 | 2026-2030 |
| 401 | ту Горское, п. Горки-2 д. 34, 37, 38, 39 | 2026-2030 |
| 402 | ту Назарьевское, пос. Матвейково, д. 1,2,3,3а,7,9 | 2026-2030 |
| 403 | ту Захаровское, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а | 2026-2030 |
| 404 | г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17 | 2026-2030 |
| 405 | г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд.3,4,5,6 | 2026-2030 |
| 406 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35,33,31 | 2026-2030 |
| 407 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.20 | 2026-2030 |
| 408 | г. Звенигород, м-н Пронина,д 9 | 2026-2030 |
| 409 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д.98, 100, 100А, 102 | 2026-2030 |
| 410 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 104, 110, 112А | 2026-2030 |
| 411 | г.Одинцово, Можайское ш., д.105 | 2026-2030 |
| 412 | г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 9 к.1, 9 к.2 | 2026-2030 |
| 413 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21, б-р Любы Новосёловой, д.д. 13, 15 | 2026-2030 |
| 414 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2 | 2026-2030 |
| 415 | г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 11к.1, 11к.2 | 2026-2030 |
| 416 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 33, 35, 37 | 2026-2030 |
| 417 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10 | 2026-2030 |
| 418 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.21,23,25 | 2026-2030 |
| 419 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.10,11,12 | 2026-2030 |
| 420 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Зеленая д.11, ул. Школьная д.11 | 2026-2030 |
| 421 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Пролетарская 42, 42а,42б,42в | 2026-2030 |
| 422 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.38, 26, 28, 30 | 2026-2030 |
| 423 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3 | 2026-2030 |
| 424 | ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2 | 2026-2030 |
| 425 | г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В | 2026-2030 |
| 426 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 1-3 | 2026-2030 |
| 427 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 6-10, 13 | 2026-2030 |
| 428 | ту Никольское, с.Шарапово д.20,23,24,25 | 2026-2030 |
| 429 | ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8 | 2026-2030 |
| 430 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 11-16 | 2026-2030 |
| 431 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 1,2,3,4,6-а | 2026-2030 |
| 432 | ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.5,10 | 2026-2030 |
| 433 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 | 2026-2030 |
| 434 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9 | 2026-2030 |
| 435 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 | 2026-2030 |
| 436 | г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36 | 2026-2030 |
| 437 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1 | 2026-2030 |
| 438 | Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55 | 2026-2030 |
| 439 | Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 35-42 | 2026-2030 |
| 440 | Одинцовский г.о., пос.Горбольницы 45, д.д.3, 9,11 | 2026-2030 |
| 441 | г. Звенигород, м-н Супонево,д 4,5,6 | 2026-2030 |
| 442 | г. Звенигород, пр. Строителей,д.4,6 | 2026-2030 |
| 443 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.5,6 | 2026-2030 |
| 444 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1,2,4,5 | 2026-2030 |
| 445 | ту Кубинка, Посёлок рыбокомбината Нара, д.д. 22,23,29,30 | 2026-2030 |
| 446 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 26-31 | 2026-2030 |
| 447 | г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.51 | 2026-2030 |
| 448 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 26; ул. Говорова, д.4 | 2026-2030 |
| 449 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.8,8А | 2026-2030 |
| 450 | Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 11, 12 | 2026-2030 |
| 451 | г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9 | 2026-2030 |
| 452 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2 | 2026-2030 |
| 453 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 | 2026-2030 |
| 454 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11. | 2026-2030 |
| 455 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 5 | 2026-2030 |
| 456 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 18 | 2026-2030 |
| 457 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.7,8,8а | 2026-2030 |
| 458 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 1, 2, 4, 5 | 2026-2030 |
| 459 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11. | 2026-2030 |
| 460 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14 | 2026-2030 |

Начальник Управления благоустройства				        В.С. Асриян

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие И4. «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 | Итого | 1 592 426,55516 | 301 321,55516 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 592 426,55516 | 301 321,55516 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 1 592 426,55516 | 301 321,55516 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 4 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 592 426,55516 | 301 321,55516 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 14 776 314,29092 | 3 011 146,29092 |  |  |  |  | 2 939 882,00000 | 2 942 832,00000 | 2 941 227,00000 | 2 941 227,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области, | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 771 504,29092 | 3 009 544,29092 |  |  |  |  | 2 938 279,00000 | 2 941 227,00000 | 2 941 227,00000 | 2 941 227,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2026-2030 | Итого | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Мероприятие 01.05. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 400,00000 | 280,00000 |  |  |  |  | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.10. Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники | 2026-2030 | Итого | 81 005,02000 | 12 789,87600 |  |  |  |  | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 4 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 005,02000 | 12 789,87600 |  |  |  |  | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 01.11. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 247 222,11708 | 46 780,11708 |  |  |  |  | 48 651,00000 | 50 597,00000 | 50 597,00000 | 50 597,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 147 660,00 | 29 532 | 0 | 0 | 0 | 29 532 | 29 532 | 29 532 | 29 532 | 29 532 |  |
| 2.5 | Мероприятие 01.12. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 160 016,22584 | 56 738,22584 |  |  |  |  | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 26 070,00000 | 26 070,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 4 к муниципальной программе) |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.6 | Мероприятие 01.13. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2026-2030 | Итого | 21 963,05400 | 21 963,05400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 963,05400 | 21 963,05400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Мероприятие 01.14. Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 502,89400 | 19 502,89400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 004 422,52000 | 1 004 295,63200 |  |  |  |  | 1 000 031,72200 | 1 000 031,72200 | 1 000 031,72200 | 1 000 031,72200 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 |  |
| 2.9 | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 822 018,03500 | 964 403,60700 |  |  |  |  | 964 403,60700 | 964 403,60700 | 964 403,60700 | 964 403,60700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 |  |
| 2.10 | Мероприятие 01.17. Содержание внутриквартальных проездов | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 191 229,42500 | 838 245,88500 |  |  |  |  | 838 245,88500 | 838 245,88500 | 838 245,88500 | 838 245,88500 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 |  |
| 2.11 | Мероприятие 01.18. Содержание бесхозяйных территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.12 | Мероприятие 01.22. Благоустройство дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.13 | Мероприятие 01.23. Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 222 725,00000 | 44 545,00000 |  |  |  |  | 44 545,00000 | 44 545,00000 | 44 545,00000 | 44 545,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 185 520 | 37 104 | 0 | 0 | 0 | 37 104 | 37 104 | 37 104 | 37 104 | 37 104 |  |
| 2.14 | Мероприятие 01.24. Создание геодезических схем ремонта дворовых территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| 2.15 | Мероприятие 01.25. Экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| 3 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 18 767,00000 | 18 767,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 767,00000 | 18 767,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.01 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 767,00000 | 18 767,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 02.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 02.06. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Мероприятие 02.07. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования" |  |  | Итого | 16 387 507,84608 | 3 331 234,84608 |  |  |  |  | 3 253 257,00000 | 3 268 742,00000 | 3 267 137,00000 | 3 267 137,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 382 697,84608 | 3 329 632,84608 |  |  |  |  | 3 251 654,00000 | 3 267 137,00000 | 3 267 137,00000 | 3 267 137,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 "Обращение с отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 04. Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 04.01 Оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Мероприятие 04.02 Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Обращение с отходами" |  |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере содержания территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: |  |  | Итого | 16 387 507,84608 | 3 331 234,84608 |  |  |  |  | 3 253 257,00000 | 3 268 742,00000 | 3 267 137,00000 | 3 267 137,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 382 697,84608 | 3 329 632,84608 |  |  |  |  | 3 251 654,00000 | 3 267 137,00000 | 3 267 137,00000 | 3 267 137,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Н.А. Стародубова

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы «Чистый округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 7 546,98 | 7 546,98 | 7 546,98 | 7 546,98 | 7 546,98 | 7 546,98 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 1.01.15, 1.01.16, 1.01.17 |
| 1.2 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | процент | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 1.02.01, 1.02.06, 1.02.07 |

Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие И4.01 "Ремонт дворовых территорий" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория Одинцовского городского округа | 95 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2030 | 17.10.2030 | 1 592 426,55516 | 0,00000 | Итого | 1 592 426,55516 | 301 321,55516 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 592 426,55516 | 301 321,55516 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 1 592 426,55516 | 301 321,55516 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 592 426,55516 | 301 321,55516 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Мероприятие 01.10. "Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Лизинг на приобретение коммунальной техники для муниципальных учреждений сферы благоустройства | 6 ед. | Услуги финансовой аренды (лизинга) на приобретение коммунальной техники | 15.12.2025-31.05.2031 | 01.06.2031 | 85 273,03500 | 0,00000 | Итого | 81 005,02000 | 12 789,87600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 4 268,01500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 005,02000 | 12 789,87600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 4 268,01500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 81 005,02000 | 12 789,87600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 4 268,01500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 005,02000 | 12 789,87600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 17 053,78600 | 4 268,01500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Мероприятие 01.12 "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Территория Одинцовского городского округа | 67 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2028 | 17.10.2028 | 160 016,22584 | 0,00000 | Итого | 160 016,22584 | 56 738,22584 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 26 070,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 160 016,22584 | 56 738,22584 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 26 070,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 160 016,22584 | 56 738,22584 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 26 070,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 160 016,22584 | 56 738,22584 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 26 070,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян