АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2025 № 7415

Об утверждении муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
на 2026-2030 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области        от 30.12.2022 № 7905, Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 13.08.2025 № 5030,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2026-2030 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа				                        А.Р. Иванов

Утверждена постановлением Администрации Одинцовского городского округа

Московской области от «20» 11. 2025 № 7415

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2026-2030 годы

- Паспорт муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Одинцовского городского округа Московской области М.В. Коротаев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация Одинцовского городского округа) |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | - Повышение надежности и энергоэффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Одинцовского городского округа. - Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальный заказчик подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Чистая вода» - Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» - Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» 4. Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 5. Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Администрация Одинцовского городского округа |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 7. Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Чистая вода» направлена на повышение качества питьевой воды на территории Одинцовского городского округа за счет выполнения мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории Одинцовского городского округа Московской области. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» направлена на повышение качества очистки сточных вод на территории Одинцовского городского округа за счет строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» направлена на повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
|  | - 4. Подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений, многоквартирных домов, организацию учета энергоресурсов в жилищном фонде на территории Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
|  | - 5. Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» направлена на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
|  | - 6. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на организацию в границах Одинцовского городского округа Московской области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |  |  |  |  |  |
|  | 7. Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Реализация мероприятий направлена на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 9 152 063,82000 | 4 558 592,34300 | 1 976 847,92700 | 2 616 623,55000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 3 007 104,09732 | 1 173 449,69732 | 993 389,69000 | 809 962,71000 | 15 151,00000 | 15 151,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 12 159 167,91732 | 5 732 042,04032 | 2 970 237,61700 | 3 426 586,26000 | 15 151,00000 | 15 151,00000 |

- Общая характеристика сферы инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

Целями муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2026-2030 годы (далее - муниципальная программа) являются:

  - повышение надежности и энергоэффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Одинцовского городского округа Московской области (далее – Одинцовский городской округ);

  - повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ.

В 2024 году на территории Одинцовского городского округа в эксплуатации организаций жилищно-коммунального комплекса различной формы собственности находятся:

- 210 котельных, установленной мощностью – 3 257 Гкал/час, 100 центральных тепловых пунктов, 519,4 км. тепловых сетей;

- 155 водозаборных узлов, 74 водопроводные насосные станции, 190 артезианских скважин, 645 км водопроводных сетей;

- 34 очистных сооружений, 80 канализационных насосных станций, 745,6 км канализационных сетей.

Современное состояние систем и объектов жизнеобеспечения населения Одинцовского городского округа характеризуется высокой степенью износа и морального старения основного и вспомогательного оборудования, высокими затратами на эксплуатацию жилищного фонда. По данным предприятий жилищно- коммунального комплекса уровень износа на 01.09.2025 г. по объектам электроснабжения составил 32,0%, по объектам теплоснабжения 65%, водоснабжения – 65 % и водоотведения – 65 %.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. При сложившейся устойчивой тенденции увеличения площади жилищного фонда за счет наращивания темпов строительства повышение степени износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры может стать неразрешимой проблемой для округа.

Причины износа оборудования кроются в сверхнормативных сроках его эксплуатации без проведения регламентных работ, что обусловлено недостаточным финансированием, как в прошлое, так и в настоящее время, в использовании нерасчетных режимов работы, отсутствии необходимых защит и недостаточной квалификации обслуживающего персонала.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса является обеспечение необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона без больших аварий), модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

В настоящее время отмечается несоответствие фактического объема средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, их минимальным потребностям.

Планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования, систем коммунального хозяйства, регламентные работы, финансово не обеспечены и в значительной степени уступают место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к еще более ускоренному старению и снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2026-2030 годы позволит обеспечить развитие систем и объектов жизнеобеспечения населения Одинцовского городского округа в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории Одинцовского городского округа.

Результатом реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2026-2030 годы является бесперебойное обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории Одинцовского городского округа.

Мероприятия и результаты выполнения мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение целевых показателей.

Целевые показатели реализации муниципальной программы, характеризующие достижение цели и задач, представлены в приложении 2 к муниципальной программе «Целевые показатели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», методика их расчета в приложении 3 к муниципальной программе «Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 4 к муниципальной программе «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой, представлен приложении 5 к муниципальной программе «Адресный перечень по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Адресный перечень по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий муниципальной программы представлен приложении 6 к муниципальной программе «Адресный перечень по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

- Инерционный прогноз развития сферы

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности до 2030 года

Характеристика текущего состояния сферы, основные проблемы в жилищно- коммунальном хозяйстве Одинцовского городского округа определяют стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

- обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на основе программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, на основе схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит к концу 2030 года достигнуть запланированный уровень следующих целевых показателей:

  - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, %;

  - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, %;

  - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, %;

  - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), %;

  - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности, %.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2026 по 2030 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере жилищно – коммунального хозяйства и обеспечения комфортного проживания жителей Одинцовского городского округа.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

  - Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанный риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

  - Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств федерального и регионального бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

  - Риск изменения законодательства Российской Федерации и Московской области.

В целях оптимизации процессов реализации муниципальной программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

  - оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

  - оптимизация расходов бюджета городского округа;

  - оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации и Московской области;

  - определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий муниципальной программы;

  - своевременная корректировка основных мероприятий муниципальной программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

При благоприятных условиях реализации мероприятий муниципальной программы и минимизации рисков будут созданы благоприятные условия для проживания жителей городского округа.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.12.2022 №7905 (далее – Порядок).

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице заместителя Главы Одинцовского городского округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства М.В. Коротаева.

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление образования, Управление благоустройства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа, организации, определенные по результатам открытых аукционов на выполнение работ для муниципальных нужд.

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение запланированных результатов и в назначенные сроки предоставляют ответственным за выполнение мероприятий отчет о ходе реализации мероприятий.

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовят расчеты и обоснования для включения мероприятий муниципальной программы в бюджет Одинцовского городского округа на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий;

- готовят и представляют в Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

  - Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа направляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского городского округа:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы в подсистеме Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения и причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием фактически достигнутых значений показателей и причин их не достижения;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы согласно утверждённым формам, согласовывает его с бюджетным отделом Финансово -казначейского управления в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы.

К годовому отчету о реализации мероприятий Муниципальной программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты анализа:

- достижения целевых показателей реализации муниципальной программы;

- выполнения мероприятий Муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации и целевых показателей Муниципальной программы;

- причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий Муниципальной программы, недостижения целевых показателей Муниципальной программы;

- фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются с учетом требований и по формам установленным Порядком.

Заместитель Главы

Одинцовского городского округа                                                                      М.В. Коротаев

Приложение 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности "

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 3 990 677,89000 | 1 499 047,88300 |  |  |  |  | 1 084 464,61700 | 1 405 165,39000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 572 306,51000 | 1 032 264,35300 |  |  |  |  | 669 370,52700 | 870 671,63000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 418 371,38000 | 466 783,53000 |  |  |  |  | 415 094,09000 | 534 493,76000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 3 254 154,55000 | 914 864,54300 |  |  |  |  | 935 124,61700 | 1 404 165,39000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, Территориальные управления Одинцовского городского округа (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 040 374,73000 | 592 600,05300 |  |  |  |  | 577 103,04700 | 870 671,63000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 213 779,82000 | 322 264,49000 |  |  |  |  | 358 021,57000 | 533 493,76000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 731 523,34000 | 583 183,34000 |  |  |  |  | 148 340,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 531 931,78000 | 439 664,30000 |  |  |  |  | 92 267,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 199 591,56000 | 143 519,04000 |  |  |  |  | 56 072,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2026-2030 | Итого: | 5 000,00000 | 1 000,00000 |  |  |  |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 000,00000 | 1 000,00000 |  |  |  |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 "Чистая вода" |  | ИТОГО | 3 990 677,89000 | 1 499 047,88300 |  |  |  |  | 1 084 464,61700 | 1 405 165,39000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 572 306,51000 | 1 032 264,35300 |  |  |  |  | 669 370,52700 | 870 671,63000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 418 371,38000 | 466 783,53000 |  |  |  |  | 415 094,09000 | 534 493,76000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 2 658 128,79000 | 2 383 120,82000 |  |  |  |  | 180 326,02000 | 94 681,95000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 237 132,15000 | 2 025 241,90000 |  |  |  |  | 152 714,04000 | 59 176,21000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 420 996,64000 | 357 878,92000 |  |  |  |  | 27 611,98000 | 35 505,74000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 953 125,12000 | 678 117,15000 |  |  |  |  | 180 326,02000 | 94 681,95000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 635 114,52000 | 423 224,27000 |  |  |  |  | 152 714,04000 | 59 176,21000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 318 010,60000 | 254 892,88000 |  |  |  |  | 27 611,98000 | 35 505,74000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 212 000,00000 | 212 000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 131 864,00000 | 131 864,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 80 136,00000 | 80 136,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03 - Организация в границах муниципального образования водоотведения | 2026-2030 | Итого | 8 000,00000 | 8 000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 000,00000 | 8 000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | 2026-2030 | Итого | 1 485 003,67000 | 1 485 003,67000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 470 153,63000 | 1 470 153,63000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 850,04000 | 14 850,04000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Завершено строительство объектов инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 792 053,50000 | 194 528,50000 |  |  |  |  | 306 500,00000 | 291 025,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 492 657,27000 | 120 996,72000 |  |  |  |  | 190 643,00000 | 181 017,55000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 299 396,23000 | 73 531,78000 |  |  |  |  | 115 857,00000 | 110 007,45000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 792 053,50000 | 194 528,50000 |  |  |  |  | 306 500,00000 | 291 025,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 492 657,27000 | 120 996,72000 |  |  |  |  | 190 643,00000 | 181 017,55000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 299 396,23000 | 73 531,78000 |  |  |  |  | 115 857,00000 | 110 007,45000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие И3 – Модернизация коммунальной инфраструктуры | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 "Системы водоотведения" |  | ИТОГО | 3 450 182,29000 | 2 577 649,32000 |  |  |  |  | 486 826,02000 | 385 706,95000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 729 789,42000 | 2 146 238,62000 |  |  |  |  | 343 357,04000 | 240 193,76000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 720 392,87000 | 431 410,70000 |  |  |  |  | 143 468,98000 | 145 513,19000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 486 520,50732 | 486 520,50732 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 299 407,70000 | 299 407,70000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 187 112,80732 | 187 112,80732 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.05 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 479 820,03000 | 479 820,03000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 299 407,70000 | 299 407,70000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 180 412,33000 | 180 412,33000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Мероприятие 01.13 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2026-2030 | Итого: | 6 700,47732 | 6 700,47732 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 700,47732 | 6 700,47732 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 4 151 512,23000 | 1 145 153,33000 |  |  |  |  | 1 384 795,98000 | 1 621 562,92000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 541 040,19000 | 1 071 161,67000 |  |  |  |  | 964 120,36000 | 1 505 758,16000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 610 472,04000 | 73 991,66000 |  |  |  |  | 420 675,62000 | 115 804,76000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 4 151 512,23000 | 1 145 153,33000 |  |  |  |  | 1 384 795,98000 | 1 621 562,92000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, Управление благоустройства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 541 040,19000 | 1 071 161,67000 |  |  |  |  | 964 120,36000 | 1 505 758,16000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 610 472,04000 | 73 991,66000 |  |  |  |  | 420 675,62000 | 115 804,76000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.09 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Мероприятие 02.10 – Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2026-2030 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | 50 000,00000 | 10 000,00000 |  |  |  |  | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50 000,00000 | 10 000,00000 |  |  |  |  | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |  |
| 5.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 5 000,00000 |  |  |  |  | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5.2. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5.3. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 5 000,00000 |  |  |  |  | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5.4. | Мероприятие 05.06 – Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Основное мероприятие И3 – «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2. | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  | ИТОГО | 4 688 032,73732 | 1 641 673,83732 |  |  |  |  | 1 394 795,98000 | 1 631 562,92000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 840 447,89000 | 1 370 569,37000 |  |  |  |  | 964 120,36000 | 1 505 758,16000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 847 584,84732 | 271 104,46732 |  |  |  |  | 430 675,62000 | 125 804,76000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управляющие компании |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  | ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2026-2030 | Итого | 12 500,00000 | 2 500,00000 |  |  |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 500,00000 | 2 500,00000 |  |  |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 500,00000 | 2 500,00000 |  |  |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
|  | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, % | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики" | 12 500,00000 | 2 500,00000 |  |  |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 500,00000 | 2 500,00000 |  |  |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |  |
|  | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026-2030 | Итого | 8 255,00000 | 1 651,00000 |  |  |  |  | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 255,00000 | 1 651,00000 |  |  |  |  | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 255,00000 | 1 651,00000 |  |  |  |  | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | ИТОГО по подпрограмме 7 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | ИТОГО | 8 255,00000 | 1 651,00000 |  |  |  |  | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 255,00000 | 1 651,00000 |  |  |  |  | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 |  |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2026-2030 | Итого | 9 520,00000 | 9 520,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 520,00000 | 9 520,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01. 04- Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | 9 520,00000 | 9 520,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 520,00000 | 9 520,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |  | ИТОГО | 9 520,00000 | 9 520,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 520,00000 | 9 520,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 12 159 167,91732 | 5 732 042,04032 |  |  |  |  | 2 970 237,61700 | 3 426 586,26000 | 15 151,00000 | 15 151,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 152 063,82000 | 4 558 592,34300 |  |  |  |  | 1 976 847,92700 | 2 616 623,55000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 007 104,09732 | 1 173 449,69732 |  |  |  |  | 993 389,69000 | 809 962,71000 | 15 151,00000 | 15 151,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Заместитель Главы Одинцовского городского округа М.В. Коротаев Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение на 2025 г. | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 3.05; 3.05.01; 3.05.03; 3.05.04 |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Отраслевой | % | 43,82 | 43,90 | 44,00 | 44,10 | 44,20 | 44,30 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 5.01.11 |
| 3. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 5.01.10 |
| 4. | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 | % | 82,20 | 82,30 | 82,40 | 82,50 | 82,60 | 82,70 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 5.02.01 |
| 5. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 | % | 44,63 | 44,70 | 44,80 | 44,90 | 45,00 | 45,10 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 5.03.01. |
|  | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |  |  |  | М.В. Коротаев |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета |  | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, где 3 Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. |  | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | Годовая |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где: Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент; Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица |  | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | Годовая |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица |  | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2) Государственная автоматизированная система «Управление» | Годовая |
| 4 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица |  | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | Годовая |
| 5 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где: Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент; Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». |  | Годовая |

Заместитель Главы Одинцовского городского округа                                                                                                                  М.В. Коротаев

Приложение 4

к муниципальной программе

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

| N п/п | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | Единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 2 | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | Единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования). |
| 3 | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности. | Единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 2 | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты очистки сточных вод | Единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| 3 | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | Завершено строительство объектов инфраструктуры | Единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | Единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 2 | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции | Единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| Основное мероприятие И3 – «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности) | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности на территории ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартальная. Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 2 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности на территории ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартальная. Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 3 | Мероприятие 01.05 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов теплоснабжения на территории ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартальная. Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 4 | Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов теплоснабжения на территории ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартальная. Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 5 | Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности на территории ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартальная. Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 6 | Мероприятие 01.13 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) | Количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных | Единица | Определяется на основании данных о количестве объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных на территории ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартальная. Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Единица | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 3 | Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) сетей (участков) теплоснабжения на территории ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартальная. Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 4 | Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) сетей теплоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) сетей теплоснабжения на территории ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартальная. Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 5 | Мероприятие 02.09 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных сетей теплоснабжения на территории ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартальная. Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 6 | Мероприятие 02.10 – Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Построены и реконструированы сети (участки) теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) сетей (участков) теплоснабжения на территории ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартальная. Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 7 | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Капитально отремонтированы сети (участки) теплоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных сетей (участков) теплоснабжения на территории ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартальная. Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | Единица | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной схемы теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Периодичность представления – ежегодная. Источник данных: Распоряжение Министерства энергетики Московской области |
| 2 | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Периодичность представления – ежегодная. Источник данных: Распоряжение Министерства энергетики Московской области |
| 3 | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее - ППРФ №782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ №782 схемы водоснабжения и водоотведения городского округа. Периодичность представления – ежегодная. Источник данных: Распоряжение Министерства энергетики Московской области |
| 4 | Мероприятие 05.06. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области | Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | Единица | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| Основное мероприятие И3 – «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Единица | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 2 | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Единица | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Единиц | # Кпуоп = Кпуn - Кпуn-1, где: # Кпуоп - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений # в отчетном периоде, единица; # Кпуn - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, единица; # Кпуn-1 - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец предыдущего отчетного периода, единица. # Источник данных – (акт о приемке выполненных работ) |
| 2 | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Единица | # Кздоп = Кздn - Кздn-1, где: # Кздоп - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) в отчетном периоде, единица; # Кздn - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; # Кздn-1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец предыдущего отчетного периода, единица. # Источник данных – (энергетические декларации) |
| Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | Единиц | # Кмкдоп = Кмкдn - Кмкдn-1, где: # Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица; # Кмкдn - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; # Кмкдn-1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица. # Источник данных – (акт о приемке выполненных работ) |
| Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | # Единица | # КмкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где: # КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица; # КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица; # КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица. # Источник данных – (энергетические декларации) |
| # Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования | # Процент | # Показатель рассчитывается как соотношение технически обслуженных газопроводов и газового оборудования в отчетный период (квартал / год) к общему количеству газопроводов и газового оборудования, запланированного к обслуживанию в отчетный период (квартал / год), выраженное в процентах. # Периодичность представления – ежеквартально. # Источник данных: акт о приемке выполненных работ. |
| # Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры | Единица | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов коммунальной инфраструктуры, приобретенных в муниципальную собственность. Результат выполнения подтверждается актом приема-передачи. |
| 2 | Мероприятие 1.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках | Единица | Фактическое значение результата определяется по количеству установленных и подключенных дизель генераторных установок на специализированных площадках, подтвержденных актами выполненных работ. |

Заместитель Главы Одинцовского городского округа                                                                                                         М.В. Коротаев

Приложение 5 к муниципальной программе

|  |  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строитнельству,/реконструкции объектов (дд.мм.гг-дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2026, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 1 "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЗУ №5, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б | 3840 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 127 886,94000 | 0,00000 | Итого: | 127 886,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 127 886,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 79 545,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 545,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 341,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 48 341,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ | 1200 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., г. Кубинка | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 17 970,64000 | 0,00000 | Итого: | 17 970,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 970,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 11 177,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 177,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 792,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 792,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ | 412 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Дунино | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 86 166,00000 | 0,00000 | Итого: | 86 166,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 86 166,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 53 595,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 595,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32 570,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 570,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ | 4800 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, ул. Сосновая | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 135 295,00000 | 0,00000 | Итого: | 135 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 135 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 84 153,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 84 153,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 141,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 51 141,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Реконструкция ВЗУ №6 Одинцовский городской округ | 3900 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, 24 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 77 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 47 894,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 894,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 106,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 106,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | Реконструкция ВЗУ №9 Одинцовский городской округ | 4080 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, Подушкинское шоссе, 19 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 77 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 47 894,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 894,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 106,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 106,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | Реконструкция ВЗУ №1 р.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2150 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 58 000,00000 | 0,00000 | Итого | 58 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 36 076,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 076,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 924,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 924,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | Реконструкция ВЗУ -2 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 1750 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 70 150,33000 | 0,00000 | Итого | 70 150,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 70 150,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 43 633,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 633,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26 516,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 516,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9 | Реконструкция водозаборного узла на территории пос. Барвиха (в т.ч. ПИР) | 3500 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Барвиха | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 30.11.2026 | 255 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 182 256,42000 | 182 256,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 113 728,00000 | 113 728,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 68 528,42000 | 68 528,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10 | Строительство водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 10.06.2025-29.11.2026 | 30.11.2026 | 111 796,10000 | 0,00000 | Итого: | 41 796,10000 | 41 796,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 26 080,76000 | 26 080,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 715,34000 | 15 715,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11 | Строительство ВЗУ и водопровода в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о. (в т.ч.ПИР) | 700 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. Усово-Тупик | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 30.11.2026 | 385 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 216 650,00000 | 216 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 133 350,00000 | 133 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 12 | Реконструкция ВЗУ -7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 9400 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, 35 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 100 000,00000 | 0,00000 | Итого | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 62 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 13 | Реконструкция ВЗУ с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1) | 1480 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1 | Реконструкция | 20.01.2025-29.11.2028 | 30.11.2028 | 1 208 088,33000 | 0,00000 | Итого: | 1 194 482,45000 | 300 654,70300 | 563 226,50700 | 330 601,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 759 717,31000 | 210 618,45300 | 346 184,08700 | 202 914,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 434 765,14000 | 90 036,25000 | 217 042,42000 | 127 686,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 14 | Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о. | 1200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 25 496,73000 | 0,00000 | Итого | 25 496,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 496,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 15 858,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 858,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 637,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 637,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 15 | Водопроводная сеть с реконструкцией водозаборного узла "Верхнее Ромашково" по адресу: Одинцовский г.о, с. Ромашково | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково. ул. Ноздрюхина | Реконструкция | 20.01.2025-29.11.2027 | 30.11.2027 | 180 485,63000 | 0,00000 | Итого | 135 364,22000 | 1 480,96000 | 133 883,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 84 339,88000 | 1 466,15000 | 82 873,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 024,34000 | 14,81000 | 51 009,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 16 | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцовское Одинцовский г.о. | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.ПМС-4 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 22 000,00000 | 0,00000 | Итого | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 684,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 684,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 316,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 316,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 17 | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 4080 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.22 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 99 274,51000 | 0,00000 | Итого | 99 274,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 99 274,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 61 748,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 748,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 525,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 525,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18 | Реконструкция ВЗУ, производительностью 1 265 м3/сут деревни Липки, стр. 126, Московская область со строительством водоводов (в т.ч. ПИР) | 1265 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., деревня Липки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 128 921,21000 | 0,00000 | Итого | 128 921,21000 | 38 676,36000 | 90 244,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 80 188,98000 | 24 056,69000 | 56 132,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 732,23000 | 14 619,67000 | 34 112,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19 | Реконструкция ВЗУ п.д.х. Жуковка-1, устройство (бурение) дополнительной скважины, увеличение РЧВ до 1560 куб. м., модернизация станции 2 подъема, модернизация станции водоочистки и обезжелезивания ( в т.ч. ПИР) | 1560 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.д.х. Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 274 430,00000 | 0,00000 | Итого | 274 430,00000 | 0,00000 | 147 770,00000 | 126 660,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 170 695,46000 | 0,00000 | 91 912,94000 | 78 782,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 103 734,54000 | 0,00000 | 55 857,06000 | 47 877,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 20 | Реконструкция ВЗУ п.д.х. Жуковка-1 ( в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., п.д.х. Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 50 664,00000 | 0,00000 | Итого | 50 664,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 664,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 31 513,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 513,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 151,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 151,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 3 254 154,55000 | 914 864,54300 | 935 124,61700 | 1 404 165,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 040 374,73000 | 592 600,05300 | 577 103,04700 | 870 671,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 213 779,82000 | 322 264,49000 | 358 021,57000 | 533 493,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в дер.Липки г.о. Одинцовский | 1000 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Липки | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 209 033,34000 | 0,00000 | Итого: | 209 033,34000 | 209 033,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 206 943,00000 | 206 943,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 090,34000 | 2 090,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию водоочистки в Ликино | 3024 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Ликино | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 80 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 80 000,00000 | 40 000,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 49 760,00000 | 24 880,00000 | 24 880,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 240,00000 | 15 120,00000 | 15 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульного оборудования на ВЗУ мощностью 600 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4 | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 01.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 108 340,00000 | 0,00000 | Итого: | 108 340,00000 | 0,00000 | 108 340,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 67 387,48000 | 0,00000 | 67 387,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 952,52000 | 0,00000 | 40 952,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Поставка и монтаж оборудования станции обезжелезивания производительностью 600 м куб/сут на ВЗУ п. Покровский городок | 600 м куб/сут | Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровский городок | Поставка и монтаж оборудования | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 229 600,00000 | 0,00000 | Итого | 229 600,00000 | 229 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 142 811,20000 | 142 811,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86 788,80000 | 86 788,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Поставка и монтаж дополнительного оборудования на станцию обезжелезивания №9 г. Одинцово | - | Московская область, г. Одинцово | Поставка и монтаж оборудования | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 104 550,00000 | 0,00000 | Итого | 104 550,00000 | 104 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 65 030,10000 | 65 030,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 519,90000 | 39 519,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 731 523,34000 | 583 183,34000 | 148 340,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 531 931,78000 | 439 664,30000 | 92 267,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 199 591,56000 | 143 519,04000 | 56 072,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.12.2028 | 30.12.2028 | 343 685,01000 | 0,00000 | Итого: | 275 007,97000 | 0,00000 | 180 326,02000 | 94 681,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 211 890,25000 | 0,00000 | 152 714,04000 | 59 176,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 117,72000 | 0,00000 | 27 611,98000 | 35 505,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 9500 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.09.2022-29.11.2026 | 30.11.2026 | 921 096,04000 | 0,00000 | Итого: | 287 081,34000 | 287 081,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 180 000,00000 | 180 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 107 081,34000 | 107 081,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений, производительностью 746,9 м3/сут деревни Липки, стр. 126 А, Московской области (в т.ч. ПИР) | 746,9 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Липки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 349 007,31000 | 0,00000 | Итого: | 349 007,31000 | 349 007,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 217 082,54000 | 217 082,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 131 924,77000 | 131 924,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Реконструкция самотёчного коллектора Подушкинское шоссе, строение 1 с увеличением диаметра на Ду 300 мм ( в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., д. Подушкино | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 42 028,50000 | 0,00000 | Итого: | 42 028,50000 | 42 028,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 26 141,73000 | 26 141,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 886,77000 | 15 886,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 01.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 953 125,12000 | 678 117,15000 | 180 326,02000 | 94 681,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 635 114,52000 | 423 224,27000 | 152 714,04000 | 59 176,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 318 010,60000 | 254 892,88000 | 27 611,98000 | 35 505,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) | 12 425 м3/сут | Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.11.2026 | 30.11.2026 | 4 139 803,10000 | 0,00000 | Итого: | 1 485 003,67000 | 1 485 003,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 1 470 153,63000 | 1 470 153,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 850,04000 | 14 850,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 01.05. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 1 485 003,67000 | 1 485 003,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 470 153,63000 | 1 470 153,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 850,04000 | 14 850,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция самотёчного коллектора Подушкинское шоссе, строение 1 с увеличением диаметра на Ду 300 мм ( в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., д. Подушкино | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 350 028,50000 | 0,00000 | Итого: | 350 028,50000 | 42 028,50000 | 154 000,00000 | 154 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 217 717,72000 | 26 141,72000 | 95 788,00000 | 95 788,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 132 310,78000 | 15 886,78000 | 58 212,00000 | 58 212,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Реконструкция участка самотечного коллектора диаметра Ду 800 мм п.Новоивановское (в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., п.Новоивановское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026- 29.11.2027 | 30.11.2027 | 305 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 305 000,00000 | 152 500,00000 | 152 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 189 710,00000 | 94 855,00000 | 94 855,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 115 290,00000 | 57 645,00000 | 57 645,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция КНС-2 ул. Гвардейская ЖК"Гусарская баллада", в связи с высоким износом, для обеспечения водоотведения ( в т.ч. ПИР) | - | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 42 500,00000 | 0,00000 | Итого: | 42 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 26 435,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 435,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Реконструкция КНС №1 п. Ильинское ( в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., п. Ильинское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 34 325,00000 | 0,00000 | Итого: | 34 325,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 325,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 21 350,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 350,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 974,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 974,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Реконструкция КНС №2 п. Ильинское ( в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., п. Ильинское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 17 700,00000 | 0,00000 | Итого: | 17 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 11 009,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 009,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 690,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 690,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | Реконструкция КНС-3 ул. Гвардейская ЖК "Гусарская баллада" ( в т.ч. ПИР) | - | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 42 500,00000 | 0,00000 | Итого: | 42 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 26 435,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 435,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 792 053,50000 | 194 528,50000 | 306 500,00000 | 291 025,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 492 657,27000 | 120 996,72000 | 190 643,00000 | 181 017,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 299 396,23000 | 73 531,78000 | 115 857,00000 | 110 007,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т .ч. ПИР) | 13 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 265 801,64000 | 0,00000 | Итого: | 119 610,74000 | 119 610,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 74 637,10000 | 74 637,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 973,64000 | 44 973,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 ( в т .ч. ПИР) | 2 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 56 867,80000 | 0,00000 | Итого: | 39 807,46000 | 39 807,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 24 839,86000 | 24 839,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 967,60000 | 14 967,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | 3,5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.07.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 168 477,34000 | 0,00000 | Итого: | 117 934,14000 | 117 934,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 73 590,90000 | 73 590,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 343,24000 | 44 343,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 10 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 23.07.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 213 123,89000 | 0,00000 | Итого: | 202 467,69000 | 202 467,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 126 339,84000 | 126 339,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 76 127,85000 | 76 127,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 01.07. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 479 820,03000 | 479 820,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 299 407,70000 | 299 407,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 180 412,33000 | 180 412,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино ( в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. дер. Хлюпино | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 31.12.2026 | 1 962,57187 | 0,00000 | Итого: | 981,28593 | 981,28593 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 981,28593 | 981,28593 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу : Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т .ч. ПИР) | 13 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 31.12.2026 | 132,60484 | 0,00000 | Итого: | 66,30242 | 66,30242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66,30242 | 66,30242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | 3 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 15.10.2025 | 23 827,09045 | 0,00000 | Итого: | 5 652,88897 | 5 652,88897 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 652,88897 | 5 652,88897 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 01.29. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 6 700,47732 | 6 700,47732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 700,47732 | 6 700,47732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей и сооружений водопровода и бытовой канализации в деревне Подушкино Одинцовского городского округа Московской области | 2500 пог.м | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Подушкино | Строительство | 20.01.2025-29.11.2026 | 30.11.2026 | 119 340,34000 | 0,00000 | Итого: | 83 538,24000 | 83 538,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 52 211,40000 | 52 211,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 326,84000 | 31 326,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 15 000 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 20.01.2023-29.11.2028 | 30.11.2028 | 1 914 710,34000 | 0,00000 | Итого: | 1 767 591,67000 | 934 962,58000 | 676 820,78000 | 155 808,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 1 471 464,55000 | 925 612,95000 | 448 159,79000 | 97 691,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 296 127,12000 | 9 349,63000 | 228 660,99000 | 58 116,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о. | 10,5 км. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 36 530,00000 | 0,00000 | Итого: | 36 530,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 530,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 22 721,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 721,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 808,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 808,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) (1 и 2 этапы) | 3 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2026 | 30.11.2026 | 319 640,81000 | 0,00000 | Итого: | 24 698,09000 | 24 698,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 20 993,37000 | 20 993,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 704,72000 | 3 704,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовского г.о. (в т.ч. ПИР) 1-2 этапы | 5,9 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2026 | 30.11.2026 | 614 705,72000 | 0,00000 | Итого: | 39 159,22000 | 39 159,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 33 285,34000 | 33 285,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 873,88000 | 5 873,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | Строительство и реконструкция сетей водоотведения в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о.. (в т.ч.ПИР) | 3100 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Усово-Тупик | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 441 650,00000 | 0,00000 | Итого: | 441 650,00000 | 40 150,00000 | 401 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 274 706,30000 | 24 973,30000 | 249 733,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 166 943,70000 | 15 176,70000 | 151 767,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение) | 6 куб. м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., с.Ромашково | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 41 855,20000 | 0,00000 | Итого: | 41 855,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 41 855,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 37 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 855,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 855,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | Реконструкция сети водоснабжения п. Кубинка-10 (в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., с.Ромашково | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 64 700,40000 | 0,00000 | Итого: | 64 700,40000 | 22 645,20000 | 22 645,20000 | 19 410,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 40 243,64000 | 14 085,31000 | 14 085,31000 | 12 073,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 456,76000 | 8 559,89000 | 8 559,89000 | 7 336,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9 | Сети водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское | - | Московская область, Одинцовский г.о., с.Успенское | Реконструкция | 20.01.2027- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 167 660,00000 | 0,00000 | Итого: | 167 660,00000 | 0,00000 | 83 830,00000 | 83 830,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 104 284,52000 | 0,00000 | 52 142,26000 | 52 142,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 375,48000 | 0,00000 | 31 687,74000 | 31 687,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10 | Строительство напорной сети канализации от ГКНС Барвиха до очистных сооружений Лайково (в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Подушкино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 1 484 129,41000 | 0,00000 | Итого: | 1 484 129,41000 | 0,00000 | 200 000,00000 | 1 284 129,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 1 484 129,41000 | 0,00000 | 200 000,00000 | 1 284 129,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 4 151 512,23000 | 1 145 153,33000 | 1 384 795,98000 | 1 621 562,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 541 040,19000 | 1 071 161,67000 | 964 120,36000 | 1 505 758,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 610 472,04000 | 73 991,66000 | 420 675,62000 | 115 804,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 252 248,37716 | 0,00000 | Итого: | 11 853 892,91732 | 5 487 371,04032 | 2 955 086,61700 | 3 411 435,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Заместитель Главы Одинцовского городского округа М.В. Коротаев

| Приложение 6 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 01.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятияю: | 2026-2030 | Итого: | 212 000,00000 | 212 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 131 864,00000 | 131 864,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 80 136,00000 | 80 136,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | Приобретение монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульных очистных сооружений мощностью 350 м3/сут. по адресу: Московская область, Одинцовской г.о., д. Липки | 20.01.2026-29.06.2026 | Итого: | 212 000,00000 | 212 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 131 864,00000 | 131 864,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 80 136,00000 | 80 136,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Заместитель Главы Одинцовского городского округа М.В. Коротаев