АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2025 № 7420

Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского

округа Московской области «Экология и окружающая среда»

на 2026-2030 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 13.08.2025 №5030,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2026-2030 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2026 год 
и плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа					           А.Р. Иванов

# Утверждена

# постановлением Администрации

# Одинцовского городского округа

# Московской области

# от 20.11.2025 №_7420

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

на 2026-2030 годы

г. Одинцово

| Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Одинцовского городского округа Московской области – начальник Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского городского округа Московской области - А.А. Тесля |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения качества окружающей среды Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» направлена на обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в округе, экологическое воспитание населения. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» направлена на повышение эксплуатационной надежности ГТС, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию, повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» направлена на улучшение экологической ситуации в округе: санитарного состояния лесов, создание благоприятной экологической среды, что позволит повысить защитные, природоохранные, санитарно-оздоровительные, рекреационные и другие свойства лесов. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» направлена на повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления на территории округа. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 158 969,76000 | 65 340,00000 | 23 407,44000 | 23 407,44000 | 23 407,44000 | 23 407,44000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 475 792,79000 | 115 760,79000 | 90 008,00000 | 90 008,00000 | 90 008,00000 | 90 008,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 634 762,55000 | 181 100,79000 | 113 415,44000 | 113 415,44000 | 113 415,44000 | 113 415,44000 |

Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одинцовский городской округ Московской области (далее – округ) характеризуется минимальным уровнем загрязнения, является экологически чистым округом в Московской области с благоприятными возможностями для рекреации.

Несмотря на наличие в нем промышленных зон, чистота воздушного пространства от этого не страдает. Это обусловлено наличием лесопарковой зоны, выполняющей защитные функции. Лесные массивы выполняют водоохранные, санитарно-гигиенические, туристические, просветительские и оздоровительные функции.

Все леса округа ввиду их исключительной экологической значимости отнесены к защитным лесам, в которых доминируют зеленые и лесопарковые зоны. Эксплуатационные леса отсутствуют.

По многолетним комплексным интегральным исследованиям, проводимым с 2000 года на территории Одинцовского городского округа, экологическое состояние окружающей среды оценивается как достаточно благоприятное и характеризуется низким уровнем потери экологической ценности природно – территориальных комплексов.

В рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.

Основными проблемами в сфере охраны окружающей среды, на решение которых направлена реализация муниципальной программы, являются:

- увеличение суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух из-за быстрого роста числа единиц автотранспорта, опережающего строительство новых современных автотрасс;

- увеличение антропогенной нагрузки на все компоненты окружающей среды, связанное с массовым строительством, в том числе в водоохранных зонах, ростом численности населения, включая лиц, зарегистрированных в других регионах и проживающих в летний период в округе;

- размещение производств, имеющих вредные выбросы в атмосферу, в границах населенных пунктов и в их непосредственной близости;

- рост числа отходов производства и потребления, их несанкционированное размещение, низкий уровень их обезвреживания и использования;

- угроза сокращения видового состава численности объектов животного и растительного мира, утраты природных комплексов при строительстве.

Обеспечение экологически безопасного развития территории округа, снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет минимизации образования твердых, жидких и газообразных отходов, шумового загрязнения, прогнозируемых в результате реализации муниципальной программы, возможно в условиях внедрения экологически эффективных инновационных технологий во всех сферах хозяйственной и иной деятельности, поддержания и развития сети особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ).

В округе суммарная площадь ООПТ местного значения, включая пространственные экологические коридоры – пути миграции животных, составляет 4 878,9086 га или 3,6% от общей площади территории округа, что способствует сохранению редких, занесённых в Красную Книгу Российской Федерации и Красную Книгу Московской области, а также находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира и мест их обитания.

С целью сохранения природного наследия, Администрацией Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация), утверждены 14 паспортов (положений) ООПТ с их точными границами и режимом охраны территории, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости как зоны с особыми условиями использования территории.

Поддержание экологического равновесия в округе осуществляется через систему компенсационного озеленения, а именно при необходимости вырубки деревьев проводится обязательная посадка новых саженцев, что позволяет сохранять зеленый фонд территории. Кроме того, в рамках муниципальной программы разработаны мероприятия, связанные с проведением санитарно – оздоровительных мероприятий в отношении старовозрастных уникальных деревьев, парков, контролем качества воды родников и поверхностных природных водных объектов.

Актуальным является лечение деревьев, которые в предыдущие годы отнесены к категории ООПТ «Памятники живой природы», для защиты их от механических повреждений и инфекционных заболеваний во избежание их утраты.

Немаловажной составляющей экологического благополучия в округе является наличие большого количества водных объектов.

Решение водных проблем в округе занимает ведущее место, в том числе: обеспечение качества поверхностных и подземных вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и другие.

Стратегической целью государственной политики в области экологического развития, в соответствии с  Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утверждёнными Президентом Российской Федерации 30.04.2012, является сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.

В целях повышения качества воды в водных объектах, восстановления водных экосистем и рекреационного потенциала водных объектов требуется решить следующие задачи:

- сокращение антропогенного воздействия на водные объекты и их водосборные территории;

- предотвращение деградации малых рек.

Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на водные объекты позволят достичь высоких экологических стандартов жизни населения, сохранения здоровья граждан, улучшить состояние водных экосистем как необходимого фактора для восстановления видового разнообразия и обеспечения условий для воспроизводства водных биоресурсов.

Охрана и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, предполагают решение ряда задач по снижению антропогенной нагрузки на водные объекты, охране подземных вод от загрязнения, реабилитации водных объектов, в том числе малых рек, которые утратили способность к самоочищению и ликвидации накопленного экологического вреда.

Так, в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на 2026-2030 годы (далее – муниципальная программа), планируется осуществление мероприятий по проведению мониторинга водных объектов, включающих в себя обследование малых рек на территории округа, и проведение мероприятий по эколого-геохимической и микробиологической оценке состояния основных водотоков на территории округа.

В связи с активным использованием жителями и гостями округа воды для хозяйственно-бытовых целей из природных источников – родников, актуальным является выявление новых источников и мониторинг качества их воды.

На состояние природных объектов и безопасность населения влияет состояние гидротехнических сооружений (далее - ГТС).

В целях развития сельского хозяйства, водообеспечения предприятий и населения, противопожарной безопасности, а также в целях создания условий для отдыха населения в 1970-90 годах на территории округа построено и по состоянию на 01.09.2025 стоят на учете в Министерстве экологии и природопользования Московской области 62 ГТС, 29 из которых находятся в муниципальной собственности.

Основная часть бесхозяйных ГТС является низконапорными сооружениями с небольшим объемом водохранилища, и в случае аварии не представляют угрозы для населения, объектов экономики и жизнеобеспечения.

Одновременно проводится работа по выявлению и определению собственников бесхозяйных ГТС и постановке бесхозяйных ГТС на учет в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии как бесхозяйных объектов и дальнейшей регистрации прав на них.

В декабре 2022 года завершены работы по рекультивации полигона ТКО «Часцы». В целях обеспечения безопасного функционирования объекта, с 2023 года осуществляется комплекс мероприятий по содержанию и эксплуатации полигона, включающий содержание территории, обслуживание установки обезвреживания горючих газов и модульной локальной очистной обратноосмотической станции для очистки загрязненных стоков. Также проводятся мероприятия по экологическому мониторингу в соответствии с проектной документацией

Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения.

Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012, указано, что достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;

- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований, направленных на совершенствование государственной политики в области охраны природы, Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», Государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2030 годы.

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения качества окружающей среды округа, посредством обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в округе и ее улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышения эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зелёных насаждений.

Для решения задачи по экологическому образованию и формированию экологической культуры населения планируются мероприятия, предусматривающие проведение ежегодных экологических праздников, конкурсов, акций, фестивалей, конференций среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования на территории округа.

Для реализации мероприятий по сохранению и развитию ООПТ местного значения, обустройству и санитарной очистке территории, обозначению границ ООПТ местного значения разработан комплекс мер, способствующих созданию дополнительных условий для стабилизации среды обитания, поддержания биоразнообразия.

Перечень мероприятий муниципальной программы и результаты их выполнения, направленные на достижение ее целей, представлены в приложении 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2026-2030 годы».

Целевые показатели муниципальной программы, характеризующие достижение целей, представлены в приложении 2 к муниципальной программе «Целевые показатели муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2026-2030 годы».

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, представлен в приложении 3 к муниципальной программе «Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, предусмотренный мероприятием 01.03 подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области».

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы представлена в приложении 4 к муниципальной программе «Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2026-2030 годы».

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 5 к муниципальной программе «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2026-2030 годы».

Инерционный прогноз развития экологической сферы с учетом реализации муниципальной программы

Основными направлениями реализации муниципальной программы является сохранение природных экосистем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности округа.

По всем существующим ООПТ местного значения округа направлена информация для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Это позволяет официально информировать правообладателей земельных участков о взаиморасположении границ ООПТ и земельных участков, наличия ограничений и обременений, для которых установлен режим особой охраны ООПТ, то есть реализовать ключевую составляющую в соблюдении режима особой охраны ООПТ. Наличие ООПТ в единой картографической системе ЕГРН также позволяет своевременно учитывать границы ООПТ при проектировании объектов строительства и предпринимать соответствующие своевременные меры для сохранности природных комплексов и объектов на долгосрочную перспективу. Таким образом, исключительно важно обеспечить наличие информации о местонахождении, режиме и границах ООПТ в Едином государственном реестре недвижимости.

Реализация предлагаемых муниципальной программой мероприятий способствует сохранению ценных природных систем, редких и уязвимых видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области и (или) Красную книгу Российской Федерации, а также мест их обитания.

Реализация комплекса мероприятий по обследованию малых рек позволит определить их состояние донных отложений водных объектов, берегов и водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории округа, выявить основные загрязнители на малых реках, оценить химический состав в ходе эколого-геохимических и микробиологических исследований, результаты которых используются для выработки предложений по ликвидации причин загрязнения, предложений в необходимости по разработке проектов по восстановлению русла рек и их очистке.

При реализации мероприятий муниципальной программы ожидается приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, в случае возникновения аварий и разрушений тела плотины на которых, в зону затопления могут попасть жилые дома и объекты жизнеобеспечения.

В настоящее время в округе, как и во всей Московской области ведется работа по созданию современной отрасли обращения с отходами.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказчиком

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице заместителя Главы Одинцовского городского округа – начальника Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского городского округа - А.А. Тесля.

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- формирует бюджетные заявки и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы в бюджет Одинцовского городского округа на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий;

- формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия.

Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляются путем проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной программы

Ответственность за реализацию муниципальной программы и достижение установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы несет отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации формирует:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы в подсистеме Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы согласно утверждённым формам, согласовывает его с Финансово-казначейским управлением Администрации в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы округа дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты анализа:

- достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

-  выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы;

-    причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы представляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ округа, утвержденным постановлением Администрации от 30.12.2022 № 7905.

Начальник Управления муниципального

земельного контроля и экологии     						        М.В. Артемова

Приложение 1

к Муниципальной программе

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 Проведение обследований состояния окружающей среды | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 500,00000 | 1100,00000 |  |  |  |  | 1 100,00000 | 1100,00000 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
| 1.1. | Мероприятие 01.03 Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 500,00000 | 1100,00000 |  |  |  |  | 1 100,00000 | 1100,00000 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 280 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий | 2026-2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 285,00000 | 1857,00000 |  |  |  |  | 1857,00000 | 1 857,00000 | 1 857,00000 | 1 857,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Изготовление и установка щитов на границах особо охраняемых природных территорий информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях | 2026-2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 785,00000 | 357,00000 |  |  |  |  | 357,00000 | 357,00000 | 357,00000 | 357,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Установлены аншлаги на границах ООПТ, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.04 Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения (проведение работ по очистке ООПТ от мусора, вырубке сухостойных деревьев, уборке неликвидной древесины) | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 500,00000 | 1 500,00000 |  |  |  |  | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
| 2.2.1 | Проведение санитарных мероприятий по оздоровлению деревьев категории ООПТ местного значения "Памятник живой природы" | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 500,00000 | 500,00000 |  |  |  |  | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
| 2.2.2 | Санитарная очистка территорий ООПТ местного значения от твердых бытовых отходов | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 000,00000 | 1 000,00000 |  |  |  |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
| 3. | Основное мероприятие 03 Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 500,00000 | 300,00000 |  |  |  |  | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
| 3.1. | Мероприятие 03.01 Проведение экологических мероприятий, выставок семинаров, в итом числе "Дней защиты от экологической опасности" | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 500,00000 | 300,00000 |  |  |  |  | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и эклогии Администрации |
|  | Проведены экологические мероприятия, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 600 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 16 285,00000 | 3 257,00000 |  |  |  |  | 3 257,00000 | 3 257,00000 | 3 257,00000 | 3 257,00000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  | 16 285,00000 | 3 257,00000 |  |  |  |  | 3 257,00000 | 3 257,00000 | 3 257,00000 | 3 257,00000 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2026 - 2030 гг. | Итого: | 67 685,35000 | 67 685,35000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41 932,56000 | 41 932,56000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 752,79000 | 25 752,79000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2026 - 2030 гг. | Итого: | 67 685,35000 | 67 685,35000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации (приложение 3 к Муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41 932,56000 | 41 932,56000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 752,79000 | 25 752,79000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел сэкологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов | 2026-2030 гг. | Итого: | 6 485,00000 | 1 297,00000 |  |  |  |  | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 485,00000 | 1 297,00000 |  |  |  |  | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 03.01 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2026-2030 гг. | Итого: | 6 485,00000 | 1 297,00000 |  |  |  |  | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 485,00000 | 1 297,00000 |  |  |  |  | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 |  |
|  | Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности, га | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 2.2 | Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 74 170,35000 | 68 982,35000 |  |  |  |  | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 41 932,56000 | 41 932,56000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  | 32 237,79000 | 27 049,79000 |  |  |  |  | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 | 1 297,00000 |  |
| Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2026 - 2030 гг. | Итого: | 118 437,20000 | 23 687,44000 |  |  |  |  | 23 888,44000 | 23 687,44000 | 23 687,44000 | 23 687,44000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 117 037,20000 | 23 407,44000 |  |  |  |  | 23 407,44000 | 23 407,44000 | 23 407,44000 | 23 407,44000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 400,00000 | 280,00000 |  |  |  |  | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.06 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | 2026 - 2030 гг. | Итого: | 153 667,25000 | 35 296,79000 |  |  |  |  | 35 296,79000 | 35 296,79000 | 23 888,44000 | 23 888,44000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 117 037,20000 | 23 407,44000 |  |  |  |  | 23 407,44000 | 23 407,44000 | 23 407,44000 | 23 407,44000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 204,00000 | 280,00000 |  |  |  |  | 481,00000 | 481,00000 | 481,00000 | 481,00000 |  |
|  | Объем ликвидированных отходов на лесных учасках в составе земель лесного фонда, куб.м. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10000,00 | 2000,00 | 0,00 | 500,00 | 750,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 04 Вовлечение населения в мероприятия по охране леса | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 000,00000 | 600,00000 |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
| 2.1. | Мероприятие 04.01 Организация и проведение акций по посадке леса | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 000,00000 | 600,00000 |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Проведены акции по посадке леса, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 121 437,20000 | 24 287,44000 |  |  |  |  | 24 287,44000 | 24 287,44000 | 24 287,44000 | 24 287,44000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 117 037,20000 | 23 407,44000 |  |  |  |  | 23 407,44000 | 23 407,44000 | 23 407,44000 | 23 407,44000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  | 4 400,00000 | 880,00000 |  |  |  |  | 880,00000 | 880,00000 | 880,00000 | 880,00000 |  |
| Подпрограмма 5 "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
| 1.1 | Мероприятие 01.04 Ликвидация несанкционированных свалок | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Ликвидированы несанкционированные свалки | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00000 | 1,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации | 2026 - 2030 гг. | Итого: | 422 870,00000 | 84 574,00000 |  |  |  |  | 84 574,00000 | 84 574,00000 | 84 574,00000 | 84 574,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Содержание газона на полигоне ТКО | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 500,00000 | 10 300,00000 |  |  |  |  | 10 300,00000 | 10 300,00000 | 10 300,00000 | 10 300,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Выполнены работы по содержанию газона на полигоне ТКО, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Содержание дорог на полигоне ТКО | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35 000,00000 | 7 000,00000 |  |  |  |  | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Проведены мероприятия по содержанию дорог на полигоне ТКО, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 Обеспечение охраны территории полигона ТКО | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 870,00000 | 2 574,00000 |  |  |  |  | 2 574,00000 | 2 574,00000 | 2 574,00000 | 2 574,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Обеспечена охрана территории полигона ТКО, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.04 Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 000,00000 | 6 200,00000 |  |  |  |  | 6 200,00000 | 6 200,00000 | 6 200,00000 | 6 200,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Проведен отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 Обеспечение оплаты расходов на электроснабжение полигона ТКО | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 000,00000 | 4 800,00000 |  |  |  |  | 4 800,00000 | 4 800,00000 | 4 800,00000 | 4 800,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Произведена оплата расходов на электроснабжение полигона ТКО, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.6 | Мероприятие 02.06 Обслуживание установки обезвреживания горючих газов ("свалочный газ"), расположенной на полигоне ТКО (Факельная установка) | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 975,00000 | 14 195,00000 |  |  |  |  | 14 195,00000 | 14 195,00000 | 14 195,00000 | 14 195,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Выполнены работы/услуги по обслуживание установки обезвреживания горючих газов ("свалочный газ"), расположенной на полигоне ТКО (Факельная установка), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.7 | Мероприятие 02.08 Обслуживание модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 525,00000 | 13 305,00000 |  |  |  |  | 13 305,00000 | 13 305,00000 | 13 305,00000 | 13 305,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Выполнены работы/услуги по обслуживанию модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.8 | Мероприятие 02.09 Вывоз, утилизация и/или обезвреживание фильтрата и оказание услуг по сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО | 2026 - 2030 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 131 000,00000 | 26 200,00000 |  |  |  |  | 26 200,00000 | 26 200,00000 | 26 200,00000 | 26 200,00000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  | Выполнены работы/оказаны услуги по вывозу, утилизации и/или обезвреживанию фильтрата, сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО, % | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 422 870,00000 | 84 574,00000 |  |  |  |  | 84 574,00000 | 84 574,00000 | 84 574,00000 | 84 574,00000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  | 422 870,00000 | 84 574,00000 |  |  |  |  | 84 574,00000 | 84 574,00000 | 84 574,00000 | 84 574,00000 |  |
|  | Итого по программе: |  |  | 634 762,55000 | 181 100,79000 |  |  |  |  | 113 415,44000 | 113 415,44000 | 113 415,44000 | 113 415,44000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 158 969,76000 | 65 340,00000 |  |  |  |  | 23 407,44000 | 23 407,44000 | 23 407,44000 | 23 407,44000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  | 475 792,79000 | 115 760,79000 |  |  |  |  | 90 008,00000 | 90 008,00000 | 90 008,00000 | 90 008,00000 |  |
| Начальник Управления муниципального земельного контроля и экологии М.В. Артемова Согласовано: Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Муниципальной программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» НА 2026-2030 ГОДЫ

| N № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (на 2025 год) | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание условий для повышения качества окружающей среды Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Отраслевой показатель | единица | 1 компонента окружающей среды (количество контрольных точек для оценки степени загрязнения окружающей среды: поверхностные воды, родники | 1 компонента окружающей среды (количество контрольных точек для оценки степени загрязнения окружающей среды: поверхностные воды, родники | 1 компонента окружающей среды (количество контрольныхточек для оценки степени загрязнения окружающей среды: поверхностные воды, родники | 1 компонента окружающей среды (количество контрольныхточек для оценки степени загрязнения окружающей среды: поверхностные воды, родники | 1 компонента окружающей среды (количество контрольныхточек для оценки степени загрязнения окружающей среды: поверхностные воды, родники | 1 компонента окружающей среды (количество контрольныхточек для оценки степени загрязнения окружающей среды: поверхностные воды, родники | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Админитсрации | 1.01.03 |
| 1.2 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Отраслевой показатель | человек | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации | 1.03.01 |
| 1.3 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации | 2.01.03 |
| 11.4. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | Отраслевой показатель, Показатель госпрограммы | тыс.чел. | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации | 2.01.03 |
| 1.5 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Приоритетный показатель, Показатель госпрограммы | штука | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации | 2.03.01 |
| 11.6 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Отраслевой показатель | штука | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации | 2.03.03 |
| 1.7 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации | 4.01.06 |
| 11.8 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов и законсервированного комплекса по переработке отходов | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации | 5.02.01, 5.02.02, 5.02.03, 5.02.04, 5.02.05, 5.02.06, 5.02.08, 5.02.09 |

Начальник Управления муниципального земельного

контроля и экологии 												                      	     М.В. Артемова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ МЕРОПРИЯТИЕМ 01.03 ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классифи-катором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания | Финансирование, в том числе распределение субсидий (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | х | х | х | х | х | 67685,35000 | Итого: | 67 685,35000 | 67 685,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 41932,56000 | Средства бюджета Московской области | 41 932,56000 | 41 932,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25752,79000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 752,79000 | 25 752,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) плотины пруда на р. Вяземка в п. Назарьево Одинцовского городского округа Московской области | Сооружение 1948 года постройки, длина водопропуска 12м, протяженность 90 м, высота падения воды 3 м, обем 3039 куб.м., площадь покрытия 1098 кв.м. | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2026 |  |  | 55903,35000 | Итого по объекту: | 55 903,35000 | 55 903,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34604,16000 | Средства бюджета Московской области | 34 604,16000 | 34 604,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21299,19000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 299,19000 | 21 299,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Плотина пруда на р. Вяземка в п. Назарьево Одинцовского городского округа Московской области |  | Сопровождение работ по капитальному ремонту плотины (авторский надзор) | 2026 |  |  | 0,00000 | Итого по объекту: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Плотина пруда на р. Вяземка в п. Назарьево Одинцовского городского округа Московской области |  | Сопровождение работ по капитальному ремонту плотины (технический заказчик) | 2026 |  |  | 0,00000 | Итого по объекту: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) земляная плотина в саду в д. Шульгино | Сооружение 1963 года постройки, длина плотины по гребню - 78,3 м, ширина по гребню - от 13,0 до 33,0 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2026 |  |  | 11782,00000 | Итого по объекту: | 11 782,00000 | 11 782,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 328,40000 | Средства бюджета Московской области | 7 328,40000 | 7 328,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 453,60000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 453,60000 | 4 453,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Земляная плотина в саду в д. Шульгино |  | Сопровождение работ по капитальному ремонту плотины (авторский надзор) | 2026 |  |  | 0,00000 | Итого по объекту: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Земляная плотина в саду в д. Шульгино |  | Сопровождение работ по капитальному ремонту плотины (технический заказчик) | 2026 |  |  | 0,00000 | Итого по объекту: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего по перечню |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 67 685,35000 | 67 685,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41 932,56000 | 41 932,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 752,79000 | 25 752,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Начальник Управления муниципального земельного контроля и экологии М.В. Артемова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к Муниципальной программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» на 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единица | Показатель рассчитывается как суммарное количество реализованных мероприятий по исследованию состояния окружающей среды | Акты выполненных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных исследованиях | Ежегодно |
| 2. | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | человек | Показатель рассчитывается по формуле: Cnas=Ch+Cэ Где, Ch-количество участников, выставок, семинаров; Cэ-количество участников экологических мероприятий | Акты выполненных работ, а также отчеты о мероприятиях с указанием количества участников | Ежегодно |
| 3. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Процент | Показатель рассчитывается по формуле: (Vгтс р / Vгтс общ) х 100, где: Vгтс p - количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы Vгтс общ - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности и находящиеся на содержании | Акты выполненных работ | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |
| 4. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | тыс. чел. | Фактически достигнутое значение рассчитывается по формуле: HMO= ∑_(p=2024)^p ∑_ip^(ip=12) ∑_t^T▒Hnp, где: HMO- численность населения Московской области, постоянно проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод с 1 января 2024 года на конец отчетного года P, тыс. чел.; Нnp- численность постоянно проживающего населения Московской области на t-ой территории, постоянно проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, на конец ip-месяца p-года, тыс. чел.; ip - порядковый номер месяца p-года, ip = 1,…12; - год, p = 2027; t - порядковый номер территории, подверженной негативному воздействию вод, t = 1, ..., T, где T - количество t территорий в муниципальных образованиях Московской области на конец ip-месяца. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 5. | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Штука | Показатель рассчитывается нарастающим итогом как суммарное количество водных объектов, в отношении которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов | Акты выполненных работ | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 6. | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | штука | Показатель рассчитывается как суммарное количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 7. | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | процент | Показатель рассчитывается по формуле: Cно = Nно / Nобщ x 100%, где: Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования; Nно – объем ликвидированных отходов, куб. м; Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 8. | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов и законсервированного комплекса по переработке отходов | процент | Показатель рассчитывается по формуле: ПРОJ = ИОМj / ОМj * 100 %, где: ПРОJ - процент реализованных мероприятий, предусмотренный в отношении j-го объекта. ОМj - объем мероприятий, предусмотренных в отношении j-го объекта; ИОМj - исполненный объем мероприятий, предусмотренный в отношении j-го объекта (в том (утилизация фильтрата и обеспечение работ, связанных с обезвреживанием биогаза). | Акты выполненных работ в соответствии с муниципальным контрактом. | Ежегодно |

Начальник Управления муниципального земельного контроля и экологии        		                                        М.В. Артемова

Приложение 5 к Муниципальной программе

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» НА 2026-2030 ГОДЫ

| № п/п | Номер мероприятия |  | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мероприятие 01.03 Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды | Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды |
| Основное мероприятие 02 «Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий» |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятие 02.01 Изготовление и установка щитов на границах особо охраняемых природных территорий информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях | Установлены аншлаги на границах ООПТ | штука | Показатель определяется как общее количество установленных аншлагов по акту выполненных работ |
| Основное мероприятие 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 03.01 Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности» |  | Проведены экологические мероприятия | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных выставок и семинаров |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации |  | Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация |
|  |  |  | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по проведенным мероприятиям, согласно актам выполненных работ |
| Основное мероприятие 03 «Ликвидация последствий засорения водных объектов» |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 03.01 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности |  | Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности | гектар | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по очистке прудов |
| 3 | Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора |  | Проведены работы по очистке прудов от мусора | гектар | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по очистке от мусора |
| Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.06 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов |  | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда | кубические метры | Определяется Законом Московской области № 245/2021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» |
| Основное мероприятие 04 «Вовлечение населения в мероприятия по охране леса» |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 04.01 Организация и проведение акций по посадке леса |  | Проведены акции по посадке леса | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных акций по посадке леса |
| Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.04 Ликвидация несанкционированных свалок |  | Ликвидированы несанкционированные свалки | единица | Количество проведенных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |
| Основное мероприятие 2 «Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации» |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 02.01 Содержание газона на полигоне ТКО |  | Выполнены работы по содержанию газона на полигоне ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных мероприятий по содержанию дорог на полигоне ТКО |
| 3 | Мероприятие 02.02 Содержание дорог на полигоне ТКО |  | Проведены мероприятия по содержанию дорог на полигоне ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных мероприятий по содержанию дорог на полигоне ТКО |
| 4 | Мероприятие 02.03 Обеспечение охраны территории полигона ТКО |  | Обеспечена охрана территории полигона ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых обеспечена охрана территории объекта |
| 5 | Мероприятие 02.04 Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО |  | Проведен отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены отборы проб и обработаны данные лабораторных исследований |
| 6 | Мероприятие 02.05 Обеспечение оплаты расходов на энергоснабжение полигона ТКО |  | Произведена оплата расходов на энергоснабжение полигона ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых обеспечена оплата расходов на энергоснабжение полигона ТКО |
| 7 | Мероприятие 02.06 Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) |  | Выполнены работы/услуги по обслуживанию установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых выполнены работы/услуги по обслуживанию установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) |
| 8 | Мероприятие 02.08 Обслуживание модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО |  | Выполнены работы/услуги по обслуживанию модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО | единица | Показатель определяется как, общее количество объектов, в отношении которых выполнены работы/услуги по обслуживанию модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО |
| 9 | Мероприятие 02.09 Вывоз, утилизация и/или обезвреживание фильтрата и оказание услуг по сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО |  | Выполнены работы/оказаны услуги по вывозу, утилизации и/или обезвреживанию фильтрата, сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО | процент | Показатель выполнения работ по вывозу и утилизации и/или обезвреживанию фильтрата, а также осуществлен сбор и утилизация свалочного газа с полигона твердых коммунальных отходов рассчитывается как среднее значение: ВРфд=(Врф+ВРд)/2 Где : Врф - выполненные работы по вывозу и утилизации и/или обезвреживанию фильтрата в %. ВРд - выполненные работы по сбору и утилизации свалочного газа в %. |

Начальник Управления муниципального земельного контроля  и экологии 		                                                         М.В. Артемова