АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2025 № 7299

Об утверждении муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2026-2030 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области        от 30.12.2022 № 7905, Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области         от 13.08.2025 № 5030,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2026-2030 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа				              А.Р. Иванов

Утверждена постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 14.11.2025 № 7299

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2026-2030 годы

- Паспорт муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Одинцовского городского округа Григорьев С.Ю |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Цель муниципальной программы | - Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области. - Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальный заказчик подпрограммы: |
| - Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| - Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |
| - Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» - реализация мероприятий направлена на повышение уровня благоустройства территорий Одинцовского городского округа Московской области (далее – городской округ), в том числе: - благоустройство общественных территорий, в том числе скверов, лесопарковых зон, зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха, изготовление и установка стел, развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха; - благоустройство пространств для активного отдыха, обустройство и установка детских, игровых площадок, обустройство велосипедной инфраструктуры; |

|  | - устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»; - улучшение архитектурно-художественного облика городского округа и создание современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде заселенных ландшафтов, комплексному и устойчивому развитию городского округа. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» - реализация мероприятий направлена на создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексную модернизацию объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети, в том числе: - ремонт и содержание дворовых территорий, ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, создание и ремонт пешеходных коммуникаций; - приобретение коммунальной техники; - содержание, ремонт и восстановление уличного освещения - содержание дворовых и общественных территорий, в том числе парков культуры и отдыха, замена и модернизация детских игровых площадок; - приведение в надлежащее состояние многоквартирных домов и их подъездов. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» - реализация мероприятий направлена на улучшение условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, обеспечение деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в городском округе. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 963 100,79000 | 2 411 286,89000 | 261 627,32000 | 0,00000 | 290 186,58000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22 876 288,31665 | 5 564 951,16333 | 5 016 486,74383 | 4 039 998,12983 | 4 214 854,14983 | 4 039 998,12983 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 25 839 389,10665 | 7 976 238,05333 | 5 278 114,06383 | 4 039 998,12983 | 4 505 040,72983 | 4 039 998,12983 |

- Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Целями муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Программа) являются:

-  повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа;

- создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа.

В целях Программы понятие «городская среда» используется применительно к городскому округу в целом.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации одной из целей комплексного развития территорий является создание необходимых условий для развития благоустройства территорий городских округов. При этом под благоустройством территории – одним из видов градостроительной деятельности, понимается деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленных Правилами благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденными Решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 27.12.2019 № 11/13, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории городского округа, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Согласно постановлению Совета Федерации Собрания Российской Федерации от 24.10.2018 № 461-СФ «О мерах Правительства Российской Федерации по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», эффективность решений по формированию современной городской среды зависит не только от органов местного самоуправления, но и от жителей муниципальных образований, неравнодушных к облику городов и заинтересованных в благоустройстве их территорий. Участие жителей играет значимую роль в реализации программы по формированию современной городской среды и обеспечении общественного контроля в сфере благоустройства территорий муниципальных образований.

Таким образом, работа по формированию современной комфортной городской среды на территории городского округа осуществляется по следующим основным направлениям:

- обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан за счет создания новых и развития существующих озелененных территорий общего пользования, систем наружного и архитектурно- художественного освещения;

- привлечение населения к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, прогулкам на свежем воздухе через развитие уличной детской игровой, спортивной, велосипедной и пешеходной инфраструктур;

- обеспечение комфортных условий для оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья, прогулок и иной рекреационной деятельности граждан за счет развития и модернизации существующих парков культуры и отдыха, благоустройства лесных участков, отведенных для рекреационного использования;

- обеспечение и улучшение эстетического состояния территорий городского округа путем формирования архитектурно-художественного облика территорий общего пользования;

- обеспечение содержания территорий населенных пунктов путем модернизации и приведения в нормативное состояние территорий и мест общего пользования, дворовых территорий, внутриквартальной пешеходной и транспортной сети;

- вовлечение жителей в мероприятия по формированию современной комфортной городской среды.

За период 2023 – 2025 годов в рамках реализации мероприятий по формированию современной комфортной городской среды в Одинцовском городском округе:

- проведены работы по комплексному благоустройству 57 дворовых территорий;

- проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных общей площадью 71 214,95 кв.м.;

- проведены работы по модернизации 10 дворовых территорий;

- обеспечено содержание в нормативном состоянии 20 290,06 тыс. кв.м. дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств;

- установлено 9 новых и проведена заменена и модернизация на 102 детских игровых площадках;

- построено 27 новых линий наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»;

- благоустроено 86 пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием;

- благоустроено 6 общественных территорий;

- изготовлено и установлено 2 стелы;

- благоустроено 2 лесопарковые зоны;

- проведены мероприятия по развитию инфраструктуры на территории 3 парков культуры и отдыха;

- обустроен велосипедный маршрут от микрорайона Трёхгорка, вблизи ул. Чистяковой, д. 78 через пешеходный переход в районе 8-го километра магистрали M-1 «Северный объезд Одинцово», далее через вход в парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной со стороны Подушкинского шоссе, с устройством участка до существующей велосипедной инфраструктуры Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной, с дооснащением участка «Тропы здоровья»;

- благоустроена 1 территория общего пользования, связанная с функционированием Московских центральных диаметров;

- обустроено 4 площадки для выгула собак на территории Одинцовского городского округа;

- проведены работы по устройству и модернизации 2 482,88 кв. м. контейнерных площадок;

- проведена замена 6 104 неэнергоэффективных светильников наружного освещения и установлено 38 шкафов управления наружным освещением;

- отремонтировано 430 подъездов в многоквартирных домах.

Основные вызовы в сфере благоустройства связаны с проблемами развития населенных пунктов, решение которых достигается за счет создания современной, качественной городской среды для проживания с обеспечением необходимыми объектами инфраструктуры, а также увеличением объемов жилищного строительства при освоении земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий. Рост численности и плотности населения на жилых территориях приводит к снижению уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования, повышению эксплуатационной нагрузки на существующую инфраструктуру, вызывая ее преждевременный износ.

- Инерционный прогноз развития сферы формирования

комфортной городской среды с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в городском округе определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы формирования комфортной городской среды в Одинцовском городском округе Московской области;

- обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в Одинцовском городском округе Московской области в соответствии с едиными требованиями.

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно-целевым методом в рамках муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2026 по 2030 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей Одинцовского городского округа.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

- Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, за счет бюджетных средств. Указанный риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

- Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно- коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств федерального и регионального бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить, как умеренный.

- Риск изменения законодательства Российской Федерации и Московской области.

- Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

  - риск исполнителя Программы, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий Программы;

  - организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Осуществление данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

В целях оптимизации процессов реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

  - оперативный мониторинг хода реализации Программы;

  - оптимизация расходов бюджета городского округа;

  - оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации и Московской области;

  - определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

  - своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

При благоприятных условиях реализации мероприятий Программы и минимизации рисков будут созданы благоприятные условия для проживания жителей городского округа.

- Обобщенная характеристика реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривает:

а)	формирование адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом (Приложение 1 к Программе);

б)	формирование адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом (Приложение 2 к Программе);

в)	формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденными правилами благоустройства территории городского округа (Приложение 3 к Программе);

г)	мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства;

д)	иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией городского округа;

е)	информирование о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении условий такого участия);

ж)	информирование о форме участия (финансовое и (или) трудовой) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации;

з)	право городского округа исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

и)	право городского округа исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к)	мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Московской области;

л)	в случае наличия софинансирования из федерального бюджета необходимо выполнение условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии);

м)	мероприятия по созданию на территории муниципального образования условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Перечень мероприятий (видов работ), на которые могут быть израсходованы субсидии на благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, 01.02 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» включает:

- мероприятие по проектированию территории в соответствии с площадью, указанной в Заявке, заявке на лесопарковую зону:

  - разработка архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства, выполнение проекта организации дорожного движения (отдельно или в составе проекта благоустройства), внесение изменений в указанные документы;

  - составление проекта освоения лесов;

  - разработка проектной (рабочей) документации (отдельно или в составе проекта благоустройства) на создание программно-технического комплекса видеонаблюдения общественной территории с подключением к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» (далее – ЕРИС «Безопасный регион»), получение технических условий на подключение к ЕРИС «Безопасный регион», согласование проектной (рабочей) документации на создание программно-технического комплекса видеонаблюдения объекта с подключением к ЕРИС «Безопасный регион», получение сертификата внешней системы видеонаблюдения при подключении к ЕРИС «Безопасный регион»;

  - выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку, спасательные археологические полевые работы), подеревной съемки, сплошного перечёта древесной растительности с оценкой жизненного состояния и составлением ведомости сплошного перечета;

  - составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов, разработка материалов по оценке негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, расчет прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания, разработка мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания, проведение оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания;

  - разработка и оформление документации для проведения, проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка подлежащего хозяйственного освоения, получение заключения по результатам рассмотрения акта государственной историко-культурной экспертизы земельного участка подлежащего хозяйственного освоения, разработка и оформление документации для получения согласования проектной документации или разделов проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо планов проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия, при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ на территории указанных объектов культурного наследия;

  - разработка научно-проектной документации в области охраны окружающей среды, оценка последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, получение исходно-разрешительной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области в областях охраны окружающей среды и охраны и использования особо охраняемых природных территорий (в том числе согласование размещения объекта в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зонах, получение сведений о наличии особо охраняемых природных территорий и их охранных зонах, о наличии выявленных в районе расположения испрашиваемого земельного участка мест обитания (произрастания) видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области, Красную книгу Российской Федерации);

  - разработка специальных технических условий, получение технических условий, заключение договоров о подключении (технологическом присоединении);

  - проверка сметной документации экспертной организацией, проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (в том числе в части соблюдения требований проекта благоустройства при благоустройстве общественной территории, соответствия выполняемых работ проекту благоустройства, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации), проведение иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

  - выполнение и получение иных исходных данных и условий, не указанных в абзацах втором – десятом настоящего подпункта, для подготовки архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства, проекта освоения лесов, проведения мероприятий (работ), указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

- мероприятия по созданию и развитию территории в границах проектирования (за исключением проектирования):

  - разработка организационно-технологической документации (в том числе проекта производства работ, проекта организации работ, технологических схем и указаний по производству работ, схем контроля качества, технологических карт, ресурсных графиков) по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ;

  - подготовительные работы в соответствии с документацией, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, организационно- технологической документацией (в том числе инженерная подготовка с выносом геодезической разбивочной основы, освобождение строительной площадки для производства работ (в том числе снос (демонтаж), расчистка территории), планировка территории, устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения, устройство временных дорог, устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки, организация охраны и контрольно-пропускного режима, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации, временным видеонаблюдением);

  - организация производства работ в соответствии с документацией, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, организационно- технологической документацией (в том числе заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов, договоров с аккредитованными лабораториями на выполнение испытаний, обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения, исполнение требований распоряжения Министерство экологии и природопользования Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области»);

  - благоустройство лесов и лесных участков, осуществляемое при освоении лесов на основе комплексного подхода (включая возведение, демонтаж некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, улучшение эстетического состояния некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществление предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе с созданием лесной инфраструктуры);

  - работы по озеленению территорий, в том числе удаление борщевика Сосновского, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, вырубка, пересадка, посадка, уход, обрезка, компенсационное озеленение;

  - благоустройство (включая подготовительные, земляные работы, устройство оснований, свайные, монтажные, пусконаладочные работы, закрепление грунтов, создание, демонтаж (снос), замена, модернизация, ремонт) объектов благоустройства и элементов благоустройства в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Региональным стандартом;

  - благоустройство (в том числе земляные работы, устройство оснований, свайные, монтажные, пусконаладочные работы, закрепление грунтов, демонтаж (снос, разломка), замена, модернизации, ремонт) покрытий объектов благоустройства (в том числе дорожных покрытий, наземных и надземных настилов (деревянных, металлических, из древесно-полимерного композита), грунтовых, резиновых, синтетических, дерновых, цементобетонных, бетонных, асфальтобетонных, асфальтовых, щебеночных, гравийных, песчаных покрытий и их смесей, покрытий из мульчи, коры, щепы, дробленой древесины, решетчатых покрытий, плитки (мощения), гранитного отсева, покрытий на основе минеральных вяжущих);

  - создание программно-технического комплекса видеонаблюдения объекта с подключением к ЕРИС «Безопасный регион»;

  - создание систем оповещения и управления эвакуацией;

  - инженерно-техническое обеспечение (в том числе модернизация, замена, демонтаж (снос), перенос, переустройство, возведение (размещение), ремонт инженерного оборудования, сетей, объектов и инженерных сооружений (водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружений, насосных станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, объектов в составе гидротехнических сооружений), проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

  - осуществление технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;

  - очистка акватории и дна водных объектов, благоустройство береговых полос (берегов), водоохранных зон водных объектов, высадка водных растений, иное использование водных объектов для целей благоустройства общественных территорий на основании договоров водопользования, заключенных в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

  - работы по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, (в том числе ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, включая производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ);

  - благоустройство внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

  - работы в соответствии с проектом организации дорожного движения, техническими условиями, решениями комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования, выполняемые в рамках реализации проекта благоустройства;

  - выполнение иных работ, не указанных в абзацах втором – восемнадцатом настоящего подпункта, в соответствии с архитектурно- планировочной концепцией, проектом благоустройства, проектом освоения лесов, иными исходными данными и документацией, полученными по результатам выполнения мероприятий (работ), указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

В контрактах (договорах) на выполнение работ по благоустройству необходимо указывать требования к проведению работ по укладке асфальтобетонных покрытий при температуре воздуха не ниже минус 10 °C, укладке мощения, посадке и пересадке цветников, деревьев, кустарников, устройству газонов при температуре воздуха не ниже минус 15 °C и при отсутствии устойчивого снежного покрова на объекте благоустройства.

Мероприятия Программы и результаты их выполнения представлены в Приложении 4 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Реализация мероприятий направлена на достижение целевых показателей Программы. Целевые показатели Программы, характеризующие достижение цели и задач, представлены в Приложении 5 к Программе «Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках Программы представлен в Приложении 6 к Программе «Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

- Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 2. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 3. | Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Процент | Плановые значения показателя определяются с учетом ежегодного прироста среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника в 2,5% по отношению к 2024. Базовое значение количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за 2024 год (П24, ед.) рассчитывается по следующей формуле: П24 = Кп24/ С24, где: Кп24 – общее количество посещений парков культуры и отдыха за 2024 год; С24 – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха. Фактическое значение показателя (ПТ, %) определяется по следующей формуле: ПТ = Пi/ П24×100 – 100, где: Пi - количество посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за отчетный год, рассчитывается по следующей формуле: Пi = Кпi/Сi, где: Кпi – общее количество посещений парков культуры и отдыха за отчетный год; Сi – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 4. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Ежеквартальная |
| 5. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 6. | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 7. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 8. | Замена и модернизация детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 9. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение количества граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, завершены аварийно-восстановительные работы, отремонтированы подъезды в отчетном году к общему количеству граждан, проживающих в многоквартирных домах в отчетном году, умноженное на сто | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Ежеквартальная |

- Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

| № п/п | N мероприятия XX.ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие И4 «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2. | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 3. | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 4. | Мероприятие И4.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | Благоустроены детские скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов |
| Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» |  |  |  |  |
| 5.Ю. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 6.Ю. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 7. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| 8. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 9. | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области |
| 10. | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов |
| 11. | Мероприятие 01.13. Создание сезонных ледяных катков | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств, созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 12. | Мероприятие 01.14. Устройство сезонных ледяных катков | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 13.23. | Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству общественных территорий вблизи водных объектов. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 14. | Мероприятие 01.16. Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию. |
| 15. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
|  |  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
|  |  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
|  |  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
|  |  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
|  |  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 16. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
|  |  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 17. | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 20. | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 21. | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 22. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 23. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 24. | Мероприятие 01.17. Благоустройство дворовых территорий | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 25. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 26. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 27. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Количество светильников | Ед. | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 28. | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде |
| 29. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 30. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа |
| 31. | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 32. | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
|  |  | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях | Ед. | Значение определяется как количество объектов на бесхозяйных территориях, находящихся на содержании ОМСУ |
| 33. | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 34. | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде |
| 35. | Мероприятие 01.34. Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 36. | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
|  |  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 37. | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
|  |  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 38. | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» |  |  |  |  |
| 39. | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 40. | Мероприятие 02.02. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством многоквартирных домов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы, и подтверждается отчетами о достижении значений целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предоставляемыми муниципальными образованиями Московской области. |
| Основное мероприятие 03 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» |  |  |  |  |
| 41. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Значение определяется фактическим количеством камер установленных в подъездах в многоквартирных домах |
| 42. | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным

заказчиком подпрограммы

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы в лице заместителя Главы Одинцовского городского округа, курирующего вопросы благоустройства, С.Ю. Григорьева.

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Одинцовского городского округа Московской области.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа.

Исполнителями мероприятий подпрограмм являются Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно–коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа, муниципальные учреждения Одинцовского городского округа, организации, отобранные по результатам открытых аукционов на выполнение работ для муниципальных нужд.

Исполнители подпрограмм несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий подпрограмм, достижение запланированных результатов реализации мероприятий и целевых показателей, в назначенные сроки предоставляют ответственным за выполнение мероприятий отчет о ходе реализации мероприятий.

Ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм:

- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм в части соответствующего мероприятия;

- готовят расчеты и обоснования для включения мероприятий подпрограмм в бюджет Одинцовского городского округа на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;

- обеспечивают заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Московской области (перечислении межбюджетных трансфертов) на реализацию мероприятий Программы / подпрограммы между Администрацией Одинцовского городского округа и ЦИОГВ Московской области, определенным ответственным за выполнение мероприятия государственной программы / подпрограммы Московской области.

Соглашения подлежат согласованию с главными распорядителями бюджетных средств и Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств в срок не более 5 рабочих дней;

- готовят и представляют в Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа отчет о реализации мероприятий подпрограмм;

- проводят общественные обсуждения муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, в срок не менее 30 календарных дней со дня опубликования сообщения о назначении даты проведения данных обсуждений. Итог обсуждений оформляется в виде Протокола общественных обсуждений муниципальных программ;

- участвуют в составе общественной комиссии, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, по обеспечению контроля за ходом выполнения Программы.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности

Программы

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской» (далее – Порядок).

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы направляют в Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по формам, согласно приложениям 9, 10 к Порядку, для внесения в подсистему Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», который содержит:

  - перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения и причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

  - оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием фактически достигнутых значений показателей и причин их не достижения;

  - аналитическую записку.

Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа направляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского муниципального района:

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы согласно утверждённым формам, согласовывает его с бюджетным отделом Финансово-казначейского управления в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком.

Заместитель начальника Управления благоустройства		        К.В. Кабаков

Приложение 1

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий Одинцовского городского округа Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий

в 2026-2030 годах

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ту Никольское, п. Старый Городок ул. Почтовая, д. 3 | 2026-2030 |
| 2 | г. Звенигород, ул. Белинского, д. 31/57 | 2026-2030 |
| 3 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.17 | 2026-2030 |
| 4 | г. Звенигород, сан Поречье,д.36, 35 | 2026-2030 |
| 5 | г. Звенигород, м-н Восточный,д.9,д.10 | 2026-2030 |
| 6 | г. Звенигород, ул. Почтовая , д. 14, Ул. Комарова,д.17 | 2026-2030 |
| 7 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.19,20,18,19а | 2026-2030 |
| 8 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.18 | 2026-2030 |
| 9 | г. Звенигород, Звенигородское шоссе, д. 9 | 2026-2030 |
| 10 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.1,д.3 | 2026-2030 |
| 11 | г.Одинцово, Красногорское ш., д.2,4,6,8к.1,8к.2,8к.3,8к.4; Можайское ш., д.63,65,67 | 2026-2030 |
| 12 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 1, 1к.1, 3, 3к2, 5, 7, 9, 11; ул. Садовая, д. 2 | 2026-2030 |
| 13 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101 | 2026-2030 |
| 14 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д.2,3,4,6,8,9,10,11,13 | 2026-2030 |
| 15 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.д. 7, 9, 11; Можайское ш., д.д. 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ,42 | 2026-2030 |
| 16 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.50,52; Можайское ш., д.165,169 | 2026-2030 |
| 17 | г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36 | 2026-2030 |
| 18 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.72А,72Б,72В,74А,74Б,74В; ул. Чистяковой, д.76,78,80,84 | 2026-2030 |
| 19 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.9,15,17,19,21 | 2026-2030 |
| 20 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.16,18; б-р Любы Новосёловой, д.14, 16,18 | 2026-2030 |
| 21 | г. Одинцово, ул. Молодёжная, д.д. 36, 36А, 38, 40, 42; ул. | 2026-2030 |
| 22 | г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16 | 2026-2030 |
| 23 | г.Одинцово, ул. Сосновая, д.12,14 | 2026-2030 |
| 24 | г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 | 2026-2030 |
| 25 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.д. 2, 4, 5, 7, 8, 12; ул. Гвардейская, д.д. 7, 9 | 2026-2030 |
| 26 | г. Голицыно, 1-й Рабочий переулок, 31В | 2026-2030 |
| 27 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.1,2,3,4,6,7,8,9 | 2026-2030 |
| 28 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.16,20,18 | 2026-2030 |
| 29 | д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, д.6,д.7 | 2026-2030 |
| 30 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.1, 8 кор.2, 8 кор.3, 8 кор.4, 10а. | 2026-2030 |
| 31 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8. | 2026-2030 |
| 32 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 2, 4; ул. Бородинская, д. 1 | 2026-2030 |
| 33 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 8, 10; Бородинская, д. 3. | 2026-2030 |
| 34 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 5, 9. | 2026-2030 |
| 35 | ту Жаворонковское, д.Крюково д.24 | 2026-2030 |
| 36 | ту Жаворонковское, д.Ликино д.5,6,7,8,9,10,11 | 2026-2030 |
| 37 | ту Жаворонковское, д.Осоргино,пансионат Лесной городок д. 1,2,15,15а | 2026-2030 |
| 38 | с. Жаворонки ул.Солнечная д.35 | 2026-2030 |
| 39 | ту Жаворонковское, с. Перхушково уч. 215,216,217 | 2026-2030 |
| 40 | ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Верхняя д.79,79а,79б,79в,79г | 2026-2030 |
| 41 | с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.1,4,7,8,9 | 2026-2030 |
| 42 | ту Жаворонковское, с.Перхушково д.12 | 2026-2030 |
| 43 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.3,4,5,6,7 | 2026-2030 |
| 44 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1, корп. 21, 23, 26, 27, 28 | 2026-2030 |
| 45 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 1, д. 2, д. 3 | 2026-2030 |
| 46 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.9,9а,10,11,14 | 2026-2030 |
| 47 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1А,2А,21,30,33,37,38,39,39А | 2026-2030 |
| 48 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 9, 3, 4, 5 | 2026-2030 |
| 49 | р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 7,9,15,19 | 2026-2030 |
| 50 | р.п.Заречье, д. 16-д. 17-№10А | 2026-2030 |
| 51 | р.п.Заречье, д. 6-д. 6а-д. 6б | 2026-2030 |
| 52 | р.п.Заречье, ул.Березовая дом №6а | 2026-2030 |
| 53 | ту Барвихинское, пос. д.х. Жуковка, д.1а,2,3,6,12 | 2026-2030 |
| 54 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4, 5, 49, 69, 73, 79 | 2026-2030 |
| 55 | ту Горское, п. Горки-2 д. 1, 2 , 6, 9, 28 | 2026-2030 |
| 56 | ту Захаровское, д.Хлюпино, ул.Заводская, д.д.6,7,8,10,13,15,16,17,20,21,22,23,24,26,27,28,29 | 2026-2030 |
| 57 | с. Жаворонки ул. 7-ая Советская д.41 | 2026-2030 |
| 58 | ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Красная д.20,21,22 | 2026-2030 |
| 59 | р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13 | 2026-2030 |
| 60 | ту Успенское, п. Сосны дд.6,15 | 2026-2030 |
| 61 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 106, 108, 108А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2026-2030 |
| 62 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 23, 29, 31 | 2026-2030 |
| 63 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.д. 16к.1, 16к.2, 18к.1, д.18к.2, 20к.1, 20к.2 | 2026-2030 |
| 64 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.6; ул. Ново-Спортивная, д.24; Можайское ш., д.107 | 2026-2030 |
| 65 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Пролетарская д. 1,1а,3 | 2026-2030 |
| 66 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.17,19,17А | 2026-2030 |
| 67 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 10 | 2026-2030 |
| 68 | г. Звенигород, м-н Пронина, д.5 | 2026-2030 |
| 69 | г. Звенигород, ул. Спортивная 8 | 2026-2030 |
| 70 | г. Звенигород, ул. Пушкина 31А | 2026-2030 |
| 71 | г. Звенигород, ул. Герцена, д.3 | 2026-2030 |
| 72 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д.45, пр. Строителей, д.3 | 2026-2030 |
| 73 | г. Звенигород, ул.Красная гора д.1, к.1,2 | 2026-2030 |
| 74 | г. Звенигород, ул. Чехова, д.11А | 2026-2030 |
| 75 | г. Звенигород, ул. Фрунзе 29 | 2026-2030 |
| 76 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д. 2А | 2026-2030 |
| 77 | г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д. 27,28, к.11,12 | 2026-2030 |
| 78 | г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д.1 | 2026-2030 |
| 79 | г. Звенигород , пр. Строителей, д. 10, 11 | 2026-2030 |
| 80 | г. Звенигород, м-н Восточный, д. 15,16,17 | 2026-2030 |
| 81 | г.Звенигород, ул.Парковая, д.16а,18,20 | 2026-2030 |
| 82 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.8,9,10 | 2026-2030 |
| 83 | г. Звенигорд, м-н Супонево, д. 14, 15 | 2026-2030 |
| 84 | г. Звенигород, м- Супонево,к.1,2,3 | 2026-2030 |
| 85 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9 а | 2026-2030 |
| 86 | г. Звенигород, м-н Пронина,д.7,8 | 2026-2030 |
| 87 | г. Звенигород, ул. Гоголя, д. 39/45 | 2026-2030 |
| 88 | г. Звенигород, ул. Чехова,д 1 | 2026-2030 |
| 89 | г. Звенигород, ул.Почтовая, д. 29, д.41,к.2 | 2026-2030 |
| 90 | г. Звенигород, ул. Почтовая , д.16/7 | 2026-2030 |
| 91 | г. Звенигород, пер.Зареченский д. 27 | 2026-2030 |
| 92 | г. Звенигород, ул. Чайковского,д.34 | 2026-2030 |
| 93 | г. Звенигород, ул. Дзержинского,д.2,д.4,д.6 | 2026-2030 |
| 94 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.6 | 2026-2030 |
| 95 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.3,4 | 2026-2030 |
| 96 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.5 | 2026-2030 |
| 97 | г. Звенигород, п-д Ветеранов,д.6а,8 | 2026-2030 |
| 98 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.2,д.4 | 2026-2030 |
| 99 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.19 | 2026-2030 |
| 100 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 | 2026-2030 |
| 101 | г. Звенигород, район Восточный, мкр.3, д.23 | 2026-2030 |
| 102 | г. Звенигород, р-н Восточный,мкр-н 3, д.6 | 2026-2030 |
| 103 | г. Звенигород, кв.Маяковского,д.17 | 2026-2030 |
| 104 | г. Звенигород, м-н Восточный,д.7 | 2026-2030 |
| 105 | г. Звенигород, ул.Полевая,д.21,23,25,27, Строителей 7/29, м-н Восточный д.25,26,27,28,29,30 | 2026-2030 |
| 106 | г. Звенигород, ул. Чехова д,44 | 2026-2030 |
| 107 | г. Звенигород, ул. Пронина,д.2 | 2026-2030 |
| 108 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.3 | 2026-2030 |
| 109 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 | 2026-2030 |
| 110 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 5,6,7,11,12 | 2026-2030 |
| 111 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.13/13 | 2026-2030 |
| 112 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.15 | 2026-2030 |
| 113 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.17А | 2026-2030 |
| 114 | г. Звенигород, ул. Парковая, д.8,10,10а,12 | 2026-2030 |
| 115 | г. Звенигород, ул.Ленина,д.13, ул. Почтовая,д.12,ул. Комарова, д.13, ул.Пролетарская,д.14 | 2026-2030 |
| 116 | г. Звенигород, Нахабинское ш. 1,2,3 | 2026-2030 |
| 117 | г. Звенигород, ул. Пролетарская, д.53, ул.Нахабинское шоссе,д.6 | 2026-2030 |
| 118 | г. Звенигород, ул. Чехова 11, 13Аул. Соловьевская, д. 4 | 2026-2030 |
| 119 | г. Звенигород, мкр-н Восточный, д. 1, 2 | 2026-2030 |
| 120 | г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,4,д.5 | 2026-2030 |
| 121 | г. Звенигород, мкр-н Введенское, д.1Б | 2026-2030 |
| 122 | г. Звенигород, д/о Поречье,д.7 | 2026-2030 |
| 123 | г. Звенигород, м-н Шихово, д. 1-5 | 2026-2030 |
| 124 | г. Звенигород, ул. Макарова, д.19, к.1,2,3 | 2026-2030 |
| 125 | г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д.7А | 2026-2030 |
| 126 | г. Звенигород, м-н Пронина,д.10 | 2026-2030 |
| 127 | г. Звенигород, м-н Пронина,д 6 | 2026-2030 |
| 128 | г. Звенигород, ул. Спортивная,д.19 | 2026-2030 |
| 129 | г. Звенигород, ул. Некрасова, д.43, д.45 | 2026-2030 |
| 130 | г. Звенигород, р-н Восточный, м-н 3, д,7 | 2026-2030 |
| 131 | г. Звенигород, д/о Поречье, д. 4, 5 | 2026-2030 |
| 132 | г. Звенигород, д/о Поречье, д. 6 | 2026-2030 |
| 133 | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 5А | 2026-2030 |
| 134 | г. Звенигород, ул.Почтовая, д.1 | 2026-2030 |
| 135 | г. Звенигород, ул. Пролетарская ,д.23 | 2026-2030 |
| 136 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.23 | 2026-2030 |
| 137 | г. Звенигород, ул. Спортивная 16 | 2026-2030 |
| 138 | г. Звенигород, д/о Поречье д.1 | 2026-2030 |
| 139 | г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,15 | 2026-2030 |
| 140 | г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 | 2026-2030 |
| 141 | г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.7,13,15,23 | 2026-2030 |
| 142 | г. Одинцово, Можайское ш., д.122 | 2026-2030 |
| 143 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 111, 113, 115, 117 | 2026-2030 |
| 144 | г. Одинцово,Можайское ш., д.д. 44, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70; ул. 1-я Вокзальная, д.69 | 2026-2030 |
| 145 | г. Одинцово, Сколковская улица, д. 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б, 7а, 7б, 9а, 9б | 2026-2030 |
| 146 | г. Одинцово, с. Ромашково, Европейский б-р, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9; ул. Никольская, д.2к1,2к2,2к3,4к1,4к2,4к3,6,8к1,8к2,8к3; | 2026-2030 |
| 147 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д.д. 44, 46, 48, 50, 52 | 2026-2030 |
| 148 | г.Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2,5, 7 | 2026-2030 |
| 149 | г. Одинцово, ул. Вокзальная , д.19 | 2026-2030 |
| 150 | г. Одинцово,ул. Вокзальная, д.д. 13, 17; Можайское ш., д.46; ул. 1-я Вокзальная, д.д. 41, 43, 45, 47, 53 | 2026-2030 |
| 151 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.16,16к.2,д.16к.3; ул. Солнечная, д.17А; | 2026-2030 |
| 152 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.18; ул. Сосновая, д.20,22,24,26 | 2026-2030 |
| 153 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.7,7А,9,11 | 2026-2030 |
| 154 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.10,12,23,25,29,31,33,35 | 2026-2030 |
| 155 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.1,3,7 | 2026-2030 |
| 156 | г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1с2,1с3 | 2026-2030 |
| 157 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11А; ул. Маршала Жукова, д.д. 13, 15, 17; б-р Любы Новосёловой, д.д. 10к.1, д.10к.2, 10А, д.12, 12А | 2026-2030 |
| 158 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2, 4,10,12,14 | 2026-2030 |
| 159 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.41, 43, 45,47; ул. Маршала Бирюзова, д.26, 28к.1,28к.2,30А,30Б | 2026-2030 |
| 160 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А, 36, 40 | 2026-2030 |
| 161 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.1А,1Б | 2026-2030 |
| 162 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.20,22,26,28,30,34 | 2026-2030 |
| 163 | г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 | 2026-2030 |
| 164 | г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.4к.1,4к.2,4к.3 | 2026-2030 |
| 165 | г.Одинцово, ул. Полевая, д.3 | 2026-2030 |
| 166 | г. Одинцово, ул. Северная, д.55, 57,59 | 2026-2030 |
| 167 | г. Одинцово, ул. Северная д. 5к2, 5к3, 5к4, 7 | 2026-2030 |
| 168 | г.Одинцово, ул. Солнечная, д.16 | 2026-2030 |
| 169 | г.Одинцово, ул. Солнечная, д.3,5,7,9,11; ул. Союзная, д.30,32 | 2026-2030 |
| 170 | г. Одинцово, ул. Союзная, д.24,28; ул. Солнечная, д.26; | 2026-2030 |
| 171 | г.Одинцово, ул. Союзная, д.2,4,6,6к.2,8,10; ул. Солнечная, д.2,4,6,8,10,12 | 2026-2030 |
| 172 | г. Одинцово, ул.Триумфальная, д.5б | 2026-2030 |
| 173 | г.Одинцово, ул. Чикина, д.1, 3; Можайское ш., д.127,129,131 | 2026-2030 |
| 174 | г.Одинцово, ул. Чикина, д.2,4,6,12; б-р Маршала Крылова, д.1,2,3 | 2026-2030 |
| 175 | г.Одинцово, ул. Чикина , д.7,9,11,15,17; ул. Говорова, д.14,16,18 | 2026-2030 |
| 176 | г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.40,42,48,52 | 2026-2030 |
| 177 | г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68 | 2026-2030 |
| 178 | г. Одинцово, п. д/о Озёра, д.1, 2,5 | 2026-2030 |
| 179 | ту Одинцово, с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108; с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 1, 2, 3к1, 3к2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 | 2026-2030 |
| 180 | г. Голицыно, Западный проспект, д. 4,5,6 | 2026-2030 |
| 181 | г. Голицыно, Западный проспект, д. 1,2,3 | 2026-2030 |
| 182 | г. Голицыно, Керамиков проспект, д.94,97,102 | 2026-2030 |
| 183 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 38, 39, 41 | 2026-2030 |
| 184 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 98, 95, 90, 91, 96, 102а | 2026-2030 |
| 185 | ту Голицыно, пос. Бутынь д.65,66,67,68 | 2026-2030 |
| 186 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 60 | 2026-2030 |
| 187 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 54, корп. 4 | 2026-2030 |
| 188 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 10-Пограничный пр-д, д. 1 | 2026-2030 |
| 189 | г.Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 | 2026-2030 |
| 190 | г. Голицыно, Пролетарский проспект, д. 50 | 2026-2030 |
| 191 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 78 | 2026-2030 |
| 192 | г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 8, 9, 10, 12, 13 | 2026-2030 |
| 193 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 80, 82, 84 | 2026-2030 |
| 194 | ту Голицыно, д. Кобяково, ул. Лесная, д. 26 | 2026-2030 |
| 195 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 40, 42 | 2026-2030 |
| 196 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 48, 50 | 2026-2030 |
| 197 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 92 | 2026-2030 |
| 198 | г. Голицыно, Петровское ш., д. 45 | 2026-2030 |
| 199 | г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 6, 8 | 2026-2030 |
| 200 | г. Голицыно, Можайское ш., д. 51 | 2026-2030 |
| 201 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 32, 34, 36 | 2026-2030 |
| 202 | г. Голицыно, ул. Советская, 52, корп. 6, 7; Молодежный пр-д, д. 4 | 2026-2030 |
| 203 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 3 | 2026-2030 |
| 204 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, 54, корп. 3, 56, корп. 2 | 2026-2030 |
| 205 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 86, 88, Виндавский пр-т, д. 44, 46 | 2026-2030 |
| 206 | г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 6, 7, 11, 14 | 2026-2030 |
| 207 | г. Голицыно, Заводской проспект, д. 12 | 2026-2030 |
| 208 | г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10 | 2026-2030 |
| 209 | г. Голицыно, Петровское шоссе, д. 48, 48 корп. 1 | 2026-2030 |
| 210 | г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 2 корп. 1, д. 2 корп. 2, д. 2 корп. 3 | 2026-2030 |
| 211 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22,д22/2 | 2026-2030 |
| 212 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.24 | 2026-2030 |
| 213 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.27,29,31,29/1 | 2026-2030 |
| 214 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.26,28,30 | 2026-2030 |
| 215 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.5 | 2026-2030 |
| 216 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.1,2 | 2026-2030 |
| 217 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.3,4,Можайское шоссе,д.5 | 2026-2030 |
| 218 | д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.5 | 2026-2030 |
| 219 | р.п.Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе,д.4,6,7 | 2026-2030 |
| 220 | р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.7,8 | 2026-2030 |
| 221 | р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.16 | 2026-2030 |
| 222 | ту Большие Вяземы, д. Горловка, д.2 | 2026-2030 |
| 223 | ту Большие Вяземы, дер.Ямщина, ул.Заречная, д.1 | 2026-2030 |
| 224 | р.п.Большие Вяземы, ул.Станционная, д.14,16 | 2026-2030 |
| 225 | д.п. Лесной городок, ул. Молодёжная, д. 2, 4. | 2026-2030 |
| 226 | д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д. 12,14; ул. Лесная, д. 10; ул Почтовый переулок, д. 14,15. | 2026-2030 |
| 227 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2к1, 2к2, 4, 6, 8к5 | 2026-2030 |
| 228 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 9, 11; ул. Лесная, д. 8. | 2026-2030 |
| 229 | д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 6, 7. | 2026-2030 |
| 230 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 1, 2, 3, 5. | 2026-2030 |
| 231 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 8, 9. | 2026-2030 |
| 232 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 10, ул. Почтовая, д. 2, 1 | 2026-2030 |
| 233 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 13, 15, 17: ул. Рябиновая, д. 4. | 2026-2030 |
| 234 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 4, 6, 8, 10. | 2026-2030 |
| 235 | ту Лесной городок, пос. ВНИИССОК, д. 4, 6, 7, 11 | 2026-2030 |
| 236 | ту Успенское, п.Горки-10, д. 22,24,25,30,29, 23 | 2026-2030 |
| 237 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.8,9,27 | 2026-2030 |
| 238 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.20-21 | 2026-2030 |
| 239 | ту Успенское, п. Горки-10 д.19 | 2026-2030 |
| 240 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.13,14,15 | 2026-2030 |
| 241 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.2,4,5 | 2026-2030 |
| 242 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.3,6,7 | 2026-2030 |
| 243 | с. Успенское, д.40 | 2026-2030 |
| 244 | с. Успенское, д.31,32,13,33 | 2026-2030 |
| 245 | с. Успенское, дд.24,25 | 2026-2030 |
| 246 | с. Успенское, дд.26,34 | 2026-2030 |
| 247 | с. Успенское, дд.61,62,50,51, 35 | 2026-2030 |
| 248 | ту Успенское, п. Сосны дд.10,11,12,16,5,5а,4 | 2026-2030 |
| 249 | ту Успенское, п. Сосны дд.7,8,9,17,18 | 2026-2030 |
| 250 | ту Успенское, п. Сосны д.20 | 2026-2030 |
| 251 | ту Успенское, п. Сосны д.21 | 2026-2030 |
| 252 | ту Успенское, п. Горки-10 д.32 | 2026-2030 |
| 253 | с. Успенское, дд. 22к1, 22к2, 22к3, 22к4 | 2026-2030 |
| 254 | ту Успенское, п. Горки-10 дд. 33к1, 33к2 | 2026-2030 |
| 255 | ту Успенское, с.Уборы д.1 | 2026-2030 |
| 256 | ту Жаворонковское, д.Зайцево д.11 | 2026-2030 |
| 257 | ту Жаворонковское, д.Крюково д.1,3,4 | 2026-2030 |
| 258 | с. Жаворонки ул. Лесная д. 21 | 2026-2030 |
| 259 | ту Жаворонковское, с. Юдино, ул.Железнодорожная д. 1,3,4,6а | 2026-2030 |
| 260 | ту Жаворонковское, с.Перхушково д.4Б | 2026-2030 |
| 261 | ту Жаворонковское, д. Солманово, МЖК Изумрудная Долина, д.41, 43, ул. Елисейская, д. 2-5, ул. Триумфальная, д. 12, 14, 16, 20, ул. Лазурная, д. 12-20 | 2026-2030 |
| 262 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 1-6,12 | 2026-2030 |
| 263 | г. Кубинка, д. Полушкино, д. 1, корп. 1 | 2026-2030 |
| 264 | г. Кубинка, ул. Армейская, д. 1-16 | 2026-2030 |
| 265 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 1-16 | 2026-2030 |
| 266 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1 корп. 1, 2, 3, 10, 5, 14-20, 22, 24, 25 | 2026-2030 |
| 267 | ту Кубинка, п.Дубки, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23 | 2026-2030 |
| 268 | г. Кубинка, ул. ст. Кубинка-2, д. 9 | 2026-2030 |
| 269 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 4, 18-20, 33, 34 | 2026-2030 |
| 270 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.19,20,21,45,46 | 2026-2030 |
| 271 | р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 1,3,7,17, ул. Агрохимиков, д. 4, ул. Калинина, д. 2,4,6 | 2026-2030 |
| 272 | р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 8,12, ул. Мичурина, д. 5,9 | 2026-2030 |
| 273 | р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 50 | 2026-2030 |
| 274 | р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 51,52 | 2026-2030 |
| 275 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 16, корп.1,2 | 2026-2030 |
| 276 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 1А, корп.1,2,3 | 2026-2030 |
| 277 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 18 | 2026-2030 |
| 278 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 19,20,21,22,23,25,27 | 2026-2030 |
| 279 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 10 | 2026-2030 |
| 280 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 1, копр.1,2,3 | 2026-2030 |
| 281 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ЖК 12 месяцев, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 2026-2030 |
| 282 | р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 15а | 2026-2030 |
| 283 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 26, корп. 1,2,3,4 | 2026-2030 |
| 284 | р.п.Заречье, д. 4 и д. 4а | 2026-2030 |
| 285 | р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп.1-корп.8 и д,5 кор1- корп.5 | 2026-2030 |
| 286 | р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 2, корп.1-корп.6 | 2026-2030 |
| 287 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 1- ул. Берёзовая д. 5-№8 | 2026-2030 |
| 288 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 23 | 2026-2030 |
| 289 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.1, ул. Березовая, д.9 | 2026-2030 |
| 290 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.6 | 2026-2030 |
| 291 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.8 | 2026-2030 |
| 292 | пос.Барвиха д.10, 11, 12, 14, 15 | 2026-2030 |
| 293 | пос. Барвиха, д. 18,23,24 | 2026-2030 |
| 294 | п.Барвиха д.6,8 | 2026-2030 |
| 295 | ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик. д.9,11,12 | 2026-2030 |
| 296 | ту Барвихинское, пос. д/о Огарево, д.д.4,6 | 2026-2030 |
| 297 | ту Барвихинское, пос.Усово-Тупик д. 20, 20с1 | 2026-2030 |
| 298 | ту Барвихинское, с. Усово, д.62 | 2026-2030 |
| 299 | ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.10, 41, 44 | 2026-2030 |
| 300 | ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 | 2026-2030 |
| 301 | ту Часцовское, пос. д.отдыха Покровское, д.1, 2 | 2026-2030 |
| 302 | ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 24,25,26,27,28,29,30,31, 123 | 2026-2030 |
| 303 | ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 64,66,64- а,101,102,103,104,105,108,120,121-а,121-б | 2026-2030 |
| 304 | ту Часцовское, пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7 | 2026-2030 |
| 305 | ту Часцовское, пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17 | 2026-2030 |
| 306 | ту Ершовское, д. Фуньков, квартал Наташино, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11 | 2026-2030 |
| 307 | ту Ершовское, с.Каринское, д.1,д.3,д.4,д.5 | 2026-2030 |
| 308 | ту Ершовское, д.Улитино, д.1 | 2026-2030 |
| 309 | ту Ершовское, с.Андреевское, д.2, д.5 | 2026-2030 |
| 310 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.73,д.76,д.77 | 2026-2030 |
| 311 | с.Ершово,д.6,д.8,д.9,д.10,д.11,д.12,д.13,д.14,д.15,д.16 | 2026-2030 |
| 312 | с.Ершово, д.1, д.2, д.3 | 2026-2030 |
| 313 | ту Ершовское, с.Каринское, д.9,д.10,д.11,д.12,д.17,д.26,д.27 | 2026-2030 |
| 314 | ту Горское, п. Горки-2 д. 8, 22, 32, 35, 36, 40 | 2026-2030 |
| 315 | ту Горское, п. Горки-2 д. 214, 214 а, 214 б | 2026-2030 |
| 316 | ту Горское, п. Горки-2, д. 10 | 2026-2030 |
| 317 | ту Назарьевское, д. Дарьино, пансионат Химик, д. 8,9 | 2026-2030 |
| 318 | ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 1,2,3,21,22,23 | 2026-2030 |
| 319 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.2, 2А,4,6,8; ул. Северная, д.54,62к.1,62к.2,64 | 2026-2030 |
| 320 | г.Одинцово, ул. Свободы, д.2,4; Можайское ш., д.22; ул. Вокзальная, д.1,3 | 2026-2030 |
| 321 | г.Одинцово, ул. Сосновая, д.30,32,34 | 2026-2030 |
| 322 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.2,6,8,12,14,16,18,22,24 | 2026-2030 |
| 323 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 1 и 54, корп. 2 | 2026-2030 |
| 324 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 11 и 52, корп. 8, корп.9 | 2026-2030 |
| 325 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22/1 | 2026-2030 |
| 326 | д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.1,3,7 | 2026-2030 |
| 327 | д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 2, 3, 5. | 2026-2030 |
| 328 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 1,5,7: ул. Рябиновая, д. 1,3 | 2026-2030 |
| 329 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 19, 21, 23, 27; ул. Рябиновая, д. 6, 7, 8, 9, 10. | 2026-2030 |
| 330 | ту Успенское, п. Сосны д.19 | 2026-2030 |
| 331 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.10-17 | 2026-2030 |
| 332 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 11, 14, 15 | 2026-2030 |
| 333 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 19-№21-№11-№13 | 2026-2030 |
| 334 | пос. Барвиха, д. 16,17,25,26,27,28,32,33,34 | 2026-2030 |
| 335 | ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик, д.1,3,4,5,10,13 | 2026-2030 |
| 336 | ту Горское, п. Горки-2, д. 29, 30, 31, 33, 41 | 2026-2030 |
| 337 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.21 | 2026-2030 |
| 338 | г. Звенигород, м-н Супонево,д 7 | 2026-2030 |
| 339 | г. Звенигород, ул.Некрасова,д.29 | 2026-2030 |
| 340 | г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к. 3,4 | 2026-2030 |
| 341 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9 | 2026-2030 |
| 342 | г. Звенигород, ул. Садовая,д.2 | 2026-2030 |
| 343 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.6 | 2026-2030 |
| 344 | г. Звенигород, ул. Спортивная 12, 12/1 | 2026-2030 |
| 345 | г. Звенигород, ст. Дютьково, д. 4, 6 | 2026-2030 |
| 346 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.2, 4,4А | 2026-2030 |
| 347 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24к.1, 24к.2 | 2026-2030 |
| 348 | г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.5,7,7А,9,13,15 | 2026-2030 |
| 349 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.12, 14; ул. Молодёжная, д.1,3 | 2026-2030 |
| 350 | г. Одинцово, ул. Северная, д.46, 48,50,52; б-р Любы Новосёловой, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2 | 2026-2030 |
| 351 | г. Одинцово, ул. Толубко, д.1; ул. Вокзальная , д.39, 39Б; Можайское ш., д.д. 80, 82, 84, 86, 88, 90 | 2026-2030 |
| 352 | ту Голицыно, пос. НИИ Радио д.1,3А,4А,5,6,7 | 2026-2030 |
| 353 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.16,17,18 | 2026-2030 |
| 354 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 13-24 | 2026-2030 |
| 355 | ту Часцовское, пос. ПМС-4, д.1. д.2,д. 3, д.4 | 2026-2030 |
| 356 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная,д.11,д.19,д.25,д.26,д.47,д.48,д.68,д.70 | 2026-2030 |
| 357 | ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10,10а,10б,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20 | 2026-2030 |
| 358 | ту Захаровское, пос.в/ч 51916 д.Кобяково, д.д.46,47,48,49,50,51,52,35,38,39 | 2026-2030 |
| 359 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.3а | 2026-2030 |
| 360 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.11,12 | 2026-2030 |
| 361 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.1,2 | 2026-2030 |
| 362 | г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к.1,2 | 2026-2030 |
| 363 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 29,37 | 2026-2030 |
| 364 | г. Звенигород, ул.Фабричнова,д.18 | 2026-2030 |
| 365 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.15 | 2026-2030 |
| 366 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 130, 132, 134, 136, 136А | 2026-2030 |
| 367 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 135, 137, 139; б-р Маршала Крылова, д.д. 4, 6, 8 | 2026-2030 |
| 368 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, 18 | 2026-2030 |
| 369 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 15, 17, 17к1, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 29к.1, 31, 33, 35, 37 | 2026-2030 |
| 370 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.д. 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Глазынинская, д.д. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26; ул. Сосновая, д.д. 28, 28А | 2026-2030 |
| 371 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 16,17,18,19, ул. Октября, д. 1, 2 | 2026-2030 |
| 372 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д.2,4,6,8; ул. Верхне- Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16,20,22,24 | 2026-2030 |
| 373 | г.Одинцово, ул. Маковского, д.6,10,12, ул. Комсомольская, д.3,5 | 2026-2030 |
| 374 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул. Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18 | 2026-2030 |
| 375 | г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А | 2026-2030 |
| 376 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.10, ул.Гвардейская, д.11,15 | 2026-2030 |
| 377 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 99, 100 | 2026-2030 |
| 378 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 24, 27, 28, 30, 31 | 2026-2030 |
| 379 | г. Голицыно, пр-т, Керамиков, д. 103 | 2026-2030 |
| 380 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.10,11,12,13,14,15 | 2026-2030 |
| 381 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9,Можайское шоссе,д.3,2,2/1 | 2026-2030 |
| 382 | р.п. Большие Вяземы, ул.Институт,д.1,2,3,5,6 | 2026-2030 |
| 383 | д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д. 2,4, 6, 8 | 2026-2030 |
| 384 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 1,1а,3,5а, ул.Лесная, д.2а | 2026-2030 |
| 385 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 1, 3. | 2026-2030 |
| 386 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15. | 2026-2030 |
| 387 | ту Успенское, п.Горки-10, д. 26, 31 | 2026-2030 |
| 388 | с. Жаворонки ул.30 лет Октября д.1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,1Б | 2026-2030 |
| 389 | с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.15,15а,16 | 2026-2030 |
| 390 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 7-11 | 2026-2030 |
| 391 | г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8, д. 5 | 2026-2030 |
| 392 | г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8, д. 4-16 | 2026-2030 |
| 393 | ту Никольское, п. Новый городок, д. 14-17 | 2026-2030 |
| 394 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 21, 22, 23, 24, 25 | 2026-2030 |
| 395 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.23,24,25,47-51 | 2026-2030 |
| 396 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 1, 2, 3, ул. Заводская, д. 1, 2, 6, 7, 8, 13 | 2026-2030 |
| 397 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Университетская, д. 1,2,3,4 | 2026-2030 |
| 398 | р.п.Заречье, д. 10-д. 12-д. 14 | 2026-2030 |
| 399 | пос. Барвиха. д.7,29,30,31 | 2026-2030 |
| 400 | с.Ершово, д.4,д.5,д.7 | 2026-2030 |
| 401 | ту Горское, п. Горки-2 д. 34, 37, 38, 39 | 2026-2030 |
| 402 | ту Назарьевское, пос. Матвейково, д. 1,2,3,3а,7,9 | 2026-2030 |
| 403 | ту Захаровское, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а | 2026-2030 |
| 404 | г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17 | 2026-2030 |
| 405 | г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд.3,4,5,6 | 2026-2030 |
| 406 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35,33,31 | 2026-2030 |
| 407 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.20 | 2026-2030 |
| 408 | г. Звенигород, м-н Пронина,д 9 | 2026-2030 |
| 409 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д.98, 100, 100А, 102 | 2026-2030 |
| 410 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 104, 110, 112А | 2026-2030 |
| 411 | г.Одинцово, Можайское ш., д.105 | 2026-2030 |
| 412 | г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 9 к.1, 9 к.2 | 2026-2030 |
| 413 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21, б-р Любы Новосёловой, д.д. 13, 15 | 2026-2030 |
| 414 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2 | 2026-2030 |
| 415 | г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 11к.1, 11к.2 | 2026-2030 |
| 416 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 33, 35, 37 | 2026-2030 |
| 417 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10 | 2026-2030 |
| 418 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.21,23,25 | 2026-2030 |
| 419 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.10,11,12 | 2026-2030 |
| 420 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Зеленая д.11, ул. Школьная д.11 | 2026-2030 |
| 421 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Пролетарская 42, 42а,42б,42в | 2026-2030 |
| 422 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.38, 26, 28, 30 | 2026-2030 |
| 423 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3 | 2026-2030 |
| 424 | ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2 | 2026-2030 |
| 425 | г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В | 2026-2030 |
| 426 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 1-3 | 2026-2030 |
| 427 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 6-10, 13 | 2026-2030 |
| 428 | ту Никольское, с.Шарапово д.20,23,24,25 | 2026-2030 |
| 429 | ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8 | 2026-2030 |
| 430 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 11-16 | 2026-2030 |
| 431 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 1,2,3,4,6-а | 2026-2030 |
| 432 | ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.5,10 | 2026-2030 |
| 433 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 | 2026-2030 |
| 434 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9 | 2026-2030 |
| 435 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 | 2026-2030 |
| 436 | г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36 | 2026-2030 |
| 437 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1 | 2026-2030 |
| 438 | Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55 | 2026-2030 |
| 439 | Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 35-42 | 2026-2030 |
| 440 | Одинцовский г.о., пос.Горбольницы 45, д.д.3, 9,11 | 2026-2030 |
| 441 | г. Звенигород, м-н Супонево,д 4,5,6 | 2026-2030 |
| 442 | г. Звенигород, пр. Строителей,д.4,6 | 2026-2030 |
| 443 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.5,6 | 2026-2030 |
| 444 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1,2,4,5 | 2026-2030 |
| 445 | ту Кубинка, Посёлок рыбокомбината Нара, д.д. 22,23,29,30 | 2026-2030 |
| 446 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 26-31 | 2026-2030 |
| 447 | г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.51 | 2026-2030 |
| 448 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 26; ул. Говорова, д.4 | 2026-2030 |
| 449 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.8,8А | 2026-2030 |
| 450 | Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 11, 12 | 2026-2030 |
| 451 | г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9 | 2026-2030 |
| 452 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2 | 2026-2030 |
| 453 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 | 2026-2030 |
| 454 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11. | 2026-2030 |
| 455 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 5 | 2026-2030 |
| 456 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 18 | 2026-2030 |
| 457 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.7,8,8а | 2026-2030 |
| 458 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 1, 2, 4, 5 | 2026-2030 |
| 459 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11. | 2026-2030 |
| 460 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14 | 2026-2030 |

Заместитель начальника Управления благоустройства	             	        К.В. Кабаков

Приложение 2

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий Одинцовского городского округа Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2026-2030 годах

| № | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лесопарковая зона по адресу: Одинцовский г.о., вблизи д. Шульгино, д. Рождественно, д. Подушкино | 2024-2026 |
| 2 | Лесопарк Маслово по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Маслово | 2024-2026 |
| 3 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 | 2024-2026 |
| 4 | Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский го, пос. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 3 (ЖК Гусарская баллада) | 2026 |
| 5 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 2024-2029 |
| 6 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи ул. Говорова | 2025-2027 |
| 7 | Сквер в г. Кубинка по адресу: Одинцовский го, г. Кубинка, Колхозный проезд | 2026-2027 |
| 8 | Парк им. Л.Лазутиной по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 3-й км. Красногорского шоссе | 2025-2026 |
| 9 | Сквер в г. Голицыно, проспект Керамиков, д.93 | 2027 |

Заместитель начальника Управления благоустройства		                     К.В. Кабаков

Приложение 3

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц

| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических ли и индивидуальных предпринимателей , подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических ли и индивидуальных предпринимателе й, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «СЗ «МАГЭЛ Строй» | Одинцовский ГО, д. Митькино | Благоустройство парка | Вертикальная планировка, устройство пешеходных дорожек, озеленение. Устройство внутриквартальных проездов и парковочных мест. Устройство освещения. Устройство игровых и спортивных площадок, установка МАФ. | 2026-2028 |
|  |  |  | Благоустройство прибрежной зоны |  | 2026-2028 |
|  |  |  | Дороги, благоустройство |  | 2023-2029 |
| 2 | ООО «СЗ «Перхушково-Девелопмент» | Одинцовский ГО, с. Перхушково | Пешеходная дорога (бульвар) | Дорожная сеть. Системы освещения улично-дорожной сети. Благоустройство. Озеленение. Установка МАФ | 2025-2026 |
| 3 | ООО «СЗ «Вархаус» | Одинцовский г.о., д. Солманово | Многоквартирного жилого дом 10-14 эт.+ подземный паркинг на 138 м/м | Озеленение территории, устройство детских площадок и спортивных площадок, устройство твердых покрытий, установка МАФ (малые архитектурные формы) и прочее согласно проектной документации | 2026-2030 |
| 4 | ООО «Б2-Девелопмент» | Одинцовский г.о., д. Ликино | ДОУ на 260 мест 1-очередь | Озеленение территории, устройство детских и спортивных площадок, устройство твердых покрытий, установка МАФ (малые архитектурные формы) и прочее согласно проектной документации | 2028-2029 |
|  |  |  | Надземного паркинга на 253 м/места |  |  |
|  |  |  | Котельной 24 МВт |  |  |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция |  |  |
|  |  |  | МКД 12-14 этажей + подземный паркинг на 259 мест 2-я очередь со встроенным пунктом полиции |  |  |
|  |  |  | ДОУ 260 мест 2-я очередь |  |  |
|  |  |  | Надземный паркинг 317 м/мест со встроенным спортивным залом (крытый объект спортивного назначения, включая плавательный бассейн 70 м2 |  |  |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция |  |  |
|  |  |  | МКД 12-14 эт. С двухуровневым подземным паркингом на 514 м/м 3-я очередь |  |  |
|  |  |  | Надземный паркинг 200 м/мест 3-я очередь со встроенным спортивным залом (крытый объект спортивного назначения) |  |  |
|  |  |  | Объекты благоустройства 1-го этапа освоения (корпуса №№ 1,2) |  |  |
|  |  |  | Объекты благоустройства 2-го этапа освоения (корпуса №№ 8,9,10) |  |  |
|  |  |  | Объекты благоустройства 2-го этапа освоения (корпуса №№ 6-9) |  |  |
|  |  |  | Объекты благоустройства 2-го этапа освоения (корпуса №№ 1-5) |  |  |
|  |  |  | Объекты благоустройства 3-го этапа освоения (корпуса №№ 3-5) |  |  |
|  |  |  | Объекты благоустройства 4-го этапа освоения (корпуса №№ 6,7) |  |  |
|  |  |  | Объекты благоустройства 4-го этапа освоения (корпуса №№ 13-15) |  |  |
|  |  |  | Объекты благоустройства 4-го этапа освоения (корпуса №№ 11,12) |  |  |
|  |  |  | Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 255 мест |  |  |
|  |  |  | Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 350 мест |  |  |
|  |  |  | Общеобразовательное учреждение на 1250 мест |  |  |
|  |  |  | Локальные очистные сооружения (ЛОС) |  |  |
|  |  |  | Многоуровневый паркинг |  |  |
|  |  |  | Газовая котельная |  |  |
|  |  |  | Амбулаторно-поликлиническое учреждение с 2 СМП |  |  |
|  |  |  | Дворец спорта |  |  |
|  |  |  | Ресторан, ритейл |  |  |
| 5 | ООО "СЗ «Атлантис Одинцово» | Одинцовский г.о. р.п. Большие Вяземы | МКД к1, 2, 3, 4 , 5 | Благоустройство и озеленение. Спортивные плоскостные сооружения, включая многофункциональную хоккейную площадку. Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста. Устройство площадок. Зеленые насаждения. МАФ. | 2027-2029 |
|  |  |  | ОО на 550 мест |  |  |
|  |  |  | ДОО на 225 мест |  |  |
| 6 | ООО «СЗ «Самолет Лайково» | Одинцовский г.о, с.Лайково | МКД с подземным гаражом-стоянкой №1 | Мероприятия по благоустройству, строительство плоскостных спортивных сооружений, предусмотренных проектной документацией:озеленение ( газоны, кустраники, деревья), покрытия для целей благоустройства, МАФ игровое и спортивное оборудование, освещение и осветителное оборудование, пешеходные коммуникации и транспортные проезды, некапитльные нестационарные сооружения. | 2026-2028 |
|  |  |  | МКД №2 |  | 2026-2028 |
|  |  |  | ДОО на 350 мест |  | 2027-2027 |
|  |  |  | СОШ на 1 100 мест |  | 2024-2025 |
|  |  |  | Гараж-стоянка №1 |  | 2026-2028 |
|  |  |  | Водозаборные сооружения |  | 2024-2026 |
|  |  |  | МКД №3 с подземным гаражом-стоянкой на 174 м/м |  | 2026-2028 |
|  |  |  | МКД №4 с подземным гаражом-стоянкой на 123 м//м |  | 2026-2028 |
|  |  |  | МКД №5 с МФЦ |  | 2028-2030 |
|  |  |  | МКД №6 с подземным гаражом- стоянкой на 226 м/м |  | 2028-2030 |
|  |  |  | Физкультурно оздоравительный комплекс с бассейном со встроенным паркингом |  | 2028-2030 |
|  |  |  | Гараж-стоянка №2 |  | 2027-2028 |
|  |  |  | Гараж-стоянка №3 |  | 2029-2030 |
|  |  |  | ЛОС |  | 2028-2029 |
| 7 | ООО «СЗ «Измалково- Недвижимость» | Одинцовский г..о, в районе деревни Измалково |  | Выполнить обязательства в рамках соглашения от 03.04.2023 №02/2023С, заключенного Правообладателем с Муниципальным бюджетным учреждением "Дирекция парков Одинцовского г.о., в отношении благоустройства территории, площадью 5га, и созданию парковой зоны, в соответсвии с проектом освоения лесов на ЗУ 50:20:0020321:2956. в 2024 году Застройщокм были проведены работы по лесовосстановлению площадью 2.9 га. Посадочные работы : 1)Сеянцы Сосны обыкновенной с открытой корневой системой-6 525 шт; 2)Сеянцы Березы с открытой корневой системой-2 175 шт; 3)Посадка ручным способом с использованием меча Колесова по нарезнным бороздам-8 700шт. | По информации от Застройщика срок реализации конец 2027-начало 2029. Срок исполнения обязательств будет уточнен в Графике благоустройства территорий комплексного развития территории при в утвержденнии ППТ. |
| 8 | ООО «СЗ Стройтехинвест» | г. Одинцово, мкр. 7-7А | - Корпуса А, Б, В. Г. (ЗУ 50:20:0030107:38, 50:20:0030107:721, 50:20:0030107:36, 50:20:0030107:30,50:20:0030107:59, 50:20:0030107:39, 50:20:0030107:31, 50:20:0030107:3073, 50:20:0030107:35, 50:20:0030107:33) | Благоустройство и озеленение, устройство детских игоровых площадок, мнгофункциональна хоккейная площадка , установка МАФ, освещение, озеленение | По информации от Застройщика срок реализации обязательств будет уточнен в Графике реализации инвестиционоого контракта после корректировки и переутверждения ППТ. |
|  |  |  | - Корпуса Ж1, Ж2 (ЗУ 50:20:0030107:40, 50:20:0030107:29) |  |  |
|  |  |  | - ФОК с бассейном (территория неразраниченной собственности вблизи ЗУ 50:20:0030125:122) |  |  |
|  |  |  | - ДОО (пристройка к СОШ) на 130 мест (ЗУ 50:20:0030125:178, 50:20:0030125:1232, 50:20:0030125:1231) |  |  |
|  |  |  | -ДОО на 240 мест (ЗУ 50:20:0030107:3070) |  |  |
|  |  |  | - Пристройка к СОШ на 900 мест (ЗУ 50:20:0030125:178, 50:20:0030125:1232, 50:20:0030125:1231) |  |  |
|  |  |  | - Подземный механизированный паркинг (ЗУ 50:0030107:34) |  |  |
|  |  |  | - Поликлиника на 300 посещений в смену ( ЗУ 50:20:0030107:810) |  |  |
|  |  |  | - Многофункциональная хоккейная площадка (ЗУ 50:0030107:34) |  |  |
|  |  |  | - ДОО на 150 мест ( ЗУ 50:20:0000000:308478) |  |  |
|  |  |  | - Сквер (ЗУ 50:20:0030107:3372) |  |  |
| 9 | ООО «СЗ «Самолет-Заречье» | Одинцовский г.о., р.п. (п.г.т.) Заречье | Поликлиника на 300 посещений в смену, ЗУ к.№ 50:20:0020202:10546 | Твердые покрытия: асфальтобетон, брусчатка. Мягкие покрытия: травяной газон. Наружное освещение. Деревья и кустарники. | 2026 |
|  |  |  | ДОУ на 210 мест, ЗУ к.3 50:20:0020202:10572 | Укладка твердых покрытий: асфальтобетона, брусчатки. Укладка мягких покрытий: резиновая крошка, травяной газон. Установка малых архитектурных форм. Монтаж наружного освещения. Посадка деревьев и кустарников. | 2026 |
|  |  |  | Жилой дом (поз.5) |  | 2027 |
|  |  |  | Многоуровневая парковка на 498 м/м |  | 2027 |
| 10 | ООО «СЗ Резиденции СКОЛКОВО» | Одинцовский г.о., р.п. (п.г.т.) Заречье | Школа на 750 мест, ЗУ к.№50:20:0020202:10847 | Работы в соответствии с проектной документацией | 2026 |
|  |  |  | Многоэтажный жилой дом. Корпус 6.1, ЗУ к.№50:20:0020202:10189 |  | 2026 |
|  |  |  | Многоэтажный жилой дом. Корпус 6.2, ЗУ к.№50:20:0020202:10189 |  | 2026 |
|  |  |  | Многоэтажный жилой дом. Корпус 2.1, ЗУ к.№50:20:0020202:10186 |  | 2027 |
|  |  |  | Многоэтажный жилой дом. Корпус 2.2, ЗУ к.№50:20:0020202:10186 |  | 2027 |
|  |  |  | Многоэтажный жилой дом. Корпус 7.1 |  | 2028 |
|  |  |  | Многоэтажный жилой дом. Корпус 7.2 |  | 2028 |
|  |  |  | Многоэтажный жилой дом. Корпус 7.3 |  | 2028 |
|  |  |  | Многоэтажный жилой дом. Корпус 8 |  | 2028 |
|  |  |  | ДОУ на 150 мест |  | 2028 |
|  |  |  | Гаражный комплекс, строение 3, 541 м/м |  | 2028 |
| 11 | ООО «Земельные активы» | Одинцовский г.о., р.п. (п.г.т.) Заречье | Строительство Проектируемого проезда №1 от ул. Торговая до застройки 1-го этапа, с устройством тротуаров и линий наружного освещения, 2 полосы движения, 0,122 км | Работы в соответствии с проектной документацией | 2027 |
|  |  |  | ДОУ на 290 мест |  | 2028 |
|  |  |  | Строительство проектируемого проезда №1 от участка 1-го этапа до ул. Княжеская, с устройством тротуаров и линий наружного освещения, 2 полосы движения, 0,62 км |  | 2029 |
|  |  |  | Жилой дом № 1 |  | 2029 |
|  |  |  | Жилой дом № 2 |  | 2029 |
|  |  |  | Жилой дом № 3 |  | 2029 |
|  |  |  | Школа на 1100 мест |  | 2030 |
|  |  |  | Жилой дом № 8 с подземной автостоянкой на 770 м/м |  | 2030 |
|  |  |  | Жилой дом № 7 с подземной автостоянкой на 990 м/м |  | 2030 |
|  |  |  | Строительство пешеходной улицы вокруг учебно-образовательного квартала |  | 2030 |
| 12 | ООО «СЗ «Атлантис Скай Сити» | г. Одинцово, мкр. 6-6А. | 3-х секционный жилой дом, № 23 по проекту, ЗУ к.№ 50:20:0030106:3620 | Работы в соответствии с проектной документацией | 2026 |
|  |  |  | 6-ти секционный жилой дом, № 2 по проекту, ЗУ к.№ 50:20:0030106:3655 |  | 2027 |
|  |  |  | Школа с бассейном |  | 2029 |
|  |  |  | ДДУ и блок начальных классов |  | 2030 |

Заместитель начальника Управления благоустройства                  К.В. Кабаков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие И4. «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 | Итого | 1 446 504,70000 | 853 510,10000 |  |  |  |  | 127 952,00000 | 0,00000 | 465 042,60000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 821 220,11000 | 492 513,16000 |  |  |  |  | 38 520,37000 | 0,00000 | 290 186,58000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 625 284,59000 | 360 996,94000 |  |  |  |  | 89 431,63000 | 0,00000 | 174 856,02000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2026-2030 | Итого | 1 126 542,60000 | 661 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 465 042,60000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 702 962,58000 | 412 776,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 290 186,58000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 423 580,02000 | 248 724,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 174 856,02000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2026-2030 | Итого | 191 046,10000 | 128 816,10000 |  |  |  |  | 62 230,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 118 257,53000 | 79 737,16000 |  |  |  |  | 38 520,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 788,57000 | 49 078,94000 |  |  |  |  | 23 709,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2026-2030 | Итого | 128 916,00000 | 63 194,00000 |  |  |  |  | 65 722,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 128 916,00000 | 63 194,00000 |  |  |  |  | 65 722,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие И4.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены детские скверы, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2026-2030 | Итого | 2 894 656,83750 | 2 440 727,90350 |  |  |  |  | 453 928,93400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 129 496,76000 | 1 907 980,81000 |  |  |  |  | 221 515,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 765 160,07750 | 532 747,09350 |  |  |  |  | 232 412,98400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Изготовлено и установлено стел, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2026-2030 | Итого | 511 230,00000 | 153 369,00000 |  |  |  |  | 357 861,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 316 451,36000 | 94 935,41000 |  |  |  |  | 221 515,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 194 778,64000 | 58 433,59000 |  |  |  |  | 136 345,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2026-2030 | Итого | 1 983 035,57000 | 1 983 035,57000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 813 045,40000 | 1 813 045,40000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 169 990,17000 | 169 990,17000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.6 | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2026-2030 | Итого | 194 615,39800 | 194 167,46400 |  |  |  |  | 447,93400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 194 615,39800 | 194 167,46400 |  |  |  |  | 447,93400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обустроены велосипедные маршруты, единица |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Мероприятие 01.14. Устройство сезонных ледяных катков | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9 | Мероприятие 01.16. Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.10 | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2026-2030 | Итого | 18 213,86950 | 18 213,86950 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 213,86950 | 18 213,86950 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.12 | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2026-2030 | Итого | 187 562,00000 | 91 942,00000 |  |  |  |  | 95 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 187 562,00000 | 91 942,00000 |  |  |  |  | 95 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Комфортная городская среда" |  |  | Итого | 4 341 161,53750 | 3 294 238,00350 |  |  |  |  | 581 880,93400 | 0,00000 | 465 042,60000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 950 716,87000 | 2 400 493,97000 |  |  |  |  | 260 036,32000 | 0,00000 | 290 186,58000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 390 444,66750 | 893 744,03350 |  |  |  |  | 321 844,61400 | 0,00000 | 174 856,02000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие И4. «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 | Итого | 689 266,36000 | 337 875,36000 |  |  |  |  | 351 391,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 689 266,36000 | 337 875,36000 |  |  |  |  | 351 391,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 689 266,36000 | 337 875,36000 |  |  |  |  | 351 391,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 689 266,36000 | 337 875,36000 |  |  |  |  | 351 391,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2026-2030 | Итого | 20 807 675,20915 | 4 343 481,68983 |  |  |  |  | 4 344 199,12983 | 4 039 998,12983 | 4 039 998,12983 | 4 039 998,12983 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области, | 12 383,92000 | 10 792,92000 |  |  |  |  | 1 591,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 795 291,28915 | 4 332 688,76983 |  |  |  |  | 4 342 608,12983 | 4 039 998,12983 | 4 039 998,12983 | 4 039 998,12983 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2026-2030 | Итого | 3 674,00000 | 1 836,00000 |  |  |  |  | 1 838,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 180,00000 | 1 589,00000 |  |  |  |  | 1 591,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 494,00000 | 247,00000 |  |  |  |  | 247,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2026-2030 | Итого | 9 203,92000 | 9 203,92000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 203,92000 | 9 203,92000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 4 990 224,05745 | 998 044,81149 |  |  |  |  | 998 044,81149 | 998 044,81149 | 998 044,81149 | 998 044,81149 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 990 224,05745 | 998 044,81149 |  |  |  |  | 998 044,81149 | 998 044,81149 | 998 044,81149 | 998 044,81149 |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 |  |
| 2.5 | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 840 230,82940 | 968 046,16588 |  |  |  |  | 968 046,16588 | 968 046,16588 | 968 046,16588 | 968 046,16588 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 |  |
| 2.6 | Мероприятие 01.17. Благоустройство дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 046 938,49385 | 809 387,69877 |  |  |  |  | 809 387,69877 | 809 387,69877 | 809 387,69877 | 809 387,69877 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2026-2030 | Итого | 4 281 475,82925 | 856 295,16585 |  |  |  |  | 856 295,16585 | 856 295,16585 | 856 295,16585 | 856 295,16585 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 281 475,82925 | 856 295,16585 |  |  |  |  | 856 295,16585 | 856 295,16585 | 856 295,16585 | 856 295,16585 |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 |  |
| 2.9 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2026-2030 | Итого | 2 041 120,77070 | 408 223,61934 |  |  |  |  | 408 224,28784 | 408 224,28784 | 408 224,28784 | 408 224,28784 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 041 120,77070 | 408 223,61934 |  |  |  |  | 408 224,28784 | 408 224,28784 | 408 224,28784 | 408 224,28784 |  |
|  | Количество светильников, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 |  |
| 2.10 | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11 | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.12 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 89 050,00000 | 44 525,00000 |  |  |  |  | 44 525,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 74 208 | 37 104 | 0 | 0 | 0 | 37 104 | 37 104 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.13 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.14 | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.15 | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 105 413,00000 | 51 673,00000 |  |  |  |  | 53 740,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 064,00 | 29 532 | 0 | 0 | 0 | 29 532 | 29 532 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.16 | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 936,00000 | 28 890,00000 |  |  |  |  | 30 046,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.17 | Мероприятие 01.34. Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 011,10000 | 11 770,10000 |  |  |  |  | 12 241,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.18 | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 216 099,90000 | 105 930,90000 |  |  |  |  | 110 169,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.19 | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 93 314,64119 | 45 742,47019 |  |  |  |  | 47 572,17100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.20 | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 982,66731 | 3 912,83831 |  |  |  |  | 4 069,82900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области, | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 02.02. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.1 | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" |  |  | Итого | 21 496 941,56915 | 4 681 357,04983 |  |  |  |  | 4 695 590,12983 | 4 039 998,12983 | 4 039 998,12983 | 4 039 998,12983 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 383,92000 | 10 792,92000 |  |  |  |  | 1 591,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 484 557,64915 | 4 670 564,12983 |  |  |  |  | 4 693 999,12983 | 4 039 998,12983 | 4 039 998,12983 | 4 039 998,12983 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2026-2030 | Итого | 1 286,00000 | 643,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 286,00000 | 643,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2026-2030 | Итого | 1 286,00000 | 643,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 286,00000 | 643,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  | Итого | 1 286,00000 | 643,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 286,00000 | 643,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: |  |  | Итого | 25 839 389,10665 | 7 976 238,05333 |  |  |  |  | 5 278 114,06383 | 4 039 998,12983 | 4 505 040,72983 | 4 039 998,12983 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 963 100,79000 | 2 411 286,89000 |  |  |  |  | 261 627,32000 | 0,00000 | 290 186,58000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22 876 288,31665 | 5 564 951,16333 |  |  |  |  | 5 016 486,74383 | 4 039 998,12983 | 4 214 854,14983 | 4 039 998,12983 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Заместитель начальника Управления благоустройства К.В. Кабаков Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Н.А. Стародубова

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к муниципальной программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 2 | 6 | 9 | 0 | 10 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05, 1.И4.07 |
| 1.2 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Приоритетный | единица | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 1.01.23 |
| 1.3 | Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Отраслевой показатель | процент | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | 1.И4.01, 1.01.02, 1.01.05, 1.01.07, 1.01.13, 1.01.14 |
| 2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 20 290,06 | 20 290,06 | 20 290,06 | 20 290,06 | 20 290,06 | 20 290,06 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 2.2 | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный | Единица | 900 | 1150 | 1400 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.22 |
| 2.3 | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный | единица | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.23 |
| 2.4 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.39, 2.01.40, |
| 2.5 | Замена и модернизация детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.34, 2.01.35 |
| 2.6 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | процент | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 2.02.01, 2.02.02, 2.03.04 |

Заместитель начальника Управления благоустройства К.В. Кабаков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 к муниципальной программе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие И4.01. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реновация набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово | 10,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-29.11.2026 | 15.10.2026 | 1 352 247,50000 | 690 747,50000 | Итого | 661 500,00000 | 661 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 431 026,44000 | Средства бюджета Московской области | 412 776,00000 | 412 776,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 259 721,06000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 248 724,00000 | 248 724,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 10,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-29.11.2029 | 15.10.2029 | 470 000,00000 | 4 957,40000 | Итого | 465 042,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 465 042,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 093,41000 | Средства бюджета Московской области | 290 186,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 290 186,58000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 863,99000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 174 856,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 174 856,02000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 695 704,90000 | Итого | 1 126 542,60000 | 661 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 465 042,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 434 119,85000 | Средства бюджета Московской области | 702 962,58000 | 412 776,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 290 186,58000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 261 585,05000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 423 580,02000 | 248 724,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 174 856,02000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Мероприятие И4.03. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сквер по Красногорскому шоссе у д.2 с пешеходной зоной по ул. Свободы в г. Одинцово | 1,4 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2026 | 15.10.2026 | 133 172,20000 | 8 712,20000 | Итого | 124 460,00000 | 124 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 392,85000 | Средства бюджета Московской области | 77 040,74000 | 77 040,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 319,35000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47 419,26000 | 47 419,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2 | Сквер в г. Кубинка по адресу: Одинцовский го, г. Кубинка, Колхозный проезд | 0,7га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | 66 586,10000 | 0,00000 | Итого | 66 586,10000 | 4 356,10000 | 62 230,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 41 216,79000 | 2 696,42000 | 38 520,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 369,31000 | 1 659,68000 | 23 709,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 8 712,20000 | Итого | 191 046,10000 | 128 816,10000 | 62 230,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 392,85000 | Средства бюджета Московской области | 118 257,53000 | 79 737,16000 | 38 520,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 319,35000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 788,57000 | 49 078,94000 | 23 709,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Мероприятие И4.05 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский го, пос. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 3 (ЖК Гусарская баллада) | 0,3 га | Работы по благоустройству | 01.09.2025 - 15.11.2026 | 16.11.2026 | 31 597,00000 | 0,00000 | Итого | 31 597,00000 | 31 597,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 597,00000 | 31 597,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 3.2 | Территория Одинцовского городского округа | 3 ед. | Работы по благоустройству | 01.03.2026 - 15.11.2027 | 16.11.2027 | 97 319,00000 | 0,00000 | Итого | 97 319,00000 | 31 597,00000 | 65 722,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 97 319,00000 | 31 597,00000 | 65 722,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Итого | 128 916,00000 | 63 194,00000 | 65 722,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 128 916,00000 | 63 194,00000 | 65 722,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Мероприятие 01.02 "Благоустройство лесопарковых зон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи ул. Говорова | 17 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2025-28.11.2027 | 29.11.2027 | 536 230,00000 | 25 000,00000 | Итого | 511 230,00000 | 153 369,00000 | 357 861,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 475,00000 | Средства бюджета Московской области | 316 451,36000 | 94 935,41000 | 221 515,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 525,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 194 778,64000 | 58 433,59000 | 136 345,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 25 000,00000 | Итого | 511 230,00000 | 153 369,00000 | 357 861,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 475,00000 | Средства бюджета Московской области | 316 451,36000 | 94 935,41000 | 221 515,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 525,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 194 778,64000 | 58 433,59000 | 136 345,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Мероприятие 01.07 "Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Лесопарковая зона по адресу: Одинцовский г.о., вблизи д. Шульгино, д. Рождественно, д. Подушкино | 103,7 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.04.2024-28.11.2026 | 01.12.2026 | 1 634 904,29000 | 670 000,00000 | Итого | 964 904,29000 | 964 904,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 636 499,99000 | Средства бюджета Московской области | 916 659,07000 | 916 659,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 500,01000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 245,22000 | 48 245,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2 | Лесопарк Маслово по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Маслово | 85 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.06.2024-28.11.2026 | 29.11.2026 | 2 003 675,14000 | 1 295 291,34000 | Итого | 708 383,80000 | 708 383,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 100 997,63000 | Средства бюджета Московской области | 602 126,23000 | 602 126,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 194 293,71000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 106 257,57000 | 106 257,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.3 | Парк им. Л.Лазутиной по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 3-й км. Красногорского шоссе | 342 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.03.2025-30.11.2026 | 01.12.2026 | 310 894,73000 | 258 742,59000 | Итого | 52 152,14000 | 52 152,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 245 805,46000 | Средства бюджета Московской области | 49 544,53000 | 49 544,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 937,13000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 607,61000 | 2 607,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.4 | Парк Малевича, Адрес: Одинцовский г.о., вблизи д. Раздоры, парк Малевича (реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 5 раздела IV концепции развития инфраструктуры парка культуры и отдыха Одинцовского городского округа Московской области - Парка Малевича (этап 7) | 6,27 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 12.09.2025-31.08.2026 | 01.09.2026 | 367 993,34000 | 110 398,00000 | Итого | 257 595,34000 | 257 595,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 104 878,09000 | Средства бюджета Московской области | 244 715,57000 | 244 715,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 519,91000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 879,77000 | 12 879,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 2 075 689,34000 | Итого | 1 983 035,57000 | 1 983 035,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 842 375,71000 | Средства бюджета Московской области | 1 813 045,40000 | 1 813 045,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 233 313,63000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 169 990,17000 | 169 990,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Мероприятие 01.08 "Обустройство велосипедной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.10.2023-15.10.2026 | 31.08.2026 | 260 913,11000 | 70 000,00000 | Итого | 190 913,11000 | 190 913,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 913,11000 | 190 913,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 6.2 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 (субаренда земельного участка за счет средств бюджета муниципального образования, расходы на строительный контроль за проведением работ по благоустройству) | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.10.2023-15.10.2026 | 31.08.2026 | 5 488,74114 | 1 786,45314 | Итого | 3 702,28800 | 3 254,35400 | 447,93400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 786,45314 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 702,28800 | 3 254,35400 | 447,93400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 71 786,45314 | Итого | 194 615,39800 | 194 167,46400 | 447,93400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 71 786,45314 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 194 615,39800 | 194 167,46400 | 447,93400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Мероприятие 01.20 "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Расходы на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 18 213,86950 | 0,00000 | Итого | 18 213,86950 | 18 213,86950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 213,86950 | 18 213,86950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 18 213,86950 | 18 213,86950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 213,86950 | 18 213,86950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Мероприятие 01.23 "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Восстановление уличного освещения по адресу: г. Голицыно, Южный квартал Одинцовского городского округа Московской области | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2026-30.09.2026 | 01.10.2026 | 22 355,33900 | 0,00000 | Итого | 22 355,33900 | 22 355,33900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22 355,33900 | 22 355,33900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 8.2 | Территория Одинцовского городского округа | 59 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2026-30.09.2027 | 01.10.2027 | 165 206,66100 | 0,00000 | Итого | 165 206,66100 | 69 586,66100 | 95 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 165 206,66100 | 69 586,66100 | 95 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 187 562,00000 | 91 942,00000 | 95 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 187 562,00000 | 91 942,00000 | 95 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие И4.01 "Ремонт дворовых территорий" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Территория Одинцовского городского округа | 20 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 689 266,36000 | 0,00000 | Итого | 689 266,36000 | 337 875,36000 | 351 391,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 689 266,36000 | 337 875,36000 | 351 391,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 689 266,36000 | 337 875,36000 | 351 391,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 689 266,36000 | 337 875,36000 | 351 391,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Мероприятие 01.33 "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Территория Одинцовского городского округа | 46 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 58 936,00000 | 0,00000 | Итого | 58 936,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 936,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 58 936,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 936,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Мероприятие 01.34 "Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Территория Одинцовского городского округа | 32 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 24 011,10000 | 0,00000 | Итого | 24 011,10000 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 011,10000 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 24 011,10000 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 011,10000 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Мероприятие 01.35 "Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Территория Одинцовского городского округа | 32 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 216 099,90000 | 0,00000 | Итого | 216 099,90000 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 216 099,90000 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 216 099,90000 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 216 099,90000 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | Мероприятие 01.39 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Территория Одинцовского городского округа | 6 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2027 | 01.09.2027 | 93 314,64119 | 0,00000 | Итого | 93 314,64119 | 45 742,47019 | 47 572,17100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 93 314,64119 | 45 742,47019 | 47 572,17100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 93 314,64119 | 45 742,47019 | 47 572,17100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 93 314,64119 | 45 742,47019 | 47 572,17100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | Мероприятие 01.40 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Территория Одинцовского городского округа | 6 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2027 | 01.09.2027 | 7 982,66731 | 0,00000 | Итого | 7 982,66731 | 3 912,83831 | 4 069,82900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 982,66731 | 3 912,83831 | 4 069,82900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 7 982,66731 | 3 912,83831 | 4 069,82900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 982,66731 | 3 912,83831 | 4 069,82900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Заместитель начальника Управления благоустройства К.В. Кабаков