АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2025 № 7491

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением перечня мероприятий, объемов их финансирования за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2026 год, изменением результатов выполнения мероприятий, адресного перечня по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности и изменением редакционного характера подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6841 (в редакции от 27.10.2025 № 6738) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1) текстовую часть Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) приложения 1, 2, 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 2, 3, 4 соответственно к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа		                                               А.Р. Иванов

# Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области

# от 24.11.2025 № 7491

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 18.11.2022 № 6841

Муниципальная программа

Одинцовского городского округа Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2027 годы

# 1. Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Одинцовского городского округа Московской области М.А. Пайсов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения Одинцовского городского округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. 3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальный заказчик программы: |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения Одинцовского городского округа, обеспечение удовлетворительного состояния зданий учреждений культуры за счет проведения капитального ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры 2. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» Обеспечение населения Одинцовского городского округа объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097, 20000 | 247 027,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 087 950,14601 | 9 044 254,53400 | 3 149 459,36742 | 1 894 236,24459 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 388 597,07923 | 2 749 578,72578 | 1 468 721,87626 | 1 073 519,56423 | 96 813,19556 | 0,00000 |
| ИТОГО | 21 741 672,10524 | 13 811 930,45978 | 4 865 208,92368 | 2 967 719,52622 | 96 813,19556 | 0,00000 |

# 2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования Одинцовский городской округ является одним из наиболее крупных Московской области.

По результатам реорганизации образовательных учреждений Одинцовского городского округа на начало 2023 года муниципальная система общего образования включает 32 образовательных комплекса, 2 гимназии, 2 общеобразовательные школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 1 специальная (коррекционная) школа-интернат, 1 детский сад.

В 2022 году в общеобразовательных учреждениях численность обучающихся составила 55 812 человек, что на 2857 человек больше, чем в 2021 году (в 2021 г. - 52 955 чел.).	12 зданий образовательных комплексов работают в одну смену (в 2021 году 30 учреждений – 60,3%). В 24 зданиях образовательных комплексов во вторую смену продолжают учиться 5 897 детей (в 2021 году – 5528). Увеличение числа обучающихся во вторую смену обусловлено приростом детского населения.

В 2021-2022 годах на 91 дошкольном отделении обучалось 22 130 детей, что на 1130 детей больше, чем в 2020 – 2021гг.

В 3 учреждениях дополнительного образования на обучении в 2020- 2021 годах находилось - 4 154 ребенка, в 2021 - 2022 году в 4 учреждениях - 4 833 ребенка.

Тенденции демографического развития Одинцовского городского округа Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечение местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 2021 году численность обучающихся во вторую смену составляла более 5,8 тысяч человек.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). Техническое состояние школьных зданий в Одинцовском городском округе соответствует современным требованиям, однако есть учреждения, требующие проведения капитального ремонта. Всего на 31.10.2022 года функционировало 37 общеобразовательных учреждения (включая школы г. Звенигорода), из них только 5 зданий с износом более 70 % (Покровский филиал МБОУ Часцовская СОШ, МБОУ Акуловская СОШ, МБОУ Большевяземская СОШ и МБОУ Успенская СОШ, МБОУ Ершовская СОШ).

По состоянию на 01.01.2025 на территории Одинцовского городского округа в сфере культуры функционируют 32 муниципальных учреждения:

- 15 культурно-досуговых учреждений, в которых функционирует 616 клубных формирований различных направлений, число участников которых составляет 11 889 человек. Число посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений на безвозмездной основе составляет 342 241 человек в год;

- 2 концертных организации, число зрителей составляет 44 437 человек;

-  театр, численность зрителей составляет более 11 000 человек;

- музейное объединение - число посещений составляет 15200 человек в год;

- библиотечный центр (10 структурных подразделений) и 34 библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений. Число зарегистрированных пользователей библиотек составляет - 57 084 читателей;

- 9 учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых занимается 4 047 учащихся;

- 3 парка культуры и отдыха.

Реализация мероприятий Муниципальной программы направлена на модернизацию материально-технической базы учреждений образования, культуры и образовательных организаций сферы культуры для повышения качества предоставления образовательных услуг и создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Перечень мероприятий и результаты их выполнения представлены 
в Приложении 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Методика определения результатов выполнения мероприятий представлена в Приложении 2 к муниципальной программе «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой, представлен в Приложении 3 к муниципальной программе «Адресный перечень по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Адресный перечень по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой, представлен в Приложении 4 к муниципальной программе «Адресный перечень по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

# 3. Инерционный прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства региона, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В прогнозном периоде в сфере образования будут преобладать следующие тенденции:

Обеспечение населения Одинцовского городского округа объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Одинцовском городском округе Московской области до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

## 4. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и

## исполнителей мероприятий с муниципальным заказчиком

## и координатором муниципальной программы

## Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа.

## Координатором муниципальной программы является первый заместитель Главы Одинцовского городского округа Московской области Пайсов М.А.

## Исполнителем за выполнение мероприятий муниципальной программы является Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

## Ответственный исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных результатов реализации.

## Муниципальный заказчик организует общее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие ответственных исполнителей с исполнителями по мероприятиям муниципальной программы.

## Муниципальный заказчик муниципальной программы:

## - формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

## - обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограмм);

## - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

## - формирует бюджетные заявки и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы в бюджет Одинцовского городского округа на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий.

- формирует перечень объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств;

- заключает Соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области о реализации мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств.

Управление образования:

- принятие решений о включении объектов образования в муниципальную программу.

Комитет по управлению муниципальным имуществом осуществляет:

- юридическое оформление права муниципальной собственности на возведенные объекты капитального строительства.

МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа» осуществляет:

- проведение конкурсных процедур по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, приобретению оснащения и оборудования объектов.

МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» осуществляет:

- проведение конкурсных процедур по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, приобретению оснащения и оборудования объектов.

Комитет по культуре:

- принятие решений о включении объектов образования в муниципальную программу.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

## реализации мероприятий муниципальной программы

Ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы и достижение установленных показателей реализации муниципальной программы несёт Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа формирует в Государственной информационной системе «Управление» Московской области (ГАСУ МО):

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Отчетность о реализации муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 30.12.2022 № 7905.

».

Начальника Управления

капитального строительства                                                       Н.В. Хворостьянова

Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 24.11.2025 № 7491 «Приложение 1 к муниципальной программе

|  | Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт объектов культуры | 2023-2027 годы | Итого: | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 96 813,19556 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 96 813,19556 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.16. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 годы | Итого: | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 96 813,19556 | 0,00000 | Комитет по культуре, МКУ "ХЭС" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 96 813,19556 | 0,00000 |  |
|  | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории организаций дополнительного образования сферы культуры, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: | 2023-2027 годы | Итого: | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 96 813,19556 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 96 813,19556 | 0,00000 |  |
|  | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 535 760,02293 | 449 835,13917 | 85 252,54000 | 672,34376 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 727,92293 | 58 062,24917 | 11 993,33000 | 672,34376 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2027 годы | Итого: | 534 746,39000 | 449 493,85000 | 85 252,54000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69 714,29000 | 57 720,96000 | 11 993,33000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 1 013,63293 | 341,28917 | 0,00000 | 672,34376 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 013,63293 | 341,28917 | 0,00000 | 672,34376 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | I | II | III | IV | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 8 032 387,91404 | 3 432 954,97560 | 1 718 985,79844 | 2 880 447,14000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 467 757,58000 | 2 457 197,75000 | 1 166 012,06000 | 1 844 547,77000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 564 630,33404 | 975 757,22560 | 552 973,73844 | 1 035 899,37000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 4 208 909,22000 | 1 530 199,93000 | 968 219,98000 | 1 710 489,31000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 515 564,23000 | 1 316 405,47000 | 456 998,41000 | 742 160,35000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 693 344,99000 | 213 794,46000 | 511 221,57000 | 968 328,96000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023-2027 годы | Итого: | 1 552 321,95000 | 1 552 321,95000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 970 181,48000 | 970 181,48000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 582 140,47000 | 582 140,47000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.05. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2027 годы | Итого: | 2 097 940,12000 | 177 224,70000 | 750 757,59000 | 1 169 957,83000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 982 011,87000 | 170 610,80000 | 709 013,65000 | 1 102 387,42000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 115 928,25000 | 6 613,90000 | 41 743,94000 | 67 570,41000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024 год | Итого: | 307 682,76125 | - | 307 682,76125 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 129 969,83505 | - | 129 969,83505 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 177 712,92620 | - | 177 712,92620 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 288 437,48996 | - | 288 437,48996 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 120 783,74588 | - | 120 783,74588 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 167 653,74408 | - | 167 653,74408 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 14 721,29711 | - | 14 721,29711 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 186,08917 | - | 9 186,08917 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 535,20794 | - | 5 535,20794 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Мероприятие 06.03. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций | 2024 год | Итого: | 4 523,97418 | - | 4 523,97418 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | - | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 523,97418 | - | 4 523,97418 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2024 год | Итого: | 954 920,06845 | - | 868 320,02599 | 86 600,04246 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 757 680,71996 | - | 707 992,24537 | 49 688,47459 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 197 239,34849 | - | 160 327,78062 | 36 911,56787 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.1. | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 646 659,77182 | - | 590 407,54315 | 56 252,22867 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 567 973,56732 | - | 522 568,60155 | 45 404,96577 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 78 686,20450 | - | 67 838,94160 | 10 847,26290 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |  |
| 4.2. | Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2024 год | Итого: | 74 005,78072 | - | 74 005,78072 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44 375,36915 | - | 44 375,36915 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 630,41157 | - | 29 630,41157 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Мероприятие 07.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 33 614,26829 | - | 33 614,26829 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30 252,84066 | - | 30 252,84066 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 361,42763 | - | 3 361,42763 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2024 год | Итого: | 110 263,00707 | - | 97 942,74461 | 12 320,26246 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 986,30948 | - | 45 680,71371 | 1 305,59577 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 276,69759 | - | 52 262,03090 | 11 014,66669 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |  |
| 4.5. | Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 90 377,24055 | - | 72 349,68922 | 18 027,55133 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 68 092,63335 | - | 65 114,72030 | 2 977,91305 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22 284,60720 | - | 7 234,96892 | 15 049,63828 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие Е1. «Современная школа» | 2023-2027 годы | Итого: | 10 668 449,18901 | 8 783 481,39101 | 1 884 967,79800 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 2 133 323,78000 | 1 886 296,10000 | 247 027,68000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 683 218,32700 | 5 610 992,31000 | 1 072 226,01700 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 851 907,08201 | 1 286 192,98101 | 565 714,10100 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5.1. | Мероприятие Е1.02. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 5 933 589,88700 | 5 296 479,67600 | 637 110,21100 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 1 401 293,00000 | 1 401 293,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 459 389,87700 | 3 828 650,75600 | 630 739,12100 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 907,01000 | 66 535,92000 | 6 371,09000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2027 годы | Итого: | 4 734 859,30201 | 3 487 001,71501 | 1 247 857,58700 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 732 030,78000 | 485 003,10000 | 247 027,68000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 223 828,45000 | 1 782 341,55400 | 441 486,89600 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 779 000,07201 | 1 219 657,06101 | 559 343,01100 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Основное мероприятие Р2. "Содействие занятости" | 2023-2027 годы | Итого: | 1 145 658,95400 | 1 145 658,95400 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 584 291,58400 | 584 291,58400 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 566,27000 | 429 566,27000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.1. | Мероприятие Р2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 1 145 658,95400 | 1 145 658,95400 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 584 291,58400 | 584 291,58400 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 566,27000 | 429 566,27000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: | 2023-2027 годы | Итого: | 21 644 858,90968 | 13 811 930,45978 | 4 865 208,92368 | 2 967 719,52622 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097,20000 | 247 027,68000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 087 950,14601 | 9 044 254,53400 | 3 149 459,36742 | 1 894 236,24459 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 291 783,88367 | 2 749 578,72578 | 1 468 721,87626 | 1 073 483,28163 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Итого: | 21 741 672,10524 | 13 811 930,45978 | 4 865 208,92368 | 2 967 719,52622 |  |  |  |  | 96 813,19556 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097,20000 | 247 027,68000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 087 950,14601 | 9 044 254,53400 | 3 149 459,36742 | 1 894 236,24459 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 388 597,07923 | 2 749 578,72578 | 1 468 721,87626 | 1 073 483,28163 |  |  |  |  | 96 813,19556 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |
| Начальник Управления капитального строительства Н.В. Хворостьянова Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - Главный бухгалтер Н.А. Стародубова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

# к постановлению Администрации

# Одинцовского городского округа

# Московской области

# от 24.11.2025 № 7491

# «Приложение №2 к муниципальной программе

# Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

# Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02. «Капитальный ремонт объектов культуры» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.16. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий организаций дополнительного образования сферы культуры | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории организаций дополнительного образования сферы культуры | единицы | Значение определяется исходя из количества организаций дополнительного образования сферы культуры, в которых выполнен капитальный ремонт |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01. «Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования |
| 2 | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой |
| 3 | Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования муниципальной собственности |
| Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности |
| 2 | Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| 3 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения |
| 4 | Мероприятие 02.05. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой |
| Основное мероприятие 06. «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт |
| 2 | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, которые оснащены средствами обучения и воспитания |
| 3 | Мероприятие 06.03. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий |
| Основное мероприятие 07. «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт |
| 2 | Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания |
| 3 | Мероприятие 07.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | единица | Значение определяется исходя из количества зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, по которым разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта |
| 4 | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведено благоустройство территорий, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт |
| 5 | Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества муниципальных общеобразовательных организаций, на территории которых осуществлено устройство спортивных и детских площадок |
| Основное мероприятие Е1. «Современная школа» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие Е1.02. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации |
| 2 | Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общеобразовательных организаций для создания дополнительных мест в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором |
| Основное мероприятие Р2. «Содействие занятости» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие Р2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами |

».

Начальник Управления капитального строительства                                                                                      Н.В. Хворостьянова

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 24.11.2025 № 7491 «Приложение 4 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Характеристика объекта (кв. метр) | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ (дд.мм.гг - дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс.руб.) | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.16. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий организаций дополнительного образования сферы культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | МБУДО Кубинская ДШИ, Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, город Кубинка, ул. Армейская, строен.1 | 931,5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2026-01.09.2026 | 01.09.2026 | 96 813,19556 | 0,00000 | Итого: | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 | 96 813,19556 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 288 437,48996 | 288 437,48996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 120 783,74588 | 120 783,74588 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 167 653,74408 | 167 653,74408 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | МБОУ Одинцовская гимназия №7 - детский сад №55, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 22 | 1635,3 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.03.2023-01.09.2024 | 01.09.2024 | 180 105,78333 | 100 549,54000 | Итого: | 79 556,24333 | 79 556,24333 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 61 536,31800 | Средства бюджета Московской области | 22 470,45000 | 22 470,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39 013,22200 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57 085,79333 | 57 085,79333 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2. | МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина (дошкольное отделение), МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22 | 1581,4 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 208 881,24663 | 0,00000 | Итого: | 208 881,24663 | 208 881,24663 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 98 313,29588 | 98 313,29588 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 110 567,95075 | 110 567,95075 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтирован-ных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 14 721,29711 | 14 721,29711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 186,08917 | 9 186,08917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 535,20794 | 5 535,20794 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина (дошкольное отделение), МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 14 721,29711 | 0,00000 | Итого: | 14 721,29711 | 14 721,29711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 9 186,08917 | 9 186,08917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 535,20794 | 5 535,20794 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 646 659,77182 | 590 407,54315 | 56 252,22867 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 567 973,56732 | 522 568,60155 | 45 404,96577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 78 686,20450 | 67 838,94160 | 10 847,26290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 | 4012 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 324 416,61565 | 0,00000 | Итого: | 324 416,61565 | 289 283,80369 | 35 132,81196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 286 752,91403 | 260 355,42331 | 26 397,49072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 663,70162 | 28 928,38038 | 8 735,32124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 324 416,61565 | 289 283,80369 | 35 132,81196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 286 752,91403 | 260 355,42331 | 26 397,49072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 663,70162 | 28 928,38038 | 8 735,32124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.2. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2023 | 265 035,32320 | 182 404,82796 | Итого: | 82 630,49524 | 82 630,49524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 164,34515 | Средства бюджета Московской области | 65 569,25844 | 65 569,25844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18.240,48281 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 061,23680 | 17 061,23680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 182 404,82796 | Итого: | 82 630,49524 | 82 630,49524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 164,34515 | Средства бюджета Московской области | 65 569,25844 | 65 569,25844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18.240,48281 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 061,23680 | 17 061,23680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 239 612,66093 | 0,00000 | Итого: | 239 612,66093 | 218 493,24422 | 21 119,41671 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 215 651,39485 | 196 643,91980 | 19 007,47505 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 961,26608 | 21 849,32442 | 2 111,94166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 239 612,66093 | 218 493,24422 | 21 119,41671 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 215 651,39485 | 196 643,91980 | 19 007,47505 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 961,26608 | 21 849,32442 | 2 111,94166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4. | Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 74 005,78072 | 74 005,78072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44 375,36915 | 44 375,36915 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 630,41157 | 29 630,41157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2024 | 60 004,82177 | 35 305,00675 | Итого: | 24 699,81502 | 24 699,81502 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 004,19100 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 300,81575 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 699,81502 | 24 699,81502 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | в том числе: оснащение средствами обучения и воспитания | Х | Х | Х | 35 305,00675 | Итого: | 24 699,81502 | 24 699,81502 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 004,19100 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 300,81575 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 699,81502 | 24 699,81502 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.2. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 25 901,23913 | 0,00000 | Итого: | 25 901,23913 | 25 901,23913 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 23 311,11521 | 23 311,11521 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 590,12392 | 2 590,12392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 23 404,72657 | 0,00000 | Итого: | 23 404,72657 | 23 404,72657 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 21 064,25394 | 21 064,25394 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 340,47263 | 2 340,47263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5. | Мероприятие 07.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 33 614,26829 | 33 614,26829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Седства бюджета Московской области | 30 252,84066 | 30 252,84066 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 361,42763 | 3 361,42763 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5.1. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 18 482,79830 | 0,00000 | Итого: | 18 482,79830 | 18 482,79830 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 16 634,51847 | 16 634,51847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 848,27983 | 1 848,27983 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | В том числе: Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 18 482,79830 | 18 482,79830 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 16 634,51847 | 16 634,51847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 848,27983 | 1 848,27983 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5.2. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 15 131,46999 | 0,00000 | Итого: | 15 131,46999 | 15 131,46999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 618,32219 | 13 618,32219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 513,14780 | 1 513,14780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | В том числе: Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 15 131,46999 | 15 131,46999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 618,32219 | 13 618,32219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 513,14780 | 1 513,14780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6. | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 110 263,00707 | 97 942,74461 | 12 320,26246 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 986,30948 | 45 680,71371 | 1 305,59577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 276,69759 | 52 262,03090 | 11 014,66669 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2023 | 40 297,04416 | 3 362,76300 | Итого: | 36 934,28116 | 36 934,28116 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 026,48600 | Средства бюджета Московской области | 11 052,13485 | 11 052,13485 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 336,27700 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 882,14631 | 25 882,14631 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | В том числе: Благоустройство территории общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | 3 362,76300 | Итого: | 36 934,28116 | 36 934,28116 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 026,48600 | Средства бюджета Московской области | 11 052,13485 | 11 052,13485 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 336,27700 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 882,14631 | 25 882,14631 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.2. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 43 727,64884 | 0,00000 | Итого: | 43 727,64884 | 35 662,91898 | 8 064,72986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 17 956,27971 | 17 956,27971 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 771,36913 | 17 706,63927 | 8 064,72986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | в том числе: благоустройство территории | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 43 727,64884 | 35 662,91898 | 8 064,72986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 17 956,27971 | 17 956,27971 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 771,36913 | 17 706,63927 | 8 064,72986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 29 601,07707 | 0,00000 | Итого: | 29 601,07707 | 25 345,54447 | 4 255,53260 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 17 977,89492 | 16 672,29915 | 1 305,59577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 623,18215 | 8 673,24532 | 2 949,93683 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | в том числе: благоустройство территории | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 29 601,07707 | 25 345,54447 | 4 255,53260 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 17 977,89492 | 16 672,29915 | 1 305,59577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 623,18215 | 8 673,24532 | 2 949,93683 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7. | Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 90 377,24055 | 72 349,68922 | 18 027,55133 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 68 092,63335 | 65 114,72030 | 2 977,91305 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22 284,60720 | 7 234,96892 | 15 049,63828 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2023 | 14 990,28012 | 0,00000 | Итого: | 14 990,28012 | 14 990,28012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 491,25211 | 13 491,25211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 499,02801 | 1 499,02801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 14 990,28012 | 14 990,28012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 491,25211 | 13 491,25211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 499,02801 | 1 499,02801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7.2. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 37 988,69745 | 0,00000 | Итого: | 37 988,69745 | 26 410,20398 | 11 578,49347 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 26 747,09663 | 23 769,18358 | 2 977,91305 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 241,60082 | 2 641,02040 | 8 600,58042 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 37 988,69745 | 26 410,20398 | 11 578,49347 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 26 747,09663 | 23 769,18358 | 2 977,91305 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 241,60082 | 2 641,02040 | 8 600,58042 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7.3. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 37 398,26298 | 0,00000 | Итого: | 37 398,26298 | 30 949,20512 | 6 449,05786 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 27 854,28461 | 27 854,28461 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 543,97837 | 3 094,92051 | 6 449,05786 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 37 398,26298 | 30 949,20512 | 6 449,05786 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 27 854,28461 | 27 854,28461 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 543,97837 | 3 094,92051 | 6 449,05786 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |
| Начальник Управления капитального строительства Н.В. Хворостьянова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |