АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2026 № 723

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Чистый округ» на 2026-2030 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением объемов финансирования  за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2026 год мероприятий и результатов их выполнения, изменением адресного перечня объектов муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» на 2026-2030 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» на 2026-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.11.2025 № 7431 (в редакции от 26.01.2026 № 273) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1)	в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 810,00000 | 1 602,00000 | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 669 659,70211 | 3 549 182,94571 | 3 469 795,43910 | 3 485 278,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |
| Внебюджетные источники | 43 790,00000 | 43 790,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 16 718 259,70211 | 3 594 574,94571 | 3 471 398,43910 | 3 486 883,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |

»;

2)	приложения 1, 2, 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа					                А.Р. Иванов

Приложение 1

к постановлению Администрации Одинцовского городского округа

Московской области

от 17.02.2026 № 723

«Приложение 1

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий Одинцовского городского округа Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий

в 2026-2030 годах

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.9,9а,10,11,14 | 2026 |
| 2 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1А,2А,21,30,33,37,38,39,39А | 2026 |
| 3 | г. Звенигород, ул.Ленина,д.13, ул. Почтовая,д.12,ул. Комарова, д.13, ул.Пролетарская,д.14 | 2026 |
| 4 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А, 36, 40 | 2026 |
| 5 | р.п.Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе,д.4,5,6,7 | 2026 |
| 6 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 6,9,10,11,12 | 2026 |
| 7 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, дд. 1,3,5 | 2026 |
| 8 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, дд. 2,4,7,8,13 | 2026 |
| 9 | ту Ершовское, с.Каринское, д.9,д.10,д.11,д.17 | 2026 |
| 10 | ту Ершовское, с.Каринское, д.12,д.14 | 2026 |
| 11 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 24, 27, 28, 30, 31 | 2026 |
| 12 | г. Голицыно, Заводской проспект, д. 32 | 2026 |
| 13 | ту Никольское, п. Старый Городок ул. Почтовая, д. 3 | 2026-2030 |
| 14 | г. Звенигород, ул. Белинского, д. 31/57 | 2026-2030 |
| 15 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.17 | 2026-2030 |
| 16 | г. Звенигород, сан Поречье,д.36, 35 | 2026-2030 |
| 17 | г. Звенигород, м-н Восточный,д.9,д.10 | 2026-2030 |
| 18 | г. Звенигород, ул. Почтовая , д. 14, Ул. Комарова,д.17 | 2026-2030 |
| 19 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.19,20,18,19а | 2026-2030 |
| 20 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.18 | 2026-2030 |
| 21 | г. Звенигород, Звенигородское шоссе, д. 9 | 2026-2030 |
| 22 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.1,д.3 | 2026-2030 |
| 23 | г.Одинцово, Красногорское ш., д.2,4,6,8к.1,8к.2,8к.3,8к.4; Можайское ш., д.63,65,67 | 2026-2030 |
| 24 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 1, 1к.1, 3, 3к2, 5, 7, 9, 11; ул. Садовая, д. 2 | 2026-2030 |
| 25 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101 | 2026-2030 |
| 26 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д.2,3,4,6,8,9,10,11,13 | 2026-2030 |
| 27 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.д. 7, 9, 11; Можайское ш., д.д. 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ,42 | 2026-2030 |
| 28 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.50,52; Можайское ш., д.165,169 | 2026-2030 |
| 29 | г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36 | 2026-2030 |
| 30 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.72А,72Б,72В,74А,74Б,74В; ул. Чистяковой, д.76,78,80,84 | 2026-2030 |
| 31 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.9,15,17,19,21 | 2026-2030 |
| 32 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.16,18; б-р Любы Новосёловой, д.14, 16,18 | 2026-2030 |
| 33 | г. Одинцово, ул. Молодёжная, д.д. 36, 36А, 38, 40, 42; ул. | 2026-2030 |
| 34 | г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16 | 2026-2030 |
| 35 | г.Одинцово, ул. Сосновая, д.12,14 | 2026-2030 |
| 36 | г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 | 2026-2030 |
| 37 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.д. 2, 4, 5, 7, 8, 12; ул. Гвардейская, д.д. 7, 9 | 2026-2030 |
| 38 | г. Голицыно, 1-й Рабочий переулок, 31В | 2026-2030 |
| 39 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.1,2,3,4,6,7,8,9 | 2026-2030 |
| 40 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.16,20,18 | 2026-2030 |
| 41 | д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, д.6,д.7 | 2026-2030 |
| 42 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.1, 8 кор.2, 8 кор.3, 8 кор.4, 10а. | 2026-2030 |
| 43 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8. | 2026-2030 |
| 44 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 2, 4; ул. Бородинская, д. 1 | 2026-2030 |
| 45 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 8, 10; Бородинская, д. 3. | 2026-2030 |
| 46 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 5, 9. | 2026-2030 |
| 47 | ту Жаворонковское, д.Крюково д.24 | 2026-2030 |
| 48 | ту Жаворонковское, д.Ликино д.5,6,7,8,9,10,11 | 2026-2030 |
| 49 | ту Жаворонковское, д.Осоргино,пансионат Лесной городок д. 1,2,15,15а | 2026-2030 |
| 50 | с. Жаворонки ул.Солнечная д.35 | 2026-2030 |
| 51 | ту Жаворонковское, с. Перхушково уч. 215,216,217 | 2026-2030 |
| 52 | ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Верхняя д.79,79а,79б,79в,79г | 2026-2030 |
| 53 | с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.1,4,7,8,9 | 2026-2030 |
| 54 | ту Жаворонковское, с.Перхушково д.12 | 2026-2030 |
| 55 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.3,4,5,6,7 | 2026-2030 |
| 56 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1, корп. 21, 23, 26, 27, 28 | 2026-2030 |
| 57 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 1, д. 2, д. 3 | 2026-2030 |
| 58 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 9, 3, 4, 5 | 2026-2030 |
| 59 | р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 7,9,15,19 | 2026-2030 |
| 60 | р.п.Заречье, д. 16-д. 17-№10А | 2026-2030 |
| 61 | р.п.Заречье, д. 6-д. 6а-д. 6б | 2026-2030 |
| 62 | р.п.Заречье, ул.Березовая дом №6а | 2026-2030 |
| 63 | ту Барвихинское, пос. д.х. Жуковка, д.1а,2,3,6,12 | 2026-2030 |
| 64 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4, 5, 49, 69, 73, 79 | 2026-2030 |
| 65 | ту Горское, п. Горки-2 д. 1, 2 , 6, 9, 28 | 2026-2030 |
| 66 | ту Захаровское, д.Хлюпино, ул.Заводская, д.д.6,7,8,10,13,15,16,17,20,21,22,23,24,26,27,28,29 | 2026-2030 |
| 67 | с. Жаворонки ул. 7-ая Советская д.41 | 2026-2030 |
| 68 | ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Красная д.20,21,22 | 2026-2030 |
| 69 | р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13 | 2026-2030 |
| 70 | ту Успенское, п. Сосны дд.6,15 | 2026-2030 |
| 71 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 106, 108, 108А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2026-2030 |
| 72 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 23, 29, 31 | 2026-2030 |
| 73 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.д. 16к.1, 16к.2, 18к.1, д.18к.2, 20к.1, 20к.2 | 2026-2030 |
| 74 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.6; ул. Ново-Спортивная, д.24; Можайское ш., д.107 | 2026-2030 |
| 75 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Пролетарская д. 1,1а,3 | 2026-2030 |
| 76 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.17,19,17А | 2026-2030 |
| 77 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 10 | 2026-2030 |
| 78 | г. Звенигород, м-н Пронина, д.5 | 2026-2030 |
| 79 | г. Звенигород, ул. Спортивная 8 | 2026-2030 |
| 80 | г. Звенигород, ул. Пушкина 31А | 2026-2030 |
| 81 | г. Звенигород, ул. Герцена, д.3 | 2026-2030 |
| 82 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д.45, пр. Строителей, д.3 | 2026-2030 |
| 83 | г. Звенигород, ул.Красная гора д.1, к.1,2 | 2026-2030 |
| 84 | г. Звенигород, ул. Чехова, д.11А | 2026-2030 |
| 85 | г. Звенигород, ул. Фрунзе 29 | 2026-2030 |
| 86 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д. 2А | 2026-2030 |
| 87 | г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д. 27,28, к.11,12 | 2026-2030 |
| 88 | г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д.1 | 2026-2030 |
| 89 | г. Звенигород , пр. Строителей, д. 10, 11 | 2026-2030 |
| 90 | г. Звенигород, м-н Восточный, д. 15,16,17 | 2026-2030 |
| 91 | г.Звенигород, ул.Парковая, д.16а,18,20 | 2026-2030 |
| 92 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.8,9,10 | 2026-2030 |
| 93 | г. Звенигорд, м-н Супонево, д. 14, 15 | 2026-2030 |
| 94 | г. Звенигород, м- Супонево,к.1,2,3 | 2026-2030 |
| 95 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9 а | 2026-2030 |
| 96 | г. Звенигород, м-н Пронина,д.7,8 | 2026-2030 |
| 97 | г. Звенигород, ул. Гоголя, д. 39/45 | 2026-2030 |
| 98 | г. Звенигород, ул. Чехова,д 1 | 2026-2030 |
| 99 | г. Звенигород, ул.Почтовая, д. 29, д.41,к.2 | 2026-2030 |
| 100 | г. Звенигород, ул. Почтовая , д.16/7 | 2026-2030 |
| 101 | г. Звенигород, пер.Зареченский д. 27 | 2026-2030 |
| 102 | г. Звенигород, ул. Чайковского,д.34 | 2026-2030 |
| 103 | г. Звенигород, ул. Дзержинского,д.2,д.4,д.6 | 2026-2030 |
| 104 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.6 | 2026-2030 |
| 105 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.3,4 | 2026-2030 |
| 106 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.5 | 2026-2030 |
| 107 | г. Звенигород, п-д Ветеранов,д.6а,8 | 2026-2030 |
| 108 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.2,д.4 | 2026-2030 |
| 109 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.19 | 2026-2030 |
| 110 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 | 2026-2030 |
| 111 | г. Звенигород, район Восточный, мкр.3, д.23 | 2026-2030 |
| 112 | г. Звенигород, р-н Восточный,мкр-н 3, д.6 | 2026-2030 |
| 113 | г. Звенигород, кв.Маяковского,д.17 | 2026-2030 |
| 114 | г. Звенигород, м-н Восточный,д.7 | 2026-2030 |
| 115 | г. Звенигород, ул.Полевая,д.21,23,25,27, Строителей 7/29, м-н Восточный д.25,26,27,28,29,30 | 2026-2030 |
| 116 | г. Звенигород, ул. Чехова д,44 | 2026-2030 |
| 117 | г. Звенигород, ул. Пронина,д.2 | 2026-2030 |
| 118 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.3 | 2026-2030 |
| 119 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 | 2026-2030 |
| 120 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 5,6,7,11,12 | 2026-2030 |
| 121 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.13/13 | 2026-2030 |
| 122 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.15 | 2026-2030 |
| 123 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.17А | 2026-2030 |
| 124 | г. Звенигород, ул. Парковая, д.8,10,10а,12 | 2026-2030 |
| 125 | г. Звенигород, Нахабинское ш. 1,2,3 | 2026-2030 |
| 126 | г. Звенигород, ул. Пролетарская, д.53, ул.Нахабинское шоссе,д.6 | 2026-2030 |
| 127 | г. Звенигород, ул. Чехова 11, 13Аул. Соловьевская, д. 4 | 2026-2030 |
| 128 | г. Звенигород, мкр-н Восточный, д. 1, 2 | 2026-2030 |
| 129 | г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,4,д.5 | 2026-2030 |
| 130 | г. Звенигород, мкр-н Введенское, д.1Б | 2026-2030 |
| 131 | г. Звенигород, д/о Поречье,д.7 | 2026-2030 |
| 132 | г. Звенигород, м-н Шихово, д. 1-5 | 2026-2030 |
| 133 | г. Звенигород, ул. Макарова, д.19, к.1,2,3 | 2026-2030 |
| 134 | г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д.7А | 2026-2030 |
| 135 | г. Звенигород, м-н Пронина,д.10 | 2026-2030 |
| 136 | г. Звенигород, м-н Пронина,д 6 | 2026-2030 |
| 137 | г. Звенигород, ул. Спортивная,д.19 | 2026-2030 |
| 138 | г. Звенигород, ул. Некрасова, д.43, д.45 | 2026-2030 |
| 139 | г. Звенигород, р-н Восточный, м-н 3, д,7 | 2026-2030 |
| 140 | г. Звенигород, д/о Поречье, д. 4, 5 | 2026-2030 |
| 141 | г. Звенигород, д/о Поречье, д. 6 | 2026-2030 |
| 142 | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 5А | 2026-2030 |
| 143 | г. Звенигород, ул.Почтовая, д.1 | 2026-2030 |
| 144 | г. Звенигород, ул. Пролетарская ,д.23 | 2026-2030 |
| 145 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.23 | 2026-2030 |
| 146 | г. Звенигород, ул. Спортивная 16 | 2026-2030 |
| 147 | г. Звенигород, д/о Поречье д.1 | 2026-2030 |
| 148 | г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,15 | 2026-2030 |
| 149 | г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 | 2026-2030 |
| 150 | г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.7,13,15,23 | 2026-2030 |
| 151 | г. Одинцово, Можайское ш., д.122 | 2026-2030 |
| 152 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 111, 113, 115, 117 | 2026-2030 |
| 153 | г. Одинцово,Можайское ш., д.д. 44, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70; ул. 1-я Вокзальная, д.69 | 2026-2030 |
| 154 | г. Одинцово, Сколковская улица, д. 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б, 7а, 7б, 9а, 9б | 2026-2030 |
| 155 | г. Одинцово, с. Ромашково, Европейский б-р, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9; ул. Никольская, д.2к1,2к2,2к3,4к1,4к2,4к3,6,8к1,8к2,8к3; | 2026-2030 |
| 156 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д.д. 44, 46, 48, 50, 52 | 2026-2030 |
| 157 | г.Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2,5, 7 | 2026-2030 |
| 158 | г. Одинцово, ул. Вокзальная , д.19 | 2026-2030 |
| 159 | г. Одинцово,ул. Вокзальная, д.д. 13, 17; Можайское ш., д.46; ул. 1-я Вокзальная, д.д. 41, 43, 45, 47, 53 | 2026-2030 |
| 160 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.16,16к.2,д.16к.3; ул. Солнечная, д.17А; | 2026-2030 |
| 161 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.18; ул. Сосновая, д.20,22,24,26 | 2026-2030 |
| 162 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.7,7А,9,11 | 2026-2030 |
| 163 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.10,12,23,25,29,31,33,35 | 2026-2030 |
| 164 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.1,3,7 | 2026-2030 |
| 165 | г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1с2,1с3 | 2026-2030 |
| 166 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11А; ул. Маршала Жукова, д.д. 13, 15, 17; б-р Любы Новосёловой, д.д. 10к.1, д.10к.2, 10А, д.12, 12А | 2026-2030 |
| 167 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2, 4,10,12,14 | 2026-2030 |
| 168 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.41, 43, 45,47; ул. Маршала Бирюзова, д.26, 28к.1,28к.2,30А,30Б | 2026-2030 |
| 169 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.1А,1Б | 2026-2030 |
| 170 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.20,22,26,28,30,34 | 2026-2030 |
| 171 | г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 | 2026-2030 |
| 172 | г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.4к.1,4к.2,4к.3 | 2026-2030 |
| 173 | г.Одинцово, ул. Полевая, д.3 | 2026-2030 |
| 174 | г. Одинцово, ул. Северная, д.55, 57,59 | 2026-2030 |
| 175 | г. Одинцово, ул. Северная д. 5к2, 5к3, 5к4, 7 | 2026-2030 |
| 176 | г.Одинцово, ул. Солнечная, д.16 | 2026-2030 |
| 177 | г.Одинцово, ул. Солнечная, д.3,5,7,9,11; ул. Союзная, д.30,32 | 2026-2030 |
| 178 | г. Одинцово, ул. Союзная, д.24,28; ул. Солнечная, д.26; | 2026-2030 |
| 179 | г.Одинцово, ул. Союзная, д.2,4,6,6к.2,8,10; ул. Солнечная, д.2,4,6,8,10,12 | 2026-2030 |
| 180 | г. Одинцово, ул.Триумфальная, д.5б | 2026-2030 |
| 181 | г.Одинцово, ул. Чикина, д.1, 3; Можайское ш., д.127,129,131 | 2026-2030 |
| 182 | г.Одинцово, ул. Чикина, д.2,4,6,12; б-р Маршала Крылова, д.1,2,3 | 2026-2030 |
| 183 | г.Одинцово, ул. Чикина , д.7,9,11,15,17; ул. Говорова, д.14,16,18 | 2026-2030 |
| 184 | г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.40,42,48,52 | 2026-2030 |
| 185 | г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68 | 2026-2030 |
| 186 | г. Одинцово, п. д/о Озёра, д.1, 2,5 | 2026-2030 |
| 187 | ту Одинцово, с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108; с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 1, 2, 3к1, 3к2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 | 2026-2030 |
| 188 | г. Голицыно, Западный проспект, д. 4,5,6 | 2026-2030 |
| 189 | г. Голицыно, Западный проспект, д. 1,2,3 | 2026-2030 |
| 190 | г. Голицыно, Керамиков проспект, д.94,97,102 | 2026-2030 |
| 191 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 38, 39, 41 | 2026-2030 |
| 192 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 98, 95, 90, 91, 96, 102а | 2026-2030 |
| 193 | ту Голицыно, пос. Бутынь д.65,66,67,68 | 2026-2030 |
| 194 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 60 | 2026-2030 |
| 195 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 54, корп. 4 | 2026-2030 |
| 196 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 10-Пограничный пр-д, д. 1 | 2026-2030 |
| 197 | г.Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 | 2026-2030 |
| 198 | г. Голицыно, Пролетарский проспект, д. 50 | 2026-2030 |
| 199 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 78 | 2026-2030 |
| 200 | г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 8, 9, 10, 12, 13 | 2026-2030 |
| 201 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 80, 82, 84 | 2026-2030 |
| 202 | ту Голицыно, д. Кобяково, ул. Лесная, д. 26 | 2026-2030 |
| 203 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 40, 42 | 2026-2030 |
| 204 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 48, 50 | 2026-2030 |
| 205 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 92 | 2026-2030 |
| 206 | г. Голицыно, Петровское ш., д. 45 | 2026-2030 |
| 207 | г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 6, 8 | 2026-2030 |
| 208 | г. Голицыно, Можайское ш., д. 51 | 2026-2030 |
| 209 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 32, 34, 36 | 2026-2030 |
| 210 | г. Голицыно, ул. Советская, 52, корп. 6, 7; Молодежный пр-д, д. 4 | 2026-2030 |
| 211 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 3 | 2026-2030 |
| 212 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, 54, корп. 3, 56, корп. 2 | 2026-2030 |
| 213 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 86, 88, Виндавский пр-т, д. 44, 46 | 2026-2030 |
| 214 | г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 6, 7, 11, 14 | 2026-2030 |
| 215 | г. Голицыно, Заводской проспект, д. 12 | 2026-2030 |
| 216 | г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10 | 2026-2030 |
| 217 | г. Голицыно, Петровское шоссе, д. 48, 48 корп. 1 | 2026-2030 |
| 218 | г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 2 корп. 1, д. 2 корп. 2, д. 2 корп. 3 | 2026-2030 |
| 219 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22,д22/2 | 2026-2030 |
| 220 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.24 | 2026-2030 |
| 221 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.27,29,31,29/1 | 2026-2030 |
| 222 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.26,28,30 | 2026-2030 |
| 223 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.5 | 2026-2030 |
| 224 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.1,2 | 2026-2030 |
| 225 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.3,4 | 2026-2030 |
| 226 | д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.5 | 2026-2030 |
| 227 | р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.7,8 | 2026-2030 |
| 228 | р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.16 | 2026-2030 |
| 229 | ту Большие Вяземы, д. Горловка, д.2 | 2026-2030 |
| 230 | ту Большие Вяземы, дер.Ямщина, ул.Заречная, д.1 | 2026-2030 |
| 231 | р.п.Большие Вяземы, ул.Станционная, д.14,16 | 2026-2030 |
| 232 | д.п. Лесной городок, ул. Молодёжная, д. 2, 4. | 2026-2030 |
| 233 | д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д. 12,14; ул. Лесная, д. 10; ул Почтовый переулок, д. 14,15. | 2026-2030 |
| 234 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2к1, 2к2, 4, 6, 8к5 | 2026-2030 |
| 235 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 9, 11; ул. Лесная, д. 8. | 2026-2030 |
| 236 | д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 6, 7. | 2026-2030 |
| 237 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 1, 2, 3, 5. | 2026-2030 |
| 238 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 8, 9. | 2026-2030 |
| 239 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 10, ул. Почтовая, д. 2, 1 | 2026-2030 |
| 240 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 13, 15, 17: ул. Рябиновая, д. 4. | 2026-2030 |
| 241 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 4, 6, 8, 10. | 2026-2030 |
| 242 | ту Лесной городок, пос. ВНИИССОК, д. 4, 6, 7, 11 | 2026-2030 |
| 243 | ту Успенское, п.Горки-10, д. 22,24,25,30,29, 23 | 2026-2030 |
| 244 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.8,9,27 | 2026-2030 |
| 245 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.20-21 | 2026-2030 |
| 246 | ту Успенское, п. Горки-10 д.19 | 2026-2030 |
| 247 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.13,14,15 | 2026-2030 |
| 248 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.2,4,5 | 2026-2030 |
| 249 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.3,6,7 | 2026-2030 |
| 250 | с. Успенское, д.40 | 2026-2030 |
| 251 | с. Успенское, д.31,32,13,33 | 2026-2030 |
| 252 | с. Успенское, дд.24,25 | 2026-2030 |
| 253 | с. Успенское, дд.26,34 | 2026-2030 |
| 254 | с. Успенское, дд.61,62,50,51, 35 | 2026-2030 |
| 255 | ту Успенское, п. Сосны дд.10,11,12,16,5,5а,4 | 2026-2030 |
| 256 | ту Успенское, п. Сосны дд.7,8,9,17,18 | 2026-2030 |
| 257 | ту Успенское, п. Сосны д.20 | 2026-2030 |
| 258 | ту Успенское, п. Сосны д.21 | 2026-2030 |
| 259 | ту Успенское, п. Горки-10 д.32 | 2026-2030 |
| 260 | с. Успенское, дд. 22к1, 22к2, 22к3, 22к4 | 2026-2030 |
| 261 | ту Успенское, п. Горки-10 дд. 33к1, 33к2 | 2026-2030 |
| 262 | ту Успенское, с.Уборы д.1 | 2026-2030 |
| 263 | ту Жаворонковское, д.Зайцево д.11 | 2026-2030 |
| 264 | ту Жаворонковское, д.Крюково д.1,3,4 | 2026-2030 |
| 265 | с. Жаворонки ул. Лесная д. 21 | 2026-2030 |
| 266 | ту Жаворонковское, с. Юдино, ул.Железнодорожная д. 1,3,4,6а | 2026-2030 |
| 267 | ту Жаворонковское, с.Перхушково д.4Б | 2026-2030 |
| 268 | ту Жаворонковское, д. Солманово, МЖК Изумрудная Долина, д.41, 43, ул. Елисейская, д. 2-5, ул. Триумфальная, д. 12, 14, 16, 20, ул. Лазурная, д. 12-20 | 2026-2030 |
| 269 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 1-6,12 | 2026-2030 |
| 270 | г. Кубинка, д. Полушкино, д. 1, корп. 1 | 2026-2030 |
| 271 | г. Кубинка, ул. Армейская, д. 1-16 | 2026-2030 |
| 272 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 14-16 | 2026-2030 |
| 273 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1 корп. 1, 2, 3, 10, 5, 14-20, 22, 24, 25 | 2026-2030 |
| 274 | ту Кубинка, п.Дубки, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23 | 2026-2030 |
| 275 | г. Кубинка, ул. ст. Кубинка-2, д. 9 | 2026-2030 |
| 276 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 4, 18-20, 33, 34 | 2026-2030 |
| 277 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.19,20,21,45,46 | 2026-2030 |
| 278 | р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 1,3,7,17, ул. Агрохимиков, д. 4, ул. Калинина, д. 2,4,6 | 2026-2030 |
| 279 | р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 8,12, ул. Мичурина, д. 5,9 | 2026-2030 |
| 280 | р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 50 | 2026-2030 |
| 281 | р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 51,52 | 2026-2030 |
| 282 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 16, корп.1,2 | 2026-2030 |
| 283 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 1А, корп.1,2,3 | 2026-2030 |
| 284 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 18 | 2026-2030 |
| 285 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 19,20,21,22,23,25,27 | 2026-2030 |
| 286 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 10 | 2026-2030 |
| 287 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 1, копр.1,2,3 | 2026-2030 |
| 288 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ЖК 12 месяцев, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 2026-2030 |
| 289 | р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 15а | 2026-2030 |
| 290 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 26, корп. 1,2,3,4 | 2026-2030 |
| 291 | р.п.Заречье, д. 4 и д. 4а | 2026-2030 |
| 292 | р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп.1-корп.8 и д,5 кор1- корп.5 | 2026-2030 |
| 293 | р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 2, корп.1-корп.6 | 2026-2030 |
| 294 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 1- ул. Берёзовая д. 5-№8 | 2026-2030 |
| 295 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 23 | 2026-2030 |
| 296 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.1, ул. Березовая, д.9 | 2026-2030 |
| 297 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.6 | 2026-2030 |
| 298 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.8 | 2026-2030 |
| 299 | пос.Барвиха д.10, 11, 12, 14, 15 | 2026-2030 |
| 300 | пос. Барвиха, д. 18,23,24 | 2026-2030 |
| 301 | п.Барвиха д.6,8 | 2026-2030 |
| 302 | ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик. д.9,11,12 | 2026-2030 |
| 303 | ту Барвихинское, пос. д/о Огарево, д.д.4,6 | 2026-2030 |
| 304 | ту Барвихинское, пос.Усово-Тупик д. 20, 20с1 | 2026-2030 |
| 305 | ту Барвихинское, с. Усово, д.62 | 2026-2030 |
| 306 | ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.10, 41, 44 | 2026-2030 |
| 307 | ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 | 2026-2030 |
| 308 | ту Часцовское, пос. д.отдыха Покровское, д.1, 2 | 2026-2030 |
| 309 | ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 24,25,26,27,28,29,30,31, 123 | 2026-2030 |
| 310 | ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 64,66,64- а,101,102,103,104,105,108,120,121-а,121-б | 2026-2030 |
| 311 | ту Часцовское, пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7 | 2026-2030 |
| 312 | ту Часцовское, пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17 | 2026-2030 |
| 313 | ту Ершовское, д. Фуньков, квартал Наташино, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11 | 2026-2030 |
| 314 | ту Ершовское, с.Каринское, д.1,д.3,д.4,д.5 | 2026-2030 |
| 315 | ту Ершовское, д.Улитино, д.1 | 2026-2030 |
| 316 | ту Ершовское, с.Андреевское, д.2, д.5 | 2026-2030 |
| 317 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.73,д.76,д.77 | 2026-2030 |
| 318 | с.Ершово,д.6,д.8,д.9,д.10,д.11,д.12,д.13,д.14,д.15,д.16 | 2026-2030 |
| 319 | с.Ершово, д.1, д.2, д.3 | 2026-2030 |
| 320 | ту Ершовское, с.Каринское, д.26,д.27 | 2026-2030 |
| 321 | ту Горское, п. Горки-2 д. 8, 22, 32, 35, 36, 40 | 2026-2030 |
| 322 | ту Горское, п. Горки-2 д. 214, 214 а, 214 б | 2026-2030 |
| 323 | ту Горское, п. Горки-2, д. 10 | 2026-2030 |
| 324 | ту Назарьевское, д. Дарьино, пансионат Химик, д. 8,9 | 2026-2030 |
| 325 | ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 1,2,3,21,22,23 | 2026-2030 |
| 326 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.2, 2А,4,6,8; ул. Северная, д.54,62к.1,62к.2,64 | 2026-2030 |
| 327 | г.Одинцово, ул. Свободы, д.2,4; Можайское ш., д.22; ул. Вокзальная, д.1,3 | 2026-2030 |
| 328 | г.Одинцово, ул. Сосновая, д.30,32,34 | 2026-2030 |
| 329 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.2,6,8,12,14,16,18,22,24 | 2026-2030 |
| 330 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 1 и 54, корп. 2 | 2026-2030 |
| 331 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 11 и 52, корп. 8, корп.9 | 2026-2030 |
| 332 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22/1 | 2026-2030 |
| 333 | д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.1,3,7 | 2026-2030 |
| 334 | д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 2, 3, 5. | 2026-2030 |
| 335 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 1,5,7: ул. Рябиновая, д. 1,3 | 2026-2030 |
| 336 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 19, 21, 23, 27; ул. Рябиновая, д. 6, 7, 8, 9, 10. | 2026-2030 |
| 337 | ту Успенское, п. Сосны д.19 | 2026-2030 |
| 338 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.10-17 | 2026-2030 |
| 339 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 11, 14, 15 | 2026-2030 |
| 340 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 19-№21-№11-№13 | 2026-2030 |
| 341 | пос. Барвиха, д. 16,17,25,26,27,28,32,33,34 | 2026-2030 |
| 342 | ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик, д.1,3,4,5,10,13 | 2026-2030 |
| 343 | ту Горское, п. Горки-2, д. 29, 30, 31, 33, 41 | 2026-2030 |
| 344 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.21 | 2026-2030 |
| 345 | г. Звенигород, м-н Супонево,д 7 | 2026-2030 |
| 346 | г. Звенигород, ул.Некрасова,д.29 | 2026-2030 |
| 347 | г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к. 3,4 | 2026-2030 |
| 348 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9 | 2026-2030 |
| 349 | г. Звенигород, ул. Садовая,д.2 | 2026-2030 |
| 350 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.6 | 2026-2030 |
| 351 | г. Звенигород, ул. Спортивная 12, 12/1 | 2026-2030 |
| 352 | г. Звенигород, ст. Дютьково, д. 4, 6 | 2026-2030 |
| 353 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.2, 4,4А | 2026-2030 |
| 354 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24к.1, 24к.2 | 2026-2030 |
| 355 | г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.5,7,7А,9,13,15 | 2026-2030 |
| 356 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.12, 14; ул. Молодёжная, д.1,3 | 2026-2030 |
| 357 | г. Одинцово, ул. Северная, д.46, 48,50,52; б-р Любы Новосёловой, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2 | 2026-2030 |
| 358 | г. Одинцово, ул. Толубко, д.1; ул. Вокзальная , д.39, 39Б; Можайское ш., д.д. 80, 82, 84, 86, 88, 90 | 2026-2030 |
| 359 | ту Голицыно, пос. НИИ Радио д.1,3А,4А,5,6,7 | 2026-2030 |
| 360 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.16,17,18 | 2026-2030 |
| 361 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 13-24 | 2026-2030 |
| 362 | ту Часцовское, пос. ПМС-4, д.1. д.2,д. 3, д.4 | 2026-2030 |
| 363 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная,д.11,д.19,д.25,д.26,д.47,д.48,д.68,д.70 | 2026-2030 |
| 364 | ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10,10а,10б,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20 | 2026-2030 |
| 365 | ту Захаровское, пос.в/ч 51916 д.Кобяково, д.д.46,47,48,49,50,51,52,35,38,39 | 2026-2030 |
| 366 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.3а | 2026-2030 |
| 367 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.11,12 | 2026-2030 |
| 368 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.1,2 | 2026-2030 |
| 369 | г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к.1,2 | 2026-2030 |
| 370 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 29,37 | 2026-2030 |
| 371 | г. Звенигород, ул.Фабричнова,д.18 | 2026-2030 |
| 372 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.15 | 2026-2030 |
| 373 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 130, 132, 134, 136, 136А | 2026-2030 |
| 374 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 135, 137, 139; б-р Маршала Крылова, д.д. 4, 6, 8 | 2026-2030 |
| 375 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, 18 | 2026-2030 |
| 376 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 15, 17, 17к1, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 29к.1, 31, 33, 35, 37 | 2026-2030 |
| 377 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.д. 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Глазынинская, д.д. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26; ул. Сосновая, д.д. 28, 28А | 2026-2030 |
| 378 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 16,17,18,19, ул. Октября, д. 1, 2 | 2026-2030 |
| 379 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д.2,4,6,8; ул. Верхне- Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16,20,22,24 | 2026-2030 |
| 380 | г.Одинцово, ул. Маковского, д.6,10,12, ул. Комсомольская, д.3,5 | 2026-2030 |
| 381 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул. Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18 | 2026-2030 |
| 382 | г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А | 2026-2030 |
| 383 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.10, ул.Гвардейская, д.11,15 | 2026-2030 |
| 384 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 99, 100 | 2026-2030 |
| 385 | г. Голицыно, пр-т, Керамиков, д. 103 | 2026-2030 |
| 386 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.10,11,12,13,14,15 | 2026-2030 |
| 387 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9,Можайское шоссе,д.3,2,2/1 | 2026-2030 |
| 388 | р.п. Большие Вяземы, ул.Институт,д.1,2,3,5,6 | 2026-2030 |
| 389 | д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д. 2,4, 6, 8 | 2026-2030 |
| 390 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 1,1а,3,5а, ул.Лесная, д.2а | 2026-2030 |
| 391 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 1, 3. | 2026-2030 |
| 392 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15. | 2026-2030 |
| 393 | ту Успенское, п.Горки-10, д. 26, 31 | 2026-2030 |
| 394 | с. Жаворонки ул.30 лет Октября д.1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,1Б | 2026-2030 |
| 395 | с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.15,15а,16 | 2026-2030 |
| 396 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 7-11 | 2026-2030 |
| 397 | г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8, д. 5 | 2026-2030 |
| 398 | г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8, д. 4-16 | 2026-2030 |
| 399 | ту Никольское, п. Новый городок, д. 14-17 | 2026-2030 |
| 400 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 21, 22, 23, 24, 25 | 2026-2030 |
| 401 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.23,24,25,47-51 | 2026-2030 |
| 402 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 1, 2, 3, ул. Заводская, д. 1, 2, 6, 7, 8, 13 | 2026-2030 |
| 403 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Университетская, д. 1,2,3,4 | 2026-2030 |
| 404 | р.п.Заречье, д. 10-д. 12-д. 14 | 2026-2030 |
| 405 | пос. Барвиха. д.7,29,30,31 | 2026-2030 |
| 406 | с.Ершово, д.4,д.5,д.7 | 2026-2030 |
| 407 | ту Горское, п. Горки-2 д. 34, 37, 38, 39 | 2026-2030 |
| 408 | ту Назарьевское, пос. Матвейково, д. 1,2,3,3а,7,9 | 2026-2030 |
| 409 | ту Захаровское, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а | 2026-2030 |
| 410 | г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17 | 2026-2030 |
| 411 | г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд.3,4,5,6 | 2026-2030 |
| 412 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35,33,31 | 2026-2030 |
| 413 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.20 | 2026-2030 |
| 414 | г. Звенигород, м-н Пронина,д 9 | 2026-2030 |
| 415 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д.98, 100, 100А, 102 | 2026-2030 |
| 416 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 104, 110, 112А | 2026-2030 |
| 417 | г.Одинцово, Можайское ш., д.105 | 2026-2030 |
| 418 | г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 9 к.1, 9 к.2 | 2026-2030 |
| 419 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21, б-р Любы Новосёловой, д.д. 13, 15 | 2026-2030 |
| 420 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2 | 2026-2030 |
| 421 | г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 11к.1, 11к.2 | 2026-2030 |
| 422 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 33, 35, 37 | 2026-2030 |
| 423 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10 | 2026-2030 |
| 424 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.21,23,25 | 2026-2030 |
| 425 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.10,11,12 | 2026-2030 |
| 426 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Зеленая д.11, ул. Школьная д.11 | 2026-2030 |
| 427 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Пролетарская 42, 42а,42б,42в | 2026-2030 |
| 428 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.38, 26, 28, 30 | 2026-2030 |
| 429 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3 | 2026-2030 |
| 430 | ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2 | 2026-2030 |
| 431 | г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В | 2026-2030 |
| 432 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 1-3 | 2026-2030 |
| 433 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 6-10, 13 | 2026-2030 |
| 434 | ту Никольское, с.Шарапово д.20,23,24,25 | 2026-2030 |
| 435 | ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8 | 2026-2030 |
| 436 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 11-16 | 2026-2030 |
| 437 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 1,2,3,4,6-а | 2026-2030 |
| 438 | ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.5,10 | 2026-2030 |
| 439 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 | 2026-2030 |
| 440 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9 | 2026-2030 |
| 441 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 | 2026-2030 |
| 442 | г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36 | 2026-2030 |
| 443 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1 | 2026-2030 |
| 444 | Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55 | 2026-2030 |
| 445 | Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 35-42 | 2026-2030 |
| 446 | Одинцовский г.о., пос.Горбольницы 45, д.д.3, 9,11 | 2026-2030 |
| 447 | г. Звенигород, м-н Супонево,д 4,5,6 | 2026-2030 |
| 448 | г. Звенигород, пр. Строителей,д.4,6 | 2026-2030 |
| 449 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.5,6 | 2026-2030 |
| 450 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1,2,4,5 | 2026-2030 |
| 451 | ту Кубинка, Посёлок рыбокомбината Нара, д.д. 22,23,29,30 | 2026-2030 |
| 452 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 26-31 | 2026-2030 |
| 453 | г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.51 | 2026-2030 |
| 454 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 26; ул. Говорова, д.4 | 2026-2030 |
| 455 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.8,8А | 2026-2030 |
| 456 | Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 11, 12 | 2026-2030 |
| 457 | г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9 | 2026-2030 |
| 458 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2 | 2026-2030 |
| 459 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 | 2026-2030 |
| 460 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11. | 2026-2030 |
| 461 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 5 | 2026-2030 |
| 462 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 18 | 2026-2030 |
| 463 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.7,8,8а | 2026-2030 |
| 464 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 1, 2, 4, 5 | 2026-2030 |
| 465 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11. | 2026-2030 |
| 466 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14 | 2026-2030 |

.»

Начальник Управления благоустройства			                   	        В.С. Асриян

Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от "17" 02.2026 № 723 "Приложение 2 к муниципальной программе

| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие И4. «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 | Итого | 940 606,55516 | 301 321,55516 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 940 606,55516 | 301 321,55516 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 940 606,55516 | 301 321,55516 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 4 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 940 606,55516 | 301 321,55516 |  |  |  |  | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 15 714 091,74007 | 3 229 691,98367 |  |  |  |  | 3 158 023,43910 | 3 160 973,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области, | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 709 281,74007 | 3 228 089,98367 |  |  |  |  | 3 156 420,43910 | 3 159 368,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2026-2030 | Итого | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Мероприятие 01.05. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 400,00000 | 280,00000 |  |  |  |  | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.10. Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники | 2026-2030 | Итого | 81 002,54287 | 12 789,87519 |  |  |  |  | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 4 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 002,54287 | 12 789,87519 |  |  |  |  | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретены транспортные средства, коммунальная техника, специализированная техника, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 01.11. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 146 028,11708 | 46 780,11708 |  |  |  |  | 48 651,00000 | 50 597,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 88 596,00 | 29 532 | 0 | 0 | 0 | 29 532 | 29 532 | 29 532 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Мероприятие 01.12. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 108 280,47949 | 57 142,47949 |  |  |  |  | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 4 к муниципальной программе) |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Мероприятие 01.13. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2026-2030 | Итого | 21 963,05400 | 21 963,05400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 963,05400 | 21 963,05400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Мероприятие 01.14. Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 502,89400 | 19 502,89400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
|  | Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 565 597,62053 | 1 516 530,15749 |  |  |  |  | 1 512 266,86576 | 1 512 266,86576 | 1 512 266,86576 | 1 512 266,86576 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 |  |
| 2.9 | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 622 829,99915 | 524 565,99983 |  |  |  |  | 524 565,99983 | 524 565,99983 | 524 565,99983 | 524 565,99983 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 |  |
| 2.10 | Мероприятие 01.17. Содержание внутриквартальных проездов | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 919 952,03295 | 983 990,40659 |  |  |  |  | 983 990,40659 | 983 990,40659 | 983 990,40659 | 983 990,40659 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 |  |
| 2.11 | Мероприятие 01.18. Содержание бесхозяйных территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.13 | Мероприятие 01.22. Благоустройство дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.13 | Мероприятие 01.23. Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 222 725,00000 | 44 545,00000 |  |  |  |  | 44 545,00000 | 44 545,00000 | 44 545,00000 | 44 545,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного), куб. м |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 132 395 | 26 479 | 0 | 0 | 0 | 26 479 | 26 479 | 26 479 | 26 479 | 26 479 |  |
| 2.14 | Мероприятие 01.24. Создание геодезических схем ремонта дворовых территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Выполнена геодезическая схема ремонта дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.15 | Мероприятие 01.25. Экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Выполнена экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 63 561,40688 | 63 561,40688 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 771,40688 | 19 771,40688 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 43 790,00000 | 43 790,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.01 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Итого | 62 557,00000 | 62 557,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 767,00000 | 18 767,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 43 790,00000 | 43 790,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 02.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 02.06. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 1 004,40688 | 1 004,40688 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 004,40688 | 1 004,40688 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Мероприятие 02.07. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования" |  |  | Итого | 16 718 259,70211 | 3 594 574,94571 |  |  |  |  | 3 471 398,43910 | 3 486 883,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 669 659,70211 | 3 549 182,94571 |  |  |  |  | 3 469 795,43910 | 3 485 278,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 43 790,00000 | 43 790,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 "Обращение с отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 04. Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 04.01 Оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество контейнеров для опасных отходов от населения, размещенных на спецплощадках на территории муниципального образования, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 04.02 Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено транспортирование твердых коммунальных отходов с мест накопления на территории муниципального образования, куб.м. |  |  | Всего | Итого 2026 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Обращение с отходами" |  |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере содержания территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: |  |  | Итого | 16 718 259,70211 | 3 594 574,94571 |  |  |  |  | 3 471 398,43910 | 3 486 883,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  | 1 603,00000 | 1 605,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 669 659,70211 | 3 549 182,94571 |  |  |  |  | 3 469 795,43910 | 3 485 278,43910 | 3 082 701,43910 | 3 082 701,43910 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 43 790,00000 | 43 790,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ." Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Н.А. Стародубова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от "17" 02.2026 № 723 "Приложение 4 к муниципальной программе

| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Чистый округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие И4.01 "Ремонт дворовых территорий" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 6,9,10,11,12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 43 367,47921 | 0,00000 | Итого | 43 367,47921 | 43 367,47921 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 43 367,47921 | 43 367,47921 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, дд. 1,3,5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 10 551,89067 | 0,00000 | Итого | 10 551,89067 | 10 551,89067 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 551,89067 | 10 551,89067 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, дд. 2,4,7,8,13 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 17 873,20435 | 0,00000 | Итого | 17 873,20435 | 17 873,20435 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 873,20435 | 17 873,20435 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4 | Одинцовский г.о., ту Кубинка, д. Чупряково, д.9,9а,10,11,14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 24 944,35769 | 0,00000 | Итого | 24 944,35769 | 24 944,35769 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 944,35769 | 24 944,35769 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5 | Одинцовский г.о., ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1А,2А,21,30,33,37,38,39,39А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 40 233,54004 | 0,00000 | Итого | 40 233,54004 | 40 233,54004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 233,54004 | 40 233,54004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6 | Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе,д.4,5,6,7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 25 636,11402 | 0,00000 | Итого | 25 636,11402 | 25 636,11402 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 636,11402 | 25 636,11402 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.7 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А, 36, 40 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 46 409,56206 | 0,00000 | Итого | 46 409,56206 | 46 409,56206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 409,56206 | 46 409,56206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.8 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул.Ленина,д.13, ул. Почтовая,д.12,ул. Комарова, д.13, ул.Пролетарская,д.14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 16 537,19304 | 0,00000 | Итого | 16 537,19304 | 16 537,19304 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 537,19304 | 16 537,19304 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.9 | Одинцовский г.о., ту Ершовское, с.Каринское, д.12,д.14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 18 284,36522 | 0,00000 | Итого | 18 284,36522 | 18 284,36522 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 284,36522 | 18 284,36522 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.10 | Одинцовский г.о., ту Ершовское, с.Каринское, д.9,д.10,д.11,д.17 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 30 678,81600 | 0,00000 | Итого | 30 678,81600 | 30 678,81600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 678,81600 | 30 678,81600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.11 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, Заводской проспект, д. 32 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 487,16848 | 0,00000 | Итого | 1 487,16848 | 1 487,16848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 487,16848 | 1 487,16848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.12 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 24, 27, 28, 30, 31 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 12 995,29822 | 0,00000 | Итого | 12 995,29822 | 12 995,29822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 995,29822 | 12 995,29822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13 | Территория Одинцовского городского округа | 38 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2028 | 17.10.2028 | 651 607,56616 | 0,00000 | Итого | 651 607,56616 | 12 322,56616 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 651 607,56616 | 12 322,56616 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 940 606,55516 | 301 321,55516 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 940 606,55516 | 301 321,55516 | 313 375,00000 | 325 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Мероприятие 01.10. "Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Лизинг на приобретение коммунальной техники для муниципальных учреждений сферы благоустройства | 6 ед. | Услуги финансовой аренды (лизинга) на приобретение коммунальной техники | 15.12.2025-31.05.2031 | 01.06.2031 | 85 273,03456 | 0,00000 | Итого | 81 002,54287 | 12 789,87519 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 4 270,49169 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 002,54287 | 12 789,87519 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 4 270,49169 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 81 002,54287 | 12 789,87519 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 4 270,49169 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 002,54287 | 12 789,87519 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 17 053,16692 | 4 270,49169 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Мероприятие 01.12 "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород, ул. Чехова, напротив д. 5А (55.732102, 36.851663; 55.731991, 36.852644) | 63 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 679,10570 | 0,00000 | Итого | 679,10570 | 679,10570 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 679,10570 | 679,10570 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово,Можайское ш., д.д. 44, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70; ул. 1-я Вокзальная, д.69 (55.679802, 37.290289; 55.679877, 37.290551) | 18 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 190,38183 | 0,00000 | Итого | 190,38183 | 190,38183 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190,38183 | 190,38183 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 5(55.741897, 36.857351; 55.742291, 36.857083) | 40 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 423,07078 | 0,00000 | Итого | 423,07078 | 423,07078 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 423,07078 | 423,07078 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, м-н Пронина,д.7,8 (55.741742, 36.857108; 55.741896, 36.857439) | 40 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 423,07078 | 0,00000 | Итого | 423,07078 | 423,07078 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 423,07078 | 423,07078 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,4,д.5, уч.1 (55.723504, 36.870775; 55.723149, 36.871030) | 46 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 511,26916 | 0,00000 | Итого | 511,26916 | 511,26916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 511,26916 | 511,26916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.6 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,4,д.5, уч.2 (55.723331, 36.870857; 55.723312, 36.871146) | 17 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 204,54275 | 0,00000 | Итого | 204,54275 | 204,54275 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 204,54275 | 204,54275 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.7 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород, 3-й мкр., район Восточный, от д.1 до д.4 (55.723158, 36.869400; 55.723756, 36.871305) | 140 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 448,44801 | 0,00000 | Итого | 1 448,44801 | 1 448,44801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 448,44801 | 1 448,44801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.8 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14 (55.647149, 36.832752; 55.647578, 36.832812) | 41 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 433,64758 | 0,00000 | Итого | 433,64758 | 433,64758 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 433,64758 | 433,64758 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.9 | Пешеходная коммуникация дворовой территории пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, уч.1 (55.617735, 36.841766; 55.617398, 36.841508) | 46 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 511,26916 | 0,00000 | Итого | 511,26916 | 511,26916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 511,26916 | 511,26916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.10 | Пешеходная коммуникация дворовой территории пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, уч.2 (55.617445, 36.841875; 55.617363, 36.841232) | 44 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 474,29609 | 0,00000 | Итого | 474,29609 | 474,29609 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 474,29609 | 474,29609 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.11 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, 54, корп.3, 56, корп.2 (55.618387, 36.981980; 55.618552, 36.982619) | 45 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 475,95481 | 0,00000 | Итого | 475,95481 | 475,95481 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 475,95481 | 475,95481 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.12 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, д. п. Лесной городок, от ул. Фасадная до подземного перехода через Минское ш. (55.633987, 37.215285; 55.633714, 37.215076) | 37 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 391,34045 | 0,00000 | Итого | 391,34045 | 391,34045 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 391,34045 | 391,34045 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.13 | Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8. (55.636145, 37.217240; 55.636203, 37.218182) | 60 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 695,92676 | 0,00000 | Итого | 695,92676 | 695,92676 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 695,92676 | 695,92676 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.14 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, от «А-107 Московское малое кольцо» до подхода к ж/д платформе «Захарово» (55.645256, 36.976417; 55.646075, 36.976655) | 80 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 862,35660 | 0,00000 | Итого | 862,35660 | 862,35660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 862,35660 | 862,35660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.15 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, от подхода к ж/д платформе «Скоротово» до «А-107 Московское малое кольцо» (55.679024, 36.912486; 55.679956, 36.912704) | 117 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 261,19633 | 0,00000 | Итого | 1 261,19633 | 1 261,19633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 261,19633 | 1 261,19633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.16 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, с. Введенское (55.696344, 36.890616; 55.696338, 36.891826) | 82 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 867,29490 | 0,00000 | Итого | 867,29490 | 867,29490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 867,29490 | 867,29490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.17 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Барвихинское, пос.Барвиха д. 16, 17, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, уч. 1 (55.721684, 37.277024; 55.721591, 37.276810) | 18 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 215,11954 | 0,00000 | Итого | 215,11954 | 215,11954 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 215,11954 | 215,11954 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.18 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Барвихинское, пос.Барвиха д. 16, 17, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, уч. 2 (55.721555, 37.277133; 55.721395,37.276992) | 23 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 268,00344 | 0,00000 | Итого | 268,00344 | 268,00344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 268,00344 | 268,00344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.19 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Новый городок, д. 4,5,18,19,20,32 (55.612467, 36.616491; 55.611877, 36.615998) | 75 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 808,45933 | 0,00000 | Итого | 808,45933 | 808,45933 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 808,45933 | 808,45933 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.20 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, п. Новый городок, от Новогородковской СОШ до д. 3 (55.611930, 36.616175; 55.611614, 36.617473) | 100 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 057,67679 | 0,00000 | Итого | 1 057,67679 | 1 057,67679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 057,67679 | 1 057,67679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.21 | Пешеходная коммуникация дворовой территории пос. Назарьево, д. 1,2,3,21,22,23 (55.673069, 37.044931; 55.673110, 37.044283) | 44 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 514,58747 | 0,00000 | Итого | 514,58747 | 514,58747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 514,58747 | 514,58747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.22 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, п. Новый городок, от д. 17 к частному сектору (55.610260, 36.613124; 55.611207, 36.611482) | 152 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 632,40659 | 0,00000 | Итого | 1 632,40659 | 1 632,40659 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 632,40659 | 1 632,40659 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.23 | Пешеходная коммуникация вдоль МБОУ Одинцовская гимназия №14 (55.687703, 37.294556; 55.687030, 37.295004) | 82 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 916,50459 | 0,00000 | Итого | 916,50459 | 916,50459 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 916,50459 | 916,50459 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.24 | Пешеходная коммуникация, г. о. Одинцовский, п. Летний отдых, от ул. Зеленая д. 1 до «А-107 Московское малое кольцо» (55.642741, 36.973721 по 55.645191, 36.976225) | 460 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 4 958,54992 | 0,00000 | Итого | 4 958,54992 | 4 958,54992 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 958,54992 | 4 958,54992 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.25 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.762346, 36.858584; 55.761645, 36.858557), уч.1 | 88 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 204,78495 | 0,00000 | Итого | 1 204,78495 | 1 204,78495 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 204,78495 | 1 204,78495 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.26 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о. , с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.761645, 36.858557; 55.760754, 36.858549), уч. 2 | 84 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 148,18928 | 0,00000 | Итого | 1 148,18928 | 1 148,18928 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 148,18928 | 1 148,18928 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.27 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.760517, 36.858584; 55.760014, 36.858605), уч. 3 | 58 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 847,72097 | 0,00000 | Итого | 847,72097 | 847,72097 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 847,72097 | 847,72097 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.28 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.759904, 36.858621; 55.758907, 36.858648), уч. 4 | 75 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 075,48624 | 0,00000 | Итого | 1 075,48624 | 1 075,48624 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 075,48624 | 1 075,48624 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.29 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.758818, 36.858656; 55.757849, 36.858499), уч. 5 | 113 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 596,08684 | 0,00000 | Итого | 1 596,08684 | 1 596,08684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 596,08684 | 1 596,08684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.30 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.757768, 36.858453; 55.756892, 36.857807), уч. 6 | 111 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 569,33948 | 0,00000 | Итого | 1 569,33948 | 1 569,33948 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 569,33948 | 1 569,33948 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.31 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.756822, 36.857742; 55.756556, 36.857451), уч. 7 | 40 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 596,55734 | 0,00000 | Итого | 596,55734 | 596,55734 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 596,55734 | 596,55734 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.32 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.756508, 36.857383; 55.756016, 36.857002), уч. 8 | 61 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 885,15486 | 0,00000 | Итого | 885,15486 | 885,15486 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 885,15486 | 885,15486 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.33 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., с. Ершово вдоль ул. Лермонтова (55.755952, 36.856947; 55.755789, 36.856863), уч. 9 | 22 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 320,35981 | 0,00000 | Итого | 320,35981 | 320,35981 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 320,35981 | 320,35981 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.34 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. Советская, д 60 (55.620049, 36.984669; 55.619291, 36.985063) | 76 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 361,76926 | 0,00000 | Итого | 2 361,76926 | 2 361,76926 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 361,76926 | 2 361,76926 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.35 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. Советская, д 52/6 до ул. Советская, д 52/9 (55.625775, 36.983201; 55.624285, 36.983167) | 170 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 893,48249 | 0,00000 | Итого | 2 893,48249 | 2 893,48249 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 893,48249 | 2 893,48249 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.36 | Пешеходная коммуникация, м.о., Одинцовский г.о., п. Горки-2, д. 2, от д. 30 до д.2 (вокруг детской площадки) (55.724815, 37.165734; 55.724389, 37.166445) | 118 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 580,38211 | 0,00000 | Итого | 1 580,38211 | 1 580,38211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 580,38211 | 1 580,38211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.37 | Пешеходная коммуникация, м.о., Одинцовский г.о., п. Горки-10, д. 31, от первого подъезда д.31 до пятого подъезда д. 31 (вдоль спортивных площадок) (55.705594, 37.018495; 55.704632, 37.01938) | 118 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 743,38293 | 0,00000 | Итого | 1 743,38293 | 1 743,38293 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 743,38293 | 1 743,38293 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.38 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова, д. 4 (55.659119, 37.230933; 55.659143, 37.232467) | 100 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 408,37952 | 0,00000 | Итого | 1 408,37952 | 1 408,37952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 408,37952 | 1 408,37952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.39 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское шоссе от д.29 корп.1 к автобусной остановке (55.670440, 37.263542, 55.670227, 37.263489) | 24 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 359,37597 | 0,00000 | Итого | 359,37597 | 359,37597 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 359,37597 | 359,37597 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.40 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское шоссе, от д. 17 корп. 1 до автобусной остановки (55.670467, 37.261335, 55.670839, 37.263429) | 145 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 213,19525 | 0,00000 | Итого | 2 213,19525 | 2 213,19525 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 213,19525 | 2 213,19525 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.41 | Пешеходная коммуникация, м.о., Одинцовский г.о., с. Успенское, д. 35, от д. 35 до парковки (вокруг детской площадки) (55.714099, 37.069280; 55.714038, 37.068918) | 65 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 857,04185 | 0,00000 | Итого | 857,04185 | 857,04185 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 857,04185 | 857,04185 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.42 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, проспект Керамиков, д.78 (55.612774, 36.973207 до 55.611796, 36.974024) | 134 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 792,66644 | 0,00000 | Итого | 1 792,66644 | 1 792,66644 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 792,66644 | 1 792,66644 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.43 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г.Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 (от 55.620440, 36.982025 до 55.620673, 36.982103), уч. 2 | 33 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 541,70290 | 0,00000 | Итого | 541,70290 | 541,70290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 541,70290 | 541,70290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.44 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, проспект Керамиков, д.94, д.97,д.102 (55.610782, 36.965823; 55.611061, 36.965197) | 40 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 565,49412 | 0,00000 | Итого | 565,49412 | 565,49412 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 565,49412 | 565,49412 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.45 | Пешеходная коммуникация, м.о., Одинцовский г.о., п. Горки-10, д. 26 (вдоль дома) (55.705843, 37.019418; 55.705841, 37.019936) | 28 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 423,67053 | 0,00000 | Итого | 423,67053 | 423,67053 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 423,67053 | 423,67053 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.46 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г.Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 (55.620680, 36.981955; 55.620735, 36.982408), уч. 1 | 20 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 347,69035 | 0,00000 | Итого | 347,69035 | 347,69035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 347,69035 | 347,69035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.47 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 80-84 (55.611571, 36.970576; 55.611566, 36.970337), уч. 1 | 20 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 323,21837 | 0,00000 | Итого | 323,21837 | 323,21837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 323,21837 | 323,21837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.48 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 80-84 (55.611561, 36.970272; 55.611499, 36.968284), уч. 2 | 130 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 867,38158 | 0,00000 | Итого | 1 867,38158 | 1 867,38158 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 867,38158 | 1 867,38158 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.49 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова д. 10 (55.658388, 37.228269, 55.659267, 37.228231) | 102 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 1 461,98447 | 0,00000 | Итого | 1 461,98447 | 1 461,98447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 461,98447 | 1 461,98447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.50 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское шоссе, от д. 17 корп. 1 до д. 29 корп. 1 (55.670467, 37.261335, 55.670839, 37.263429) уч. 1 | 138 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 238,96358 | 0,00000 | Итого | 2 238,96358 | 2 238,96358 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 238,96358 | 2 238,96358 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.51 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское шоссе, от д. 17 корп. 1 до д. 29 корп. 1 (55.670070, 37.261734, 55.670816, 37.263376) уч. 2 | 143 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 316,68467 | 0,00000 | Итого | 2 316,68467 | 2 316,68467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 316,68467 | 2 316,68467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.52 | Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. Советская, д. 54, корп. 4 (55.620934, 36.984289; 55.620153, 36.984731) | 90 п.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2026 | 17.10.2026 | 2 377,85397 | 0,00000 | Итого | 2 377,85397 | 2 377,85397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 377,85397 | 2 377,85397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.53 | Территория Одинцовского городского округа | 20 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2027-16.10.2028 | 17.10.2028 | 51 138,00000 | 0,00000 | Итого | 51 138,00000 | 0,00000 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 138,00000 | 0,00000 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого | 108 280,47949 | 57 142,47949 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 108 280,47949 | 57 142,47949 | 25 068,00000 | 26 070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ." Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |