АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2025 № 8144

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением объемов финансирования за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2025 год мероприятий и результатов их выполнения подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности 
и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6833 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности 
и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы (в редакции от 27.10.2025 № 6748) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

- в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | 187 056,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 15 655 786,39000 | 414 319,61000 | 1 957 180,85000 | 4 091 350,89000 | 5 892 822,03000 | 3 300 113,01000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 8 889 362,28140 | 1 225 355,71280 | 2 498 482,35887 | 3 095 436,65241 | 1 029 337,61732 | 1 040 749,94000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 25 245 148,67140 | 1 839 675,32280 | 4 768 607,00887 | 7 373 843,74241 | 6 922 159,64732 | 4 340 862,95000 |

»;

2) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа					            А.Р. Иванов

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.12.2025 № 8144 "Приложение 1 к муниципальной программе

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 2 719 335,26400 | 8 310,31200 | 50 220,45200 | 279 234,48000 |  |  |  |  | 963 122,20000 | 1 418 447,82000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 806 225,44000 | 600,49000 | 25 350,00000 | 215 140,81000 |  |  |  |  | 693 204,72000 | 871 929,42000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 913 109,82400 | 7 709,82200 | 24 870,45200 | 64 093,67000 |  |  |  |  | 269 917,48000 | 546 518,40000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 2 412 558,28000 | 960,78000 | 45 649,67000 | 279 234,48000 |  |  |  |  | 817 605,53000 | 1 269 107,82000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Одинцовского городского округа (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 570 589,78000 | 600,49000 | 25 350,00000 | 215 140,81000 |  |  |  |  | 550 133,22000 | 779 365,26000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 841 968,50000 | 360,29000 | 20 299,67000 | 64 093,67000 |  |  |  |  | 267 472,31000 | 489 742,56000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 292 856,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 144 516,67000 | 148 340,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 235 635,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 143 071,50000 | 92 564,16000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57 221,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 1 445,17000 | 55 775,84000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 3 941,56400 | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 941,56400 | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2027 | Итого: | 9 978,75000 | 5 378,75000 | 2 600,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 978,75000 | 5 378,75000 | 2 600,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 273,00 | 181,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 "Чистая вода" |  | ИТОГО | 2 719 335,26400 | 8 310,31200 | 50 220,45200 | 279 234,48000 |  |  |  |  | 963 122,20000 | 1 418 447,82000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 806 225,44000 | 600,49000 | 25 350,00000 | 215 140,81000 |  |  |  |  | 693 204,72000 | 871 929,42000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 913 109,82400 | 7 709,82200 | 24 870,45200 | 64 093,67000 |  |  |  |  | 269 917,48000 | 546 518,40000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 8 862 030,99200 | 558 204,43200 | 1 637 019,81000 | 1 136 369,98000 |  |  |  |  | 3 844 111,54000 | 1 686 325,23000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | 187 056,20000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 386 401,67000 | 308 122,04000 | 1 140 293,96000 | 810 781,42000 |  |  |  |  | 3 487 089,19000 | 1 640 115,06000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 775 629,32200 | 50 082,39200 | 183 782,05000 | 138 532,36000 |  |  |  |  | 357 022,35000 | 46 210,17000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 4 479 027,89200 | 197 454,06200 | 169 102,88000 | 287 037,85000 |  |  |  |  | 2 139 107,87000 | 1 686 325,23000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 856 138,53000 | 150 979,18000 | 0,00000 | 179 972,73000 |  |  |  |  | 1 885 071,56000 | 1 640 115,06000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 622 889,36200 | 46 474,88200 | 169 102,88000 | 107 065,12000 |  |  |  |  | 254 036,31000 | 46 210,17000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 231 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 200,00000 |  |  |  |  | 212 000,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 131 864,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 131 864,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 99 336,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 200,00000 |  |  |  |  | 80 136,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03 - Организация в границах муниципального образования водоотведения | 2023-2027 | Итого | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 |  |  |  |  | 8 000,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 |  |  |  |  | 8 000,00000 | 0,00000 |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | 2023-2027 | Итого | 4 139 803,10000 | 360 750,37000 | 1 467 916,93000 | 826 132,13000 |  |  |  |  | 1 485 003,67000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | 187 056,20000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 398 399,14000 | 157 142,86000 | 1 140 293,96000 | 630 808,69000 |  |  |  |  | 1 470 153,63000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 403,96000 | 3 607,51000 | 14 679,17000 | 8 267,24000 |  |  |  |  | 14 850,04000 | 0,00000 |  |
|  | Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 506 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 000,00000 |  |  |  |  | 370 745,88000 | 76 254,12000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 309 672,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 108,00000 |  |  |  |  | 226 896,48000 | 46 667,52000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 196 328,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 892,00000 |  |  |  |  | 143 849,40000 | 29 586,60000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 506 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 000,00000 |  |  |  |  | 370 745,88000 | 76 254,12000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 309 672,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 108,00000 |  |  |  |  | 226 896,48000 | 46 667,52000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 196 328,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 892,00000 |  |  |  |  | 143 849,40000 | 29 586,60000 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.05 – Финансовое обеспечение затрат муниципальных образований Московской области, связанных с возвратом займов, выданных Фондом развития территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Проекты муниципальной собственности, по которым произведено погашение займа в соответствии с графиком погашения в сфере водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Основное мероприятие И3 – Модернизация коммунальной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности) | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 "Системы водоотведения" |  | ИТОГО | 9 368 030,99200 | 558 204,43200 | 1 637 019,81000 | 1 195 369,98000 |  |  |  |  | 4 214 857,42000 | 1 762 579,35000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | 187 056,20000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 696 073,67000 | 308 122,04000 | 1 140 293,96000 | 846 889,42000 |  |  |  |  | 3 713 985,67000 | 1 686 782,58000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 971 957,32200 | 50 082,39200 | 183 782,05000 | 161 424,36000 |  |  |  |  | 500 871,75000 | 75 796,77000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 1 827 692,07676 | 95 400,00000 | 217 439,00000 | 1 028 332,56944 |  |  |  |  | 486 520,50732 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 095 249,47000 | 58 384,80000 | 123 629,26000 | 613 827,71000 |  |  |  |  | 299 407,70000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 732 442,60676 | 37 015,20000 | 93 809,74000 | 414 504,85944 |  |  |  |  | 187 112,80732 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 476 835,14000 | 95 400,00000 | 118 135,12000 | 263 300,02000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 292 729,18000 | 58 384,80000 | 72 115,48000 | 162 228,90000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 184 105,96000 | 37 015,20000 | 46 019,64000 | 101 071,12000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.05 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2023-2027 | Итого: | 13 096,50000 | 0,00000 | 13 096,50000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 172,22000 | 0,00000 | 8 172,22000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 924,28000 | 0,00000 | 4 924,28000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2023-2027 | Итого: | 72 801,39000 | 0,00000 | 16 749,74000 | 56 051,65000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34 976,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 976,23000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 825,16000 | 0,00000 | 16 749,74000 | 21 075,42000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 1 185 309,17000 | 0,00000 | 48 124,96000 | 657 364,18000 |  |  |  |  | 479 820,03000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 730 585,41000 | 0,00000 | 30 029,98000 | 401 147,73000 |  |  |  |  | 299 407,70000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 454 723,76000 | 0,00000 | 18 094,98000 | 256 216,45000 |  |  |  |  | 180 412,33000 | 0,00000 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Мероприятие 01.13 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) | 2023-2027 | Итого: | 52 559,31000 | 0,00000 | 21 332,68000 | 31 226,63000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 28 786,43000 | 0,00000 | 13 311,58000 | 15 474,85000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 772,88000 | 0,00000 | 8 021,10000 | 15 751,78000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.25 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2023-2027 | Итого: | 1 168,29960 | 0,00000 | 0,00000 | 1 168,29960 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 168,29960 | 0,00000 | 0,00000 | 1 168,29960 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.8. | Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2023-2027 | Итого: | 25 922,26716 | 0,00000 | 0,00000 | 19 221,78984 |  |  |  |  | 6 700,47732 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 922,26716 | 0,00000 | 0,00000 | 19 221,78984 |  |  |  |  | 6 700,47732 | 0,00000 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 6 961 015,83333 | 66 344,41252 | 1 088 778,29081 | 3 515 053,83000 |  |  |  |  | 1 139 458,52000 | 1 151 380,78000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 920 666,81000 | 23 467,28000 | 667 907,63000 | 2 411 412,95000 |  |  |  |  | 1 076 477,94000 | 741 401,01000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 040 349,02333 | 42 877,13252 | 420 870,66081 | 1 103 640,88000 |  |  |  |  | 62 980,58000 | 409 979,77000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 4 211 418,16252 | 40 844,41252 | 276 050,99000 | 1 603 683,46000 |  |  |  |  | 1 139 458,52000 | 1 151 380,78000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 326 054,72000 | 7 861,28000 | 227 112,64000 | 1 273 201,85000 |  |  |  |  | 1 076 477,94000 | 741 401,01000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 885 363,44252 | 32 983,13252 | 48 938,35000 | 330 481,61000 |  |  |  |  | 62 980,58000 | 409 979,77000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2023-2027 | Итого: | 417 703,06000 | 25 500,00000 | 108 381,83000 | 283 821,23000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 194 375,44000 | 15 606,00000 | 1 665,03000 | 177 104,41000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 223 327,62000 | 9 894,00000 | 106 716,80000 | 106 716,82000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.03 – Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 2023-2027 | Итого: | 64,67081 | 0,00000 | 64,67081 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64,67081 | 0,00000 | 64,67081 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 30 422,39000 | 0,00000 | 27 425,89000 | 2 996,50000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 101,33000 | 0,00000 | 16 772,44000 | 1 328,89000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 321,06000 | 0,00000 | 10 653,45000 | 1 667,61000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 1 204 192,64000 | 0,00000 | 57 797,66000 | 1 146 394,98000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 742 347,19000 | 0,00000 | 36 065,73000 | 706 281,46000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 461 845,45000 | 0,00000 | 21 731,93000 | 440 113,52000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.09 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 176 194,24000 | 0,00000 | 8 809,71000 | 167 384,53000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 109 945,21000 | 0,00000 | 5 497,26000 | 104 447,95000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 249,03000 | 0,00000 | 3 312,45000 | 62 936,58000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Мероприятие 02.10 – Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 448 090,95000 | 0,00000 | 212 520,03000 | 235 570,92000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 239 654,99000 | 0,00000 | 132 612,50000 | 107 042,49000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 208 435,96000 | 0,00000 | 79 907,53000 | 128 528,43000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 472 929,72000 | 0,00000 | 397 727,51000 | 75 202,21000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 290 187,93000 | 0,00000 | 248 182,03000 | 42 005,90000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182 741,79000 | 0,00000 | 149 545,48000 | 33 196,31000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Мероприятие 02.16 – Аварийно-восстановительные работы на объектах водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Итого | 36 232,87172 | 100,00000 | 13 945,84672 | 10 187,02500 |  |  |  |  | 6 000,00000 | 6 000,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 36 232,87172 | 100,00000 | 13 945,84672 | 10 187,02500 |  |  |  |  | 6 000,00000 | 6 000,00000 |  |
| 4.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 077,02400 | 0,00000 | 6 952,02400 | 2 125,00000 |  |  |  |  | 3 000,00000 | 3 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 4.2. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 462,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 7 462,02500 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 4.3. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 693,82272 | 100,00000 | 6 993,82272 | 600,00000 |  |  |  |  | 3 000,00000 | 3 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5. | Основное мероприятие И3 – «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  | ИТОГО | 8 824 940,78181 | 161 844,41252 | 1 320 163,13753 | 4 553 573,42444 |  |  |  |  | 1 631 979,02732 | 1 157 380,78000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 015 916,28000 | 81 852,08000 | 791 536,89000 | 3 025 240,66000 |  |  |  |  | 1 375 885,64000 | 741 401,01000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 809 024,50181 | 79 992,33252 | 528 626,24753 | 1 528 332,76444 |  |  |  |  | 256 093,38732 | 415 979,77000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 4 "Обращение с отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 03. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 03.01 - Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 4 "Обращение с отходами" |  | ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | 30 923,40613 | 30 923,40613 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 923,40613 | 30 923,40613 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 385,93830 | 385,93830 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управляющие компании |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 261,00 | 50,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 30 537,46783 | 30 537,46783 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управляющие компании |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 537,46783 | 30 537,46783 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 064,00 | 5 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 44,00 | 19,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  | ИТОГО | 30 923,40613 | 30 923,40613 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 923,40613 | 30 923,40613 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2027 | Итого | 7 707,51334 | 574,30500 | 868,00000 | 4 529,20834 |  |  |  |  | 868,00000 | 868,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 707,51334 | 574,30500 | 868,00000 | 4 529,20834 |  |  |  |  | 868,00000 | 868,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 707,51334 | 574,30500 | 868,00000 | 4 529,20834 |  |  |  |  | 868,00000 | 868,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
|  | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, % | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 6 "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики" |  | ИТОГО | 7 707,51334 | 574,30500 | 868,00000 | 4 529,20834 |  |  |  |  | 868,00000 | 868,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 707,51334 | 574,30500 | 868,00000 | 4 529,20834 |  |  |  |  | 868,00000 | 868,00000 |  |
|  | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 18 497,17723 | 2 827,52514 | 7 845,91513 | 4 649,73696 |  |  |  |  | 1 587,00000 | 1 587,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 497,17723 | 2 827,52514 | 7 845,91513 | 4 649,73696 |  |  |  |  | 1 587,00000 | 1 587,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 497,17723 | 2 827,52514 | 7 845,91513 | 4 649,73696 |  |  |  |  | 1 587,00000 | 1 587,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | ИТОГО по подпрограмме 7 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | ИТОГО | 18 497,17723 | 2 827,52514 | 7 845,91513 | 4 649,73696 |  |  |  |  | 1 587,00000 | 1 587,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 497,17723 | 2 827,52514 | 7 845,91513 | 4 649,73696 |  |  |  |  | 1 587,00000 | 1 587,00000 |  |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2027 | Итого | 4 273 522,60688 | 1 074 800,00000 | 1 752 489,69421 | 1 336 486,91267 |  |  |  |  | 109 746,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 135 626,00000 | 21 800,00000 | 0,00000 | 4 080,00000 |  |  |  |  | 109 746,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 137 896,60688 | 1 053 000,00000 | 1 752 489,69421 | 1 332 406,91267 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2023-2027 | Итого | 21 800,00000 | 21 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 800,00000 | 21 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс. руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2027 | Итого | 4 137 896,60688 | 1 053 000,00000 | 1 752 489,69421 | 1 332 406,91267 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 137 896,60688 | 1 053 000,00000 | 1 752 489,69421 | 1 332 406,91267 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2.1. | АО "Одинцовская теплосеть": | 2023-2027 | Итого | 2 664 695,90688 | 798 000,00000 | 1 127 788,99421 | 738 906,91267 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 664 695,90688 | 798 000,00000 | 1 127 788,99421 | 738 906,91267 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидия АО "Одинцовская теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения планируемых недополученных доходов в связи с производством и оказанием коммунальных услуг в 2022-2023 годах и уменьшения планового непокрытого убытка, в том числе для расчетов за поставленные энергоносители | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 798 000,00000 | 798 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидия АО "Одинцовская теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 841 906,91267 | 0,00000 | 1 103 000,00000 | 738 906,91267 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидия АО «Одинцовская Теплосеть» в целях возмещения расходов на разработку проектной, рабочей и сметной документации по объекту «Строительство водопроводной сети с реконструкцией водозаборного узла «Верхнее Ромашково» по адресу: Одинцовский г.о., с. Ромашково» | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 788,99421 | 0,00000 | 24 788,99421 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 664 695,90 | 798 000,00 | 1 127 788,99 | 738 906,91 | 0,00 | 405 906,91 | 130 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2. | МУП ЖКХ «Назарьево»: | 2023-2027 | Итого | 1 256 320,70000 | 185 000,00000 | 537 820,70000 | 533 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 256 320,70000 | 185 000,00000 | 537 820,70000 | 533 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидия МУП ЖКХ «Назарьево» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 185 000,00000 | 185 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидия МУП ЖКХ «Назарьево» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях уменьшения непокрытого убытка предприятия на 31.12.2023 | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 347 000,00000 | 0,00000 | 347 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидия МУП ЖКХ «Назарьево» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях уменьшения непокрытого убытка предприятия на 30.06.2024 | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 103 000,00000 | 0,00000 | 103 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидии МУП «ЖКХ Назарьево» в целях возмещения расходов на строительно-монтажные работы по проектированию и строительству тепловой сети в рамках технологического присоединения объекта коммунальной инфраструктуры Школа «Горки-2» | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 87 820,70000 | 0,00000 | 87 820,70000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидия МУП ЖКХ «Назарьево» в целях уменьшения непокрытого убытка предприятия на 31.12.2024 | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 237 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 237 000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидия МУП "ЖКХ Назарьево" на уменьшение непокрытого убытка на 30.06.2025 | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 296 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 296 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 256 320,70 | 185 000,00 | 537 820,70 | 533 500,00 | 0,00 | 0,00 | 446 500,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | МП «Звенигородские инженерные сети»: | 2023-2027 | Итого | 216 880,00000 | 70 000,00000 | 86 880,00000 | 60 000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 216 880,00000 | 70 000,00000 | 86 880,00000 | 60 000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидия МП «Звенигородские инженерные сети» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 000,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидия МП «Звенигородские инженерные сети» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидии МП «Звенигородские инженерные сети» в целях возмещения недополученных доходов, связанных с невозможностью взыскания задолженности за поставленные коммунальные услуги, для погашения просроченной задолженности за потребленный газ | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 880,00000 | 0,00000 | 16 880,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидия МП "Звенигородские инженерные сети" в целях возмещения недополученных доходов и уменьшения непокрытого убытка на 31.12.2024 года | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 216 880,00 | 70 000,00 | 86 880,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01. 04- Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 13 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 080,00000 |  |  |  |  | 9 520,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 080,00000 |  |  |  |  | 9 520,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.18 – Возмещение затрат, связанных с получением комплексных экологических разрешений | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Ресурсоснабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.19. Приобретение специализированной техники для аварийных бригад | 2023-2027 | Итого | 100 226,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 100 226,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 100 226,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 100 226,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретена специализированная техника для аварийных бригад, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 2 190,93001 | 2 190,93001 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 945,00000 | 1 945,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 245,93001 | 245,93001 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.05 - Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого | 2 190,93001 | 2 190,93001 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 945,00000 | 1 945,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 245,93001 | 245,93001 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |  | ИТОГО | 4 275 713,53689 | 1 076 990,93001 | 1 752 489,69421 | 1 336 486,91267 |  |  |  |  | 109 746,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 137 571,00000 | 23 745,00000 | 0,00000 | 4 080,00000 |  |  |  |  | 109 746,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 138 142,53689 | 1 053 245,93001 | 1 752 489,69421 | 1 332 406,91267 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 25 245 148,67140 | 1 839 675,32280 | 4 768 607,00887 | 7 373 843,74241 |  |  |  |  | 6 922 159,64732 | 4 340 862,95000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | 187 056,20000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 655 786,39000 | 414 319,61000 | 1 957 180,85000 | 4 091 350,89000 |  |  |  |  | 5 892 822,03000 | 3 300 113,01000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 889 362,28140 | 1 225 355,71280 | 2 498 482,35887 | 3 095 436,65241 |  |  |  |  | 1 029 337,61732 | 1 040 749,94000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |

". Заместитель Главы Одинцовского городского округа М.В. Коротаев Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова