Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от  22.10.2025 №  6635

ЗАДАНИЕ

на разработку документации планировки территории по объекту: «Реконструкция Советского проспекта на участке от автомобильной дороги М-1 «Беларусь» до ул. Московская в Одинцовском городском округе Московской области»

| № п/п | Наименование позиции | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид разрабатываемой документации по планировке территории | Проект планировки территории и проект межевания территории в составе проекта планировки территории |
| 2 | Инициатор подготовки документации по планировке территории | Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского городского округа Московской области» ОГРН: 1155032011221 Дата внесения в ЕГРЮЛ: 22.10.2015 Юридический адрес: Российская Федерация, 143003, Московская обл, Одинцово г, улица Маршала Бирюзова, дом 15 Эл. почта: info@odindor.ru Место нахождения: Российская Федерация, 143003, Московская обл, Одинцово г, улица Маршала Бирюзова, дом 15 |
| 3 | Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории | Бюджет бюджетной системы Российской Федерации |
| 4 | Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства | Наименование: «Реконструкция Советского проспекта на участке от автомобильной дороги М-1 «Беларусь» до ул. Московская в Одинцовском городском округе Московской области» Назначение: основные улицы (Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 № 12/31 «Об утверждении Генерального плана Одинцовского городского округа Московской области, за исключением территории бывшего городского округа Звенигород Московской области и признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов») Местоположение: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, Советский проспект на участке от автомобильной дороги М-1 «Беларусь» до ул. Московская (согласно прилагаемой схеме) Протяженность: ориентировочно 0,7 км (уточняется проектом) Количество полос движения: 2 Ширина тротуара: 2,25 м |
| 5 | Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории | с. Немчиновка, Одинцовский городской округ, Московская область |
| 6 | Состав документации по планировке территории | Проект планировки территории и проект межевания территории состоят из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этой документации, соответствующей требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов планировки территории |
| 7 | Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории | Земельные участки с кадастровыми номерами: 50:20:0010215:7319, 50:20:0010215:367, 50:20:0010207:546, 50:20:0010207:86, 50:20:0010207:1711, 50:20:0010207:1, 50:20:0010207:1310, 50:20:0000000:309951 (уточняется проектом) Площадь разрабатываемой территории: ориентировочно 2,5 га (уточняется проектом) |
| 8 | Цель подготовки документации по планировке территории | Обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от  22.10.2025 №  6635

ЗАДАНИЕ

на проведение инженерных изысканий, необходимых для разработки документации планировки территории по объекту: «Реконструкция Советского проспекта на участке от автомобильной дороги М-1 «Беларусь» до ул. Московская в Одинцовском городском округе Московской области»

| № п/п | Наименование позиции | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель подготовки документации по планировке территории | Обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства |
| 2 | Адрес (местонахождение) территории разработки документации по планировке территории | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, Советский проспект на участке от автомобильной дороги М-1 «Беларусь» до ул. Московская (согласно прилагаемой схеме) |
| 3 | Площадь территории разработки документации по планировке территории (далее - ДПТ), га | 2,5 га (уточняется проектом) |
| 4 | Площадь территории в границах выполнения инженерных изысканий, га | 2,5 га (уточняется проектом) |
| 5 | Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий | 1. Инженерно-геодезические изыскания (далее - ИГДИ), в том числе: 1.1. Создание топографического плана в масштабе 1:500, сечением рельефа 0,5 м; 1.2. Камеральная обработка данных и формирование Отчета ИГДИ в объеме достаточном для выполнения ДПТ; 1.3. Согласование расположения инженерных коммуникаций с эксплуатирующими организациями; 1.4. Размещение Отчета ИГДИ в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД). 2. Инженерно-геологические изыскания (далее - ИГИ), в том числе: 2.1. Сбор и обработка материалов и данных прошлых лет; 2.2. Инженерно-геологическая рекогносцировка территории; 2.3. Инженерно-геологическая съемка; 2.4. Проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием; 2.5. Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод; 2.6. Формирование Отчета ИГИ в объеме достаточном для выполнения ДПТ; 2.7. Размещение Отчета ИГИ в ГИСОГД. 3. Инженерно-гидрометеорологические (далее - ИГМИ), в том числе: 3.1. Сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований; 3.2. Формирование Отчета ИГМИ в объеме достаточном для выполнения ДПТ; 3.3. Размещение Отчета ИГМИ в ГИСОГД. 4. Инженерно-экологические изыскания (далее - ИЭИ), в том числе: 4.1. Сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования; 4.2. Рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды; 4.3. Лабораторные исследования отобранных проб; 4.4. Формирование Отчета ИЭИ в объеме достаточном для выполнения ДПТ; 4.5. Размещение Отчета ИЭИ в ГИСОГД |
| 6 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; Свод правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; Актуализированная редакция СНиШ 1-02-96»; Свод правил СП 317.1325800.2017 «Инженерногеодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; Свод правил СП 446.1325800.2019 «Инженерногеологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; Свод правил СП 502.1325800.2021 «Инженерноэкологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; Свод правил СП 482.1325800.2020 «Инженерногидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» |
| 7 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Средства измерений, используемых для проведения изысканий, должны соответствовать Сводам правил, указанным в пункте 6 настоящего Задания |
| 8 | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления, форматы материалов (для представления в электронном виде) | Технические отчеты по результатам инженерных изысканий представить на бумажном носителе в 1-м экземпляре по каждому виду работ и на электронном носителе в 1-м экземпляре в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 21.301-2021 «Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям» |