АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2025 № 8143

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2023 – 2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования за счет средств бюджета Московской области, бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2025-2027 годы мероприятий и результатов их выполнения, значений целевых показателей муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6840 (в редакции от 10.12.2025 № 7876) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1)	в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 239 384,42996 | 912 730,56000 | 1 232 574,38996 | 2 986 563,07000 | 2 704 481,77000 | 403 034,64000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 338 251,26567 | 3 614 242,46516 | 4 824 727,70469 | 5 987 677,76866 | 5 809 909,59333 | 5 101 693,73383 |
| Внебюджетные источники | 285 466,76127 | 56 780,23000 | 186 112,53127 | 42 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 33 863 102,45690 | 4 583 753,25516 | 6 243 414,62592 | 9 016 814,83866 | 8 514 391,36333 | 5 504 728,37383 |

»;

2)	строку 16 в приложении 2 «Адресный перечень общественных территорий Одинцовского городского округа Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах» к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

|  | 16 | Реновация набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово | 2024-2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

»;

3)	строку 1.1 раздела «Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области» в приложении 5 «Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | 2023-2024 годы : 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.06 2025-2027 годы: 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05, 1.И4.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

4)	приложения 4, 6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 соответственно к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа					     А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.12.2025 № 8143 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 4 к муниципальной программе |  |  |

| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | Итого | 364 493,92996 | 244 924,89000 | 119 569,03996 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 249 590,40996 | 167 882,42000 | 81 707,98996 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 114 903,52000 | 77 042,47000 | 37 861,05000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 34 204,90000 | 0,00000 | 34 204,90000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 343,85000 | 0,00000 | 21 343,85000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 861,05000 | 0,00000 | 12 861,05000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)* | 2023-2024 | Итого | 198 843,41996 | 198 479,28000 | 364,13996 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 121 833,44996 | 121 469,31000 | 364,13996 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77 009,97000 | 77 009,97000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| *Справочно: В 2024 году по мероприятию F2.03. кредиторская задолженность 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие F2.06. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха) | 2023-2024 | Итого | 85 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие И4. «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2027 | Итого | 2 422 355,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 924 335,97000 |  |  |  |  | 1 143 452,86000 | 354 566,31000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 392 558,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 538 869,28000 |  |  |  |  | 673 761,92000 | 179 927,69000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 029 796,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 385 466,69000 |  |  |  |  | 469 690,94000 | 174 638,62000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2025-2027 | Итого | 2 106 527,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 863 572,57000 |  |  |  |  | 1 016 340,14000 | 226 614,31000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 314 472,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 538 869,28000 |  |  |  |  | 634 196,24000 | 141 407,32000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 792 054,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 703,29000 |  |  |  |  | 382 143,90000 | 85 206,99000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2.2 | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2025-2027 | Итого | 126 148,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 63 918,72000 | 62 230,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 78 086,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 39 565,68000 | 38 520,37000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 062,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 24 353,04000 | 23 709,63000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2025-2027 | Итого | 189 679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 763,40000 |  |  |  |  | 63 194,00000 | 65 722,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 189 679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 763,40000 |  |  |  |  | 63 194,00000 | 65 722,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.4 | Мероприятие И4.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | 2025-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены детские скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2023-2027 | Итого | 8 377 430,23202 | 677 330,29955 | 1 508 580,18771 | 3 048 652,35726 |  |  |  |  | 2 688 938,45350 | 453 928,93400 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 247 919,33000 | 475 202,03000 | 1 142 941,88000 | 2 388 332,54000 |  |  |  |  | 2 019 926,93000 | 221 515,95000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 101 510,90202 | 202 128,26955 | 337 638,30771 | 660 319,81726 |  |  |  |  | 669 011,52350 | 232 412,98400 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 19 000,00000 | 16 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Изготовлено и установлено стел, шт. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 2 172 662,59000 | 168 954,59000 | 381 817,54000 | 744 228,84000 |  |  |  |  | 519 800,62000 | 357 861,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 286 109,27000 | 103 400,20000 | 233 672,32000 | 408 329,25000 |  |  |  |  | 319 191,55000 | 221 515,95000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 886 553,32000 | 65 554,39000 | 148 145,22000 | 335 899,59000 |  |  |  |  | 200 609,07000 | 136 345,05000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
| 3.3 | Мероприятие 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 | Итого | 73 814,18000 | 73 814,18000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 144,24000 | 22 144,24000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 669,94000 | 51 669,94000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2024 | Итого | 19 364,22000 | 4 161,45000 | 15 202,77000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 244,92000 | 1 244,92000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 119,30000 | 2 916,53000 | 15 202,77000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5 | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6 | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | 1 196,00000 | 1 196,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 196,00000 | 1 196,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7 | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 5 121 828,82000 | 258 199,83000 | 851 426,08000 | 2 147 388,41000 |  |  |  |  | 1 864 814,50000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 665 369,79000 | 245 289,83000 | 771 191,99000 | 1 948 152,59000 |  |  |  |  | 1 700 735,38000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 456 459,03000 | 12 910,00000 | 80 234,09000 | 199 235,82000 |  |  |  |  | 164 079,12000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |
| 3.8 | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 576 621,26114 | 90 000,00000 | 230 915,41000 | 61 090,45314 |  |  |  |  | 194 167,46400 | 447,93400 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 194 507,57000 | 56 430,00000 | 138 077,57000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 382 113,69114 | 33 570,00000 | 92 837,84000 | 61 090,45314 |  |  |  |  | 194 167,46400 | 447,93400 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обустроены велосипедные маршруты, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3.9 | Мероприятие 01.09. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2023 | Итого | 33 363,18524 | 33 363,18524 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | в том числе средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 870,34524 | 1 870,34524 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, шт. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.10 | Мероприятие 01.10. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | 2023-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.11 | Мероприятие 01.13. Создание сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.12 | Мероприятие 01.14. Устройство сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.13 | Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.14 | Мероприятие 01.16. Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.15 | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 107 066,17034 | 10 892,25901 | 26 218,38771 | 51 741,65412 |  |  |  |  | 18 213,86950 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 82 066,17034 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 51 741,65412 |  |  |  |  | 18 213,86950 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.16 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 10 247,57506 | 10 247,57506 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 247,57506 | 10 247,57506 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.17 | Мероприятие 01.22. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2024 | Итого | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.18 | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2025-2027 | Итого | 231 765,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 203,00000 |  |  |  |  | 91 942,00000 | 95 620,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 31 850,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 850,70000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 199 914,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 352,30000 |  |  |  |  | 91 942,00000 | 95 620,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Комфортная городская среда" |  |  | Итого | 11 164 279,30198 | 922 255,18955 | 1 628 149,22767 | 3 972 988,32726 |  |  |  |  | 3 832 391,31350 | 808 495,24400 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 890 068,62996 | 643 084,45000 | 1 224 649,86996 | 2 927 201,82000 |  |  |  |  | 2 693 688,85000 | 401 443,64000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 246 210,67202 | 279 170,73955 | 375 499,35771 | 1 045 786,50726 |  |  |  |  | 1 138 702,46350 | 407 051,60400 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | Итого | 357 975,12000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207 758,52000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие F2.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 357 975,12000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207 758,52000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 29 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие И4. «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2027 | Итого | 1 002 121,82579 | 0,00000 | 0,00000 | 312 855,46579 |  |  |  |  | 337 875,36000 | 351 391,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 002 121,82579 | 0,00000 | 0,00000 | 312 855,46579 |  |  |  |  | 337 875,36000 | 351 391,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | 2025-2027 | Итого | 1 002 121,82579 | 0,00000 | 0,00000 | 312 855,46579 |  |  |  |  | 337 875,36000 | 351 391,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 002 121,82579 | 0,00000 | 0,00000 | 312 855,46579 |  |  |  |  | 337 875,36000 | 351 391,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 21 007 037,27913 | 3 360 110,89561 | 4 289 804,51825 | 4 669 441,04561 |  |  |  |  | 4 343 481,68983 | 4 344 199,12983 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области, | 199 099,20000 | 119 429,51000 | 7 924,52000 | 59 361,25000 |  |  |  |  | 10 792,92000 | 1 591,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 792 749,54786 | 3 234 981,38561 | 4 272 391,46698 | 4 610 079,79561 |  |  |  |  | 4 332 688,76983 | 4 342 608,12983 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 15 188,53127 | 5 700,00000 | 9 488,53127 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 57 814,29228 | 33 284,00228 | 24 530,29000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20 012,65000 | 20 012,65000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 801,64228 | 13 271,35228 | 24 530,29000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 682,98 | 23 816,78 | 17 866,20 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2024 | Итого | 62 279,33000 | 23 587,42000 | 38 691,91000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 946,94000 | 10 946,94000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 632,39000 | 6 940,48000 | 38 691,91000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 9 809,21301 | 2 265,27200 | 1 760,93000 | 2 109,01101 |  |  |  |  | 1 836,00000 | 1 838,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 721,00000 | 1 473,00000 | 1 481,00000 | 1 587,00000 |  |  |  |  | 1 589,00000 | 1 591,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 088,21301 | 792,27200 | 279,93000 | 522,01101 |  |  |  |  | 247,00000 | 247,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4 | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 29 843,04211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 12 789,87519 | 17 053,16692 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 843,04211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 12 789,87519 | 17 053,16692 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2024-2025 | Итого | 35 099,61556 | 0,00000 | 10 381,42000 | 15 514,27556 |  |  |  |  | 9 203,92000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25 272,39000 | 0,00000 | 6 443,52000 | 9 624,95000 |  |  |  |  | 9 203,92000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 827,22556 | 0,00000 | 3 937,90000 | 5 889,32556 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 300,26 | - | 993,15 | 1 307,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,11 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 4 637 122,43202 | 763 642,20878 | 848 302,02653 | 1 058 931,61584 |  |  |  |  | 985 254,93630 | 980 991,64457 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 197,06711 | 5 197,06711 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 631 925,36491 | 758 445,14167 | 848 302,02653 | 1 058 931,61584 |  |  |  |  | 985 254,93630 | 980 991,64457 |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 235,63 | 5 478,91 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 |  |
| 3.7 | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 791 509,34838 | 859 682,35985 | 981 684,42649 | 1 014 050,23028 |  |  |  |  | 968 046,16588 | 968 046,16588 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 945,57 | 931,14 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 |  |
| 3.8 | Мероприятие 01.17. Благоустройство дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 106 116,27899 | 0,00000 | 60 590,71656 | 45 525,56243 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 96 627,74772 | 0,00000 | 51 102,18529 | 45 525,56243 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 9 488,53127 | 0,00000 | 9 488,53127 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  |
| 3.9 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 380 310,26621 | 462 934,56484 | 506 649,39343 | 791 950,91040 |  |  |  |  | 809 387,69877 | 809 387,69877 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 743,08 | 8 498,43 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 |  |
| 3.10 | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | Итого | 4 251 261,76781 | 687 296,94766 | 985 273,38417 | 866 101,10428 |  |  |  |  | 856 295,16585 | 856 295,16585 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29 632,23604 | 29 632,23604 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 221 629,53177 | 657 664,71162 | 985 273,38417 | 866 101,10428 |  |  |  |  | 856 295,16585 | 856 295,16585 |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 365,78 | 96,28 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 |  |
| 3.11 | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2024 | Итого | 398 385,46011 | 182 581,85262 | 215 803,60749 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47 038,24571 | 47 038,24571 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 351 347,21440 | 135 543,60691 | 215 803,60749 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 | 32 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.12 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 2 050 400,23686 | 342 835,20501 | 383 965,16367 | 507 151,96100 |  |  |  |  | 408 223,61934 | 408 224,28784 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 129,37114 | 5 129,37114 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 045 270,86572 | 337 705,83387 | 383 965,16367 | 507 151,96100 |  |  |  |  | 408 223,61934 | 408 224,28784 |  |
|  | Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 985 | 32 596 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 |  |
| 3.13 | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 870,74157 | 2 001,06257 | 0,00000 | 36 869,67900 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 654 | 5 204 | 0 | 900 | 0 | 360 | 720 | 900 | 1 150 | 1 400 |  |
| 3.14 | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 790,88032 | 0,00000 | 0,00000 | 19 790,88032 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 158 | 1 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 |  |
| 3.15 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 166 982,21867 | 0,00000 | 0,00000 | 77 932,21867 |  |  |  |  | 44 525,00000 | 44 525,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 139 634 | 0 | 0 | 65 426 | 0 | 0 | 0 | 65 426 | 37 104 | 37 104 |  |
| 3.16 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.17 | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.18 | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 370,34883 | 0,00000 | 190 370,34883 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  | Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.19 | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 800,90108 | 0,00000 | 41 800,90108 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.20 | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 155 098,47229 | 0,00000 | 0,00000 | 49 685,47229 |  |  |  |  | 51 673,00000 | 53 740,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 88 595,97 | - | - | 29 531,97 | 0 | 0 | 0 | 29 531,97 | 29 532 | 29 532 |  |
| 3.21 | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 82 104,64608 | 0,00000 | 0,00000 | 23 168,64608 |  |  |  |  | 28 890,00000 | 30 046,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 73 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 23 |  |
| 3.22 | Мероприятие 01.34. Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 738,22196 | 0,00000 | 0,00000 | 9 727,12196 |  |  |  |  | 11 770,10000 | 12 241,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |  |
| 3.23 | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025-2027 | Итого | 322 199,50581 | 0,00000 | 0,00000 | 106 099,60581 |  |  |  |  | 105 930,90000 | 110 169,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48 149,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 48 149,30000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 274 050,20581 | 0,00000 | 0,00000 | 57 950,30581 |  |  |  |  | 105 930,90000 | 110 169,00000 |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |  |
| 3.24 | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 137 298,50333 | 0,00000 | 0,00000 | 43 983,86214 |  |  |  |  | 45 742,47019 | 47 572,17100 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3.25 | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 831,55585 | 0,00000 | 0,00000 | 848,88854 |  |  |  |  | 3 912,83831 | 4 069,82900 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области, | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.1 | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Мероприятие 02.02. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 324 220,23000 | 51 080,23000 | 212 320,00000 | 60 820,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 942,00000 | 0,00000 | 63 696,00000 | 18 246,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 242 278,23000 | 51 080,23000 | 148 624,00000 | 42 574,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5.1 | Мероприятие 03.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2024 | Итого | 263 400,23000 | 51 080,23000 | 212 320,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 696,00000 | 0,00000 | 63 696,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 199 704,23000 | 51 080,23000 | 148 624,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 374 | 170 | 204 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2025-2027 | Итого | 60 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 820,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 246,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 246,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 42 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 574,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 56 | - | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" |  |  | Итого | 22 695 218,15492 | 3 660 507,06561 | 4 614 647,39825 | 5 043 116,51140 |  |  |  |  | 4 681 357,04983 | 4 695 590,12983 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 349 315,80000 | 269 646,11000 | 7 924,52000 | 59 361,25000 |  |  |  |  | 10 792,92000 | 1 591,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22 088 435,59365 | 3 334 080,72561 | 4 448 610,34698 | 4 941 181,26140 |  |  |  |  | 4 670 564,12983 | 4 693 999,12983 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 257 466,76127 | 56 780,23000 | 158 112,53127 | 42 574,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2023-2027 | Итого | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 643,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 643,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 643,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 643,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по подпрограмме 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  | Итого | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 643,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 |  |  |  |  | 643,00000 | 643,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: |  |  | Итого | 33 863 102,45690 | 4 583 753,25516 | 6 243 414,62592 | 9 016 814,83866 |  |  |  |  | 8 514 391,36333 | 5 504 728,37383 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 239 384,42996 | 912 730,56000 | 1 232 574,38996 | 2 986 563,07000 |  |  |  |  | 2 704 481,77000 | 403 034,64000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 338 251,26567 | 3 614 242,46516 | 4 824 727,70469 | 5 987 677,76866 |  |  |  |  | 5 809 909,59333 | 5 101 693,73383 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 285 466,76127 | 56 780,23000 | 186 112,53127 | 42 574,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ". Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - Главный бухгалтер Н.А. Стародубова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.12.2025 № 8143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 6 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес |  |  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) |  | Виды работ в соответствии с классификатором работ |  | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/ завершение работ |  | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) |  | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие F2.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря |  |  | 10,0 га |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 01.07.2024-29.11.2026 |  | 15.10.2026 |  | 4 957,40000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 4 957,40000 |  | 0,00000 |  | 4 957,40000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 093,41000 |  | 0,00000 |  | 3 093,41000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 863,99000 |  | 0,00000 |  | 1 863,99000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Реновация набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово |  |  | 10,5 га |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 01.10.2023-29.11.2026 |  | 15.10.2026 |  | 1 353 000,00000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 29 247,50000 |  | 0,00000 |  | 29 247,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 18 250,44000 |  | 0,00000 |  | 18 250,44000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 10 997,06000 |  | 0,00000 |  | 10 997,06000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 34 204,90000 |  | 0,00000 |  | 34 204,90000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 21 343,85000 |  | 0,00000 |  | 21 343,85000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 12 861,05000 |  | 0,00000 |  | 12 861,05000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Мероприятие F2.02 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря |  |  | 10,0 га |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 11.07.2023-16.10.2025 |  | 19.10.2025 |  | 46 445,61000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 46 445,61000 |  | 46 445,61000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 46 413,11000 |  | 46 413,11000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 32,50000 |  | 32,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 46 445,61000 |  | 46 445,61000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 46 413,11000 |  | 46 413,11000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 32,50000 |  | 32,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Мероприятие F2.03 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Благоустройство сквера возле памятника воинам – землякам в д. Жуковка |  |  | 1,9 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.03.2023-15.10.2023 |  | 18.10.2023 |  | 98 365,33000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 98 365,33000 |  | 98 365,33000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 60 199,58000 |  | 60 199,58000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 38 165,75000 |  | 38 165,75000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.2 | Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово |  |  | 0,95 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.03.2023-15.10.2023 |  | 18.10.2023 |  | 100 113,95000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 100 113,95000 |  | 100 113,95000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 61 269,73000 |  | 61 269,73000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 38 844,22000 |  | 38 844,22000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.3 | Кредиторская задолженность за 2023 год по объекту "Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово" |  |  | 0,95 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.03.2023-15.10.2023 |  | 18.10.2023 |  | 364,13996 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 364,13996 |  | 0,00000 |  | 364,13996 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 364,13996 |  | 0,00000 |  | 364,13996 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 198 843,41996 |  | 198 479,28000 |  | 364,13996 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 121 833,44996 |  | 121 469,31000 |  | 364,13996 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 77 009,97000 |  | 77 009,97000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Мероприятие F2.06. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Парк Захарово, Адрес: Московская область, Одинцовский район, д. Захарово (Муниципальное бюджетное учреждение «Парк Захарово», юр. адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Летний отдых, улица Зеленая, д. 1А)» |  |  | 1,01 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.02.2024-15.10.2024 |  | 31.08.2024 |  | 85 000,00000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 85 000,00000 |  | 0,00000 |  | 85 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 60 000,00000 |  | 0,00000 |  | 60 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 25 000,00000 |  | 0,00000 |  | 25 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 85 000,00000 |  | 0,00000 |  | 85 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 60 000,00000 |  | 0,00000 |  | 60 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 25 000,00000 |  | 0,00000 |  | 25 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Мероприятие И4.01. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реновация набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово |  |  | 10,5 га |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 01.10.2023-29.11.2027 |  | 15.10.2027 |  | 2 135 774,52000 |  | 29 247,50000 |  | Итого |  | 2 106 527,02000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 863 572,57000 |  | 1 016 340,14000 |  | 226 614,31000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 250,44000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 314 472,84000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 538 869,28000 |  | 634 196,24000 |  | 141 407,32000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 997,06000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 792 054,18000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 324 703,29000 |  | 382 143,90000 |  | 85 206,99000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5.2 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря |  |  | 10,0 га |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 01.07.2024-29.11.2029 |  | 15.10.2029 |  | 470 000,00000 |  | 4 957,40000 |  | Итого |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 093,41000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 863,99000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 2 106 527,02000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 863 572,57000 |  | 1 016 340,14000 |  | 226 614,31000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 314 472,84000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 538 869,28000 |  | 634 196,24000 |  | 141 407,32000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 792 054,18000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 324 703,29000 |  | 382 143,90000 |  | 85 206,99000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | Мероприятие И4.03. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сквер по Красногорскому шоссе у д.2 с пешеходной зоной по ул. Свободы в г. Одинцово |  |  | 1,4 га |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 12.07.2025-29.11.2026 |  | 15.10.2026 |  | 59 562,62000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 59 562,62000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 59 562,62000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 36 869,26000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 36 869,26000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 22 693,36000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 22 693,36000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.2 | Сквер в г. Кубинка по адресу: Одинцовский го, г. Кубинка, Колхозный проезд |  |  | 0,7га |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 12.07.2026-29.11.2027 |  | 15.10.2027 |  | 66 586,10000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 66 586,10000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 356,10000 |  | 62 230,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 41 216,79000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 696,42000 |  | 38 520,37000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 25 369,31000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 659,68000 |  | 23 709,63000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 126 148,72000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 63 918,72000 |  | 62 230,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 78 086,05000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 39 565,68000 |  | 38 520,37000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 48 062,67000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 24 353,04000 |  | 23 709,63000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | Мероприятие И4.05 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский городской округ, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 22/1 |  |  | 0,5 га |  | Работы по благоустройству |  | 01.03.2025 - 15.11.2025 |  | 16.11.2025 |  | 30 381,70000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 30 381,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 30 381,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 30 381,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 30 381,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 7.2 | Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский городской округ, пос. Усово-тупик, д. 10 |  |  | 0,48 га |  | Работы по благоустройству |  | 01.03.2025 - 15.11.2025 |  | 16.11.2025 |  | 30 381,70000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 30 381,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 30 381,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 30 381,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 30 381,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 7.3 | Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский го, пос. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 3 (ЖК Гусарская баллада) |  |  | 0,3 га |  | Работы по благоустройству |  | 01.09.2025 - 15.11.2026 |  | 16.11.2026 |  | 31 597,00000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 31 597,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 31 597,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 31 597,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 31 597,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 7.4 | Территория Одинцовского городского округа |  |  | 3 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 01.03.2026 - 15.11.2027 |  | 16.11.2027 |  | 97 319,00000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 97 319,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 31 597,00000 |  | 65 722,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 97 319,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 31 597,00000 |  | 65 722,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 189 679,40000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 60 763,40000 |  | 63 194,00000 |  | 65 722,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 189 679,40000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 60 763,40000 |  | 63 194,00000 |  | 65 722,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | Мероприятие 01.01 "Изготовление и установка стел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Стела по адресу: Одинцовский городской округ, г. Кубинка |  |  | 1 шт |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.02.2023-31.10.2023 |  | 01.11.2023 |  | 16 000,00000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 16 000,00000 |  | 16 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 15 200,00000 |  | 15 200,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 800,00000 |  | 800,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8.2 | Стела в честь 520-летия со дня основания с. Знаменское по адресу: Одинцовский городской округ, с. Знаменское |  |  | 1 шт |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.07.2024-31.10.2024 |  | 01.10.2024 |  | 3 000,00000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 3 000,00000 |  | 0,00000 |  | 3 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 3 000,00000 |  | 0,00000 |  | 3 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 19 000,00000 |  | 16 000,00000 |  | 3 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 15 200,00000 |  | 15 200,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 800,00000 |  | 800,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 3 000,00000 |  | 0,00000 |  | 3 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9 | Мероприятие 01.02 "Благоустройство лесопарковых зон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка |  |  | 29,1807 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.02.2023-01.06.2026 |  | 16.12.2025 |  | 819 151,41000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 819 151,41000 |  | 32 781,00000 |  | 124 309,78000 |  | 458 081,18000 |  | 203 979,45000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 454 071,78000 |  | 20 061,97000 |  | 76 077,58000 |  | 233 096,81000 |  | 124 835,42000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 365 079,63000 |  | 12 719,03000 |  | 48 232,20000 |  | 224 984,37000 |  | 79 144,03000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9.2 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,Звенигородское лесничество, Звенигородское участковое лесничество |  |  | 35,78 га |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 01.02.2023-01.06.2026 |  | 16.12.2025 |  | 817 448,49000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 817 448,49000 |  | 136 173,59000 |  | 257 507,76000 |  | 261 314,97000 |  | 162 452,17000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 500 278,44000 |  | 83 338,23000 |  | 157 594,74000 |  | 159 924,75000 |  | 99 420,72000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 317 170,05000 |  | 52 835,36000 |  | 99 913,02000 |  | 101 390,22000 |  | 63 031,45000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9.3 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи ул. Говорова |  |  | 17 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.02.2025-28.11.2027 |  | 29.11.2027 |  | 536 062,69000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 536 062,69000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 24 832,69000 |  | 153 369,00000 |  | 357 861,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 331 759,05000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 15 307,69000 |  | 94 935,41000 |  | 221 515,95000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 204 303,64000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 9 525,00000 |  | 58 433,59000 |  | 136 345,05000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 2 172 662,59000 |  | 168 954,59000 |  | 381 817,54000 |  | 744 228,84000 |  | 519 800,62000 |  | 357 861,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 286 109,27000 |  | 103 400,20000 |  | 233 672,32000 |  | 408 329,25000 |  | 319 191,55000 |  | 221 515,95000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 886 553,32000 |  | 65 554,39000 |  | 148 145,22000 |  | 335 899,59000 |  | 200 609,07000 |  | 136 345,05000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10 | Мероприятие 01.03 "Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 1. Одинцовский г.о., с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108, с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 2, 4, 5, 6, 9, 11; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 2,3,4,6,8,9,10,11,13; 3. Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15.; 4. Одинцовский г.о., д. Шульгино, д.22; 5. Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13; 6. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36; 7. Одинцовский г.о., п. Немчиновка, «у пруда»; 8. Одинцовский г.о., г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10; 9. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная, д.18. |  |  | 9 объектов |  | Работы по благоустройству |  | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 73 814,18000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 73 814,18000 |  | 73 814,18000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 22 144,24000 |  | 22 144,24000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 51 669,94000 |  | 51 669,94000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 73 814,18000 |  | 73 814,18000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 22 144,24000 |  | 22 144,24000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 51 669,94000 |  | 51 669,94000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11 | Мероприятие 01.04 "Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 1. деревня Петелино, 214; 2. деревня Бушарино ГП-3. |  |  | 2 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 02.02.2023-30.09.2023 |  | 01.10.2023 |  | 4 161,45000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 4 161,45000 |  | 4 161,45000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 244,92000 |  | 1 244,92000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 916,53000 |  | 2 916,53000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 11.2 | 1. Каринское; 2. г. Одинцово ул. Вокзальная д.7. |  |  | 2 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 02.02.2024-30.09.2024 |  | 01.10.2024 |  | 15 202,77000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 15 202,77000 |  | 0,00000 |  | 15 202,77000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 15 202,77000 |  | 0,00000 |  | 15 202,77000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 19 364,22000 |  | 4 161,45000 |  | 15 202,77000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 244,92000 |  | 1 244,92000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 18 119,30000 |  | 2 916,53000 |  | 15 202,77000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 12 | Мероприятие 01.07 "Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Парк Малевича, Адрес: Одинцовский г.о., вблизи д. Раздоры, парк Малевича |  |  | 369 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.03.2023-31.10.2025 |  | 30.06.2025 |  | 767 287,38000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 767 287,38000 |  | 245 859,11000 |  | 377 850,00000 |  | 143 578,27000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 728 923,00000 |  | 233 566,15000 |  | 358 957,50000 |  | 136 399,35000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 38 364,38000 |  | 12 292,96000 |  | 18 892,50000 |  | 7 178,92000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 12.2 | Парк "Раздолье", Адрес: Московская область, Одинцовский муниципальный район, Истринское лесничество, Серебряноборское участковое лесничество, квартал 55, выделы 1,2,3,4,7,9,10,11,13,14,15,16,18,20,21,27,30,31,32,33,34,35,36; квартал 56, выделы 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22 |  |  | 46 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.03.2023-14.08.2024 |  | 30.06.2024 |  | 48 957,54000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 48 957,54000 |  | 12 340,72000 |  | 36 616,82000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 46 509,65000 |  | 11 723,68000 |  | 34 785,97000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 447,89000 |  | 617,04000 |  | 1 830,85000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 12.3 | Лесопарковая зона по адресу: Одинцовский г.о., вблизи д. Шульгино, д. Рождественно, д. Подушкино |  |  | 103,7 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.04.2024-28.11.2026 |  | 01.12.2026 |  | 1 634 904,29000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 1 634 904,29000 |  | 0,00000 |  | 60 331,62000 |  | 727 889,45000 |  | 846 683,22000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 553 159,05000 |  | 0,00000 |  | 57 315,03000 |  | 691 494,97000 |  | 804 349,05000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 81 745,24000 |  | 0,00000 |  | 3 016,59000 |  | 36 394,48000 |  | 42 334,17000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 12.4 | Лесопарк Маслово по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Маслово |  |  | 85 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.06.2024-28.11.2026 |  | 29.11.2026 |  | 2 003 675,14000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 2 003 675,14000 |  | 0,00000 |  | 376 627,64000 |  | 918 663,70000 |  | 708 383,80000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 703 123,86000 |  | 0,00000 |  | 320 133,49000 |  | 780 864,14000 |  | 602 126,23000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 300 551,28000 |  | 0,00000 |  | 56 494,15000 |  | 137 799,56000 |  | 106 257,57000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 12.5 | Парк им. Л.Лазутиной по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 3-й км. Красногорского шоссе |  |  | 342 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 10.03.2025-30.11.2026 |  | 01.12.2026 |  | 299 011,13000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 299 011,13000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 246 858,99000 |  | 52 152,14000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 284 060,57000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 234 516,04000 |  | 49 544,53000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 14 950,56000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 342,95000 |  | 2 607,61000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 12.6 | Парк Малевича, Адрес: Одинцовский г.о., вблизи д. Раздоры, парк Малевича (реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 5 раздела IV концепции развития инфраструктуры парка культуры и отдыха Одинцовского городского округа Московской области - Парка Малевича (этап 7) |  |  | 6,27 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 12.09.2025-31.08.2026 |  | 01.09.2026 |  | 367 993,34000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 367 993,34000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 110 398,00000 |  | 257 595,34000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 349 593,66000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 104 878,09000 |  | 244 715,57000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 18 399,68000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 5 519,91000 |  | 12 879,77000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 5 121 828,82000 |  | 258 199,83000 |  | 851 426,08000 |  | 2 147 388,41000 |  | 1 864 814,50000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 4 665 369,79000 |  | 245 289,83000 |  | 771 191,99000 |  | 1 948 152,59000 |  | 1 700 735,38000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 456 459,03000 |  | 12 910,00000 |  | 80 234,09000 |  | 199 235,82000 |  | 164 079,12000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 13 | Мероприятие 01.08 "Обустройство велосипедной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Благоустройство маршрута от микрорайона Трёхгорка, вблизи ул. Чистяковой, д. 78 через пешеходный переход в районе 8-го километра магистрали M-1 «Северный объезд Одинцово», далее через вход в парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной со стороны Подушкинского шоссе, с устройством участка до существующей велосипедной инфраструктуры Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной, с дооснащением участка «Тропы здоровья» |  |  | 1 ед. |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.08.2022 - 31.12.2024 |  | 30.11.2024 |  | 400 219,41000 |  | 90 000,00000 |  | Итого |  | 310 219,41000 |  | 90 000,00000 |  | 220 219,41000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 430,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 194 507,57000 |  | 56 430,00000 |  | 138 077,57000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 570,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 115 711,84000 |  | 33 570,00000 |  | 82 141,84000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 13.2 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 |  |  | 1 ед. |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.10.2023-15.10.2026 |  | 31.08.2026 |  | 260 913,11000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 260 913,11000 |  | 0,00000 |  | 10 696,00000 |  | 59 304,00000 |  | 190 913,11000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 260 913,11000 |  | 0,00000 |  | 10 696,00000 |  | 59 304,00000 |  | 190 913,11000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 13.3 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 (субаренда земельного участка за счет средств бюджета муниципального образования, расходы на строительный контроль за проведением работ по благоустройству) |  |  | 1 ед. |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.10.2023-15.10.2026 |  | 31.08.2026 |  | 5 488,74114 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 5 488,74114 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 786,45314 |  | 3 254,35400 |  | 447,93400 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 5 488,74114 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 786,45314 |  | 3 254,35400 |  | 447,93400 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 576 621,26114 |  | 90 000,00000 |  | 230 915,41000 |  | 61 090,45314 |  | 194 167,46400 |  | 447,93400 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 194 507,57000 |  | 56 430,00000 |  | 138 077,57000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 382 113,69114 |  | 33 570,00000 |  | 92 837,84000 |  | 61 090,45314 |  | 194 167,46400 |  | 447,93400 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 14 | Мероприятие 01.09 "Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Лесной городок Одинцовский г.о., п. Десной городок, ул. Вокзальная |  |  | 0,53 га |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 10.05.2023-30.11.2023 |  | 01.12.2023 |  | 33 150,36000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 33 150,36000 |  | 33 150,36000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области, в том числе: |  | 31 492,84000 |  | 31 492,84000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | средства бюджета г. Москвы |  | 31 492,84000 |  | 31 492,84000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 657,52000 |  | 1 657,52000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 14.2 | Благоустройство территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров за счет за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 10.05.2023-30.11.2023 |  | 01.12.2023 |  | 212,82524 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 212,82524 |  | 212,82524 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области, в том числе: |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета г. Москвы |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 212,82524 |  | 212,82524 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 33 363,18524 |  | 33 363,18524 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области, в том числе: |  | 31 492,84000 |  | 31 492,84000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета г. Москвы |  | 31 492,84000 |  | 31 492,84000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 870,34524 |  | 1 870,34524 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 15 | Мероприятие 01.20 "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Расходы на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета |  |  | 5 ед |  | авторский надзор |  | 10.03.2025-30.11.2026 |  | 01.12.2026 |  | 82 066,17034 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 82 066,17034 |  | 10 892,25901 |  | 1 218,38771 |  | 51 741,65412 |  | 18 213,86950 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 82 066,17034 |  | 10 892,25901 |  | 1 218,38771 |  | 51 741,65412 |  | 18 213,86950 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 10 ед. |  | строительный контроль |  | 01.02.2023-01.06.2026 |  | 01.12.2026 |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 15.2 | Благоустройство рекреационной парковой зоны на части земельного участка с кадастровым номером 50:20:0040111:210 для развития территории ЖК "Одинбург" |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 01.06.2024 - 15.11.2024 |  | 16.11.2024 |  | 25 000,00000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 25 000,00000 |  | 0,00000 |  | 25 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 25 000,00000 |  | 0,00000 |  | 25 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 107 066,17034 |  | 10 892,25901 |  | 26 218,38771 |  | 51 741,65412 |  | 18 213,86950 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 82 066,17034 |  | 10 892,25901 |  | 1 218,38771 |  | 51 741,65412 |  | 18 213,86950 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 25 000,00000 |  | 0,00000 |  | 25 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 16 | Мероприятие 01.22 "Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | деревня Петелино, 214 за счет средств местного бюджета |  |  | 1 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 02.02.2023-30.09.2023 |  | 01.10.2023 |  | 224,35134 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 224,35134 |  | 224,35134 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 224,35134 |  | 224,35134 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 16.2 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета |  |  | 7ед. |  | Работы по благоустройству |  | 02.08.2023-15.12.2023 |  | 16.12.2023 |  | 10 276,87890 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 10 276,87890 |  | 10 276,87890 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 10 276,87890 |  | 10 276,87890 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 10 501,23024 |  | 10 501,23024 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 10 501,23024 |  | 10 501,23024 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 17 | Мероприятие 01.23 "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 1. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 33-35; 2. д. Носоново; 3. д. Захарово, д. 37Б; 4. г. Звенигород, Земляничный переулок; 5. Хутор Одинцовский; 6. Старый Городок, ул.Почтовая 5-й квартал; 7. д.Сальково; 8. с. Юдино, ул. Спортивная; 9. с. Ромашково, ул. Колхозная; 10. СНТ Мартьяново, д. 16; 11. г. Звенигород, ул. 50- лет победы, д. 29; 12. д. Хлюпино; 13. п. Старый Городок, ул. Почтовая; 14. д. Сивково; 15. НП Здравница, ул. Центральная, ул. Железнодорожная, ул. Центральная, ул. Матери Мира. |  |  | 15 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 02.02.2025-30.09.2025 |  | 01.10.2025 |  | 44 203,00000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 44 203,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 44 203,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 31 850,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 31 850,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 12 352,30000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 352,30000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| 17.2 | Территория Одинцовского городского округа |  |  | 60 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 02.02.2026-30.09.2027 |  | 01.10.2027 |  | 187 562,00000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 187 562,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 91 942,00000 |  | 95 620,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 187 562,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 91 942,00000 |  | 95 620,00000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 231 765,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 44 203,00000 |  | 91 942,00000 |  | 95 620,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 31 850,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 31 850,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 199 914,30000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 352,30000 |  | 91 942,00000 |  | 95 620,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие F2.01 "Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 1. Одинцовский г.о., ту Жаворонковское, с.Юдино, ул.Зеленая д. 11, ул. Школьная д. 11; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 9к1, 9к2; 3. Одинцовский г.о., ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2; 4. Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 26, 28, 30; 5. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21; б-р Любы Новосёловой, д.д. 13, 15; 6. Одинцовский г.о., пос.Горбольницы 45,д.д.5, 10; 7. Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35, 33, 31; 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2; 9. Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д. 21, 23, 25; 10. Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3; 11. Одинцовский г.о., ту Жаворонковское, с.Юдино, ул.Пролетарская д. 42а,42б,42в; 12. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17; 13. Одинцовский г.о., г. Звенигород, м-н Пронина,д 9; 14. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Любы Новосёловой, д.д. 11к.1, 11к.2; 15. Одинцовский г.о., г.Одинцово, Можайское ш., д.105; 16. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 104, 110, 112А; 17. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная,д.20; 18. Одинцовский г.о., ту Часцовское, пос. Покровский городок, д. 1, 2, 3, 4, 6-а; 19. Одинцовский г.о., г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В; 20. Одинцовский г.о., г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд. 3, 4, 5, 6; 21. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 1-3; 22. Одинцовский г.о., с.Шарапово д. 20, 23, 24, 25; 23. Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 6,7, 8, 9, 10, 13; 24. Одинцовский г.о., ул. Новоспортивная д. 10; 25. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 11-16; 26. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8; 27. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 33, 35, 37; 28. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 98, 100, 100А, 102; 29. г.о. Одинцовский, с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4, 5, 49, 69, 73, 79. |  |  | 29 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 245 452,24000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 245 452,24000 |  | 245 452,24000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 150 216,60000 |  | 150 216,60000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 95 235,64000 |  | 95 235,64000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18.2 | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А; 3. Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1; 4. Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55; 5. Одинцовский г.о., ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11; 6. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 35-42; 7. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36; 8. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9. |  |  | 8 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 01.02.2024-16.10.2024 |  | 17.10.2024 |  | 112 522,88000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 112 522,88000 |  | 0,00000 |  | 112 522,88000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 112 522,88000 |  | 0,00000 |  | 112 522,88000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 357 975,12000 |  | 245 452,24000 |  | 112 522,88000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 150 216,60000 |  | 150 216,60000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 207 758,52000 |  | 95 235,64000 |  | 112 522,88000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19 | Мероприятие И4.01 "Ремонт дворовых территорий" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 19 115,10600 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 19 115,10600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 19 115,10600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 19 115,10600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 19 115,10600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.2 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 1,2,4,5 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 31 545,51800 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 31 545,51800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 31 545,51800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 31 545,51800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 31 545,51800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.3 | Одинцовский г.о.,п. Рыбокомбината Нара, д. 22,23,29,30 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 10 320,98000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 10 320,98000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 10 320,98000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 10 320,98000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 10 320,98000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.4 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 26-31 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 21 528,32800 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 21 528,32800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 21 528,32800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 21 528,32800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 21 528,32800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.5 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 5 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 5 557,33200 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 5 557,33200 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 5 557,33200 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 5 557,33200 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 5 557,33200 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.6 | Одинцовский г.о.,п. Новый Городок, д. 11, 12 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 12 307,72700 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 12 307,72700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 307,72700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 12 307,72700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 307,72700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.7 | Одинцовский г.о.,р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 5,6 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 12 607,49300 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 12 607,49300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 607,49300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 12 607,49300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 607,49300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.8 | Одинцовский г.о.,р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д. 8,8а,7 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 19 367,20500 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 19 367,20500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 19 367,20500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 19 367,20500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 19 367,20500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.9 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 19 846,96500 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 19 846,96500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 19 846,96500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 19 846,96500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 19 846,96500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.10 | Одинцовский г.о.,г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 3 719,96700 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 3 719,96700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 719,96700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 3 719,96700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 719,96700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.11 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 24 878,31569 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 24 878,31569 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 24 878,31569 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 24 878,31569 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 24 878,31569 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.12 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 24 884,18600 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 24 884,18600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 24 884,18600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 24 884,18600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 24 884,18600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.13 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8,8А |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 13 674,00600 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 13 674,00600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 13 674,00600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 13 674,00600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 13 674,00600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.14 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 13 871,93500 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 13 871,93500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 13 871,93500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 13 871,93500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 13 871,93500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.15 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп. 1, 7 корп. 2 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 12 021,71549 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 12 021,71549 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 021,71549 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 12 021,71549 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 021,71549 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.16 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 18 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 12 044,99300 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 12 044,99300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 044,99300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 12 044,99300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 044,99300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.17 | Одинцовский г.о.,д. Чупряково, д. 1,2,4,5 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 30 352,51700 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 30 352,51700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 30 352,51700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 30 352,51700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 30 352,51700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.18 | Одинцовский г.о.,г. Звенигород, м-н Супонево, д. 4,5,6 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 19 307,79661 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 19 307,79661 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 19 307,79661 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 19 307,79661 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 19 307,79661 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.19 | Одинцовский г.о.,г. Звенигород, пр. Строителей, д. 4,6 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 5 903,38000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 5 903,38000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 5 903,38000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 5 903,38000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 5 903,38000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19.20 | Территория Одинцовского городского округа |  |  | 20 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2026-16.10.2027 |  | 17.10.2027 |  | 689 266,36000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 689 266,36000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 337 875,36000 |  | 351 391,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 689 266,36000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 337 875,36000 |  | 351 391,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 1 002 121,82579 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 312 855,46579 |  | 337 875,36000 |  | 351 391,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 002 121,82579 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 312 855,46579 |  | 337 875,36000 |  | 351 391,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 20 | Мероприятие 01.02 "Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 1. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома №12 пос. Новый Городок до автобусной остановки "Новый городок" (55.608496, 36.617017; 55.607517, 36.617068); 2. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, ту Никольское, п. Новый городок, д. 4,5, 18-20, 32, 33, 34 (55.611024, 36.613919; 55.612031, 36.614315); 3. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627604, 37.002687; 55.627533, 37.003541) участок №1; 4. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627410, 37.003709; 55.627516, 37.004965) участок №2; 5. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №1 (55.615459, 36.840842; 55.616082, 36.841554); 6. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №2 (55.616082, 36.841554; 55.615934, 36.841289); 7. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №3 (55.616496, 36.841566; 55.616393, 36.843156); 8. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №4 (55.616493, 36.841638; 55.616314, 36.842367); 9. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №5 (55.617890, 36.843671; 55.617205, 36.842788); 10. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №6 (55.617292, 36.843308; 55.617208, 36.843882); 11. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №1 (55.615252, 36.841299; 55.615117, 36.842249); 12.Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №2 (55.615178, 36.841471; 55.614823, 36.841622); 13. Пешеходная коммуникация г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 10 до Голицынской СОШ №2 (55.620909, 36.977983; 55.621586, 36.980418); 14. Пешеходная коммуникация г. Голицыно к общественному пространству Парк культуры и отдыха «Парк героев 1812 года» (55.625873, 36.984825; 55.626142, 36.986327); 15. Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №1 (55.730394, 36.866333; 55.729059, 36.866964); 16. Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №2 (55.728106, 36.865203; 55.728903, 36.866879); 17. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №1 (55.681256, 37.300962; 55.681581, 37.302874); 18. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №2 (55.681526, 37.302483; 55.681970, 37.302281); 19. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№1 (55.677499, 37.253561; 55.677651, 37.254194); 20. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№2 (55.677417, 37.252907; 55.677457, 37.253336); 21. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№3 (55.677054, 37.253706; 55.676605, 37.253840); 22. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 (55.682467, 37.296392; 55.682174, 37.295919); 23. Пешеходная коммуникация п. Горки-2, д. 16 (административное здание) (55.723456, 37.168628; 55.723371, 37.166214); 24. Пешеходная коммуникация д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, от д. 5 до Церкви (55.638019, 37.217271; 55.637673, 37.217121); 25. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.595656, 36.859182; 55.596618, 36.861142) участок №1; 26. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.596685, 36.861231; 55.597347, 36.862486) участок №2; 27. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68 (55.705660, 37.319803; 55.705921, 37.319736); 28. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, от ЖК "Одинград" до ул. Маршала Бирюзова. |  |  | 28 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 23 587,42000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 23 587,42000 |  | 23 587,42000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 946,94000 |  | 10 946,94000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 6 940,48000 |  | 6 940,48000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 5 700,00000 |  | 5 700,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 20.2 | 1.Пешеходная коммуникация от дома №8 пос. Кубинка-10 до автобусной остановки "Кубинка-10 (55.507547, 36.692967; 55.512187, 36.693537); 2. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 1 (55.568481, 36.513328; 55.568554, 36.512298); 3. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 2 (55.568446, 36.512845; 55.568653, 36.513204); 4. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от домов 60а,60б,60в, г. Кубинка до автобусной остановки «Можайское шоссе, 67» (55.577082, 36.718474; 55.578321, 36.718808); 5. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759622, 36.856798; 55.759815, 36.856716) уч.1; 6. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759816, 36.856794; 55.759822, 36.857511) уч.2; 7. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759822, 36.857580; 55.759793, 36.858452) уч.3; 8. Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 1) (55.637430, 37.218975; 55.636753, 37.218788); 9. Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 2) (55.637551, 37.218638; 55.637636, 37.218884); 10. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а (Уч. 1) (55.640451, 36.974935; 55.639586, 36.975671); 11. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3,9,11 (55.711620, 36.887748; 55.711325, 36.890393); 12. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 (55.620429, 36.982035; 55.620683, 36.983881); 13. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, от автобусной остановки «Институт» до мостика через реку Большая Вязёмка (55.629633, 36.994305; 55.629575, 36.990992); 14. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630695, 37.034846; 55.630043, 37.033115) уч.1; 15. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630043, 37.033115; 55.629237, 37.033106) уч.2; 16. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630870, 37.032719; 55.630240, 37.033151) уч.3; 17. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 15 по ул. Южная до платформы «Малые Вяземы» (55.628351, 37.033155; 55.627449, 37.033188); 18. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., с. Жаворонки от пешеходного перехода до театрального центра «Жаворонки» (55.642678, 37.103901; 55.642620, 37.106916); 19. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 (55.740697, 36.860745; 55.741959, 36.861381); 20. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 Уч. 1 (55.701331, 36.869102; 55.701143, 36.870639); 21. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 Уч. 2 (55.701069, 36.870036; 55.701143, 36.870639); 22. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.1,2 (55.716466, 36.824537; 55.717530, 36.825982); 23. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, м-н Супонево, д. 14, 15 (55.744574, 36.872110; 55.744574, 36.871982); 24. Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 (55.688378, 37.303313; 55.689534, 37.301403); 25. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, (55.686248, 37.300232; 55.686384, 37.301002); 26. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 1 (55.678203, 37.246226; 55.678239, 37.248158); 27. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 2 (55.678239, 37.247372; 55.677830, 37.246377); 28. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 (55.678239, 37.247372; 55.678855, 37.247094) уч.3; 29. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 1 (55.598978, 36.692465; 55.597611, 36.694944); 30. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 2 (55.598998, 36.692438; 55.597539, 36.692876); 31. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 3 (55.598748, 36.693345; 55.598144, 36.692626); 32. Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 (55.679440, 37.280480; 55.679198, 37.280352). |  |  | 32 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2024-16.10.2024 |  | 17.10.2024 |  | 34 196,83200 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 34 196,83200 |  | 0,00000 |  | 34 196,83200 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 34 196,83200 |  | 0,00000 |  | 34 196,83200 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 20.3 | Нераспределенный остаток |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2024-16.10.2024 |  | 17.10.2024 |  | 4 495,07800 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 4 495,07800 |  | 0,00000 |  | 4 495,07800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 4 495,07800 |  | 0,00000 |  | 4 495,07800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 62 279,33000 |  | 23 587,42000 |  | 38 691,91000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 946,94000 |  | 10 946,94000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 45 632,39000 |  | 6 940,48000 |  | 38 691,91000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 5 700,00000 |  | 5 700,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 21 | Мероприятие 01.06 "Приобретение коммунальной техники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Лизинг на приобретение коммунальной техники для муниципальных учреждений сферы благоустройства |  |  | 6 ед. |  | Услуги финансовой аренды (лизинга) на приобретение коммунальной техники |  | 15.12.2025-31.05.2031 |  | 01.06.2031 |  | 85 273,03456 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 85 273,03456 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 789,87519 |  | 17 053,16692 | 55 429,99245 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 85 273,03456 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 789,87519 |  | 17 053,16692 | 55 429,99245 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 85 273,03456 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 789,87519 |  | 17 053,16692 | 55 429,99245 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 85 273,03456 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 789,87519 |  | 17 053,16692 | 55 429,99245 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22 | Мероприятие 01.17 "Благоустройство дворовых территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 (Ремонт дворовых территорий); 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А (Ремонт дворовых территорий); 3. Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1 (Ремонт дворовых территорий); 4. Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55 (Ремонт дворовых территорий); 5. Одинцовский г.о., ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11 (Ремонт дворовых территорий); 6. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 35-42 (Ремонт дворовых территорий); 7. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36 (Ремонт дворовых территорий); 8. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9 (Ремонт дворовых территорий). |  |  | 8 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 01.02.2024-16.10.2024 |  | 17.10.2024 |  | 31 570,44166 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 31 570,44166 |  | 0,00000 |  | 31 570,44166 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 31 570,44166 |  | 0,00000 |  | 31 570,44166 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.2 | Установка новых и замена существующих контейнерных площадок на дворовых территориях Одинцовского городского округа |  |  | 77 площадок |  | Работы по благоустройству |  | 04.04.2024-01.05.2024 |  | 02.05.2024 |  | 8 020,44679 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 8 020,44679 |  | 0,00000 |  | 8 020,44679 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 8 020,44679 |  | 0,00000 |  | 8 020,44679 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.3 | Устройство площадок для выгула собак на территории Одинцовского городского округа |  |  | 4 площадки |  | Работы по благоустройству |  | 01.04.2024-16.10.2024 |  | 17.10.2024 |  | 11 511,29684 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 11 511,29684 |  | 0,00000 |  | 11 511,29684 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 11 511,29684 |  | 0,00000 |  | 11 511,29684 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.4 | Одинцово, Можайское шоссе, д. 161 (ремонт асфальтового покрытия и обустройство парковки) |  |  | 1 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 01.05.2024-16.10.2024 |  | 17.10.2024 |  | 2 170,08760 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 2 170,08760 |  | 0,00000 |  | 2 170,08760 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 2 170,08760 |  | 0,00000 |  | 2 170,08760 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.5 | Одинцовский городской округ. д. Кезьмино, (ремонт дороги протяженность участка 240 метров) |  |  | 240 м. |  | Работы по благоустройству |  | 01.05.2024-16.10.2024 |  | 17.10.2024 |  | 7 318,44367 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 7 318,44367 |  | 0,00000 |  | 7 318,44367 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 7 318,44367 |  | 0,00000 |  | 7 318,44367 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.6 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 470,56318 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 470,56318 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 470,56318 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 470,56318 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 470,56318 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.7 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 1,2,4,5 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 541,50067 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 541,50067 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 541,50067 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 541,50067 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 541,50067 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.8 | Одинцовский г.о.,п. Рыбокомбината Нара, д. 22,23,29,30 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 326,99004 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 326,99004 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 326,99004 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 326,99004 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 326,99004 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.9 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 26-31 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 2 649,96094 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 2 649,96094 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 649,96094 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 649,96094 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 649,96094 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.10 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 5 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 373,83887 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 373,83887 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 373,83887 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 373,83887 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 373,83887 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.11 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 2 442,99947 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 2 442,99947 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 442,99947 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 442,99947 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 442,99947 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.12 | Одинцовский г.о.,г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 457,89763 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 457,89763 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 457,89763 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 457,89763 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 457,89763 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.13 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 311,69207 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 311,69207 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 311,69207 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 311,69207 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 311,69207 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.14 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 980,31295 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 980,31295 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 980,31295 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 980,31295 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 980,31295 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.15 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 18 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 2 301,63089 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 2 301,63089 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 301,63089 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 301,63089 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 301,63089 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.16 | Одинцовский г.о.,д. Чупряково, д. 1,2,4,5 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 3 540,38324 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 3 540,38324 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 540,38324 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 3 540,38324 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 540,38324 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.17 | Одинцовский г.о.,г. Звенигород, пр. Строителей, д. 4,6 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 45,86032 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 45,86032 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 45,86032 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 45,86032 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 45,86032 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.18 | Одинцовский г.о.,пос. Покровский городок, д. 5, 11, 12, 14 |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2024-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 34 748,71984 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 19 033,02409 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 19 033,02409 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 19 033,02409 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 19 033,02409 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.19 | Одинцовский г.о., Пожарный проезд в д. Глазынино |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22.20 | Нераспределенный остаток |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 12 048,90807 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 12 048,90807 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 048,90807 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 12 048,90807 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 048,90807 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 106 116,27899 |  | 0,00000 |  | 60 590,71656 |  | 45 525,56243 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 96 627,74772 |  | 0,00000 |  | 51 102,18529 |  | 45 525,56243 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 9 488,53127 |  | 0,00000 |  | 9 488,53127 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 23 | Мероприятие 01.20 "Замена и модернизация детских игровых площадок" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Замена и модернизация детских игровых площадок в 2023 году |  |  | 32 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2023-16.10.2023 |  | 17.10.2023 |  | 182 581,85262 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 182 581,85262 |  | 182 581,85262 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 47 038,24571 |  | 47 038,24571 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 135 543,60691 |  | 135 543,60691 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 23.2 | 1. Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 11, 12; 2. Одинцовский г.о., п.Немчиновка, ул. Связистов, д.2; 3. Одинцовский г.о., г.Звенигород, мкрн.Супонево, д.14; 4. Одинцовский г.о., с.Саввинская Слобода, кв.Звездочка, д.5, 69; 5. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Вокзальная, д. 9; 6. Одинцовский г.о., д.Аксиньино; 7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.2; 8. Одинцовский г.о., г.Одинцово, Можайское шоссе, д.105; 9. Одинцовский г.о., д.Андрианково; 10. Одинцовский г.о., п.Старый Городок, ул.Почтовая, д.2; 11. Одинцовский г.о., д.Козино; 12. Одинцовский г.о., д. Рыбушкино; 13. Одинцовский г.о., с.Саввинская Слобода, Яблоневый Сад; 14. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.153; 15. Одинцовский г.о., п.Лесной Городок, ул.Молодежная, д.6; 16. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.60, 62; 17. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.67; 18. Одинцовский г.о. п. Дубки, ул.Пейзажная; 19. Одинцовский г.о.пос.Митькино; 20. Одинцовский г.о. п. Матвейково; 21. р.п. Новоиванвоское, ул. Калинина, д. 14.; 22. Одинцовский г.о., п.Старый Городок, ул.Заводская, д.9; 23. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.6; 24. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Говорова, д.28; 25. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Сколковская, д.1А; 26. Одинцовский г.о., д/о Поречье. д.7; 27. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Сосновая, д.10; 28. Одинцовский г.о., п.Кубинка-8, д.5; 29. р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1; 30. г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118; 31. г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А; 32. ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11; 33. г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36; 34. г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9; 35. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.9; 36. Одинцовский г.о., мкр. Шихово; 37. Одинцовский г.о., пос.сан.им. Герцена, д. 15; 38. пос. Внииссок, ул. М.Кутузова, д. 5; 39. г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.18; 40. Одинцовский г.о., дер. Зайцева; 41. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Любы Новосёловой, д. 14; 42. Одинцовский г.о., с. Введенское; 43. Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10, к. 4. |  |  | 43 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2024-16.10.2024 |  | 17.10.2024 |  | 173 090,93259 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 173 090,93259 |  | 0,00000 |  | 173 090,93259 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 173 090,93259 |  | 0,00000 |  | 173 090,93259 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 23.3 | Территория Одинцовского городского округа |  |  |  |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2024-16.10.2024 |  | 17.10.2024 |  | 42 712,67490 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 42 712,67490 |  | 0,00000 |  | 42 712,67490 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 42 712,67490 |  | 0,00000 |  | 42 712,67490 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 398 385,46011 |  | 182 581,85262 |  | 215 803,60749 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 47 038,24571 |  | 47 038,24571 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 351 347,21440 |  | 135 543,60691 |  | 215 803,60749 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 24 | Мероприятие 01.29 "Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр.Супонево д.11, 12; 2. Одинцовский г.о., пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14; 3. Одинцовский г.о., р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9, Можайское шоссе, д.3, 2, 2/1; 4. Одинцовский г.о., п.сан.им.Герцена д.23, 24, 25, 47-51; 5. Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 21, 22, 23, 24, 25; 6. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А; 7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Комсомольская, д.2, 4, 6, 8; 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16, 20, 22, 24; 9. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул.Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18; 10. Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. 1-й Рабочий переулок, д.31В. |  |  | 10 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2024-16.10.2024 |  | 17.10.2024 |  | 190 370,34883 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 190 370,34883 |  | 0,00000 |  | 190 370,34883 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 190 370,34883 |  | 0,00000 |  | 190 370,34883 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 190 370,34883 |  | 0,00000 |  | 190 370,34883 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 190 370,34883 |  | 0,00000 |  | 190 370,34883 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 25 | Мероприятие 01.30 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 8; 2. Одинцовский г.о., г. Голицыно, пр. Керамиков, д. 78; 3. Одинцовский г.о., пос. Новый городок, д. 41, д.36; 4. Одинцовский г.о., п. Часцы, около д. №14. |  |  | 4 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2024-16.10.2024 |  | 17.10.2024 |  | 41 800,90108 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 41 800,90108 |  | 0,00000 |  | 41 800,90108 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 41 800,90108 |  | 0,00000 |  | 41 800,90108 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 41 800,90108 |  | 0,00000 |  | 41 800,90108 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 41 800,90108 |  | 0,00000 |  | 41 800,90108 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26 | Мероприятие 01.33 "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от дома 17 с. Каринское до автобусной остановки «Сельсовет» (55.710011, 36.683321; 55.709178, 36.683446) |  |  | 95 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 840,48286 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 840,48286 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 840,48286 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 840,48286 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 840,48286 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.2 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории , Одинцовский г.о. г Звенигород , от ул. Красная до ул. Мичурина (55.732993, 36.864016; 55.733466, 36.864099) |  |  | 63 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 588,67567 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 588,67567 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 588,67567 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 588,67567 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 588,67567 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.3 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории от дома № 2 мкр. Пронина г. Звенигород до автобусной остановки "Квартал имени Маяковского" (55.740676, 36.860227; 55.740641, 36.860001) |  |  | 20 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 216,25801 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 216,25801 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 216,25801 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 216,25801 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 216,25801 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.4 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от ул. Светлая пос. Покровское до МБОУ Часцовская СОШ, дошкольное отделение детский сад №43 (55.649278, 36.838415; 55.648756, 36.837877) Уч. 1 |  |  | 69 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 666,30067 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 666,30067 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 666,30067 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 666,30067 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 666,30067 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.5 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от ул. Светлая пос. Покровское до МБОУ Часцовская СОШ, дошкольное отделение детский сад №43 (55.649075, 36.836749; 55.648752, 36.837874) Уч. 2 |  |  | 82 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 886,65775 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 886,65775 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 886,65775 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 886,65775 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 886,65775 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.6 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от 2-го Успенского шоссе до автобусной остановки «Матвейково» (55.663850, 37.093007; 55.663523, 37.091867) |  |  | 95 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 931,21610 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 931,21610 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 931,21610 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 931,21610 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 931,21610 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.7 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.8 кор.6, д.8 кор.7, д. 8 кор.8 (55.636172, 37.217581; 55.636675, 37.218695) |  |  | 95 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 1 042,76424 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 1 042,76424 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 042,76424 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 042,76424 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 042,76424 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.8 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории р.п. Большие Вяземы, ул. Городк -17, д.27,29,29/1,31 (55.641070, 37.015575; 55.641108, 37.012848) |  |  | 173 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 1 545,38327 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 1 545,38327 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 545,38327 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 545,38327 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 545,38327 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.9 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, кв. Маяковского д.17 (55.743289, 36.865219; 55.743021, 36.864905) |  |  | 43,5 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 384,87418 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 384,87418 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 384,87418 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 384,87418 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 384,87418 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.10 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация ТУ Жаворонковское, д. Ликино до Ликинской СОШ (55.634157, 37.129826; 55.634816, 37.131943) |  |  | 165 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 1 368,16585 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 1 368,16585 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 368,16585 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 368,16585 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 368,16585 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.11 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от дома 3 корп.2, Можайское шоссе до автобусной остановки "Торговый центр" (55.669480, 37.259214; 55.669480, 37.258981) |  |  | 40 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 462,32033 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 462,32033 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 462,32033 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 462,32033 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 462,32033 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.12 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект от дома № 6 к МБДОУ детский сад №36 (55.612332, 36.962528; 55.612593, 36.964121) Уч. 1 |  |  | 110 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 1 084,52203 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 1 084,52203 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 084,52203 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 084,52203 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 084,52203 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.13 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект от дома № 6 к МБДОУ детский сад №36 (55.612690, 36.964099; 55.612462, 36.964142) Уч. 2 |  |  | 27 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 298,32129 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 298,32129 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 298,32129 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 298,32129 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 298,32129 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.14 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект от дома № 6 к МБДОУ детский сад №36 (55.612690, 36.964099; 55.612817, 36.964839) Уч. 3 |  |  | 47 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 223,76424 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 223,76424 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 223,76424 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 223,76424 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 223,76424 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.15 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация д. Скоротово, к остановочному павильону "Скоротово" (55.682193, 36.907124; 55.682792, 36.907567) |  |  | 100 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 740,92271 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 740,92271 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 740,92271 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 740,92271 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 740,92271 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.16 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 3 ул. Почтовая, п. Старый городок до поликлиники Никольской больницы (55.602779, 36.697065; 55.604430, 36.697077) |  |  | 250 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 2 110,39186 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 2 110,39186 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 110,39186 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 110,39186 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 110,39186 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.17 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Толубко, д.д.3 к1, 3к.2, д.3к.3 , 3к.4 , ул. Баковская, д.д.2,4,8 ; ул. Вокзальная, д.д. 33,35.37.37к.1 ; Можайское шоссе, д.76 (55.678407, 37.292823;55.679290, 37.294713) |  |  | 165 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 1 842,97372 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 1 842,97372 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 842,97372 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 842,97372 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 842,97372 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.18 | Пешеходная коммуникация от супермаркета «Лента» до автобусной остановки «Торговый центр» (55.669473, 37.259298; 55.669214, 37.257786) |  |  | 102 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 1 081,15330 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 1 081,15330 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 081,15330 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 081,15330 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 081,15330 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.19 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2,4,10,12,14 (55.675312, 37.254947; 55.67609, 37.255693) уч. № 1 |  |  | 100 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 868,17302 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 868,17302 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 868,17302 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 868,17302 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 868,17302 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.20 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2,4,10,12,14 (55.675312, 37.254947; 55.676092,37.255693) уч. № 2 |  |  | 40 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 432,51592 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 432,51592 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 432,51592 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 432,51592 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 432,51592 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.21 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2,4,10,12,14 (55.675312, 37.254947; 55.676092,37.255693) уч. № 3 |  |  | 38 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 410,89025 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 410,89025 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 410,89025 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 410,89025 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 410,89025 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.22 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, Можайское шоссе, д.д. 15,17,17к1,21,23 (55.672428, 37.261291; 55.672750,37.263128) |  |  | 122 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 840,90214 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 840,90214 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 840,90214 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 840,90214 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 840,90214 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.23 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация с. Введенское от дома 30А до фельдшерско-акушерского пункта (55.698855, 36.890455; 55.698339, 36.890887) |  |  | 75 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 492,64567 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 492,64567 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 492,64567 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 492,64567 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 492,64567 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.24 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация г. Одинцово, от остановочного павильона «Платформа Отрадное» к ЖД платформе «Отрадное» (55.665654, 37.248910; 55.667536, 37.250278) |  |  | 250 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 2 517,11423 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 2 517,11423 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 517,11423 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 517,11423 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 517,11423 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.25 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории р.п. Заречье, д.д. 4,4а.6.6а.6б (55.688071, 37.395175;55.687909, 37.394834) |  |  | 32 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 346,01284 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 346,01284 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 346,01284 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 346,01284 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 346,01284 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.26 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 16 (55.667402,37285984; 55.667747, 37.286719) уч. № 1 |  |  | 68 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 543,14047 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 543,14047 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 543,14047 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 543,14047 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 543,14047 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.27 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 16 (55.667372,372286706; 55.667655, 37.286836) уч. № 2 |  |  | 36 м. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 402,10346 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 402,10346 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 402,10346 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 402,10346 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 402,10346 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26.28 | Территория Одинцовского городского округа |  |  | 46 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2026-16.10.2027 |  | 17.10.2027 |  | 58 936,00000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 58 936,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 28 890,00000 |  | 30 046,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 58 936,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 28 890,00000 |  | 30 046,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 82 104,64608 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 23 168,64608 |  | 28 890,00000 |  | 30 046,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 82 104,64608 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 23 168,64608 |  | 28 890,00000 |  | 30 046,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 27 | Мероприятие 01.34 "Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Толубко, д. 3 к. 4; 2. Одинцовский г.о., пос. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2; 3. Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.25; 4.Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 26-31; 5. Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.27,29,29/1,31; 6. Одинцовский г.о., д. Хомяки, ул. Прудная, д.1; 7. Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11; 8. Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект,д. 2; 9. Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 6,8; 10. Одинцовский г.о., д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.8 кор.8; 11. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2; 12. Одинцовский г.о., пос. Горки-2, д. 1,2,6,9,28; 13. Одинцовский г.о., г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9; 14. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8,8А; 15. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4; 16. Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 5,6; 17. Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.8,8а,7; 18. Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр. Строителей, д.4,6; 19. Одинцовский г.о., д. Чупряково, д.1,2,4,5; 20. Одинцовский г.о., п. Ликино, д.10. |  |  | 20 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 9 727,12196 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 9 727,12196 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 9 727,12196 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 9 727,12196 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 9 727,12196 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 27.2 | Территория Одинцовского городского округа |  |  | 32 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2026-16.10.2027 |  | 17.10.2027 |  | 24 011,10000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 24 011,10000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 11 770,10000 |  | 12 241,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 24 011,10000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 11 770,10000 |  | 12 241,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 33 738,22196 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 9 727,12196 |  | 11 770,10000 |  | 12 241,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 33 738,22196 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 9 727,12196 |  | 11 770,10000 |  | 12 241,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28 | Мероприятие 01.35 "Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Толубко, д. 3 к. 4 |  |  | 200 кв. м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 7 044,48901 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 7 044,48901 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 7 044,48901 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 953,05833 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 953,05833 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 4 091,43068 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 091,43068 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.2 | Одинцовский г.о., пос. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2 |  |  | 200 кв. м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 8 267,86852 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 8 267,86852 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 8 267,86852 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 848,25700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 848,25700 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 4 419,61152 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 419,61152 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.3 | Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.25 |  |  | 200 кв. м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 2 315,17272 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 2 315,17272 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 315,17272 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 077,59087 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 077,59087 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 237,58185 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 237,58185 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.4 | Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 26-31 |  |  | 150 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 4 984,16219 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 4 984,16219 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 984,16219 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 319,86479 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 319,86479 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 664,29740 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 664,29740 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.5 | Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.27,29,29/1,31 |  |  | 150 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 9 524,52578 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 9 524,52578 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 9 524,52578 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 405,10806 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 405,10806 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 6 119,41772 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 6 119,41772 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.6 | Одинцовский г.о., д. Хомяки, ул. Прудная, д.1 |  |  | 100 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 3 244,55440 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 3 244,55440 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 244,55440 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 510,16906 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 510,16906 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 734,38534 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 734,38534 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.7 | Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11 |  |  | 200 кв. м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 12 987,52844 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 12 987,52844 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 12 987,52844 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 6 045,00993 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 6 045,00993 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 6 942,51851 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 6 942,51851 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.8 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект,д. 2 |  |  | 150 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 5 244,47593 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 5 244,47593 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 5 244,47593 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 441,02711 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 441,02711 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 803,44882 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 803,44882 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.9 | Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 6,8 |  |  | 150 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 2 686,88321 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 2 686,88321 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 686,88321 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 193,08262 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 193,08262 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 493,80059 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 493,80059 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.10 | Одинцовский г.о., д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.8 кор.8 |  |  | 100 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 4 249,29840 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 4 249,29840 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 249,29840 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 977,82443 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 977,82443 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 271,47397 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 271,47397 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.11 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2 |  |  | 200 кв. м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 3 861,82166 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 3 861,82166 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 861,82166 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 797,47443 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 797,47443 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 064,34723 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 064,34723 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.12 | Одинцовский г.о., пос. Горки-2, д. 1,2,6,9,28 |  |  | 200 кв. м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 5 357,50903 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 5 357,50903 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 5 357,50903 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 493,63806 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 493,63806 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 863,87097 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 863,87097 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.13 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9 |  |  | 100 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 1 253,49168 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 1 253,49168 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 253,49168 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 583,43431 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 583,43431 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 670,05737 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 670,05737 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.14 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8,8А |  |  | 200 кв. м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 5 619,56531 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 5 619,56531 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 5 619,56531 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 696,23051 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 696,23051 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 923,33480 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 923,33480 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.15 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4 |  |  | 150 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 3 952,92868 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 3 952,92868 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 952,92868 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 839,87995 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 839,87995 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 113,04873 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 113,04873 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.16 | Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 5,6 |  |  | 150 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 4 370,98396 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 4 370,98396 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 370,98396 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 959,22889 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 959,22889 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 411,75507 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 411,75507 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.17 | Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.8,8а,7 |  |  | 150 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 4 732,66637 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 4 732,66637 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 732,66637 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 374,30389 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 374,30389 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 2 358,36248 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 358,36248 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.18 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр. Строителей, д.4,6 |  |  | 100 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 1 967,00050 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 1 967,00050 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 967,00050 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 915,53505 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 915,53505 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 1 051,46545 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1 051,46545 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.19 | Одинцовский г.о., д. Чупряково, д.1,2,4,5 |  |  | 200 кв. м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 6 083,84550 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 6 083,84550 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 6 083,84550 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 831,70941 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 831,70941 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 3 252,13609 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 252,13609 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.20 | Одинцовский г.о., п. Ликино, д.10 |  |  | 150 кв.м. |  | Работы по благоустройству |  | 20.04.2025-16.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | 8 350,83452 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 8 350,83452 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 8 350,83452 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 886,87330 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 886,87330 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 4 463,96122 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 463,96122 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28.21 | Территория Одинцовского городского округа |  |  | 32 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 15.04.2026-16.10.2027 |  | 17.10.2027 |  | 216 099,90000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 216 099,90000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 105 930,90000 |  | 110 169,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 216 099,90000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 105 930,90000 |  | 110 169,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 322 199,50581 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 106 099,60581 |  | 105 930,90000 |  | 110 169,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Московской области |  | 48 149,30000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 48 149,30000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 274 050,20581 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 57 950,30581 |  | 105 930,90000 |  | 110 169,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 29 | Мероприятие 01.39 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.5 |  |  | 450 кв. м. |  | Работы по благоустройству |  | 01.05.2025-31.08.2025 |  | 01.09.2025 |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 29.2 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 16 |  |  | 450 кв. м. |  | Работы по благоустройству |  | 01.05.2025-31.08.2025 |  | 01.09.2025 |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 29.3 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.12 |  |  | 450 кв. м. |  | Работы по благоустройству |  | 01.05.2025-31.08.2025 |  | 01.09.2025 |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 14 661,28738 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 29.4 | Территория Одинцовского городского округа |  |  | 6 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 01.05.2026-31.08.2027 |  | 01.09.2027 |  | 93 314,64119 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 93 314,64119 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 45 742,47019 |  | 47 572,17100 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 93 314,64119 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 45 742,47019 |  | 47 572,17100 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 137 298,50333 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 43 983,86214 |  | 45 742,47019 |  | 47 572,17100 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 137 298,50333 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 43 983,86214 |  | 45 742,47019 |  | 47 572,17100 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 30 | Мероприятие 01.40 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.5; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 16; 3. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.12. |  |  | 3 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 01.05.2025-31.08.2025 |  | 01.09.2025 |  | 848,88854 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 848,88854 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 848,88854 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 848,88854 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 848,88854 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 30.2 | Территория Одинцовского городского округа |  |  | 6 ед. |  | Работы по благоустройству |  | 01.05.2026-31.08.2027 |  | 01.09.2027 |  | 7 982,66731 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 7 982,66731 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 912,83831 |  | 4 069,82900 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 7 982,66731 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 3 912,83831 |  | 4 069,82900 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 8 831,55585 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 848,88854 |  | 3 912,83831 |  | 4 069,82900 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 8 831,55585 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 848,88854 |  | 3 912,83831 |  | 4 069,82900 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 31 | Мероприятие 02.01 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Кредиторская задолженность за 2022 год по объекту "Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту капитального строительства: "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв-л Маяковского, дом 19а"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 863,70000 |  | 0,00000 |  | Итого |  | 3 863,70000 |  | 3 863,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 3 863,70000 |  | 3 863,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого |  | 3 863,70000 |  | 3 863,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  | 3 863,70000 |  | 3 863,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |

". Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян