АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2025 № 7421

Об утверждении муниципальной программы Одинцовского

городского округа Московской области «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2026-2030 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 13.08.2025 № 5030,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2026-2030 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа				                      А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 20.11.2025 № 7421

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
на 2026-2030 годы

Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области  
 «Развитие и функционирования дорожно-транспортного комплекса»

на 2026 – 2030 годы

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Одинцовского городского округа Московской области Пайсов М.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. 2. Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. 4. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Одинцовского городского округа, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Подпрограмма 5. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 18349,00000 | 18349,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8626803,09177 | 1931781,19177 | 1673755,47500 | 1673755,47500 | 1673755,47500 | 1673755,47500 |
| ВСЕГО, в том числе по годам: | 8645152,19177 | 1950130,19177 | 1673755,47500 | 1673755,47500 | 1673755,47500 | 1673755,47500 |

- Краткая характеристика дорожно-транспортного комплекса

Одинцовского городского округа

Одинцовский городской округ представляет собой муниципальное образование на западе центральной части Московской области. По состоянию на 01.01.2025 на территории округа 1440,2 км дорог, из них федеральные дороги составляют 358,0 км, региональные (областные) дороги составляют 380,0 км, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского городского округа составляет 702,2 км.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения Одинцовского городского округа Московской области требует регулярного выполнения работ текущего и капитального характера. Рост парка автомобильного транспорта и увеличение загруженности дорог приводят к увеличению степени износа дорог. Так же сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств, приводит к заторам, ухудшению условий движения, экологической обстановки и, как следствие, к росту аварийности и социальному напряжению.

Первоочередными мероприятиями муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2026-2030 годы (далее муниципальная программа) являются содержание и ремонт автомобильных дорог и приведение их в соответствие с нормативными требованиями.

Реализация мероприятий муниципальной программы по содержанию автомобильных дорог общего пользования Одинцовского городского округа позволит обеспечить безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов на улично-дорожной сети Одинцовского городского округа.

В течение последних лет заметна тенденция снижения количества дорожно-транспортных происшествий на территории Одинцовского городского округа. По данным органов ГИБДД по состоянию 01.01.2025 зарегистрировано 172 (за 2023 год – 262) дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 187 (за 2023 год – 310) человек. Погибло 36 (за 2023 год – 27) человек.

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести:

- массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств дорожного движения.

Одинцовский городской округ граничит с Москвой (Западный административный округ, Новомосковским и Троицким административными округами), а также, Наро-Фоминским, Рузским, Истринским и Красногорским, городскими округами Московской области, ЗАТО Власиха и Краснознаменск. По территории округа проходят автодороги федерального значения: автомобильная дорога М1-«Беларусь» (Москва — Минск), Рублёво-Успенское шоссе, Подушкинское шоссе, Красногорское шоссе, 1-е и 2-е Успенское шоссе, Центральная кольцевая автомобильная дорога. Из краткой характеристики территориального расположения округа видно, что по дорогам проходит достаточно большой поток транзитного транспорта. Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются в рамках выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

## Для обеспечения сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и их эксплуатационных характеристик, необходимо в течение всего года проводить профилактические работы по их обслуживанию и содержанию, а также ремонту.

В целях исполнения полномочий, по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Одинцовского городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, Управлением транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Одинцовского городского округа в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, разработана муниципальная программа, которая направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Одинцовского городского округа в сфере дорожно-транспортной системы.

Перечень мероприятий муниципальной программы и результаты их выполнения муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2026-2030 годы.

## Целевые показатели реализации муниципальной программы, характеризующих достижение целей представлены в приложении 2 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2026-2030 годы.

## Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к строительству и реконструкции представлен в приложении 3 к муниципальной программе «Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 2026-2030 годы.

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы представлена в приложении 4 к муниципальной программе «Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2026-2030 годы.

## Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 5 к муниципальной программе «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2026-2030 годы.

- Инерционный прогноз развития дорожно-транспортного комплекса

Муниципальная программа представляет собой систему взаимосвязанных по срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Одинцовского городского округа. Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач и целей муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести: сокращение финансирования из бюджетов всех уровней, которое прямо влияет на возможность реализации инвестиционных проектов развития транспортного комплекса; несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы.

Комплексный подход к решению проблем развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса Одинцовского городского округа в рамках муниципальной программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации муниципальной программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

4. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей с муниципальным заказчиком и координатором муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа Московской области.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице первого заместителя Главы Одинцовского городского округа Пайсова М.А.

Разработчиком и ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:

- структурные подразделения Администрации Одинцовского городского округа Московской области: Управление по вопросам Территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; Управление благоустройства;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского городского округа Московской области» (далее – МКУ «Упрдоркапстрой»).

Исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных результатов.

5. Порядок представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы

Ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограмм) и достижение установленных значений показателей эффективности реализации муниципальной программы несут ответственные исполнители за выполнение мероприятий муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, - годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским Управлением Администрации Одинцовского городского округа в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского городского округа для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Отчетность о реализации муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 30.12.2022 № 7905.

Начальник управления транспорта,

дорожной инфраструктуры и БДД                                                                   С.В. Жабина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 02 Организация транспортного обслуживания населения | 2026-2030 годы | Итого: | 2 547 356,34000 | 551 373,66800 |  |  |  |  | 498 995,66800 | 498 995,66800 | 498 995,66800 | 498 995,66800 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 547 356,34000 | 551 373,66800 |  |  |  |  | 498 995,66800 | 498 995,66800 | 498 995,66800 | 498 995,66800 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта) | 2026-2030 годы | Итого: | 2 511 423,00000 | 544 187,00000 |  |  |  |  | 491 809,00000 | 491 809,00000 | 491 809,00000 | 491 809,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 511 423,00000 | 544 187,00000 |  |  |  |  | 491 809,00000 | 491 809,00000 | 491 809,00000 | 491 809,00000 |  |
|  | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.06 Оказание услуг по транспортному обслуживанию населения, за исключением маршрутов регулярных перевозок | 2026-2030 годы | Итого: | 35 933,34000 | 7 186,66800 |  |  |  |  | 7 186,66800 | 7 186,66800 | 7 186,66800 | 7 186,66800 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35 933,34000 | 7 186,66800 |  |  |  |  | 7 186,66800 | 7 186,66800 | 7 186,66800 | 7 186,66800 |  |
|  | Обеспечены транспортным обслуживанием мероприятия, общегосударственные праздники и юбилейные даты, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 2 547 356,34000 | 551 373,66800 |  |  |  |  | 498 995,66800 | 498 995,66800 | 498 995,66800 | 498 995,66800 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  |  | 2 547 356,34000 | 551 373,66800 |  |  |  |  | 498 995,66800 | 498 995,66800 | 498 995,66800 | 498 995,66800 |  |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2026-2030 годы | Итого: | 31 865,51815 | 31 865,51815 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения; МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 865,51815 | 31 865,51815 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.03 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2026-2030 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" (приложение 3 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.10. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | 2026-2030 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено транспортной инфраструктурой путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, км |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.3 | Мероприятие 02.12 Финансирование работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | 2026-2030 годы | Итого: | 31 865,51815 | 31 865,51815 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" (приложение 3 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 865,51815 | 31 865,51815 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Основное мероприятие 03 Содержание автомобильных дорог местного значения | 2026-2030 годы | Итого: | 4 465 549,00000 | 1 009 417,00000 |  |  |  |  | 864 033,00000 | 864 033,00000 | 864 033,00000 | 864 033,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 465 549,00000 | 1 009 417,00000 |  |  |  |  | 864 033,00000 | 864 033,00000 | 864 033,00000 | 864 033,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 03.01 Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2026-2030 годы | Итого: | 4 465 549,00000 | 1 009 417,00000 |  |  |  |  | 864 033,00000 | 864 033,00000 | 864 033,00000 | 864 033,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  | Средства Одинцовского городского округа | 4 465 549,00000 | 1 009 417,00000 |  |  |  |  | 864 033,00000 | 864 033,00000 | 864 033,00000 | 864 033,00000 |  |
|  | Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения (в том числе парковок) за счет бюджетных средств, км | 2026-2030 годы |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 735,80000 | 735,80000 | 735,80000 | 735,80000 | 735,80000 | 735,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Основное мероприятие 04 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2026-2030 годы | Итого: | 1 255 107,19862 | 288 419,19862 |  |  |  |  | 241 672,00000 | 241 672,00000 | 241 672,00000 | 241 672,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 349,00000 | 18 349,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 236 758,19862 | 270 070,19862 |  |  |  |  | 241 672,00000 | 241 672,00000 | 241 672,00000 | 241 672,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 04.05. Восстановлнение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2026-2030 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Площадь восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.2 | Мероприятие 04.07. Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2026-2030 годы | Итого: | 29 500,00000 | 29 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 349,00000 | 18 349,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Одинцовского городского округа | 11 151,00000 | 11 151,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.3 | Мероприятие 04.17. Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2026-2030 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.4 | Мероприятие 04.18 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2026-2030 годы | Итого: | 1 225 607,19862 | 258 919,19862 |  |  |  |  | 241 672,00000 | 241 672,00000 | 241 672,00000 | 241 672,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 225 607,19862 | 258 919,19862 |  |  |  |  | 241 672,00000 | 241 672,00000 | 241 672,00000 | 241 672,00000 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 000,00000 | 66 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 5 752 521,71677 | 1 329 701,71677 |  |  |  |  | 1 105 705,00000 | 1 105 705,00000 | 1 105 705,00000 | 1 105 705,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 18 349,00000 | 18 349,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  |  | 5 734 172,71677 | 1 311 352,71677 |  |  |  |  | 1 105 705,00000 | 1 105 705,00000 | 1 105 705,00000 | 1 105 705,00000 |  |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2026-2030 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | 2026-2030 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнено работ по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, % |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2026-2030 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, % |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026-2030 годы | Итого: | 345 274,03500 | 69 054,80700 |  |  |  |  | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 345 274,03500 | 69 054,80700 |  |  |  |  | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | 2026-2030 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2026-2030 годы | Итого: | 345 274,03500 | 69 054,80700 |  |  |  |  | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 345 274,03500 | 69 054,80700 |  |  |  |  | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 345 274,03500 | 69 054,80700 |  |  |  |  | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  |  | 345 274,03500 | 69 054,80700 |  |  |  |  | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 | 69 054,80700 |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  | 8 645 152,09177 | 1 950 130,19177 |  |  |  |  | 1 673 755,47500 | 1 673 755,47500 | 1 673 755,47500 | 1 673 755,47500 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 18 349,00000 | 18 349,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  |  | 8 626 803,09177 | 1 931 781,19177 |  |  |  |  | 1 673 755,47500 | 1 673 755,47500 | 1 673 755,47500 | 1 673 755,47500 |  |

Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения                                  С.В. Жабина

Согласовано:

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - Главный бухгалтер                                                               Н.А. Стародубова

Приложение 2 к муниципальной программе. Целевые показатели муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2026-2030 годы. N п/п; Наименование целевых показателей; Тип показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Базовое значение (2025 год); Планируемое значение по годам реализации программы; Ответственный за достижение показателя; Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя. 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. 1; Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предолставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области; Отраслевой показатель; %; 100,00; 100,00; 100,00; 100,00; 100,00; 100,00; Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения; 1.02.01. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения. 1; Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"; %; 100; 100; 100; 100; 100; 100; МКУ "Упрдоркапстрой Одинцовского городского округа"; 2.04.05, 2.04.07, 2.04.17, 2.04.18. 2; Построенные и реконструированные автомобильные дороги местного значения (накопленным итогом); Отраслевой показатель; км; 0; 0; 0; 0; 0; 0; МКУ "Упрдоркапстрой Одинцовского городского округа"; 2.02.03, 2.02.10, 2.02.12. Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 1; Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств; Региональный проект "Безопасность дорожного движения"; чел; 8,4; 8,4; 8,4; 8,4; 8,4; 8,4; Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой Одинцовкого городского округа; 3.01.01, 3.01.02. Начальник Управления транспорта, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения С.В. Жабина.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов (дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ, тыс.руб. | Профинансировано на 01.09.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.12. Финансирование работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) |  |  |  |  |  |  | 8 456,74546 | Итого | 31 865,51815 | 31 865,51815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 865,51815 | 31 865,51815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.1 | Объект 1. Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Труфановка (в т.ч. ПИР) | определяется проектом | д. Труфановка | проектирование | 2025-2026 |  | определяется проектом | 1 799,10000 | Итого | 5 199,57637 | 5 199,57637 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 199,57637 | 5 199,57637 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.2 | Объект 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ул. Радужная, г. Звенигород" | определяется проектом | г. Звенигород | проектирование | 2025-2026 |  | определяется проектом | 6 657,64546 | Итого | 15 612,56888 | 15 612,56888 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 612,56888 | 15 612,56888 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.3 | Объект 3. Разработка документации по планировке территории по объекту "Реконструкция Советского проспекта на участке от автомобильной дороги М-1 "Беларусь" до ул. Московская в Одинцовском городском округе Московской области" | определяется проектом | с. Немчиновка | проектирование | 2025-2026 |  | определяется проектом | 0,00000 | Итого | 3 750,09089 | 3 750,09089 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 750,09089 | 3 750,09089 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.4 | Объект 4. Разработка документации по планировке территории по объекту "Реконструкция ул. Московская на участке от Советского проспекта до 1-я Запрудная ул. в Одинцовском городском округе Московской области" | определяется проектом | с. Немчиновка | проектирование | 2025-2026 |  | определяется проектом | 0,00000 | Итого | 7 303,28201 | 7 303,28201 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 303,28201 | 7 303,28201 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и БДД С.В. Жабина

Приложение 4 к муниципальной программе

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Одинцовского городского округа

Московской области «Развитие и функционирования дорожно-транспортного комплекса» на 2026 – 2030 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | % | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Годовая |
| 2 | Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств | человек | ## Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. ## ТР =(ЧП/ЗТ)*105, где ## ТP - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств; ## ЧП – число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования на отчетную дату; ЗТ – количество зарегистрированных транспортных средств в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года; 105 – постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Годовая |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле: Днр=Lобщ-LннL общх100%, ## где: ## Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | Годовая |
| 4 | Построенные и реконструированные автомобильные дороги местного значения (накопленным итогом) | км | Показатель на конец отчетного периода определяется по следующей формуле: Ор = Lобщn + Li, где, Ор – осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения Московской области (накопленным итогом), км; Lобщn – общая протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения Московской области (нарастающим итогом) на конец предшествующего периода с начала реализации муниципальной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2026-2030 годы», км; Li – протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения (накопленным итогом) в текущем году, км. | Разрешения (акты) на ввод объекта строительства (реконструкции) в эксплуатацию | Годовая |

Начальник Управления транспорта, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения                                     С. В. Жабина

Приложение 5 к муниципальной программе

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа

Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2026-2030 годы

| № п/п | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |
| 1. | 02.01 | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов приемки выполненных работ по контракту к объему транспортной работы, установленному в муниципальном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 2. | 02.06 | Обеспечены транспортным обслуживанием мероприятия, общегосударственные праздники и юбилейные даты | ед | Определяется количеством мероприятий, обеспеченных транспортным обслуживанием за отчетный период по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов приемки выполненных работ по контракту |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |
| 1. | 02.03 02.12 | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Значение определяется исходя из проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год |
| 2. | 02.10 | Обеспечено транспортной инфраструктурой путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям | км | Значение определяется исходя из проектно-сметной документации автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, входящих в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год |
| Основное мероприятие 03 «Содержание автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |
| 1. | 03.01 | Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения (в том числе парковок) за счет бюджетных средств | км | Значение определяется как сумма протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с перечнем муниципального имущества муниципального образования Московской области |
| Основное мероприятие 04 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» |  |  |  |  |
| 1. | 04.05 | Площадь восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение определяется исходя из площади восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) на основании актов выполненных работ |
| 2. | 04.07 04.17 | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 3. | 04.18 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасного поведения на дорогах» |  |  |  |  |
| 1. | 01.01 | Выполнено работ по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | % | Определяется как соотношение фактического количества проведенных работ по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства к запланированным на конец года на основании актов выполненных работ (услуг) |
| 2. | 01.02 | Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения | % | Определяется как соотношение фактического количества выполненных мероприятий по безопасности дорожного движения к запланированным на конец года на основании актов выполненных работ (услуг) |

Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения                           С.В. Жабина